竞争性磋商文件

项目名称：盐城市四港港道监测管理所老办公楼改造工程

项目编号： YCCG-2012-CS242

# 盐城市四港港道监测管理所

2020年12月30日

总 目 录

# 第一章    竞争性磋商采购公告……………………………3

# 第二章    磋商须知…………………………………………6

# 第三章    合同条款及格式…………………………………16

# 第四章    项目需求…………………………………………20

# 第五章    评审方法和评审标准……………………………27

# 第六章    竞争性磋商响应文件格式………………………30

# 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

盐城市四港港道监测管理所老办公楼改造工程的潜在供应商应在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html获取采购文件，并于   2021年01月12日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：盐城市四港港道监测管理所老办公楼改造工程

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：410000元

最高限价（如有）：410000元

采购需求：盐城市四港港道监测管理所老办公楼改造，具体内容详见招标文件第四项项目需求。

合同履行期限：50日历天。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　 (2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　 (4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　 (5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（无)

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具有行政主管部门颁发的安全生产许可证。

（4）项目负责人资格和要求：应具有建设行政主管部门核发的建筑工程专业二级及其以上建造师注册证书，并具有安全生产考核合格证书（B类）。

## 三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城市政府采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城市政府采购网本公告附件。

售价：免费

## 四、响应文件提交

截止时间： 2021年01月12日09点30分（北京时间）

地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标 一 室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）

## 五、开启

时间：  2021年01月12日09点30分（北京时间）

地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标 一 室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

响应文件正本1份，副本4份。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：　盐城市四港港道监测管理所

地    址：　亭湖区黄尖镇新洋港工业路35号

联系人：    周俭华

联系电话：　15951489961

## 2.采购代理机构信息

名    称：　盐城市政府采购中心

地　　址：　盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心五楼502室

联系人：   倪女士

联系电话： 0515-69083502

## 3.项目联系方式

项目联系人：   吉胜

电　　 话：　　18912509153

## 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如

何，盐城市政府采购中心（以下简称：采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购中心提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购中心或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由采购人和采购中心负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购中心及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购中心将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购中心规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1按规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购人或采购中心主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人或采购中心组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式

管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在项目评审过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为一个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人、采购中心有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人、采购中心有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购中心将在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五天内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

#### 3、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。相关事宜可向盐城市政府采购中心咨询，联系电话：0515-86663502。

七、样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
　　要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。

## 第三章  合同条款及格式

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方                 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.资金来源：

4.工程内容：详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2020年月日。

计划竣工日期：2020年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

（注：1. 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

2. 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

3. 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。）

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）            (¥          元)。

2.合同价格形式：总价合同     。

五、双方现场管理人员

1.发包人现场管理人员：        联系电话：               。

2.承包人项目经理：            联系电话：               。

3.承包人现场管理人员：        联系电话：               。

六、双方权利和义务

1.发包方权利和义务

（1）发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

（2）发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.承包方权利和义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（2）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（4）建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，接受发包人、政府安全监督部门的检查与监督。

（5）承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

（6）应履行的其他义务。

七、竣工验收

承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求。

八、竣工退场

承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。

九、付款进度、结算审核

（1）完工验收后支付至合同总价的70%。审计结束，支付至审定价的97%，余款质保期（1年）满后付清。

（2）乙方必须无条件接受财政、水利、审计单位和本单位对该项目实际成本的延伸审计或资金使用情况检查。

十、质量保证金

发包人扣留的质量保证金为工程价款结算总额的3%。

十一、保修

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算1年止，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定承担保修责任。

十二、争议解决

双方因履行本合同发生争议时，合同当事人友好协商解决，协商、调解不成，可选择下列第  （1）  种方式解决。

（1）向盐城仲裁委员会申请仲裁；

（2）向原告所在地人民法院起诉。

十三、变更

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作，应征得发包人同意。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。变更估价（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）无类似参照的，其相应综合单价由乙方按提出综合单价，经招标人确认后参照中标下浮率同比下浮后进行结算。

十四、签订时间

本合同于 2020  年    月    日签订。

十五、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人一是参照住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中相关条款执行，二是另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、合同生效

本合同自       双方签章之日起     生效。

十七、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

法定代表人：                法定代表人：      

委托代理人：                委托代理人：

电  话：        电  话：

传  真：        传  真：  

## 第四章 项目需求

## 一、项目基本要求

1、项目名称：盐城市四港港道监测管理所老办公楼改造工程

2、工期要求：50天。

3、质保期要求：2年。

4、预算金额（最高限价）：410000元。

5、因本项目报价须联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及须达到的效果，并充分考虑施工作业面给施工、运输带来的影响，同时了解施工对周围环境的影响、水电供应、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况。中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而怠工或要求增加施工费用。投标人的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

## 二、主要施工方案

1、拆除工程：

1.1墙体拆除：①一楼西1、西3房间拆除隔墙；西2、3、4房间打通，拆除西2与西3、西3与西4之间的山墙。②二楼西1、西3房间拆除隔墙；西2房间拆除铝合金隔断；西2、3、4房间打通，拆除西2与西3、西3与西4之间的山墙。③二楼东4房间拆除铝合金隔断；东3、4房间打通，拆除东3与东4之间的山墙。

1.2屋面拆除：①拆除瓦、椽子、挂瓦条、油毡，柴屋面，水泥桁条保留。②拆除砖砌挑檐。③拆除天棚面木龙骨和纸面石膏板面层。

1.3其它：①拆除11樘木门窗。②拆除基层为水泥砂浆的青砖平面块料。③拆除基层为水泥砂浆的墙面砖立面块料。④拆除老办公楼门口15cm厚的混凝土地坪。⑤拆除钢结构自行车棚及室外墙面管线。⑥拆除镀锌铁皮落水管。

1.4所有拆除下来的垃圾必须清运至发包人指定地点。

2、新建工程：

2.1屋顶翻盖：在桁条上担设木椽子，铺设多层板、油毡各一层，上面铺设玻璃钢波形瓦，挂在挂瓦条上。挑檐砌砖恢复至原形状。

2.2老办公楼门口地坪浇筑：10cm厚碎砖垫层，浇筑15cm厚C30混凝土。

2.3天棚吊顶：铝合金方板龙骨，600mm*600mm*0.7mm铝板面料，沥青玛蹄脂嵌缝。

2.4更换门：6樘防盗门（甲级），2.1m*0.97m；3樘成品套装门，1.8m*0.82m；封2个门洞（含抹灰）。

2.5梁、柱浇筑：浇筑C30混凝土矩形梁；新砌30cm*30cm实心砖柱。梁、柱面一般抹灰，底层厚度7mm ，砂浆配合比1:3；面层厚度5mm，砂浆配合比1:2.5。

2.6装饰：①贴地砖：找平层50mm厚、干硬性水泥砂浆，结合层素水泥浆，地砖颜色由招标人确定。②内墙贴300*600墙砖，具体颜色规格由招标人确定。③墙面装饰板：木龙骨pvc护墙板，颜色由招标人确定。

2.7屋面防水排水：①屋面排水安装不锈钢排水管，接缝、嵌缝材料为镀锌铁皮。②屋面铺设1层3mm厚SBS改性沥青防水卷材。

2.8涂料油漆：①天棚喷刷涂料：刮3遍胶腻子，喷乳胶漆3遍。②扶手油漆：防火涂料，颜色同原有油漆。③外墙上部刮3遍抗裂腻子，喷乳胶漆3遍。④外墙下部刮3遍抗裂腻子，喷真石漆3遍。

2.9室内电路改造：按要求安装配电箱、弱电箱，安装平板灯、荧光灯、路灯，安装五孔插座、空调插座、照明开关；按布置要求配管、穿线，调试送配电系统。

2.10给排水：①室内PPR-DN25聚丙烯塑料给水管，热熔连接，安装满足图纸设计及施工验收规范要求。②室内PVC50承插塑料排水管，承插粘接连接。

2.11文化墙：与老办公楼东侧墙齐平，北侧与老办公楼东山墙相连，南侧与花池相连，造型设计由招标人确定。

三、招标清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除工程 |
| 1 | 屋面拆除 | 1、拆除瓦、椽子、挂瓦条、油毡，柴屋面，水泥桁条保留。 2、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m2 | 350 |  |  |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称:砖砌挑檐 2、砌体材质:黏土砖 3、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m | 50 |  |  |
| 3 | 隔断隔墙拆除 | 1、拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨 2、拆除隔墙的饰面种类:铝合金面层 | m2 | 21.03 |  |  |
| 4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨及饰面种类:木龙骨、纸面石膏板面层 2、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m2 | 250 |  |  |
| 5 | 木门窗拆除 | 1、门洞口尺寸:2.42m*0.97m8樘,1.8m*0.82m3樘 2、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | 樘 | 11 |  |  |
| 6 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称:实心砖墙（含山墙） 2、砌体材质:黏土砖 3、拆除高度:3.2m内 4、拆除砌体的截面尺寸:0.24m 5、砌体表面的附着物种类:一般抹灰 6、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m3 | 49.07 |  |  |
| 7 | 平面块料拆除 | 1、拆除的基层类型:水泥砂浆 2、饰面材料种类:青砖 3、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m2 | 40.44 |  |  |
| 8 | 立面块料拆除 | 1、拆除的基层类型:水泥砂浆 2、饰面材料种类:墙面砖 3、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m2 | 83.52 |  |  |
| 9 | 混凝土构件拆除 | 1、构件名称:拆除混凝土地坪 2、拆除构件的厚度或规格尺寸:15cm 3、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m2 | 192.5 |  |  |
| 10 | 其他金属构件拆除 | 1、钢结构自行车棚及室外墙面管线拆除 2、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 落水管拆除 | 1、管道种类、材质:镀锌铁皮 2、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m | 12 |  |  |
| 12 | 垃圾清运 | 含所有的拆除垃圾清运，运距投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 新建工程 |
| 13 | 瓦屋面 | 1、瓦品种、规格:玻璃钢波形瓦，挂在挂瓦条上 2、多层板、铺设油毡一层 3、木椽子担设在桁条上。 | m2 | 350 |  |  |
| 14 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:挑檐（含抹灰） 2、砖品种、规格、强度等级:粘土砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0 | m3 | 1.3 |  |  |
| 15 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600*0.7铝板 4、嵌缝材料种类:沥青玛蹄脂 | m2 | 286.75 |  |  |
| 16 | 封门头 | 木工板封门头、面层纸面石膏板 | 樘 | 6 |  |  |
| 17 | 防盗门(甲级) | 1、门代号及洞口尺寸:2.1m*0.97m 2、门框、扇材质:钢板1.0厚 | 樘 | 6 |  |  |
| 18 | 成品套装门 | 1、门代号及洞口尺寸:1.8m*0.82m | 樘 | 3 |  |  |
| 19 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:自拌 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.03 |  |  |
| 20 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:14以内 | t | 0.08 |  |  |
| 21 | 300*300实心砖柱 | 1、砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2、柱类型:矩形 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 | m3 | 3.37 |  |  |
| 22 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、柱（梁）体类型:砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:7mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 44.93 |  |  |
| 23 | 实心砖墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:粘土砖 2、墙体类型:山墙 3、砂浆强度等级:水泥M5.0 | m3 | 5.38 |  |  |
| 24 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆50mm厚 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:地砖，颜色由招标人确定 | m2 | 78.25 |  |  |
| 25 | 块料墙面 | 1、墙体类型:内墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖，具体颜色规格由招标人确定 | m2 | 75 |  |  |
| 26 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格:不锈钢 2、接缝、嵌缝材料种类:镀锌铁皮 | m | 12 |  |  |
| 27 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:木 2、面层材料品种、规格、颜色:pvc护墙板，颜色由院方确定 | m2 | 565.49 |  |  |
| 28 | 天棚喷刷涂料 | 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:天棚 3、腻子种类:胶腻子 4、刮腻子要求:3遍 5、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍 | m2 | 369.35 |  |  |
| 29 | 屋面卷材防水（过道顶面） | 1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数:1层 | m2 | 70 |  |  |
| 30 | 扶手油漆 | 1、防护材料种类:防火涂料 2、油漆品种、刷漆遍数:同原有油漆颜色 | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:一般抹灰面 2、腻子种类:抗裂腻子 3、刮腻子遍数:三遍 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，三遍 5、部位:外墙 | m2 | 504.71 |  |  |
| 32 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:一般抹灰面 2、腻子种类:抗裂腻子 3、刮腻子遍数:3遍 4、油漆品种、刷漆遍数:真石漆 5、部位:外墙 | m2 | 73.32 |  |  |
| 33 | 封门洞（含抹灰） | 1、零星砌砖名称、部位:门洞 2、砖品种、规格、强度等级:粘土砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0 | 个 | 2 |  |  |
| 34 | 室外地坪 | 1、垫层:10cm厚碎砖 2、地坪厚度:15cm 3、混凝土强度等级:C30 | m2 | 192.5 |  |  |
| 35 | 满堂脚手架 |  | m2 | 55.61 |  |  |
| 36 | 外脚手架 |  | m2 | 640 |  |  |
| 37 | 文化墙 |  | 项 | 1 | 7000 | 暂估价，均须按此价格填报 |
| 安装工程 |
| 38 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱 2、型号:PZ30 3、接线端子材质、规格:无端子外部接线 4、详见设计图纸要求 | 台 | 2 |  |  |
| 39 | 弱电箱 | 1、名称:弱电箱 | 台 | 2 |  |  |
| 40 | 普通灯具 | 1、名称:平板灯 2、型号:600*600 3、类型:嵌入式 | 套 | 21 |  |  |
| 41 | 荧光灯 | 1、名称:LED荧光灯 2、型号:吸顶式 双管 3、安装形式:吸顶 | 套 | 16 |  |  |
| 42 | 一般路灯 | 1、名称:路灯 2、灯杆材质、规格:金属 3、路灯臂，墙壁上安装 | 套 | 2 |  |  |
| 43 | 插座 | 1、名称:五孔插座 2、规格:10A~250V 3、安装方式:距地0.3m | 个 | 80 |  |  |
| 44 | 插座 | 1、名称:16A空调插座 2、规格:10A~250V 3、安装方式:距顶0.3m | 个 | 15 |  |  |
| 45 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 2、材质:塑料 3、安装方式:暗装 | 个 | 10 |  |  |
| 46 | 照明开关 | 1、名称:三联单控开关 2、材质:塑料 3、安装方式:暗装 | 个 | 3 |  |  |
| 47 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:塑料管PC 3、规格:Φ20mm 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明敷、吊顶内敷设 5、包含开槽恢复等内容 | m | 1650 |  |  |
| 48 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5mm2 4、材质:铜 | m | 4950 |  |  |
| 49 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-4mm2 4、材质:铜 | m | 600 |  |  |
| 50 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 1 |  |  |
| 51 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:聚丙烯塑料给水管PPR-DN25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、其它:包括管件 | m | 80 |  |  |
| 52 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:承插塑料排水管PVC50 4、连接形式:承插粘接 5、其它:包括管件 | m | 18 |  |  |
| 53 | 脚手架搭拆 | 安装工程脚手架 | 项 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |

注：1、投标报价采用全费用固定单价，因此投标人的报价应包括但不限于材料费、运输费、机械费、辅材费、措施费（环境保护措施、安全生产、交通工程、保险费、施工企业进退场费、大型施工设备安拆费等）、人工费、税金、管理费、利润、招标组织及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

2、本清单为参考工程量，具体工程量以现场为准，如未发生因设计变更增加或减少工程量，投标总价将不作调整。

四、本项目项目需求清单、标底编制等工作由采购人委托第三方（江苏建达全过程工程咨询有限公司）完成，咨询费3000元由中标人承担，各供投标人在投标报价中综合考虑（不单独列项）。

第五章 定标原则和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、定标原则

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目选取1名成交候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

★（可选）接受联合体供应商的情况：

1、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业并享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、供应商如为联合体的，请按照采购文件的要求提供相应的《联合体协议》。

三、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 60 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分60分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/磋商报价）×60，结果保留两位小数。（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 |
| 2 | 服务方案 | 36 | 1、评标委员会对投标人的服务方案进行评审，评审区间0-36分，以0.1分为一个记分单位。 2、评审内容（包括但不限于以下内容）： （1）本项目施工方法及重点、难点部位的详细施工技术措施，评审区间5.5-6分，没有本项内容不得分； （2）项目管理及技术人员配置、劳动力、机械组合，评审区间5.5-6分，没有本项内容不得分； （3）进度计划及工期保证措施（附施工进度计划表）：明确工期，安排切实可行的阶段性施工进度计划，并提出工期保证措施，评审区间5.5-6分，没有本项内容不得分； （4）质量保证措施：质量保证体系、质量标准，评审区间5.5-6分，没有本项内容不得分； （5）安全保证措施，评审区间5.5-6分，没有本项内容不得分； （6）质保期内服务计划，评审区间5.5-6分，没有本项内容不得分； |
| 3 | 类似业绩 | 4 | 项目经理2015年1月1日以来（以合同签订日期为准），每具有1项类似业绩的得2分，最多得4分。须提供项目合同（原件自带备查）和项目经理参与该项目的证明材料。 |

## 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、磋商响应函

五、开标一览表

六、磋商响应报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6法人授权书（原件）

（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG-        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、磋商响应函

致：盐城市政府采购中心：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

## 五、开标一览表

| 项 目 编 号 | YCCG -CS 号（分包 ） |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |
| 本公司在本次政府采购活动中提供的企业产品、服务符合优惠政策的报价合计为人民币（大写） 圆整（￥： ） |
| 项目负责人： |
| 工期： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

六、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除工程 |
| 1 | 屋面拆除 | 1、拆除瓦、椽子、挂瓦条、油毡，柴屋面，水泥桁条保留。 2、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m2 | 350 |  |  |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称:砖砌挑檐 2、砌体材质:黏土砖 3、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m | 50 |  |  |
| 3 | 隔断隔墙拆除 | 1、拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨 2、拆除隔墙的饰面种类:铝合金面层 | m2 | 21.03 |  |  |
| 4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨及饰面种类:木龙骨、纸面石膏板面层 2、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m2 | 250 |  |  |
| 5 | 木门窗拆除 | 1、门洞口尺寸:2.42m*0.97m8樘,1.8m*0.82m3樘 2、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | 樘 | 11 |  |  |
| 6 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称:实心砖墙（含山墙） 2、砌体材质:黏土砖 3、拆除高度:3.2m内 4、拆除砌体的截面尺寸:0.24m 5、砌体表面的附着物种类:一般抹灰 6、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m3 | 49.07 |  |  |
| 7 | 平面块料拆除 | 1、拆除的基层类型:水泥砂浆 2、饰面材料种类:青砖 3、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m2 | 40.44 |  |  |
| 8 | 立面块料拆除 | 1、拆除的基层类型:水泥砂浆 2、饰面材料种类:墙面砖 3、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m2 | 83.52 |  |  |
| 9 | 混凝土构件拆除 | 1、构件名称:拆除混凝土地坪 2、拆除构件的厚度或规格尺寸:15cm 3、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m2 | 192.5 |  |  |
| 10 | 其他金属构件拆除 | 1、钢结构自行车棚及室外墙面管线拆除 2、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 落水管拆除 | 1、管道种类、材质:镀锌铁皮 2、拆除垃圾清运，场地集中堆放，便于清运出场。 | m | 12 |  |  |
| 12 | 垃圾清运 | 含所有的拆除垃圾清运，运距投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 新建工程 |
| 13 | 瓦屋面 | 1、瓦品种、规格:玻璃钢波形瓦，挂在挂瓦条上 2、多层板、铺设油毡一层 3、木椽子担设在桁条上。 | m2 | 350 |  |  |
| 14 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:挑檐（含抹灰） 2、砖品种、规格、强度等级:粘土砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0 | m3 | 1.3 |  |  |
| 15 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600*0.7铝板 4、嵌缝材料种类:沥青玛蹄脂 | m2 | 286.75 |  |  |
| 16 | 封门头 | 木工板封门头、面层纸面石膏板 | 樘 | 6 |  |  |
| 17 | 防盗门(甲级) | 1、门代号及洞口尺寸:2.1m*0.97m 2、门框、扇材质:钢板1.0厚 | 樘 | 6 |  |  |
| 18 | 成品套装门 | 1、门代号及洞口尺寸:1.8m*0.82m | 樘 | 3 |  |  |
| 19 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:自拌 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.03 |  |  |
| 20 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:14以内 | t | 0.08 |  |  |
| 21 | 300*300实心砖柱 | 1、砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2、柱类型:矩形 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 | m3 | 3.37 |  |  |
| 22 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、柱（梁）体类型:砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:7mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 44.93 |  |  |
| 23 | 实心砖墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:粘土砖 2、墙体类型:山墙 3、砂浆强度等级:水泥M5.0 | m3 | 5.38 |  |  |
| 24 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆50mm厚 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:地砖，颜色由招标人确定 | m2 | 78.25 |  |  |
| 25 | 块料墙面 | 1、墙体类型:内墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖，具体颜色规格由招标人确定 | m2 | 75 |  |  |
| 26 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格:不锈钢 2、接缝、嵌缝材料种类:镀锌铁皮 | m | 12 |  |  |
| 27 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:木 2、面层材料品种、规格、颜色:pvc护墙板，颜色由院方确定 | m2 | 565.49 |  |  |
| 28 | 天棚喷刷涂料 | 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:天棚 3、腻子种类:胶腻子 4、刮腻子要求:3遍 5、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍 | m2 | 369.35 |  |  |
| 29 | 屋面卷材防水（过道顶面） | 1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数:1层 | m2 | 70 |  |  |
| 30 | 扶手油漆 | 1、防护材料种类:防火涂料 2、油漆品种、刷漆遍数:同原有油漆颜色 | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:一般抹灰面 2、腻子种类:抗裂腻子 3、刮腻子遍数:三遍 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，三遍 5、部位:外墙 | m2 | 504.71 |  |  |
| 32 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:一般抹灰面 2、腻子种类:抗裂腻子 3、刮腻子遍数:3遍 4、油漆品种、刷漆遍数:真石漆 5、部位:外墙 | m2 | 73.32 |  |  |
| 33 | 封门洞（含抹灰） | 1、零星砌砖名称、部位:门洞 2、砖品种、规格、强度等级:粘土砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0 | 个 | 2 |  |  |
| 34 | 室外地坪 | 1、垫层:10cm厚碎砖 2、地坪厚度:15cm 3、混凝土强度等级:C30 | m2 | 192.5 |  |  |
| 35 | 满堂脚手架 |  | m2 | 55.61 |  |  |
| 36 | 外脚手架 |  | m2 | 640 |  |  |
| 37 | 文化墙 |  | 项 | 1 | 7000 | 暂估价，均须按此价格填报 |
| 安装工程 |
| 38 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱 2、型号:PZ30 3、接线端子材质、规格:无端子外部接线 4、详见设计图纸要求 | 台 | 2 |  |  |
| 39 | 弱电箱 | 1、名称:弱电箱 | 台 | 2 |  |  |
| 40 | 普通灯具 | 1、名称:平板灯 2、型号:600*600 3、类型:嵌入式 | 套 | 21 |  |  |
| 41 | 荧光灯 | 1、名称:LED荧光灯 2、型号:吸顶式 双管 3、安装形式:吸顶 | 套 | 16 |  |  |
| 42 | 一般路灯 | 1、名称:路灯 2、灯杆材质、规格:金属 3、路灯臂，墙壁上安装 | 套 | 2 |  |  |
| 43 | 插座 | 1、名称:五孔插座 2、规格:10A~250V 3、安装方式:距地0.3m | 个 | 80 |  |  |
| 44 | 插座 | 1、名称:16A空调插座 2、规格:10A~250V 3、安装方式:距顶0.3m | 个 | 15 |  |  |
| 45 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 2、材质:塑料 3、安装方式:暗装 | 个 | 10 |  |  |
| 46 | 照明开关 | 1、名称:三联单控开关 2、材质:塑料 3、安装方式:暗装 | 个 | 3 |  |  |
| 47 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:塑料管PC 3、规格:Φ20mm 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明敷、吊顶内敷设 5、包含开槽恢复等内容 | m | 1650 |  |  |
| 48 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5mm2 4、材质:铜 | m | 4950 |  |  |
| 49 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-4mm2 4、材质:铜 | m | 600 |  |  |
| 50 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 1 |  |  |
| 51 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:聚丙烯塑料给水管PPR-DN25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 6、其它:包括管件 | m | 80 |  |  |
| 52 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:承插塑料排水管PVC50 4、连接形式:承插粘接 5、其它:包括管件 | m | 18 |  |  |
| 53 | 脚手架搭拆 | 安装工程脚手架 | 项 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |

注：1、投标报价采用全费用固定单价，因此投标人的报价应包括但不限于材料费、运输费、机械费、辅材费、措施费（环境保护措施、安全生产、交通工程、保险费、施工企业进退场费、大型施工设备安拆费等）、人工费、税金、管理费、利润、招标组织及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

2、本清单为参考工程量，具体工程量以现场为准，如未发生因设计变更增加或减少工程量，投标总价将不作调整。

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

附件：1、投标人企业（单位）类型声明函

投标人企业（单位）类型声明函（格式）

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业     （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为______。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日　    期：

附件：2、制造商企业（单位）类型声明函

制造商企业（单位）类型声明函（格式）

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

本企业（单位）作为                    单位的     项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业          （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：                                 投标人名称（盖单位章）：

日　期：

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、如果所投项目为货物类，则对拟享受小微企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总，如所提供明细中混入大型企业产品或有弄虚作假，则本声明函将不予认定，不能进行相应的价格扣除。

小微型企业生产制造的投标产品明细及报价汇总表（格式）

| 货物名称及规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

七、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日