竞争性谈判文件

项目名称：2019年市政府为民办实事项目（球场场地混凝土基础建设）

项目编号：YCCG1906-TP19

盐城市体育局

盐城市政府采购中心

2019年6月11日

# 总 目 录

# 第一章    竞争性谈判采购公告…………………3

# 第二章    谈判须知………………………………6

# 第三章    合同条款及格式………………………18

# 第四章    项目需求………………………………22

# 第五章    谈判响应文件格式……………………26

# 第一章 竞争性谈判采购公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心盐城市体育局的委托，决定就其所需的2019年市政府为民办实事项目（球场场地混凝土基础建设）进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

一、采购项目名称及编号：

项目名称：2019年市政府为民办实事项目（球场场地混凝土基础建设）

项目编号：YCCG1906-TP19

二、采购项目简要说明及预算金额：

（一）招标项目简要说明

1、项目名称：2019年市政府为民办实事项目（球场场地混凝土基础建设）。

2、项目概况：（1）盐都区潘黄街道大孙居委会2个地面基础（沙化敷面、34米*20米、26米*20米）；（2）亭湖区先锋街道城西村2个（做完整地面基础、34x22平方米）；（3）城南新区新都街道1个（沙化敷面、18.8米*15.8米）；（4）阜宁县罗桥镇安兴村1片（做完整地面基础、25米*50米）。

3、工期要求：30日历天。

4、发包范围：包括2019年市政府为民办实事项目（球场场地混凝土基础建设）施工，详见采购人提供的采购清单及图纸。采购人保留对工程量及范围适当调整的权利。

5、质量要求：合格。

（二）本项目采购预算为60万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为60万元。

三、合格谈判供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格条件：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（响应文件中需提供网站截图）。

2、投标人为独立法人，营业执照上的经营范围含“体育场地工程”或“室外体育设施工程”或“地基基础工程”或“市政公用工程”或“房屋建筑工程”等相关内容。

（三）本项目均不接受联合体参与谈判；

四、竞争性谈判文件提供信息

本谈判文件提供及公告期限：自谈判公告在“盐城市政府采购网”发布之日起3个工作日。本谈判文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、响应文件接收截止时间和地点：

（一）响应文件接收时间：2019年6月21日上午9：00-9：30；

（二）响应文件接收截止时间：2019年6月21日上午9：30；

（三）响应文件接收地点及谈判地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标一室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）；

六、开标有关信息

2019年6月21日上午9：30

开标地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标一室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

七、本次谈判采购联系事项

（一）采购人联系人：陈澄，联系电话：13601412998

采购人地址：盐城市亭湖区解放南路102号，邮政编码：224000；

（二）盐城市政府采购中心联系人：顾女士， 联系电话：0515-86663183；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼508室，邮政编码：224001

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，需求部分的询问、质疑由采购人负责答复。

八、本次谈判响应文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：2份

九、本次谈判保证金要求：

本次谈判保证金金额为人民币壹万元整，谈判保证金必须在谈判响应文件提交截止期前与谈判文件一起送达谈判响应文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

投标人将谈判保证金转（汇）至指定的保证金专用账户（递交方式：银行转账进账单、电汇、网汇），不接受现金、现金交款单、支票等其他形式的保证金。投标人须凭本人身份证、银行有效票据原件（网汇可为复印件）到盐城市公共资源交易中心五楼529室开具谈判保证金收据。(当日开具收据有可能拥挤，可提前一天办理，授权代表须持该收据参加开标会供查验。)

开户名：盐城市公共资源交易中心

开户行：华夏银行盐城分行

帐 号：16050000000052433

收保证金财务咨询电话：0515-86663529

退保证金财务咨询电话：0515-69083529

对于未按要求提交谈判保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次文件发放前，在盐城市公共资源交易中心已有足额保证金的可参与投标。

盐城市体育局

盐城市政府采购中心

2019年6月11日

## 第二章  谈判须知

# （参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

一、总    则

1、适用范围

1.1 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

1.2本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购公告”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如

何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次谈判采购采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、谈判文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按竞争性谈判采购公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二 、谈判响应文件的编制及保证金收取

1、谈判响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购公告要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购中心及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3响应文件构成：

2.3.1参加谈判供应商应严格按本谈判文件第五章的要求编制响应文件。

2.3.2响应文件应（至少）包括（但不限于）：

（1）资信证明文件；

（2）资格性审查响应对照表；

（3）谈判响应函；

（4）开标一览表；

（5）已标价工程量清单；

（6）电子文件：已标价工程量清单电子文件，采用U盘（表面加贴投标单位简称）放入封袋后递交；

（7）谈判文件要求的或谈判供应商认为有必要的其他材料。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

4、供货一览表和谈判响应报价表

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报开标一览表、已标价工程量清单，每项清单只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.2 标的物

详见项目需求、工程量清单及图纸。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

5、谈判保证金

5.1谈判供应商在递交谈判响应文件时必须按照竞争性谈判采购公告的要求提交谈判保证金，作为其谈判的一部分。谈判保证金是为了保护采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购人因谈判供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

5.2在谈判时，对在谈判响应文件递交截止时间以前未按谈判文件要求提交谈判保证金的响应文件，采购中心将视其为无效响应文件而予以拒绝。

5.3未中标的投标人的谈判保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

5.4在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

5.5下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：

（1）谈判供应商在谈判有效期内无正当理由撤回其谈判响应文件或者在谈判过程中无正当理由退出谈判活动；

（2）为谋取最终成交，谈判供应商在整个谈判过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加谈判的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的。

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购中心相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、采购中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三 、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应将谈判响应文件密封，密封的谈判响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号及参加的分包号；

（3） 密封包装上应写明参加谈判供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判响应文件

3.1采购中心将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，采购中心退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1采购中心将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购中心主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购中心将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向采购中心和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳谈判保证金的；

（2） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合采购文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（6） 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条相关规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

最后报价为供应商响应文件中已标价工程量清单总价下浮后得到（各清单项的数量不变，单价同比例下浮）。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购中心将退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.2.2供应商的最后报价如相同，则由谈判小组抽签确定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1参加谈判供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

## 第三章  合同条款及格式

项目名称：2019年市政府为民办实事项目（球场场地混凝土基础建设）

项目编号：YCCG1906-TP16

甲方：（买方）盐城市体育局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目竞争性谈判的结果，签署本合同。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2019年市政府为民办实事项目（球场场地混凝土基础建设）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、项目概况

1.1工程名称：2019年市政府为民办实事项目（球场场地混凝土基础建设）。

1.2工程地点：盐城市大市区 。

1.3资金来源：财政。

1.4工程承包范围：包括2019年市政府为民办实事项目（球场场地混凝土基础建设）施工，（1）盐都区潘黄街道大孙居委会2个地面基础（沙化敷面、34米*20米、26米*20米）；（2）亭湖区先锋街道城西村2个（做完整地面基础、34米*22米）；（3）城南新区新都街道1个（沙化敷面、18.8米*15.8米）；（4）阜宁县罗桥镇安兴村1片（25米*50米）。具体以甲方提供的采购清单、图纸及现场踏勘为准。甲方保留对工程量及范围适当调整的权利。

#### 二、合同工期

要求工期为   日历天，乙方接到甲方通知即开始施工，并确保按时保质完成任务。如乙方原因导致工期延误，则乙方按每延误一天，向甲方支付人民币1000元的违约金。如因甲方原因且符合工期顺延的情况，由甲方签证确认后顺延。

三、工程质量与验收

3.1 质量标准：    。

3.2质保期为    年。

#### 3.3乙方必须严格依据甲方确认的具体要求进行施工，不得擅自改变工程量清单中的要求，不得自行改变材料的规格材质等（必须使用商品混凝土）。乙方所用材料必须是符合国家标准的材料。施工期间，甲方将对乙方选用的材料送至有资质的检测部门抽检，若检测不合格，乙方承担全部责任，工期不予顺延。若返工一次仍不合格，乙方除承担违约金外，还须承担由此给甲方造成的损失，且甲方有权解除本合同。

四、材料和设备供应

4.1由乙方根据甲方的要求自行组织采购，必须是合格品，乙方必须向甲方提供质量保证书、出厂合格证等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求的，应禁止使用。

#### 五、签约合同价与合同价格形式

5.1签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)；

5.2合同价格形式：固定单价合同      。

固定单价合同：本工程招标人提供工程量清单的部分采用“固定单价”合同，合同实施过程中中标全费用综合单价（响应文件中已标价工程量清单中的全费用综合单价按成交总价与响应文件中已标价工程量清单中的总价比率同比下浮）不作调整。

5.3工程结算方式为：中标价＋竞争性谈判文件和合同约定可以调整的价格。

六、工程款支付方式

6.1工程竣工验收合格后30日内无质量问题，支付合同价70%的工程款。同时退还履约保证金，但如由于中标人的原因导致在其承诺的工期内未完工，按每延误一天扣1000元履约保证金作违约金。

6.2工程竣工交付并经工程结算审核后10日内支付至工程审定价的97%。

6.3余款作质保金待质保期满（2年）后10日内支付（无息）。

6.4付款一律通过银行结转。

七、工程转包、分包

在本项目实施过程中，甲方不允许乙方将工程转包和违法分包给任何第三方，如发现转包或违法分包行为，限令改正，否则甲方有权立即终止合同，乙方并负违约责任，向甲方支付违约金，从到期的工程款中扣除。

八、履约保证金

本项目乙方在签订合同前交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的10%）。如出现本合同约定的扣款事项，则逐项扣除，直至扣完。

九、合同风险

9.1施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，竣工结算时一律不予调整。

9.2合同价中已包含施工现场实际情况所引起的一切费用（包含但不限于：二次倒运、障碍物破除、避免不扰民而引起的窝工等费用）。

十一、安全责任

本项目实施过程中乙方必须严格按照相关规章制度施工，确保安全施工。一切安全问题均由乙方负所有责任并承担所有费用。

十二、违约责任

12.1除本合同明确的违约责任以外的违约按《合同法》和有关规定执行。

12.2双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十三、合同生效及其它

13.1甲方委派          为工地代表，负责现场协调等事宜。

13.2乙方委派          为现场项目负责人，且确保施工期间，全天候跟踪。

13.3工程竣工，乙方向甲方提交全套竣工资料两份（含竣工图）。

13.4乙方在施工过程中必须确保安全和文明施工，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

13.5 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.6 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

13.7 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月   日

## 第四章  项目需求

一、采购内容：2019年市政府为民办实事项目（球场场地混凝土基础建设）

二、采购清单与技术要求：

2.1采购清单详见工程量清单；

2.2技术要求详见图纸及工程量清单。

- 质量及其他要求：

3.1质量：国家合格标准。

3.2中标人在收到中标通知书后三日内向采购人及监理单位提交实施方案。

- 投标报价要求

4.1 投标报价范围

4.1.1投标报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程施工图纸、竞争性谈判文件及招标工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、环境保护、特殊条件施工（包含但不限于：二次倒运、障碍物拆除、避免不扰民而引起的窝工等费用）、地方矛盾处理、直接和间接成本、利润、税金、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，采购人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

4.1.2投标报价清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、计划利润、税金、其它费用、地方矛盾等全部费用以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

4.2 投标报价的方式

固定单价报价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和采购人对工期、质量等的要求，并计入全费用综合单价，中标后竣工结算时除施工合同约定允许调整外中标全费用综合单价不予调整。

全费用综合单价包含但不限于：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、各项措施费、规费、税金、风险费等全部费用。

4.3投标报价的计价方法

本项目投标报价采用工程量清单报价法。投标人应根据采购人提供的招标工程量清单计算工程项目的全费用综合单价和合价。

工程量清单中每一个清单项均需计算并填写全费用综合单价、合价。对施工中发生的所有措施费及可预见费用等，由投标人自行考虑，计入全费用综合单价和总价。

- 现场踏勘：

谈判供应商到工程实施现场进行踏勘时，应当充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，谈判供应商中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向谈判供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，谈判供应商对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

七、其他说明

7.1本项目属于为民办实事项目，施工不得影响居民的正常生活。确保按期完成施工任务并通过相关部门的验收。

7.2文明施工：施工现场按规范要求设置围挡，同步清理施工产生的垃圾，产生的费用由投标人在投标报价中自行考虑。

7.3安全施工：工程必须确保安全，投标人自行承担工程施工过程中任何状况下的安全责任。非采购人原因，发生的一切问题和责任与采购人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由投标人自理。若投标人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，采购人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

7.4本项目项目需求编制及相关技术咨询等工作由采购人委托第三方完成，相关技术咨询费用合计人民币4200元由中标人承担，各谈判供应商在投标报价中综合考虑（不单独列项），中标后中标通知书发出前由中标人向第三方（江苏和信工程咨询有限公司，联系人及电话：秦一峰、15161988322）一次性支付。

- 采购清单（工程量清单）

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐都区潘黄街道大孙居委会 |  |  |  |  |
| 1 | 原沙化场地覆面 | 1、拆除原面层并清运处理垃圾，运距自行考虑； 2、修整原基础； 3、120mm厚C30商品混凝土； 4、含模板等全部内容； 5、材料二次转运。 | m2 | 1200 |  |  |
| 2 | 排水沟 | 1、排水沟土方开挖及外运，运距自行考虑； 2、基底夯实，100mm厚碎石； 3、100mm厚C20商品混凝土； 4、20mm厚防水砂浆粉面； 5、M7.5水泥砂浆标准砖砌筑沟壁； 6、C25商品混凝土压顶及钢筋； 7、地沟盖板； 8、其余具体做法详见图纸。 | m | 120 |  |  |
| 亭湖区先锋街道城西村 |  |  |  |  |
| 3 | 新建球场场地基础 | 清表，土方开挖及外运，运距自行考虑； 100mm厚碎石； 120mm厚C30商品混凝土； 4、含模板等全部内容。 | m2 | 1496 |  |  |
| 4 | 排水沟 | 1、排水沟土方开挖及外运，运距自行考虑； 2、基底夯实，100mm厚碎石； 3、100mm厚C20商品混凝土； 4、20mm厚防水砂浆粉面； 5、M7.5水泥砂浆标准砖砌筑沟壁； 6、C25商品混凝土压顶及钢筋； 7、地沟盖板； 8、其余具体做法详见图纸。 | m | 136 |  |  |
| 城南新区新都街道 |  |  |  |  |
| 5 | 原沙化场地覆面 | 1、拆除原面层并清运处理垃圾，运距自行考虑； 2、修整原基础； 3、120mm厚C30商品混凝土； 4、含模板等全部内容； 5、材料二次转运。 | m2 | 297.04 |  |  |
| 6 | 排水沟 | 1、排水沟土方开挖及外运，运距自行考虑； 2、基底夯实，100mm厚碎石； 3、100mm厚C20商品混凝土； 4、20mm厚防水砂浆粉面； 5、M7.5水泥砂浆标准砖砌筑沟壁； 6、C25商品混凝土压顶及钢筋； 7、地沟盖板； 8、其余具体做法详见图纸。 | m | 37.6 |  |  |
| 阜宁县罗桥镇安兴村 |  |  |  |  |
| 7 | 新建球场场地基础 | 1、清表，土方开挖及外运，运距自行考虑； 2、100mm厚碎石； 3、120mm厚C30商品混凝土； 4、含模板等全部内容。 | m2 | 1250 |  |  |
| 8 | 排水沟 | 1、排水沟土方开挖及外运，运距自行考虑； 2、基底夯实，100mm厚碎石； 3、100mm厚C20商品混凝土； 4、20mm厚防水砂浆粉面； 5、M7.5水泥砂浆标准砖砌筑沟壁； 6、C25商品混凝土压顶及钢筋； 7、地沟盖板； 8、其余具体做法详见图纸。 | m | 100 |  |  |
| 合计（元） |  |

## 第五章  谈判响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

响应文件主要目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、谈判响应函

四、开标一览表

五、已标价工程量清单

六、谈判文件要求的或谈判供应商认为有必要的其他材料

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照（副本）（加盖投标人公章的复印件）；

文件2  上一年度财务状况报表（加盖投标人公章的复印件，成立不满一年不需提供）；

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（加盖投标人公章的复印件）；

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（加盖投标人公章的复印件）；

文件5  参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖投标人公章的复印件）；

文件6   法定代表人授权书（如有，加盖投标人公章的复印件）；

文件7  竞争性谈判文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

上述材料有一项不全或不符合竞争性谈判文件要求的作无效投标处理。上述材料同时须提供原件，作为资格审查材料，随响应文件一起递交，无需装订，评标结束后原件由投标代表现场签收退回，未签收者视为上述原件已经全部领回。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、谈判响应函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的       号谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

四、开标一览表

| 项 目 编 号 | YCCG1906-TP19号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 2019年市政府为民办实事项目（球场场地混凝土基础建设） |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 工期： 日历天 |
| 质量：国家合格标准 |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

五、已标价的工程量清单报价表

说明：投标报价的编制应符合下列规定：

1、不得改变本竞争性谈判文件中的工程量清单中的名称、项目特征、单位、数量等内容；

2、工程量清单列明的所有需要填写的全费用综合单价和合价，投标人均应填写，未填写全费用综合单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他全费用综合单价和合价中。

## 六、谈判文件要求的或谈判供应商认为有必要的其他材料