竞争性谈判文件

项目名称：盐城市改善农民群众住房条件工作

第三方巡查

项目编号： YCCG1908-TP61-02

盐城市住房和城乡建设局

2019年 8月28日

- 总 目 录

- 第一章    竞争性谈判采购公告…………………2

- 第二章    谈判须知………………………………5

- 第三章    合同条款及格式………………………15

- 第四章    项目需求………………………………32

- 第五章    谈判响应文件格式……………………36

# 第一章 竞争性谈判采购公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市住房和城乡建设局的委托，决定就其所需的盐城市改善农民群众住房条件工作第三方巡查项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

一、采购项目名称及编号：

名称：盐城市改善农民群众住房条件工作第三方巡查

项目编号：YCCG1908-TP61-02

二、采购项目简要说明及预算金额：

（一）招标项目简要说明

为全面了解掌握全市改善农民群众住房条件工作进展情况，及时总结经验发现问题，确保如期完成目标任务，现结合各地农村实际，将我市分为三个片区（一片区：东台市、大丰区、盐都区、盐城经济技术开发区；二片区：亭湖区、盐南高新区、射阳县、建湖县；三片区：阜宁县、滨海县、响水县）分别聘请综合性规划设计单位进行为期半年专项巡查。采取“明查”与“暗访”相结合的方式，建立定期巡查机制，通过第三方巡查，加强对各县（市、区）工作监管。

（二）本项目采购预算为45万元（15万元/片区×3）。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为15万元/片区。

三、合格谈判供应商资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、熟悉乡村建设工作的综合性规划设计机构，同时具备规划编制乙级资质、建筑工程乙级资质；

2、项目团队由注册规划师牵头，二级注册建筑师及建筑高级工程师组成，并提供项目组成人员在本单位的社保证明 ；

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受 联合体参与谈判（接受/不接受）；

（四）本项目 不接受 供应商使用进口产品参与谈判（接受/不接受）；（如有多分包，明确每个分包时候接受进口产品参与谈判）；

（五）兼投不同片区的各片区项目团队组成人员必须符合（二）其他资格条件中第2项规定，可同时开展工作。

四、招标文件提供信息

本谈判文件提供及公告期限：自谈判公告在“盐城市政府采购网”发布之日起3个工作日。本谈判文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、响应文件接收截止时间和地点：

（一）响应文件接收时间：2019 年 9月 3日 14:30-15:00 ；

（二）响应文件接收截止时间：2019 年 9月 3 日15:00  ；

（三）响应文件接收地点及谈判地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标三  室、评标区（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）。

六、开标有关信息

2019年9月3日下午15：00

开标地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标三室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

七、本次谈判采购联系事项

（一）采购人联系人：李江波，联系电话：0515-86661839；

采购人地址：盐城市迎宾南路158号 ，邮政编码：224001；

（二）盐城市政府采购中心联系人：倪女士，联系电话： 66883502 ；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼502室，邮政编码：224001

对项目需求部分、资格条件 、评分标准的询问、质疑请与采购人联系，询问、质疑由采购人负责答复。

八、本次谈判响应文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数： 2 份

九、本次谈判保证金要求：

本次谈判保证金金额为人民币3000元/片区整，谈判保证金必须在谈判响应文件提交截止期前与谈判文件一起送达谈判响应文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

投标人将谈判保证金转（汇）至指定的保证金专用账户（递交方式：银行转账进账单、电汇、网汇），不接受现金、现金交款单、支票等其他形式的保证金。投标人须凭本人身份证、银行有效票据原件（网汇可为复印件）到盐城市公共资源交易中心五楼529室开具谈判保证金收据。(当日开具收据有可能拥挤，可提前一天办理，授权代表须持该收据参加开标会供查验。)

开户名：盐城市公共资源交易中心

开户行：华夏银行盐城分行

帐 号：16050000000052433

收保证金财务咨询电话：0515-86663529，

退保证金财务咨询电话0515-69083529

对于未按要求提交谈判保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次文件发放前，在盐城市公共资源交易中心已有足额保证金的可参与投标。

盐城市住房和城乡建设局

2019年 8月28日

# 第二章  谈判须知

- （参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

一、总    则

1、适用范围

1.1 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购公告”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如

何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次谈判采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、谈判文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按竞争性谈判采购公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二 、谈判响应文件的编制及保证金收取

1、谈判响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购公告要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购中心及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

4、供货一览表和谈判响应报价表

4.1参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报供货一览表、谈判响应报价表。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

5、谈判保证金

5.1谈判供应商在递交谈判响应文件时必须按照竞争性谈判采购公告的要求提交谈判保证金，作为其谈判的一部分。谈判保证金是为了保护采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购人因谈判供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

5.2在谈判时，对在谈判响应文件递交截止时间以前未按谈判文件要求提交谈判保证金的响应文件，采购中心将视其为无效响应文件而予以拒绝。

5.3未中标的投标人的谈判保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

5.4下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：

（1）谈判供应商在谈判有效期内无正当理由撤回其谈判响应文件或者在谈判过程中无正当理由退出谈判活动；

（2）为谋取最终成交，谈判供应商在整个谈判过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加谈判的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的。

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购中心相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、采购中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三 、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应将谈判响应文件密封，密封的谈判响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号及参加的分包号；

（3） 密封包装上应写明参加谈判供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判响应文件

3.1采购中心将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，采购中心退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1采购中心将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购中心主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购中心将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向采购中心和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳谈判保证金的；

（2） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合采购文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（6） 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条相关规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购中心将退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1参加谈判供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起五日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，

成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

盐城市农民群众住房条件改善

市级第三方巡查

（项目合同）

甲方：盐城市住房和城乡建设局

乙方：

经甲、乙双方共同友好协商，本着紧密合作的原则，就盐城市农民群众住房条件改善市级第三方巡查相关事宜达成如下协议：

第一条  甲方委托乙方作为盐城市农民群众住房条件改善市级第三方巡查单位，进行X片区的相关技术巡查工作，具体服务内容、方式及要求见合同附件。

1.期限：                ；

2.进度：

（1）2019年  月下旬，乙方组织成立巡查工作组。

（2）2019年  月-  月，乙方开展巡查工作。

（3）2019年   月下旬，巡查工作总结，乙方提交最终成果报告。

第二条  甲方向乙方支付报酬及支付方式为（均以人民币计）：

1.服务费用：

总费用：

巡查服务总费用包括并不限于乙方用于本次巡查工作的人工费、交通费、差旅费和应交的各种税费等所需的全部费用。除此之外，甲方不再支付乙方任何其他费用。

2.支付方式：

在合同签订后  7  个工作日内支付  30%   ，剩余部分在乙方提交最终成果报告，甲方验收后支付。

第三条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.成果的验收标准：乙方提供巡查相关成果，并获得甲方认可。

2.成果形式：提交成果包括巡查报告、调查表格信息汇总等（具体要求见合同附件）。

第四条  双方确定：

1.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成新的技术成果、知识产权，归甲方所有。

2.乙方为甲方提供的服务工作成果引发的侵权责任由乙方承担，与甲方无关。

3．乙方及乙方参与巡查人员按甲方要求承担保密义务。

第五条  违约责任

1.由于乙方原因未按照合同约定的进度提交有关巡查报告（月报、季报、最终成果报告），每逾期一天按巡查服务费总额的 1 ％向甲方支付违约金。如果迟延时间超过10日，甲方有权单方解除本合同，乙方应退回已收的全部款项，还应赔偿甲方的全部损失。

2.若乙方提供的技术服务工作成果经甲方验收无法通过，乙方应按照甲方要求的时间和内容等进行修改，如在甲方限定期限内修改后仍无法通过验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退回已收的全部款项，并按巡查服务费总额的 1 ％向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

3.若乙方未按合同约定履行其他义务的，经甲方催告后 30 日内仍不改正的，每延期一天，应按巡查服务费总额的 1 ％向甲方支付违约金。超过 60 日的，甲方有权单方解除合同，乙方应退回已收的全部款项，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

第六条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1.不可抗力；

2.国家法律法规的变化与调整；

3.甲方原因。

第七条  本协议未尽事宜，由双方协商解决。

第八条 本合同一式 肆 份。

第九条 本合同经双方盖章后生效。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

审批人：（签名）                        审批人：（签名）

项目联系人：（签名）                    项目联系人：（签名）

电  话：                               电  话：

开户银行及账号：

年  月   日                          年   月   日

市改善农民群众住房条件工作

第三方巡查说明

（合同附件）

市改善农民群众住房条件工作面广量大，为全面了解掌握工作进

展情况，及时总结经验发现问题，确保如期完成目标任务，现结合我市实际，就聘请第三方开展巡查工作说明如下：

- 巡查单位的选择

市改善农民群众住房条件工作第三方巡查单位从熟悉乡村建设

工作的综合性规划设计单位中选择，组建三个巡查工作组，每个巡查工作组负责一个片区（一片区：东台市、大丰区、盐都区、盐城经济技术开发区；二片区：亭湖区、盐南高新区、射阳县、建湖县；三片区：阜宁县、滨海县、响水县）。每个巡查工作组应包括规划、设计、工程管理、农业产业、文化保护、乡村治理等多方面专业人员。

二、巡查重点内容

《省政府办公厅关于加强农村住房建设管理服务的指导意见》、《盐城市农村集中居住区规划建设与管理的规定（试行）》与市委市政府《关于加快全市农民群众住房条件推进城乡融合发展的实施办法》规定的内容，根据各地报送的工作动态与项目进展情况，查看镇村布局规划、工作方案、年度计划等台账资料，实地踏看项目建设情况，抽查报送情况的准确性和示范项目履行基本建设程序情况，了解地方推进住房条件改善相关工作组织、责任落实等情况，全过程跟踪集中居住点项目建设，留存各阶段影像资料。

一是规划、设计及落地方面。村庄规划方案的科学性与合理性；施工图设计与规划设计方案衔接情况；若有设计变更，设计变更是否履行法定审批程序、是否影响规划设计意图；规划设计方案落地情况。

二是施工质量安全方面。统一代建的巡查内容包括项目建设基本程序履行情况；五方责任主体质量终身责任制落实情况；现场安全管理、抽检报验、文明施工、实体质量及观感质量等。农户自建的巡查内容包括农房建设审批情况，建房人与承建人之间的责任落实情况，县级建设主管部门、乡镇政府（街道办事处）对农房建设质量安全的技术指导情况。

三是产业发展及特色彰显等方面。产业发展与引导情况；集中居住点选址与富民增收和就业创业结合情况；历史文化遗存、传统村落保护与利用情况；特色资源保护及彰显情况；特色风貌塑造与彰显情况。

四是乡村治理方面。农村社区治理与村民自治机制；村庄建设及整治相关村规民约、管护队伍、管理制度、经费来源等长效管理情况；社会组织延续情况；农村文化生活开展情况。

五是负面清单落实情况。是否按照省委、省政府《关于加快改善苏北地区农民群众住房条件推进城乡融合发展的意见》、市委市政府《关于加快全市农民群众住房条件推进城乡融合发展的实施办法》严格负面清单管理，严格遵守纪律规定，坚决守住相关工作底线。

三、巡查工作要求

（一）采取不同的巡查方式。根据各地工作推进情况，分类确定巡查方式。对已建立县级巡查制度的地区，市级巡查主要包括县级巡查工作体系建立健全情况，巡查问题整改情况，随机对改善农民居住条件项目进行抽样巡查。对未建立县级巡查制度的地区，对改善农民居住条件项目开展全面巡查。

（二）确定不同阶段的巡查重点。根据项目推进所处阶段，合理确定巡查重点。处于规划设计阶段的项目，重点巡查规划设计方案的科学性及合理性，包括公共服务设施和基础设施配套、产业发展策略、历史文化保护、特色风貌塑造等。处于施工阶段的项目，重点巡查施工质量安全以及规划设计落实情况，包括农房、公共服务、基础设施等的落地情况，项目建设基本程序履行情况，施工现场管理情况等。工程建设基本完成阶段的项目，重点巡查产业发展成效、特色风貌塑造成效、乡村治理体系等方面。

四、巡查组织方式

一是“点”“面”工作相结合。对县（市、区）开展面上巡查，包括镇村布局规划编制情况、工作方案制订情况、年度计划安排情况、整体进度推进情况等。点上巡查主要是项目履行基本建设程序情况、规划设计、工程质量安全、产业发展、历史文化保护、乡村治理等。

二是实地踏看与村民访谈相结合。各巡查工作组实地踏看住房条件改善村庄工作推进情况，调阅相关工程建设图纸、踏看工程施工现场；访谈村干部、村民，了解村民对住房条件改善工作的知情与参与情况，了解村民诉求与权益保障情况。

三是“明查”与“暗访”相结合。巡查工作组首先对相关县（市、区）面上情况每季度一次开展“明查”，在有计划推进“明查”的同时，不定期组织“暗访”。对巡查过程中发现问题较多或整改不到位的地区，将加大“暗访”的深度及频率。

四是巡查与通报相结合。各巡查工作组需每个月对巡查地区开展一次以上的巡查，每次一周左右，每个季度需将改善农民居住条件所有项目巡查一遍，每个月形成一份问题清单及经验做法并集中向盐城市改善农民群众住房条件工作领导小组专题汇报，每个季度形成一份书面巡查报告，认真总结各地工作整体进展、经验做法、存在问题，提出整改建议。

五、其他安排和要求

盐城市改善农民群众住房条件工作第三方巡查拟采用政府购买服务的方式，时间暂定半年，以竞争性谈判方式确定巡查单位。巡查单位根据巡查要求研究制定工作方案，工作方案应包括拟参加巡查的团队的组建方案、技术力量的配备说明、团队负责人相关工作经验介绍、巡查的经费预算等，经过方案比选后确定巡查单位。

附件1:县（市、区）巡查机制情况一览表

附件2: 县（市、区）工作情况一览表

附件3: 巡查项目记录表

附件4: 负面清单一览表

附件5: 巡查情况汇总表

附件6: 县（市、区）2019年农房改善项目统计表

附件1

县（市、区）级巡查机制情况一览表

| _________县（市、区）巡查制度基本情况 |  |
| --- | --- |
| 巡查机制建立时间 |  |
| 依托单位或专家 |  |
| 巡查频率 |  |
| 巡查内容 （规划设计、质量安全等） |  |
| 巡查结果应用情况（整改意见、督办交办等） |  |
| 经验做法、取得成效等 |  |

组长：            巡查人员：                      巡查日期：

附件2

县（市、区）工作情况一览表

| ______县（市、区）工作情况一览表 |  |
| --- | --- |
| 年度任务量 | 进城： 入镇： 新建新型社区： 就地翻建新建： |
| 镇村布局规划 | 现状：（乡镇、行政村、自然村数量） 规划：（集聚提升、特色保护、城郊融合、搬迁撤并、其他一般村数量） |
| 工作推进计划及进度 |  |
| 经验做法 |  |
| 存在问题 |  |

组长：            巡查人员：                      巡查日期：

附件3

巡查项目记录表

县（市、区）镇（街道）项目

- 项目类型：（①规划新建  ②集聚提升  ③特色保护）

填报说明：需根据项目类型和所处的建设阶段填写，不同阶段巡查内容不同，相关信息可空缺。

| 基 本 情 况 | 涉及行政村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及自然村数量（个） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涉及村庄人口引导情况 |  |  |  | 总人口： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中 | 进城居住： 入镇居住： 新建新型农村社区： 在规划发展村庄就地新建、翻建： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原村庄户均宅基地面积（亩）、户均建筑面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 村民人均纯收入（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 原村集体可支配收入（万元）(若涉及多个行政村，可分别填写) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 村庄产业发展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 村庄（新型农村社区） 区位 |  |  |  | ①城区（城市规划建设用地范围以内） ②镇区（镇区规划建设用地范围以内） ③被撤并乡集镇 ④乡村地区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地形地貌特征 |  |  |  | ①平原②丘陵岗地 ③山地 ④水网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特色资源 （历史文化、特色生态等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模 |  |  |  | 占地面积： 建筑面积： 户数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农民意愿调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 托底安置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金来源及投入情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规 划 设 计 及落地情况 | 规划设计单位（含规划、建筑、景观等，若为不同单位请单独填写） |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位资质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工图设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位资质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划设计当前进展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状用地规模（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状户数（户） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划用地规模（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划户数（户） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 翻建/插建户数 （有翻建、插建情况时填写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划布局形式及边界形态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农房建筑层数（如低层、多层、小高层等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农房建筑设计外观及风貌特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建农房结构形式 |  | 砖混结构户 |  |  |  |  |  |  |  |  | 框架结构户 |  |  |  |  |  |
|  | 公建配套内容及规模（如幼儿园、卫生室、文化活动站等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础设施配套内容及规模（如给排水、电力通讯、道路等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产业发展策略及路径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特色资源保护及彰显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划设计落地情况 | 规划、设计、施工图衔接情况 |  |  |  |  | ①完全衔接、无调整 |  |  |  |  |  |  | ②设计变更、有调整 |  |  |  |
|  |  | 若有调整，调整的主要内容是什么 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共服务设施和基础设施有无调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计变更手续办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计方案落地 | ①建设依规划设计落地 |  |  |  | ②有部分不符 |  |  |  |  |  |  | ③基本不符 |  |  |  |
|  |  | 若有未按规划设计方案落地的情况，不符的内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量安全 | 统一代建的农房建设工程 | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑工程开工建设前，建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人是否签署授权书，明确本单位项目负责人，并签署质量终身责任承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否已建立五个主要责任人的基本信息、责任承诺书、法定代表人授权书为主要内容的信息档案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场是否干净整洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场是否有扬尘保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场噪音是否影响村民生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场物料是否堆码整齐，并附有标识牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工材料是否符合质量标准（提供质检证明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工废料是否按规范进行处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装完毕的脚手架与模板是否安全规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全防护网是否封闭严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电力施工机是否具有可靠的接地保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有保卫消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有的各类安全施工报告、许可证检查是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否邀请村民参与工程质量监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场工人是否按规定佩戴安全帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夜晚施工是否配有规范的大灯以及必要的安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工车辆进出及停放是否有专用场地，是否会对道路，环境等造成影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场实体质量及观感质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农户自行建设 | 是否履行宅基地审批手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否取得乡村规划建设许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否审批范围内建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 承建人是工匠还是施工企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图纸来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否按照规定设计图进行施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料供应来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑材料是否按规范堆放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场是否影响周边环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 县级主管部门、乡镇、村是否开展了技术指导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产业发展及特色彰显 | 主导产业 |  |  |  |  |  |  |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地流转面积及用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新型经营主体 |  |  | ①家庭农场： |  |  |  | ②农村合作社： |  |  |  |  |  |  | ③其他： |  |  |
|  | 特色产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新型职业农民培育情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 富民增收及就业创业引导情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 历史文化遗存保护措施及效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特色资源挖掘、保护和彰显情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑风貌塑造情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 景观风貌塑造情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡村建设技能型人才的利用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡土建设材料的使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会治理 | 农村社区治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 村民自治机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村文化生活开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 村庄（社区）长效管护经费来源及管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附项目建设各阶段相关影像资料（现状、设计图、建设中、成效等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

组长：            巡查人员：                      巡查日期：

附件4

负面清单一览表

县（市、区）镇（街道）项目

| 编号 | 负面清单内容 | 是否存在问题 |  | 相关问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 违规审批不符合土地利用规划、城乡规划的项目 |  |  |  |
| 2 | 违规审批不满足生态红线管控要求、环境治理标准要求或环境准入条件的项目 |  |  |  |
| 3 | 存在违法用地、违法建设，占用永久基本农田情况 |  |  |  |
| 4 | 大拆大建、强制农民搬迁和集中上楼 |  |  |  |
| 5 | 严重违背农民意愿，出现强制搬迁、野蛮搬迁等行为 |  |  |  |
| 6 | 随意撤并村庄搞大社区 |  |  |  |
| 7 | 违反项目建设基本程序，违规转包分包 |  |  |  |
| 8 | 在竣工验收过程中徇私舞弊或违反规定程序组织验收 |  |  |  |
| 9 | 违规变相举债，增加乡镇、村级债务 |  |  |  |
| 10 | 破坏历史文化镇村和传统村落 |  |  |  |
| 11 | 擅自调整镇村布局规划确定的特色村 |  |  |  |
| 12 | 搞运动式推进，急功近利 |  |  |  |
| 13 | 在争取上级资金时弄虚作假，虚报、伪造相关数据，骗取补助资金或挪作他用 |  |  |  |

组长：             巡查人员：              巡查日期：

附件5

巡查情况汇总表

| 县（市、区）巡查情况汇总表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 规划、设计及落地方面 |  |
| 施工质量安全方面 |  |
| 产业发展及文化保护等方面 |  |
| 乡村治理方面 |  |
| 负面清单管理方面 |  |

组长：             巡查人员：              巡查日期：

附件6

各县（市、区）2019年农房改善项目统计表

| 县（市、区） | 2019年计划实施项目数（个） | 截止2019年8月上旬已开工项目数（个） |
| --- | --- | --- |

## 第四章  项目需求

一、巡查范围

市改善农民群众住房条件工作巡查区域分为三个片区，一片区：东台市、大丰区、盐都区、盐城经济技术开发区；二片区：亭湖区、盐南高新区、射阳县、建湖县；三片区：阜宁县、滨海县、响水县。每个巡查工作组由注册规划师牵头，二级注册建筑师及建筑高级工程师组成，负责一个片区范围内所有的农房改善项目巡查。

二、巡查重点内容

《盐城市农村集中居住区规划建设与管理的规定（试行）》与市委市政府《关于加快全市农民群众住房条件推进城乡融合发展的实施办法》规定的内容，根据各地报送的工作动态与项目进展情况，查看镇村布局规划、工作方案、年度计划等台账资料，实地踏看项目建设情况，抽查报送情况的准确性和示范项目履行基本建设程序情况，了解地方推进住房条件改善相关工作组织、责任落实等情况，全过程跟踪集中居住点项目建设，留存各阶段影像资料。

（一）规划、设计及落地方面。村庄规划方案的科学性与合理性；施工图设计与规划设计方案衔接情况；若有设计变更，设计变更是否履行法定审批程序、是否影响规划设计意图；规划设计方案落地情况。

（二）施工质量安全方面。统一代建的巡查内容包括项目建设基本程序履行情况；五方责任主体质量终身责任制落实情况；现场安全管理、抽检报验、文明施工、实体质量及观感质量等。农户自建的巡查内容包括农房建设审批情况，建房人与承建人之间的责任落实情况，县级建设主管部门、乡镇政府（街道办事处）对农房建设质量安全的技术指导情况。

（三）产业发展及特色彰显等方面。产业发展与引导情况；集中居住点选址与富民增收和就业创业结合情况；历史文化遗存、传统村落保护与利用情况；特色资源保护及彰显情况；特色风貌塑造与彰显情况。

（四）乡村治理方面。农村社区治理与村民自治机制；村庄建设及整治相关村规民约、管护队伍、管理制度、经费来源等长效管理情况；社会组织延续情况；农村文化生活开展情况。

（五）负面清单落实情况。是否按照省委、省政府《关于加快改善苏北地区农民群众住房条件推进城乡融合发展的意见》、市委市政府《关于加快全市农民群众住房条件推进城乡融合发展的实施办法》严格负面清单管理，严格遵守纪律规定，坚决守住相关工作底线。

三、巡查工作要求

（一）采取不同的巡查方式。根据各地工作推进情况，分类确定巡查方式。对已建立县级巡查制度的地区，市级巡查主要包括县级巡查工作体系建立健全情况，巡查问题整改情况，随机对改善农民居住条件项目进行抽样巡查。对未建立县级巡查制度的地区，对改善农民居住条件项目开展全面巡查。

（二）确定不同阶段的巡查重点。根据项目推进所处阶段，合理确定巡查重点。处于规划设计阶段的项目，重点巡查规划设计方案的科学性及合理性，包括公共服务设施和基础设施配套、产业发展策略、历史文化保护、特色风貌塑造等。处于施工阶段的项目，重点巡查施工质量安全以及规划设计落实情况，包括农房、公共服务、基础设施等的落地情况，项目建设基本程序履行情况，施工现场管理情况等。工程建设基本完成阶段的项目，重点巡查产业发展成效、特色风貌塑造成效、乡村治理体系等方面。

四、巡查组织方式

（一）“点”“面”工作相结合。对县（市、区）开展面上巡查，包括镇村布局规划编制情况、工作方案制订情况、年度计划安排情况、整体进度推进情况等。点上巡查主要是项目履行基本建设程序情况、规划设计、工程质量安全、产业发展、历史文化保护、乡村治理等。

（二）实地踏看与村民访谈相结合。各巡查工作组实地踏看住房条件改善村庄工作推进情况，调阅相关工程建设图纸、踏看工程施工现场；访谈村干部、村民，了解村民对住房条件改善工作的知情与参与情况，了解村民诉求与权益保障情况。

（三）“明查”与“暗访”相结合。巡查工作组首先对相关县（市、区）面上情况每季度一次开展“明查”，在有计划推进“明查”的同时，不定期组织“暗访”。对巡查过程中发现问题较多或整改不到位的地区，将加大“暗访”的深度及频率。

（四）巡查与通报相结合。各巡查工作组需每个月对巡查地区开展一次以上的巡查，每次一周左右，每个季度需将改善农民居住条件所有项目巡查一遍，每个月形成一份问题清单及经验做法并集中向盐城市改善农民群众住房条件工作领导小组专题汇报，每个季度形成一份书面巡查报告，认真总结各地工作整体进展、经验做法、存在问题，提出整改建议。

五、其他安排和要求

盐城市改善农民群众住房条件工作第三方巡查采用政府购买服务的方式，时间暂定半年，以竞争性谈判方式确定巡查单位。巡查单位根据巡查要求研究制定工作方案，工作方案应包括拟参加巡查的团队的组建方案、技术力量的配备说明、团队负责人相关工作经验介绍、巡查的经费预算等，经过方案比选后确定巡查单位。

## 第五章  谈判响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

响应文件主要目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、技术方案、服务承诺

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加本集采机构采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 0 |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、谈判响应函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的       号谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项 目 编 号 | ## YCCG -TP 号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： |  |
| 保证金形式： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

六、技术方案、服务承诺