招 标 文 件

项目编号：YCCG-1909-115

项目名称：盐城市大比例尺地形图测绘市区 1∶500正射影像图制作及地形图测绘项目

盐城市自然资源和规划局

2019年9月30日

# 总  目  录

# 招标公告……………………………………3

# 投标人须知…………………………………8

# 合同条款及格式……………………………23

# 项目需求……………………………………32

# 评标方法与评标标准………………………40

# 投标文件格式…………………………44

# 第一章  招标公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市自然资源和规划局委托，决定就其所需的盐城市区1：500正射影像图制作及地形图测绘进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：盐城市大比例尺地形图测绘市区1∶500正射影像图制作及地形图测绘

标书编号：YCCG1909-115

二、招标项目（简要说明）及预算金额

（一）项目范围：盐城市主城区及城郊结合部部分区域。采用航测法生产，目前已完成航空摄影招标，11月底前完成航空摄影。1:500地形图测绘面积约597平方公里。

（二）工期要求：2020年6月前完成甲方指定的区域约200km2，2020年9月完成全部项目并通过质检。

（三）质量要求及验收标准：通过江苏省测绘产品质量检验监督站的质量检验。

（四）本项目采购预算为2626万元，共1个标段；如下图所示，项目范围以招标人实际划定的范围为准，招标人保留对上述范围适当调整的权利。（见附件）

（五）本项目设定最高限价2626万元，该 1：500正射影像图制作及地形图测绘最高单价为4.40万元/平方公里。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、投标人须具有甲级测绘资质证书，且其资质证书专业范围同时包含摄影测量与遥感、工程测量、大地测量和地理信息系统工程；

2、本项目允许联合体投标，但须满足下列要求：

①联合体组成单位不超过三家，且须提供联合体协议书，明确联合体牵头单位及联合体成员单位的权利义务，要求明确联合体牵头单位对项目整体质量、进度负总责，其他具体分工可由各单位自行协商；

②2014年1月1日以后（以合同签订日期为准）,联合体牵头单位与联合体成员单位间应有1:500或1:1000地形图航测成图测绘合作经历，且产品经省或省级以上质量监督检验部门检定合格，否则联合体资格审查不予通过（须提供合同原件和省级或以上质检报告，缺一不可）。

③联合体各单位均需满足上述测绘资质要求；

④联合体各成员单位不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目投标。

⑤本项目上不允许分包。

3、投标人须保证项目负责人为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为 2019年9月的某一天，则投标单位需保证以上人员 2019年3月-2019年8月养老保险均在本单位缴纳）。投标事业单位可提供其主管部门（人事机构）出具该单位项目负责人事业性质在编证明代替上述所需资料。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

五、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“盐城市政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“盐城市政府采购网”上免费下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

六、投标文件接收信息

投标文件开始接收时间：2019年10月21日下午14:30-15:00；

投标文件接收截止时间：2019年10月21日下午15:00；

投标文件接收地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标 五 室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

七、开标有关信息

开标时间：2019年10月21日下午15:00；

开标地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标 五 室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

八、本次招标联系事项

（一）采购人联系人：李女士

联系电话：0515-88180087

采购人地址：盐城市毓龙东路59号

邮政编码：224000

（二）盐城市政府采购中心联系人：范女士

联系电话：0515-86663181

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼508室

邮政编码：224005

对资格条件、项目需求、评分标准等部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

九、投标文件制作份数要求

正本份数：1份    副本份数：6份

十、本次招标投标保证金

本项目投标保证金数额为肆拾万元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接转（汇）至招标文件中指定的盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：根据招标文件中指定的账号(83290090010180101000034)转（汇）入，不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，因开标现场不再核验保证金收据，以该项目指定的保证金专用账户及专用账号显示的信息为准。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次文件发放前，在盐城市公共资源交易中心已有足额保证金的可参与投标。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083529，66883529

盐城市自然资源和规划局

2019年9月30日

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担相关费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购中心负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。

#### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

9.2采购中心有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

投标人编写投标文件应按照招标文件要求及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。投标文件应（至少）包括（但不限于）：

（1）资信证明文件要求（见格式）；

（2）资格性审查响应对照表（见格式）；

（3）符合性检查响应对照表（见格式）；

（4）投标函（格式）；

（5）开标一览表（格式），投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件；

（6）已标价工程量清单；

（7）技术参数响应及偏离表；

（8）商务条款响应及偏离表；

（9）招标文件要求的或投标人认为有必要的其他材料。

注：上述材料须合订成册，正本1份，副本6份。装入档案袋密封。投标时需提供电子标书（U盘）一份。（U盘中含包含投标书面文件所有内容，另外还须包含报价的软件版计价成果文件，U盘表面加贴标签并注明单位名称）。

11.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 17、投标保证金

17.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

17.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，采购中心拒绝接收其投标文件。

17.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

17.4签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。

17.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3） 投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4） 投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；

#### 18、投标有效期

18.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 19、投标文件份数和签署

19.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。正本份数：1份；副本份数：6份。（另请提供电子标书U盘一份，U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

19.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供（所有证书等用于核查的原件单独密封在一个封袋内，在封袋上标明工程名称、投标单位、投标日期并盖公章和法人章与投标文件一并提交），文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

19.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 20、投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

20.2 密封的投标文件应：

20.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

20.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

20.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝。

#### 21、投标截止日期

21.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

21.2 采购中心有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 22、迟交的投标文件

22.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 23、投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

23.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

23.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 24、开标

24.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

24.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、监管代表、投标人代表等参加。

24.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

24.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

24.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

24.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 25、资格审查

25.1依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人委托评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，以书面形式留存并归档。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

评委会在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

合格投标人不足3家的，不得评标。

#### 26、评标委员会

26.1 资格审查通过后，采购中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

26.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

26.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 27、评标过程的保密与公正

27.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

27.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

#### 28、投标的澄清

28.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

28.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

28.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 29、对投标文件的评审

29.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

29.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

29.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

29.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

29.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。   (87号令第31条)

#### 30、无效投标条款和废标条款

30.1无效投标条款

30.1.1未按要求交纳投标保证金的；

30.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

30.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

30.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

30.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

30.1.6未通过符合性检查的；

30.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

30.1.8 投标人串通投标；

30.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

30.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

30.2废标条款：

30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3因重大变故，采购任务取消的；

30.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

30.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

30.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

### 六、定标

#### 31、确定中标单位

31.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

31.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

31.3采购中心将在“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

31.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

31.4.1提供虚假材料谋取中标的；

31.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的；

31.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

31.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

31.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

31.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

31.4.7不符合法律、法规的规定的。

31.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

31.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

31.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

31.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

31.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

31.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

32、质疑处理

32.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

32.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

32.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

32.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

32.4质疑函应当包括下列内容：

32.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

32.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

32.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

32.4.4提起质疑的日期；

32.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

32.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

32.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

32.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

#### 33、中标通知书

33.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

33.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

#### 34. 签订合同

34.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

34.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 35、货物和服务的追加、减少和添购

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

36、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失

- 政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

## 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省测绘地理信息服务合同

（示范文本）

项目名称：

合同编号：

| 江苏省测绘地理信息局 | 监制 |
| --- | --- |
| 江苏省工商行政管理局 |  |

定作人（甲方）：

承揽人（乙方）：

见证方：

承揽人测绘资质等级以及相应业务范围：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《江苏省测绘条例》、《江苏省测绘市场管理规定》等有关法律法规规章，经双方协商一致签订本合同。

第一条  测绘地理信息项目范围（包括地点、面积、地理位置等）

第二条  测绘地理信息服务内容（包括测绘地理信息项目和工作量等）

第三条  执行技术标准

| 序 号 | 标 准 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 级 别 |
| --- | --- | --- | --- |

第四条  测绘基准和主要技术指标

第五条  测绘地理信息服务费

1、取费依据：国家、省颁布的测绘地理信息服务价格标准。

2、取费项目及预算服务总价款：

| 序号 | 项 目 名 称 | 工作量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算服务总价款： |

总价款含招标、生产、评审、报奖、后续服务、税费以及所有不可预见的全部相关费用，包干使用，结算不再调整。

第六条  甲方的义务

1、自合同签订之日起　　日内向乙方提供有关资料。

2、自接到乙方编制的技术设计书之日起　　日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

3、应当保证乙方的测绘地理信息队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员提供必要的工作条件。

4、甲方保证服务款按时足额到位，以保证项目的顺利进行。

5、在合同履行期间和履行完后，承担获取或知悉的涉密地理信息的保密责任，并与乙方签订保密协议。

第七条  乙方的义务

1、自收到甲方的有关材料之日起　　日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起　　日内组织测绘地理信息队伍进场作业。

3、乙方应当根据技术设计书要求确保测绘地理信息项目如期完成。

4、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属于乙方所有的测绘地理信息成果。

5、乙方应当在合同签订之日起十五个工作日内，将本单位测绘资质证书、项目技术设计书、合同文本的复印件报项目所在地测绘地理信息行政主管部门备案。

6、按照国家有关规定，地理信息系统项目提交相应文档以及完整软件源代码，保证提供给甲方的成果未侵犯第三方著作权、商标权、专利权等知识产权。负责为甲方提供项目所涉及的软件设备使用、管理及维护等方面的培训。

第八条  测绘地理信息项目分包

本项目原则上不允许分包。

第九条  测绘地理信息项目完成工期

| 序号 | 项 目 工 序 | 完 成 时 间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

全部成果应于　　年　　月　　日前交甲方验收。

第十条  乙方应当于项目完工之日起　　日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起　　日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘地理信息项目进行验收，并出具测绘地理信息成果验收报告书；日内不组织验收的，视为通过验收。

对乙方所提交的测绘地理信息成果的质量有争议的，由乙方向项目所在地的省级测绘产品质量监督检验部门申请检验，检验结果为合格的，检验费用由甲方负担，检验期视为顺延工期；检验结果为不合格的，检验费用由乙方负担，检验期不视为顺延工期。

第十一条  对乙方测绘地理信息成果的所有权、使用权和著作权归属的约定

第十二条  测绘地理信息服务费支付日期和方式

（1）在合同签订后退还投标保证金的同时，乙方向甲方交纳人民币  万元作为履约保证金。

（2）合同签订后，乙方人员全部进入测区工作30日内支付总额度的30％；

（3）项目全部完成并通过江苏省测绘产品质量监督检验站的质检后60日内，支付总额度的50％，并无息退还履约保证金；

（4）剩余20%经费作为质量保证金，在质量承诺兑现、成果使用正常运行半年后，支付剩余价款。在此期间，乙方必须由项目负责人负责后续服务，如发生重大质量事故，导致甲方赔偿的，余款不再支付。

第十三条  测绘地理信息成果交付

乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘地理信息成果。（见下表）

| 序号 | 成 果 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第十四条  甲方违约责任

1、合同签订后，乙方未进入现场工作前，由于甲方项目停止而终止合同的，甲方无权请求返还定金，并按乙方未进入现场工作前完成的实际工作量支付服务价款。双方没有约定定金的，甲方应按完成的实际工作量支付服务价款，并赔偿乙方因合同解除所遭受的其他损失。

2、甲方未按要求支付乙方服务费时，按照逾期时间分别处理：

⑴逾期在日内，甲方应以逾期天数，按日向乙方支付逾期应付款万分之  的违约金，合同继续履行；

⑵逾期超过日后，乙方有权解除合同，甲方按合同约定的预算服务总价款的   %向乙方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，甲方应以逾期天数，按日向乙方支付逾期应付款万分之的违约金。

3、对于乙方提供的图纸和技术资料以及属于乙方的测绘地理信息成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同服务总价款的    %支付违约金。

第十五条  乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付服务价款的　　%，人民币      元，并归还甲方预付的全部服务款。

2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了服务款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘地理信息成果时，按照逾期时间分别处理：

⑴逾期在日内，乙方应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算服务总价款的万分之 计算，合同继续履行；

⑵逾期超过日后，甲方有权解除合同，乙方按合同约定的预算服务总价款的%向甲方支付违约金。甲方愿意继续履行合同的，乙方应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算服务总价款的万分之 计算。

因下列原因或者甲方提供的资料不准确等客观原因造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。

⑴

⑵

⑶

乙方逾期提交测绘地理信息成果，在逾期期间遭遇上述客观原因，不免除其赔偿责任。

3、违规分包的，甲方责令改正，没收违法所得，可以并处分包项目金额千分之五以上千分之十以下罚款；对整个项目可以暂停资金拨付。

4、乙方提交的测绘地理信息成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或者采取补救措施，以达到质量要求。因测绘地理信息成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

5、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘地理信息成果，乙方有保密义务，不得以任何形式向第三方转让或者提供服务，否则甲方有权要求乙方按本合同服务总价款的%支付违约金。

6、乙方违反本合同第八条约定，擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算服务总价款的    %（人民币　　元）违约金。

第十六条  不可抗力的处理

由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十七条  本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需要变更本合同的，要求变更的一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签订书面协议，任何一方无权变更合同，否则由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十八条  本合同执行过程中的未尽事宜，双方应当本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十九条  其他约定

1、盐城市政府采购YCCG    号招标文件和乙方的投标文件中被招标方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

2、本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

第二十条  争议的处理

因本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可以向盐城仲裁委员会申请仲裁。

第二十一条  附则

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

定作人名称（盖章）　　　　　　　　　承揽人名称（盖章）

定作人住所：　　　　　　　　　　　　承揽人住所：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：　　　　　　　　　　　　　　联系人：

电　话：　　　　　　　　　　　　　　电　话：

传　真：　　　　　　　　　　　　　　传　真：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　开户银行：

银行账号：　　　　　　　　　　　　　银行账号：

法定代表人（签字）：　　　　　　　　法定代表人（签字）：

（委托代理人） 　　　　 　　　　　　（委托代理人）

签订时间：                          签订时间：

签订地点：                          签订地点:

# 第四章 项目需求

1、项目概况

1.1、项目主要任务

为加强盐城市基础测绘工作，提升盐城市基础地理信息数据为社会经济建设服务水平，更新数字盐城地理空间框架建设项目成果，为智慧盐城时空大数据与云平台建设奠定扎实的空间数据基础，盐城市自然资源与规划局拟对盐城市中心城区范围约597平方公里进行基础地理信息数据采集，以满足城市空间规划、建设、管理及智慧城市建设的需要。具体要求如下：

（1）盐城市中心城区约597平方公里范围DOM、DEM制作；同时收集、处理2010-2017年间、覆盖盐城市中心城区597平方公里范围的多时相高分辨率航空影像数据（分辨率不低于0.3米）；

（2）盐城市中心城区约597平方公里范围1∶500比例尺地形图航测成图测绘；

（3）盐城市中心城区约597平方公里范围1∶500比例尺地形图数据入库。

项目任务分布情况见图1。

（4）求取盐城市中心城区总规、详规CAD数据和CGCS2000国家大地坐标系统之间的转换参数，建立转换关系，解决规划数据与省自然资源厅的数据汇缴参数一致性问题，并承担试点区域数据转换工作。

1.2测区自然地理概况

盐城市地处北纬32°34′～34°28′，东经119°27′～120°54′之间，位于江苏省东部沿海中部，长江三角洲城市群北翼，东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望，辖亭湖区、盐都区、大丰区、东台市、滨海县、射阳县、阜宁县、建湖县、响水县九个行政区。

盐城有着得天独厚的土地、海洋、滩涂资源，是江苏省土地面积最大、海岸线最长的地级市，全市土地总面积1.7万平方公里，其中沿海滩涂面积45.53万公顷，占全省沿海滩涂面积的75%；海岸线长582公里，占全省海岸线总长度的56%。全市地势平坦，河渠纵横，物产富饶，素有“鱼米之乡”的美称。

全境为平原地貌，西北部和东南部高，中部和东北部低洼，大部分地区海拔不足5米，最大相对高度不足8米。分为3个平原区：黄淮平原区、里下河平原区和滨海平原区。

测区交通发达，截止2015年底，全市共有公路总里程19526公里，其中国道654公里、省道1271公里；拥有等级公路17603公里，其中高速公路359公里，一级公路1394公里，二级公路2495公里。全市基本形成以高速公路为主骨架，以国省干线为支撑，以农村公路为配套的通达城乡的公路网络。

盐城属于北亚热带气候向南暖温带气候过渡的地带。一般以灌溉总渠为界，渠南为北亚热带气候带，渠北为南暖温带气候带。由于东临黄海，海洋调节作用非常明显，也可属于湿润的季风气候区。主要特点是：季风盛行，四季分明，雨水丰沛，雨热同季，日照充足，无霜期长。气候受海洋影响较大，与同纬度的江苏省西部地区相比，春季气温低且回升迟；秋季气温下降缓慢且高于春温；年降水量也比本省西部明显偏多。季风气候明显，冬季受欧亚大陆冷气团影响，盛行偏北风且多寒冷天气；夏季受太平洋副热带高压影响，盛行偏南风且多炎热天气，空气温暖而湿润，雨水丰沛。

# 2、已有资料收集及分析利用

## 2.1、已有控制资料

（1）测区及周边有江苏省“十三五”省级基础测绘高程控制网升级改造项目一等水准路线2条（Ⅰ振无线、Ⅰ临无线）共约180千米，二等水准路线4条（Ⅱ射上线、Ⅱ上高线、Ⅱ宝上线、Ⅱ刘裕线）共约220千米，可用于本项目高程控制网布设。

（2）测区有2006年由江苏省测绘工程院完成的盐城市区基础测绘项目，包括14个C级GNSS点、57个D级GNSS点、161个E级GNSS点，连测了三、四等水准路线共1992千米，具有1985国家高程基准高程，部分点位可以用于布设本项目高程控制网。

（3）测区及周边有2018年江苏省测绘工程院完成的盐城市现代测绘基准CGCS2000建设工程，包括D及GNSS点320个，二等水准路线151.3千米，部分点位可用于布设本项目高程控制网。

## 2.2已有图形数据资料

- 测区2019年航空摄影原始相片成果（0.05米地面分辨率）；

# 3、作业技术依据

表1：作业技术依据

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准版本号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量内业规范》 | GB/T 7930-2008 |
| 2 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量外业规范》 | GB/T 7931-2008 |
| 3 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量数字化测图规范》 | GB/T 15967-2008 |
| 4 | 《全球定位系统（GNSS）测量规范》 | GB/T 18314-2009 |
| 5 | 《卫星定位城市测量技术规范》 | CJJ/T 73-2010 |
| 6 | 《数字地形图产品基本要求》 | GB/T 17278-2009 |
| 7 | 《GPS高程测量规范》 | DB32/T1223－2008 |
| 8 | 《数字测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 18316-2008 |
| 9 | 《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图图式》（简称《图式》） | GB/T 20257.1-2017 |
| 10 | 《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》 | GB/T 23236-2009 |
| 11 | 《区域似大地水准面精化基本技术规定》 | GB/T 23709-2009 |
| 12 | 《测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 24356-2009 |
| 13 | 《IMU/GPS辅助航空摄影技术规范》 | GB/T 27919-2011 |
| 14 | 《数字航空摄影规范 第1部分：框幅式数字航空摄影》 | GB/T 27920.1-2011 |
| 15 | 《测绘技术设计规定》 | CH/T 1004-2005 |
| 16 | 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 | CH/T 2009-2010 |
| 17 | 《数字航空摄影测量 控制测量规范》 | CH/T 3006-2011 |
| 18 | 《江苏省1∶500、1∶1000、1∶2000基础地理信息数据标准》 |  |
| 19 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1 000 1∶2 000数字线划图》 | CH/T 9008.1-2010 |
| 20 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1000 1∶2000数字高程模型》 | CH/T 9008.2-2010 |
| 21 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1 000 1∶2 000数字正射影像图》 | CH/T 9008.3-2010 |
| 22 | 《城市测量规范》 | CJJ/T 8-2011 |
| 23 | 《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》 |  |
| 24 | 《国土资源部国家测绘地理信息局关于加快使用 2000国家大地坐标系的通知》 |  |
| 25 | 《江苏省市县级国土资源空间数据2000国家大地坐标系转换技术指南》 |  |
| 26 | 《江苏省测绘监理管理办法》 |  |
| 27 | 《盐城市“多库合一”大比例尺基础地理数据库建设数据标准（初稿）》 |  |
| 28 | 《盐城市城市基础地理信息数据标准》 |  |

# 4、成图规格及主要精度指标要求

## 4.1、测绘基准

(1) 平面坐标系统：采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），高斯-克吕格投影,中央子午线为120°，3°分带。采用江苏省2000国家大地坐标框架控制点成果起算。

(2) 高程系统：采用1985国家高程基准。

## 4.2、成图比例尺

DLG比例尺：1∶500；

DOM比例尺：1∶500；

DEM比例尺：1∶500。

## 4.3、分幅及编号

(1) 分幅：为了便于组织生产，数据生产过程中拟采用50 cm×50cm正方形分幅，可以按任务区分块生产。

(2) 图幅编号：以图幅的西南角坐标整公里数编号，X坐标在前，Y坐标在后，中间加短线连接，取整公里数小数点前三位和小数点后两位，如221.25-302.25。

(3) 图名：图名采用图幅内较大居民地、主要自然地理名称或行政企事业单位名称，全测区内图名不得出现同名，本幅图内取不到合适的图名，可用相邻图幅名称加方位字作为图名，如**巷（南）等，若加方位命名还取不到图名时，可只注图号。

(4) 文件名：生产过程数据以图幅编号或分块名为文件命名。

## 4.4、数据格式

(1)  1∶500 DLG数据文件为存储在ArcGIS Geodatabase数据库中；

(2)  1∶500 DOM为GeoTIFF格式，并生成描述影像大地信息的TFW文件；

(3)  1∶500 DEM提供Arc GRID格式数据。

## 4.5、基本精度指标

(1)地形图平面精度

地物点点位中误差与间距中误差要求见表2。

表2：地物点点位中误差与间距中误差要求

| 地区分类 | 平面位置中误差（图上mm） | 邻近地物点间距中误差 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 建、构筑物（图上mm） | 其他地物（图上mm ） |
| 平地 | ±0.50 | ±0.40 | ±0.50 |

注：建筑物密集区及隐蔽地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。

(2) 像控点精度

像片平面控制点和平高控制点对邻近基础控制点的平面位置中误差不应超过地物点平面位置中误差的1/5。

像片高程控制点和平高控制点对邻近基础控制点的高程中误差不应超过基本等高距的1/10。

(3) 基本等高距

平地均用0.5米等高距。平坦地区等高线不超过2条时可不绘等高线。

(4) 高程注记点精度

城市建筑区和基本等高距为0.5m的平坦地区，高程注记点相对于邻近高程控制点的高程中误差不应大于±0.15m。

其他地区高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量，等高线插求点相对于邻近高程控制点的高程中误差，平地不应大于基本等高距的1/3，丘陵地不应大于基本等高距的1/2。

(5) 高程注记点密度

一般地区高程注记点图上每平方分米10-12个,居民地密集区及水稻田平坦地区每平方分米8-10个。高程注记至0.01米。

(6)平面和高程中误差的2倍为最大误差。

(7)DOM技术指标见表3。

表3：DOM技术指标

| 地形类别 | 平面位置中误差 图上（mm） | 地面分辨率(m) | 色彩模式 | 接边误差 （像素） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平地 | ≤0.5 | 0.05 | RGB/24位 | ≤2 |

注：特殊困难地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。

(8)DEM技术指标

DEM格网尺寸为0.5米。高程中误差平地为0.25米。

(9)坐标转换技术指标

# 5、上交成果资料

## 5.1、数字正射影像图成果、数字高程模型成果

(1)像控点布点图、像控点成果表；

(2)空三加密成果；

(3) DEM数据；

(4)0.05米分辨率正射影像数据（非压缩Tiff文件、定位信息Tfw文件）；

(5)元数据。

## 5.2DLG数据成果

(1) 盐城市域DLG数据库(CAD、ArcGIS Geodatabase两种格式，2000国家大地坐标系，DVD光盘各1份)；

(2) 图幅级元数据。

(3) 试点街道总规、详规坐标系统转换后的数据成果。

## 5.3文档资料

(1)项目技术设计书2份；

(2)项目技术总结2份；

(3)项目质量检查报告2份。

## 5.4其他资料

相关测绘仪器检定证书等。

# 6、工期要求

（1）2020年3月底前，在前序航飞如期完成前提下，提交全部约597平方公里最新DOM成果；

（2）2020年6月底前，提交盐城市甲方指定区域约200平方公里1：500DLG成果；

（3）2020年9月底前，提交全部成果

7、测绘成果的验收

本项目由盐城市自然资源和规划局委托江苏省测绘产品质量监督检验站进行最终成果的产品检验，充分保证项目成果的质量。

在此基础上要求作业单位，严格按照国家测绘局制定的《测绘产品检查验收规定》或各单位的《测绘产品质量检查和质量评定实施细则》执行过程质量控制，实行两级检查一级验收制。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较,组成联合体投标的以联合体牵头人的情况作为评分依据，牵头人要对项目质量、工期及安全管理等承担主体责任。评标采用综合评分法确定中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

二、评标标准

| 评价 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 15分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15 分。其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15%×100。 |
| 企业综合实力分 | 35分 | 1、业绩（22分）： 1）投标人2014年以来（以合同签订日期为准，下同）承担的县市级以上（含）航测法1:500地形图生产项目（包括正射影像图制作、外业调绘、内业编辑，单个合同航测成图面积超过100（含）平方公里，得2分，单个合同航测成图面积超过30平方公里（含）不到100平方公里的，有一个得一分，其他不得分，最高得6分； 2）投标人2014年以来（以合同签订日期为准，下同）承担的县市级以上（含）航测法1:1000地形图生产项目，单个项目合同航测成图面积在50平方公里以上的有一个得2分，其他不得分，最高得6分； 3）投标人2014年以来内完成的智慧城市时空大数据平台/数字城市地理空间框架建设项目（工作内容须含航测法DLG生产、更新、修补测或整理入库，以经过主管部门审批盖章的技术设计书为准），有一个得1分，最高得5分。 4）投标人2014年以来承担的地级市以上（含）CGCS2000坐标系统转换项目，有一个得1分，最高得5分； （业绩个数以合同原件为准，合同甲方须为县级或以上政府主管部门，转包、分包合同无效，不提供原件不得分） 2、奖项及认证（13分）： 1）投标人2014年以来获得的国家级奖项等级为白金奖/金奖/一等奖/特等奖的有1个得1分，二等奖/银奖一个得0.5分，最高得6分。（须提供奖项原件，不提供原件不得分） 2）投标人2014年以来（含）连续五年获得省级或以上“诚信单位”或“守合同重信用企业”得4分，满四年的得3分，满三年的得2分，三年及以下得1分，没有的不得分，最高得4分。 3）投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，且认证范围包含摄影测量与遥感、工程测量、大地测量和地理信息系统工程的，有一个得1分，最多得3分。 |
| 技术方案 | 40分 | 1、方案完整性（8分）： 技术方案须至少涵盖以下内容: 1）项目主要任务、测区自然地理概况、已有资料收集与分析利用、作业技术依据，方案涵盖此四项内容得2分，缺项或未做明确阐述得0分。 2）成图规格及主要精度指标，包括测绘基准、成图比例尺、分幅及编号、基本精度指标，方案涵盖此四项内容得1分，缺项或未做明确阐述得0分。 3）技术路线和作业流程：包括像片控制测量、空中三角测量、数字高程模型制作及数字正射影像图制作、DLG立体采集、外业调绘与补测、高程注记点测量、数据编辑和入库，每项得0.5分，最高得3分。 4）质量保证措施、安全生产措施、进度安排计划及控制措施、上交成果资料，方案涵盖此四项内容视质量情况得1-2分，缺项或未做明确阐述得0分。 2、技术路线设计（10分）：根据项目所采取的技术路线、作业流程、基础资料等的完整性、科学性等方面进行综合打分。 1）有完整、科学的作业流程图（涵盖像控、空三、测图、调绘、编辑、建库各环节）得3分； 2）测区基础资料情况：能够提供2010-2017年时间范围内、覆盖盐城市中心城区全境的多时相高分辨率航空影像数据（分辨率不低于0.3米），每提供一个年度的影像数据得1分，最高得3分；（需提供原始影像样图和本地区市级或以上测绘地理信息行政主管部门出具的对应年份全市航飞情况证明，无样图和相应证明材料不得分） 3）技术路线先进性：方案各部分技术路线正确、合理、先进的得4分；技术路线基本正确、能够基本满足项目要求的得2-3分；技术路线明显错误或不合理的得0-1分。 3、项目管理（10分）：根据投标人对项目组织设置是否完备、各项制度是否健全、责任分工是否明确、人员投入是否充分等情况进行综合评分。 1）组织机构（2分）：有明确的组织架构，指定项目负责人、驻场实施负责人、技术负责人和质量负责人，有清晰的项目实施计划得2分；组织架构不健全或或实施计划不周全得1分，有缺漏的不得分。 2）质量控制（2分）：质量控制人员投入充足，质量保障机构健全，质量保障措施全面、具体、切实可能，对质量控制的关键点、难点把握和应对准确、合理的得1.6～2分；质量控制人员投入一般，质量保障机构健全，质量保障措施得当，对质量控制的关键点和难点有一定的预见和应对的得1.1～1.5分；质量控制和质量保障措施可行，质量控制人员投入基本能满足项目需求，对质量控制的关键点和难点基本能把控的得0.6～1分；质量控制和保障措施不全面，质量控制存在一定的风险和不确定性的得0.1～0.5分。 3）进度安排（2分）：项目进度安排科学合理，人员投入数量及结构合理充足，有完善的工期管理和工期保障措施的得1.6～2分；项目进度安排较科学，人员投入可以满足项目要求，工期管理和保障措施一般的得1.1～1.5分；项目进度安排一般，人员投入基本满足项目需求，工期基本能保障的得0.6～1分；项目进度安排较差，人员投入不足，保障措施欠妥的得0.1～0.5分。 4）安全保密（2分）有明确的安全保密措施、明确的安全保密责任人和安全责任制度，且项目组中拥有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的人员不少于10人，得2分，措施有缺失或涉密人员不足的得1分，明显缺失的得0分。（涉密测绘成果管理人员岗位培训证书提供复印件并加盖单位公章，原件备查） 5）应急预案（2分）：应急预案完善、合理、科学、可操作性强，对可能出现的突发情况有较全面具体的应急保障措施得1.6～2分；应急预案科学、合理，有一定的操作性，能应对一般突发情况的得1.1～1.5分；应急预案基本合理，突发情形考虑欠全面，可基本应对突发情况的得0.6～1分；应急预案较差，对可能存在的风险没有很好的遇见和应对的得0.1～0.5分； 4) 软硬件情况(8分): 1、硬件投入情况：投入的自有GPS接收机、自有全站仪均不少于10台的得1分；投入的图形工作站在50台以上（含）得1分；80台以上（含）得2分；拥有影像数据集群处理环境（计算节点及服务器不低于5台，海量存储节点配置不低于5TB*50块）的得1分，最高得4分。 2、软件投入情况：软件投入情况：拥有正版DOM集群处理软件系统（加密锁不少于8个）的得1分；拥有专业级空三加密软件的得1分；拥有正版立体测图软件40套以上（含）的得1分；60套以上（含）得2分，最高得4分。 （GPS接收机、自有全站仪须提供省级计量检定机构出具的检定证书，其他硬件和软件须提供购买合同及发票复印件，原件备查， 且发票时间为本招标文件发布前。） 5）重难点分析及合理化（2分）：根据投标人对本项目重点难点分析是否准确得0-1分，所提意见建议是否合理，是否结合盐城实际情况得0-1分，最高得2分。 6）服务承诺（2分） 根据投标人针对本项目的服务计划、售后服务方案进行评议，承诺随时对后期项目需求无偿提供伴随服务得2分，没有承诺的不得分。 |
| 人员 情况 | 10分 | 1、投入本项目的项目负责人、技术负责人、质量负责人（须由不同人员兼任）同时具备研究员级高级工程师职称和注册测绘师资格的有一个得1分，最高得3分。 2、投入本项目的其他技术人员中同时具备高级工程师以上（含）职称和注册测绘师证书资格的，每有4人得1分，最多得7分。 （须提供相关职称证书和注册测绘师证书复印件，同时提供2019年至少连续3个月社保部门出具的相关人员参保缴费清单复印件，原件备查） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、投标函

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其余投标文件内容及格式

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6  法人授权书（原件）

文件7  测绘资质证书、ISO9001质量体系认证证书（复印件）

文件8  项目负责人的测绘专业中级及以上技术职称和注册测绘师资格证书(复印件)

文件9  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须在投标文件中提供，没有要求的提供复印件，原件投标时自带备查）

2、非实质性资信证明文件目录

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：    ____________

日期：     年    月    日

### 法  人  授  权  书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG-        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：______________________________________________

单位名称：______________________________________________________

授权单位盖章：__________________________________________________

单位名称：______________________________________________________

地址：

日期：

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：（1）联合体中各供应商均须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字。

三、投标函格式

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年________月________日

四、开标一览表

| 项 目 编 号 | YCCG - 号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 品牌： |
| 项目实施时间（供期或工期）： |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：           年        月       日

五、投标产品配置及分项报价表(格式)

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

法定代表人或授权代表签字：

六、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务 要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及 耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

八、其余投标文件内容及格式

1、基本情况一览表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法人（法人资格证书号） |  |
| 单位性质 |  |
| 隶属部门 |  |
| 组织机构代码 |  |
| 通讯地址 （邮政编码、地址） |  |
| 电子邮件地址 |  |
| 联系人和联系电话 |  |
| 银行帐号 |  |
| 户名、开户银行及帐号 |  |

注：栏目不足可以续表

2、业绩汇总表

| 序 号 | 项目分类 与项目 （合同） 名称 | 合同 起止 日期 | 甲方单位全称 | 甲方 联系人 | 甲方 联系人 电话 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：栏目不足可以续表。

3、项目组主要成员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化 程度 | 所学 专业 | 技术 职称 | 在本项目 中分工 | 是否注册 测绘师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.栏目不足可续表。2. 包括项目负责人及其它主要成员。所学专业为测绘的须附毕业证书复印件。

4、项目有关主要装备一览表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 | 数量 | 购置 日期 | 近期检测 使用情况 | 设备 隶属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：栏目不足可以续表

投标人在制作投标文件时请自行对照招标文件要求及评分标准要求来制作，其它表格式样由投标人自定。