竞争性谈判文件

项目名称：盐城市公安局刑警支队业务用房（扫黑除恶线索举报核查中心）改造工程

项目编号：YCCG1910-TP77

盐城市公安局

2019年10月9日

# 总 目 录

# 第一章    竞争性谈判采购公告…………………3

# 第二章    谈判须知………………………………6

# 第三章    合同条款及格式………………………18

# 第四章    项目需求………………………………43

# 第五章    谈判响应文件格式……………………49

第一章 竞争性谈判采购公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市公安局的委托，决定就其所需的盐城市公安局扫黑除恶业务用房改造工程项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

一、采购项目名称及编号：

项目名称：盐城市公安局刑警支队业务用房（扫黑除恶线索举报核查中心）改造工程

项目编号：YCCG1910-TP77

二、采购项目简要说明及预算金额：

（一）招标项目简要说明

详见项目需求。

（二）本项目采购预算为116.18万元。

（三）本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高限价为116.18万元。

三、合格谈判供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格条件：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网站截图）

2、投标申请人资质等级和范围: 具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上施工资质的独立法人，并取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；同时具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（原件自带备查）；

3、项目负责人的资格要求：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师（或临时建造师）资格[投标时须提供项目负责人的建造师执业资格注册证书（或临时执业资格注册证书）]，同时具有有效的安全生产考核合格证书（B类）（原件自带备查）。

4. 谈判供应商项目负责人及授权委托人为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2019年8月的某一天，则投标单位需保证以上人员2019年3月-2019年8月养老保险均在本单位缴纳）。投标时须提供养老保险证明材料。

（三）本项目不接受联合体参与谈判。

四、招标文件提供信息

本谈判文件提供及公告期限：自谈判公告在“盐城市政府采购网”发布之日起3个工作日。本谈判文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、响应文件接收截止时间和地点

1.响应文件接收开始时间：2019年10月17日上午9:00-9:30；

2.响应文件接收截止时间：2019年10月17日上午9:30；

3.响应文件接收地点及谈判地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标五室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）；

六、开标有关信息

开标时间：2019年10月17日上午9:30；

开标地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标五室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

七、本次谈判采购联系事项

1.采购人联系人：华警官，联系电话：18752230011 ；

采购人地址：盐城市平安路9号，邮政编码：224002 ；

对资格条件、项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，询问、质疑由采购人负责答复。

2.盐城市政府采购中心联系人：范女士，联系电话：0515-86663181；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼508室，邮政编码：224001

八、本次谈判响应文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：2 份

九、本次谈判保证金要求：

本项目投标保证金数额为贰万元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接转（汇）至招标文件中指定的盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：根据招标文件中指定的账号（83290090010180101000036）转（汇）入，不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，因开标现场不再核验保证金收据，以该项目指定的保证金专用账户及专用账号显示的信息为准。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次文件发放前，在盐城市公共资源交易中心已有足额保证金的可参与投标。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083529，66883529

盐城市公安局                                                                                                                                           2019年10月9日

第二章  谈判须知

（参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

一、总    则

1、适用范围

1.1 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

1.2本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购公告”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次谈判采购采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、谈判文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按竞争性谈判采购公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二 、谈判响应文件的编制及保证金收取

1、谈判响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购公告要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购中心及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

4、供货一览表和谈判响应报价表

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报供货一览表、谈判响应报价表（含分项报价），在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（若有备选配件，则备选件的报价不属于选择性报价）。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

5、谈判保证金

5.1谈判供应商在递交谈判响应文件时必须按照竞争性谈判采购公告的要求提交谈判保证金，作为其谈判的一部分。谈判保证金是为了保护采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购人因谈判供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

5.2在谈判时，对在谈判响应文件递交截止时间以前未按谈判文件要求提交谈判保证金的响应文件，采购中心将视其为无效响应文件而予以拒绝。

5.3未中标的投标人的谈判保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

5.4在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

5.5下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：

（1）谈判供应商在谈判有效期内无正当理由撤回其谈判响应文件或者在谈判过程中无正当理由退出谈判活动；

（2）为谋取最终成交，谈判供应商在整个谈判过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加谈判的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的。

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购中心相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、采购中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三 、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应将谈判响应文件密封，密封的谈判响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号及参加的分包号；

（3） 密封包装上应写明参加谈判供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判响应文件

3.1采购中心将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，采购中心退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1采购中心将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购中心主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购中心将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向采购中心和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳谈判保证金的；

（2） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合采购文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（6） 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条相关规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购中心将退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（折扣）由低到高顺序推荐成交候选人。折扣是指图书成交实洋价与码洋价的百分比，投标折扣最低是所有投标报价中折扣数值最小的。

6.2.2供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1参加谈判供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

3、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

## 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

# 合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

## 第一部分 合同协议书

采购人(全称)：盐城市公安局

成交供应商(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              施工及有关事项协商一致，共同达成 如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                  。

2.工程地点：                  。

3.工程立项批准文号：     /    。

4.资金来源：   财政           。

5.工程内容：工程包工包料施工。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)

6.工程承包范围：详见工程量清单。

二、合同工期

自签订合同起四十五天内。工期总日历天数： 45 天。

三、质量标准

工程质量符合国家工程质量验收规范合格标准

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)			 (￥	元)

其中：

(1)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)                    (￥                   元)

(2)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)                    (￥	元)

(3)暂列金额：

人民币(大写)	(￥	元)

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

成交供应商项目经理：	。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的 期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行 签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协商在议书供应接到成交通知书后，须在3个工作日内, 来盐城市公安局签订合同。本合同于                         （日期）签订。

九、签订时间

本合同于                  签订。

十、签订地点

本合同在盐城市公安局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力， 发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                                组织机构代码：

地  址：                                      地  址：

邮政编码：                                    邮政编码：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电  话：                                      电  话：

传  真：                                      传  真：

电子信箱：                                    电子信箱：

开户银行：                                    开户银行：

账  号：                                      账  号：

## 第二部分 通用合同条款

同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）内的通用合同条款。

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1其他合同文件包括：本工程谈判文件、合同履行过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、施工方案、设计变更等相关材料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：         /          。

1.1.3.9 永久占地包括：           /         。

1.1.3.10 临时占地包括：         /          。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：①《中华人民共和国合同法》；②《中华人民共和国建筑法》；③《中华人民共和国招标投标法》；④《建设工程质量管理条例》；⑤《中华人民共和国安全生产法》；⑥国家关于建设工程款结算的有关规定；⑦盐城市相关的法规和政策文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：              /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：          /    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    /     ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    /     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    /     。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项方案等，以及发包人、监理要求提供的其他资料。

成交供应商提供的文件的期限为：施工进场三天前；

成交供应商提供的文件的数量为：根据发包人要求；

成交供应商提供的文件的形式为：书面及电子版；

发包人审批承包人文件的期限： 7天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    /     。

1.7 联络

1.7.1发包人和成交供应商应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 施工现场  。

发包人指定的接收人为：现场代表。

成交供应商接收文件的地点：施工现场。

成交供应商指定的接收人为：项目负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场。

监理人指定的接收人为： 总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：根据施工需要，成交供应商负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。成交供应商应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场内、外交通设施无法满足工程施工需要的，由成交供应商负责完善并承担相关费用。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，成交供应商负责修复并承担由此增加的费用。在影响主要道路交通时及时向发包人汇报并听从发包人安排。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目规划红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状地面移交，不能满足施工要求的，成交供应商综合考虑并自行承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由成交供应商承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于采购人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  采购人。

关于发采购人提供的上述文件的使用限制的要求：    /     。

1.11.2 关于成交供应商为实施工程所编制文件的著作权的归属：  采购人  。

关于成交供应商提供的上述文件的使用限制的要求： /     。

1.11.4 成交供应商在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/ 。

1.13工程量清单错误的修正

1.13.1出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

1.13.2允许调整合同价格的工程量偏差范围：见施工合同专用条款第12条。

2.采购人

2.2 采购人代表

发包人代表：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

采购人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责整体工程协调管理、批准所有签证及变更方案实施。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供。

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：按现状条件发包。

2.5 资金来源证明及支付担保

采购人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

采购人是否提供支付担保：    /    。

采购人提供支付担保的形式：   /     。

3.成交供应商

3.1 成交供应商的一般义务

（9）成交供应商提交的竣工资料的内容： 按采购人要求提交全套施工资料及竣工图。

成交供应商需要提交的竣工资料套数：竣工资料和竣工图 3套  。

成交供应商提交的竣工资料的费用承担：由承包人负责。

成交供应商提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 15日内。

成交供应商提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子档资料。

（10）成交供应商应履行的其他义务：1)承包人须制定详细的施工计划（须包含设计变更审批、设备变更审签）；2)配合甲方、监理检测所发生的所有费用均包含在合同价中。

#### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

成交供应商对项目经理的授权范围如下： 代表成交供应商全面负责施工合同的履行  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理。

成交供应商未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： /。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以每天1000元的扣款，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗达3天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

3.2.3成交供应商擅自更换项目经理的违约责任：未经采购人同意，采购人可中止合同。

3.2.4成交供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人可中止合同。

3.3成交供应商人员

3.3.1成交供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进场3日内。

施工现场主要管理人员：技术负责人　　 　，质检员　  ，施工员　　 ，安全员　　　   。

3.3.3成交供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：采购人可中止合同。

3.3.4成交供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部人员中途如须离开，必须书面申请，且经采购人同意 。

3.3.5成交供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经采购人同意，采购人可中止合同 。

3.3.6成交供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若未经采购人同意而擅自离岗的，将处以每人每天500元的扣款，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗达5天以上的，经采购人提出仍未改正的，采购人有权终止合同，因此给采购人造成损失的，采购人将依法追偿。

注：工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，采购人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

3.5 分包

本项目不允许分包

3.6 工程照管与成品、半成品保护

成交供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从进场直至施工完成交付使用，费用由成交供应商承担 。

3.7 履约担保

成交供应商是否提供履约担保：  是  。

成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程履约保证金为标段中标金额的10%，成交供应商在接到成交通知书后，须在3个工作日内（并在签订合同前），将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票形式汇转至采购人指定帐户。

#### 4. 工程质量

4.1 质量要求

特殊质量标准和要求：

①本工程发包人要求质量确保达到国家合格标准，若验收不合格者，成交供应商必须无偿整改达到承诺的质量标准及目标并承担相应的费用，由此造成的工期延误将不予顺延，成交供应商还将承担给采购人造成的实际经济损失。施工中发生严重的质量问题成交供应商必须同时向采购人承担承包范围内工程总造价3%的违约金。

②成交供应商须严格按照设计图纸、质量标准、验收规范等组织施工，接受采购人、的检查。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次2000元的扣款，相关费用直接从应付工程款中扣除。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次5000元的扣款，相关费用直接从应付工程款中扣除。若发生分部工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受采购人以每次10000元的扣款，相关费用直接从应付工程款中扣除。另外成交供应商在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由成交供应商承担，工期、造价不给予补偿。若未按照采购人要求及时整改到位的采购人有权委托第三方代为实施，所发生的费用由成交供应商承担。拒不整改的采购人有权终止施工合同，已经完成的工作量按照70%结算。

③成交供应商须按法律法规及相关规定要求将建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土，涉及安全的试块、试件及有关材料等送有相应资质的检测单位检测，成交供应商最终将凭具有相应资质的检测单位出具的检测报告作为对工程质量评定的依据。对关键部位、关键工序及隐蔽部位须按相关规定要求报质量监督部门验收通过，否则采购人不予认可。

关于工程奖项的约定：  /                。

#### 5 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:

（1）成交供应商必须按江苏省建设厅和盐城市建设行政主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》施工。成交供应商须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。

（2）成交供应商必须确保此工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向采购人承担中标价的3%违约金。成交供应商在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从采购人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由成交供应商承担，同时还需接受发包人每次2000元的罚金。

（3）成交供应商未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。成交供应商拒不整改或整改后仍达不到要求的，采购人有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由成交供应商承担，采购人可在应付的当期工程款中扣除。

5.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。

5.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：施工现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。采购人和监理单位有权监督承包人的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于成交供应商疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由成交供应商自行承担。

成交供应商在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由成交供应商自行承担。

5.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费不单独支付，包含在工程款中支付，详见合同付款约定。

#### 6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

成交供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：在合同签订后 7 日内。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  7 天 。

6.2 施工进度计划

6.2.2 施工进度计划的修订

采购人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   7 天。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于成交供应商提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前7天提交开工报审表或开工报告。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：  /    。

关于成交供应商应完成的其他开工准备工作及期限：开工前必须向采购人和提供施工进度计划、材料清单、材料进场计划、劳动力计划。

6.3.2开工通知

因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，成交供应商有权提出价格调整要求，或者解除合同。

6.4 工期延误

6.4.1 因采购人原因导致工期延误

因采购人原因导致工期延误的其他情形：经监理和采购人签证确认后顺延。

6.4.2 因成交供应商原因导致工期延误

因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：经监理、采购人审核认可的进度计划表，并以此作为合同工期履约条款的依据，采购人将严格对照进度计划表的工期安排督促工程建设，并明确：①凡未能按照既定的目标工期完成的，按2000元/日扣款处理。②在限期内未完成的采购人将直接委托第三方代为赶工，所发生的实际费用由成交供应商承担，同时接受采购人以每次10000元的经济处罚，相关费用直接从应付工程款项中扣除。③拒绝执行上述条款的，采购人有权清退成交供应商，同时由此造成的损失均由承包单位承担，并承担违约责任。

因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：             。

6.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。

6.6异常恶劣的气候条件

采购人和成交供应商同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）	    /       。

（2）	/        。

（3）	/        。

#### 7. 材料与设备

7.4材料与工程设备的保管与使用

7.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：由采购人承担，并按采购人供应材料设备价格的1%计取。

7.6 样品

7.6.1 样品的报送与封存

需要成交供应商报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按谈判文件及国家、省、市及地方及采购人规定执行

7.8 施工设备和临时设施

7.8.1 成交供应商提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 成交供应商。

#### 8. 试验与检验

8.1试验设备与试验人员

8.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按通用条款执行。

施工现场需要配备的试验设备： 按通用条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

8.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

#### 9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：工程变更须经采购人、设计单位确定后，成交供应商按书面文件要求实施。

9.2 变更估价

9.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：①工程变更签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加工程等，原则上不变更）的签证，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（有需要须附上竣工图及验收单），如成交供应商原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料，则工程造价增加的视为成交供应商放弃此项权利，工程造价减少的按实结算后扣除。

②签证的时限要求。发生设计变更、经济签证事件时, 成交供应商须在事件发生14日内将书面变更资料（变更工程量、变更部分综合单价、拟增加的经济费用原由、计取方式及依据）书面报送经监理方、采购人签字认可后作为结算依据，过期不予认可，责任由成交供应商自行承担。。

③由于成交供应商原因导致的工程变更，成交供应商无权要求签证赔偿。

④签证单的签证程序必须严格按照采购人规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单采购人不予承认，责任由成交供应商自负。

⑤若采购人有明确的工作指令，成交供应商不应以工程签证未办理完成为借口，延误工作进展。

⑥变更部分价格确定：见专用合同条款第12条。

⑦成交供应商必须无条件服从采购人对工程的设计变更，不得以因采购人设计变更减少了工程利润为由要挟采购人追加其它费用。设计变更按采购人书面签证确认为准。其他按照通用条款。

9.3成交供应商的合理化建议

监理人审查成交供应商合理化建议的期限：  7  天。

采购人审批成交供应商合理化建议的期限：  7  天。

成交供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /  。

9.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

9.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    /  种方式确定。

9.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：成交供应商直接实施的暂估价项目

成交供应商直接实施的暂估价项目的约定：与本工程合同条件一致。

#### 10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按11.1条约定执行  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /      。

专用合同条款①成交供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②成交供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③成交供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：     /

#### 11 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式：

1、单价合同。

工程竣工结算价=实际工程量×中标全费用综合单价+合同与谈判文件可以调整的价格。

综合单价包含的风险范围：（1）合同实施期间的政策性调整（规费及税金除外）、人工费调整、市场风险及其他风险，合同实施期间的材料及设备价格风险均由成交供应商承担，结算时一律不调整。

风险费用的计算方法：已包含在中标综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中除谈判文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。

2、变更工程量引起的价格调整。变更工程量是指招标工程量清单中的工程量计算有误、非成交供应商原因的工程变更（含设计变更）引起的招标工程量的增减，除合同另有约定外其综合单价按投标报价文件中相应综合单价执行。

3、因招标工程量清单缺项、设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单项目的特征描述不符、工程变更，造成增加新的工程量清单项目 ，风险范围以外合同价格的调整方法：①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由成交供应商按谈判文件预算价约定的计价依据、程序（不计风险费）和取费标准提出变更工程项目的单价，经采购人确认后作为结算依据(该项目单价的下浮率按照中标时的下浮率执行)。中标下浮率计算公式如下：

预算价- 中标价

下浮率 ＝------------------------------------------------------×100%

预算价

注：1、下浮率的计算均需扣除采购人暂列金额、暂估价（含上述二项的规费、税金）。

2、上述公式中的预算价是指采购人委托编制的工程招标预算价（即工程的预算审核价）

4、以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费发生变化影响工程造价的，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，则相应调整工程价款。

招标期间及合同实施期间，涉及人工工资调整的相关政策性、指导性文件一律不予以执行，成交供应商在合同价中已充分考虑此风险费用。

5、招标时暂定（暂估）价格在结算时按实调整。

(1)计日工按采购人实际签证确认的事项计算；

(2)暂估价中的材料单价按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整；

(3)专业工程暂估价按专业工程招标中标价或采购人、成交供应商与分包人最终确认价计算；

(4)暂列金额减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归采购人。

(5)竣工结算时若成交供应商完成了采购人所要求的且为合同以外的零星工作或发生非成交供应商责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经采购人签证确定。

7、双方约定合同价款不予调整的情形，包括但不仅限于下列情形：

(1)采购人提供的图纸如果存在明显错误或疏忽，成交供应商作为合格的承包商应当发现并及时通知监理人。如果成交供应商不能发现或发现后不及时通知监理人，由此引起的停工索赔与返工经济签证采购人不予认可，结算价款不予调整；

（2）成交供应商原因造成工期延误，延误期间发生的材料价格上涨差额由成交供应商承担，不予调整；

（3）因成交供应商自身原因导致的工程变更、返工，造成工程价款增加的，不予调整；

（4）签证内容不全、与事实不符或不符合技术标准、规范要求、施工常规、正常施工方法及已在谈判文件要求计入投标报价范围的不予调整；

（5）不符合工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款不予调整。

8、所有的设计变更均须采购人、设计单位和监理单位三方签字后方可生效；变更的工程量签证均须采购人、成交供应商和监理单位三方签字后方可生效，未经确认的工程量采购人有权不予结算。

9、本项目施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用与采购人无涉，均含在合同价中，结算时不调整。

10、成交供应商负责施工现场垃圾清运、处理，运距、处理均自行考虑，费用均含在合同价和综合报价中，结算时不调整。

11、成交供应商须在施工过程中做好成品保护，如因成交供应商原因造成现有设施破坏的，中标人须无条件修复至原状。上述费用均含在合同价中，结算时不调整。

12、以上关于合同定价与结算方式主要条款中未尽事宜由甲乙双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、建设部标准定额研究所关于其有关问题解释答疑等进行协商。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                /     。

风险费用的计算方法：            /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：          /         。

3、其他价格方式：         /            。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     /       。

预付款支付期限：  /           。

预付款扣回的方式：  /            。

11.2.2 预付款担保

成交供应商提交预付款担保的期限：  /       。

预付款担保的形式为：       /          。

11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准为依据。

11.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按形象进度计量。工程竣工验收后提交工程报告，验收不合格的分部分项工程不予计量，不得支付工程款。

11.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                 /             。

11.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /               。

11.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /          。

11.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                   /             。

11.4 工程进度款支付

11.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1、工程施工中按形象进度付款，具体付款幅度如下（合同价不含预留金）：

（1）竣工验收合格后付至合同价的70%；

（2）审计结束后付至审定价的90%，余款质保期满后结清。

2、履约保证金的退还：工程竣工验收合格且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还。

3、本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本帐户，实行专款专用。

11.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。

11.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：         /       。

11.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送采购人的期限：     /    。

采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   15天   。

（2）采购人支付进度款的期限：    /        。

采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /    。

11.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /      。

12.移交、接收全部与部分工程

成交供应商向采购人移交工程的期限：  /   。

采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。

成交供应商未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。

13. 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     /

（1）单机无负荷试车费用由   /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /   承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /    。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

成交供应商完成竣工退场的期限：  按通用条款 。

#### 14. 竣工结算

14.1竣工结算申请

成交供应商提交竣工结算申请单的期限：按通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款约定外，还包括施工图、竣工资料等原件，要求随竣工结算申请单一同提交采购人。

14.2 竣工结算审核

采购人完成竣工付款的期限：按工程款支付条款约定。

采购人审批竣工付款申请单的期限：按财政部、建设部联合颁发的《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）执行。

采购人完成竣工付款的期限：  按付款约定   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

成交供应商提交最终结清申请单的份数：按通用条款。

成交供应商提交最终结算申请单的期限：按通用条款。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按工程款支付条款约定。

（2）采购人完成支付的期限：按通用条款。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是，根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，本工程缺陷责任期为2年。在缺陷责任期内，成交供应商应定时、不定时的对工程进行巡查，及时更换、维修破损的设施，在缺陷责任期内因成交供应商未能及时更换、维修破损的设施而发生的因为缺陷所造成的质量、安全等一切责任均由成交供应商承担。采购人通知成交供应商对缺陷问题限期修复，如成交供应商不能及时修复，采购人可指定单位修复，直接扣罚相关费用，并处以2倍罚款，从质保金中扣除。成交供应商未接到通知，不排除其应承担的责任。缺陷责任期满但未履行工程移交手续，一切责任仍有成交供应商负责。

在工程项目竣工前，成交供应商按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，采购人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 成交供应商提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）10%的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /     。

关于质量保证金的补充约定：在缺陷责任期内，因成交供应商原因造成工程缺陷、损坏的，成交供应商未能及时修复的，采购人可直接委托第三方修复，所需费用由成交供应商承担，缺陷责任期满将剩余部分质保金退还成交供应商。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按国家相关规定。

15.4.3 修复通知

成交供应商收到保修通知并到达工程现场的合理时间：（1）属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；成交供应商不按时派人保修的，采购人可以委托他人修理，所发生的费用由成交供应商承担。

#### 16. 违约

16.1 采购人违约

16.1.1采购人违约的情形

采购人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /   。

（5）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致成交供应商无法复工的违约责任： /  。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因采购人违约解除合同

成交供应商按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满按通用条款天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，成交供应商有权解除合同。

16.2 成交供应商违约

16.2.1 成交供应商违约的情形

成交供应商违约的其他情形：  /   。

16.2.2成交供应商违约的责任

成交供应商违约责任的承担方式和计算方法：由成交供应商承担全部责任并承担相关费用。

16.2.3 因成交供应商违约解除合同

关于成交供应商违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行。

采购人继续使用成交供应商在施工现场的材料、设备、临时工程、成交供应商文件和由成交供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后  30 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： /  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /  。

成交供应商是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款 。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /    。

选定争议评审员的期限：     /           。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。

其他事项的约定：      /           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地     人民法院起诉。

采购人(公章)：                            成交供应商(公章)：

附件

协议书附件：

附件1：成交供应商承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：采购人供应材料设备一览表：

附件3：工程质量保修书

附件1：

成交供应商承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构 形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

采购人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

### 工程质量保修书

采购人（全称）：盐城市公安局

成交供应商（全称）：

采购人和成交供应商根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

成交供应商在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：成交供应商负责实施的全部工程项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：       。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，采购人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，成交供应商实施保修。

4．质量保修完成后，由采购人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：          。

工程质量保修书由采购人、成交供应商在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

采购人(公章)：                            成交供应商(公章)：

地  址：                                  地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传  真：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

邮政编码：                                 邮政编码：

第四章 项目需求

一、★标的(货物)内容：

1、项目名称：盐城市公安局刑警支队业务用房（扫黑除恶线索举报核查中心）改造工程

2、工期要求：在接到成交通知书后，须在3个工作日内来签订合同。工期总日历天数：自签订合同起45天内。

3、项目质保期限：两年；

4、质量标准：国家工程质量验收规范合格标准。

5、本项目采购预算为人民币116.18 万元。

6、本项目设定最高限价，最高限价为人民币116.18 万元。

7、采购人拒绝高于采购预算和最高限价（招标控制价）的报价。

8、明细清单见附件。

9、主要材料一览表如下：

| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 材料主要性能要求 | 参照或相当于 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化地板 | 125*910*15 | E0级 优等品 | 大自然、菲林格尔、富得利 |
| 2 | PVC地板 | 20000*2000*2.2 | 同质透心 优等品 | 帝玻、安地雅、诺拉 |
| 3 | 墙面砖 | 300*600 | 优等品 | 欧米茄、强辉、亚细亚 |
| 3 | 地砖 | 300*300 | 优等品 防滑 | 欧米茄、强辉、亚细亚 |
| 3 | 地砖 | 800*800 | 优等品 | 欧米茄、强辉、亚细亚 |
| 4 | 纸面石膏板 | 2400*1200*9.5 | 材质符合国家标准（GB/T9775-1999） | 杰森、龙牌、拉法基 |
| 5 | 乳胶漆 | 17L/桶 | 优等品，环保型 | 立邦、多乐士、三棵树 |
| 6 | 开关、插座 | A86Z12T10N | 符合国家标准 | 欧普、TCL、德力西 |
| 7 | 电线/电缆 | 按清单要求 | 铜芯，国标 | 飞洲、远东、上上 |
| 8 | 灯具 | 按清单要求 | LED光源 | 雷士、TCL、欧普 |
| 9 | 网络机柜 | 60*60*200公分 | 符合国家标准 | 图腾、大唐、科创 |
| 10 | 网线 | 8*0.5铜芯 | 国标，超五类 | 闪奇、秋叶原 、海康 |
| 11 | 网络设备 | 5口8口24口交换机 | 24口百兆+2口千兆光口WEB管理交换机 | 华为、华三、海康 |
| 12 | 监控设备 | 红外半球1080P | 200万1/2.7”CMOS ICR红外网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(4mm,6mm,8mm可选)；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围：；电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗：7W MAX；红外照射距离最远可达：30米 | 海康威视、大华、天地伟业 |
| 13 | PPR给水管 | 按清单图纸要求 |  | 伟星、中财、日丰 |
| 14 | 洁具 | 按清单图纸要求 |  | 九牧、安华、恒通 |

10、施工人员要求：施工人员不得少于10人。须提供《花名册》（包括但不限于：姓名、身份证号），供应商未提供《花名册》的，按不实质性响应处理。

二、现场踏勘

1、采购人于在2019年10 月15 日上午9：00准时组织现场勘察（考察）。请各供应商派勘察现场人员（授权代表）携带单位介绍信原件（加盖公章)及有效身份证明准时参加(建议提前半小时到)。集中(会合)地点:盐城市公安局平安路3号门卫接待室（盐城市平安路9号。联系人：张警官电话：13961947858 ）。供应商未参加或迟到早退的，后果自负（响应文件存在漏项的，可按不实质性响应处理）

2、投标人踏勘现场发生的费用自理，自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3、投标人到工程实施现场进行踏勘时，应当充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

三、★实施（施工）方案、彩色效果图以及项目经理答辩。供应商未提供实施（施工）方案或彩色效果图的、供应商项目经理未参加答辩的，均按不实质性响应处理。

★（一）、实施（施工）方案

本项目须提供实施（施工）方案。实施（施工）方案必须具备如下内容（但不限于）：

- 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

- 各分部项工程的施工组织设计及质量保证措施；

- 安全、文明施工及环境保护措施；

- 项目管理的人员配备、素质及管理经验；

- 劳动力、机械设备和材料投入计划；

- 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。

说明：

1、实施（施工）方案须能满足指导现场施工（必须有针对性、可行性）；

2、实施（施工）方案须详细完整（至项目竣工，满足采购人搬迁条件），不得存在任何缺项（漏项）；

3、如实施（施工）方案无针对性、可行性或者存在缺项（漏项）情型的，均按不实质性响应处理。

★（二）、彩色效果图（健身房）

1、按施工平面图提供彩色效果图；效果图须能体现施工图所示所有使用功能。

2、如项目效果图存在任何缺项（漏项）的，按不实质性响应处理。

★（三）项目经理答辩

1、供应商须派本项目的项目经理（最多带一名助手）参加答辩；

2、参加答辩人员应当熟悉本项目的全过程内容（至项目竣工，满足采购人搬迁条件），如答辩内容无针对性、可行性或存在任何缺项（漏项）的，均按不实质性响应处理。

四、相关说明

1、最高限价（招标控制价）确定的依据：

本项目采用一般计税方法。按照谈判文件（含招标工程量清单）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）（以下简称《计价定额》）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（以下简称《费用定额》）、苏建价[2016]154号文及省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价[2018]298号）、苏建函价[2018]156号文、《盐城工程造价》（最新一期）、相关计价文件的规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价，根据工程预算价确定招标控制价。

一般计税方式单位工程费用计费程序如下：

1、分部分项工程费        人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+风险费用

其  中：

人工费                  人工消耗量×人工单价

材料费                  材料消耗量×除税材料单价

施工机具使用费          机械消耗量×除税机械单价

管理费                  按《费用定额》及苏建价[2016]154号计取

利  润                  按《费用定额》及苏建价[2016]154号计取

2、措施项目费                 单价措施费+总价措施费

单价措施项目费              清单工程量×除税综合单价

总价措施项目费            （分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）×费率或以项计

3、其他项目费                 详见工程量清单

4、规   费   （分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费）×费率

其中：

1）工程排污费             （暂按0.1%计取，工程竣工结算时按市环保部门实际收取的工程排污费发票或收费凭证按实调整）。

2）社会保险费            （ 执行《费用定额》及苏建价[2016]154号规定的费率 ）。

3）住房公积金            （ 执行《费用定额》及苏建价[2016]154号规定的费率 ）。

5、税     金           [分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01]×税率

6、	工程造价           分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（除税甲供材料费+ 除税甲供设备费）/1.01+税金

说明：

一、分部分项工程费

1、工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行。

2、工程量按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用定额》、《计价定额》及施工图纸等计算。

3、人工工资单价参照苏建函价[2018]761号文件执行（其中装饰人工取中值）。

4、材料和工程设备单价执行《盐城工程造价》（最新一期）市场指导价或市场信息价和采购人提供的《材料（工程设备）暂估单价及调整表》中的暂定价格，无市场指导价或市场信息价和暂定价格的参照材料、工程设备目前市场价格。

5、机械单价中燃料费按 《盐城工程造价》（最新一期）市场指导价或市场信息价。

6、企业管理费按《费用定额》及苏建价[2016]154号中的“企业管理费和利润取费标准表”中相应单位工程的标准计取。

7、利润率：按《费用定额》中的“企业管理费和利润取费标准表”中相应单位工程的标准计取。

8、风险费率：谈判供应商按相关规定考虑。

二、措施项目费：

（一）单价措施项目：

1、垂直运输：清单工程量×除税综合单价

（二）通用措施项目费：

一）通用的总价措施项目费

1、谈判供应商自行报价。

二）专业措施项目费：

1、谈判供应商自行报价。

上述各项措施项目费用，采购人在确定招标控制价时按计价文件的有关规定予以适当考虑或计取，同时要求各谈判供应商须根据本企业自身实力和工程的实际情况，在投标报价的措施项目费中自行考虑上述所有列出及未列出但实施过程中有可能发生的各项措施项目费用。结算时，成交供应商不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

三、其他项目费用：

1.暂列金额、暂估价：按采购人《其他项目清单与计价汇总表》执行。

2.计日工：由承发包双方在施工合同中约定，招标时暂不考虑此项费用。

3.总承包服务费：本工程不计总承包服务费。

4.其余详见《其他项目清单与计价汇总表》。

四、规 费：

1.工程排污费：按盐城市城乡建设局的盐市建字（2009）128号文。

2.社会保险费和住房公积金：按《费用定额》中的标准执行。

五、税 金：

税金是指根据建筑服务销售价格，按规定税率计算的增值税销项税额。并以除税工程造价为计取基础，税率为9%。

特别说明：谈判供应商投标时不得改变《其他项目清单与计价汇总表》中的暂列金额、不得改变《采购人提供材料和工程设备一览表》中“材料（工程设备）名称、规格、型号”、单位和单价、不得改变《材料（工程设备）暂估单价及调整表》中的材料（工程设备）暂估单价、专业工程暂估价，也不得将不可竞争费、规费、税金进行改变，否则按无效标书处理。

2、投标报价要求

2.1投标报价应包含本谈判文件中的全部内容所需的所有费用。

2.2投标报价范围

2.2.1投标报价为谈判供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括谈判供应商在承诺工期内，达到谈判供应商所承诺的质量标准，为完成本工程谈判文件及招标工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。

2.2.2 谈判供应商应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制、地方矛盾以及影响投标报价的其他要素。谈判供应商根据投标施工组织设计，结合市场情况进行投标报价。

2.3合同定价方式

本工程采用单价合同。本工程实行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标，建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由采购人提供招标工程量清单，谈判供应商以招标工程量清单及现场踏勘情况填报相应的单价并计算合价。

采购人要求谈判供应商承担本谈判文件合同专用条款中约定的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用，在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围内，工程价款不作调整。

2.4投标报价的计价方法

本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其工程量计算规范）。谈判供应商应根据采购人提供的招标工程量清单和现场踏勘情况计算工程项目的综合单价和合价。

工程量清单中每一个清单项均需计算并填写综合单价、合价。谈判供应商对采购人提供的招标工程量清单如有异议（包括对招标工程量清单中漏项的疑问），应在投标截止日期三个工作日前向采购代理公司或采购人提出。各谈判供应商不得对采购人答疑后的招标工程量清单（项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等）进行调整。对施工中发生的所有措施费及可预见费用，由施工单位自行考虑，计入总价。

2.5投标报价文件编制的要求

2.5.1招标工程量清单应与谈判文件一起参照阅读；

2.5.2采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量（谈判供应商自行补充的措施项目除外）以及暂列金额、暂估价内容，谈判供应商在投标报价时不得作任何更改变动，如果谈判供应商认为清单内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由采购人统一修改更正；

2.5.3 除不可竞争费用（现场安全文明施工措施费、规费项目费、税金项目费）、暂列金额、暂估价、甲供材不得调整外，谈判供应商可根据自己的施工方案及企业自身经营管理水平情况不低于成本报价；

2.5.4 谈判供应商应充分考虑施工期间各类材料（工程设备）的市场风险和国家政策性调整风险系数，除合同约定可以调整的材料（工程设备）外，其余材料（工程设备）在合同实施期间材料（工程设备）价格不因市场变化或其他任何因素变化而变动，谈判供应商在投标报价时应充分考虑本工程项目合同的风险；

2.5.5 如谈判供应商在投标时承诺质量标准达到合格以上等级的，应在投标报价时足额考虑创优所增加的施工成本，相关费用采购人不再另行支付；

2.5.6 综合单价的组成：完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用；

2.5.7其他项目清单中的暂列金额、暂估价中的材料（工程设备）及专业工程暂估价必须按照采购人给定的项目、金额、单价等标准计取，不得变动。计日工应按照采购人提供的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用；

2.5.8 规费和税金应按招标工程量清单中的规定标准执行；

2.5.9分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，谈判供应商均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。当竣式结算时，此项目不得重新组价予以调整；

2.5.10 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

注：暂定价和市场指导价上下浮动大于15%的，以审计价结算;实际工作量和预算工作量上下浮动大于15%的，以审计价结算。

3.质量保证金

质量保证金为货款总额的5%，于质保期满无质量问题后无息退还。

4.货款结算

结算办法及期限：合同签订，项目验收合格付合同款项的70%，经审计结束后付至审计价的95%，余款于二年质保期满后结清。（无息）

5.技术咨询费

本项目技术咨询费8000元，各响应供应在报价中综合考虑，不单独列项，由中标单位中标后签订合同前直接支付给采购技术服务单位（联系人：吕薇；电话：15705102379）。

第五章  谈判响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

响应文件主要目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6  法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、谈判响应函

致：本盐城市政府采购中心

根据贵方的       号谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项 目 编 号 | YCCG -TP 号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 投标总报价（元） | （大写） ，小写： |
| 项目负责人 |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年   月   日

六、谈判响应报价表

项目名称：

项目编号：                                      分包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 产地 | 单项 合计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |

法定代表人或者授权代表人（签字或盖章）：

谈判供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。

2、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次谈判中的最后报价。

七、技术参数响应及偏离表

参加谈判供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 货物或设备名称 | 规格 | 谈判文件要求参数 | 响应货物设备实际参数（与谈判文件要求一一对应） | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表

参加谈判供应商全称（加盖公章）：        项目名称：

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 谈判供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | （合同签订后 天内）交货；地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、技术方案、服务承诺、培训承诺

# Text boxes

制定