招 标 文 件

项目编号：YCCG1912-158

###### 项目名称：盐城市区地下管线信息管理系统升级改造项目软件升级项目

盐城市住房和城乡建设局

2020年1月7日

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	12

五、开标与评标	13

六、定标	17

第三章  合同条款及格式	21

第四章 项目需求	27

第五章  评标方法与评标标准	72

一、评标方法与定标原则	72

二、资格评审	72

第六章  投标文件格式	76

第一章  招标公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市住房和城乡建设局的委托，决定就其所需的盐城市区地下管线信息管理系统升级改造项目软件升级项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：盐城市区地下管线信息管理系统升级改造项目软件升级项目

标书编号：YCCG1912-158

二、招标项目（简要说明）及预算金额

（一）招标项目简要说明

盐城市区地下管线信息管理系统升级改造项目软件升级项目，主要包括相关软件的采购、供应、运输、安装调试、系统集成、检验、验收，技术培训、售前、售后服务等，具体内容详见采购人提供的项目需求及采购产品清单，采购人保留对采购范围适当调整的权利。

- 项目地点：盐城市住房和城乡建设局。

（三）工期要求：确保在 180 天（日历天）内完成完成系统开发、安装、部署，系统进入正式试运行。

（四）质量标准：国家合格标准。

（五）采购预算及最高限价：本项目采购预算为230万元。本项目设定最高限价，最高限价为230万元。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“盐城市政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“盐城市政府采购网”上免费下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件开始接收时间：2020年2月6日09:00-09:30；

投标文件接收截止时间：2020年2月6日09:30；

投标文件接收地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标三室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

六、开标有关信息

开标时间：2020年2月6日09:30；

开标地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标三室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

七、本次招标联系事项

（一）采购人联系人：陈先生，联系电话：0515-88290506；

采购人地址：盐城市迎宾南路158号，邮政编码：224000；

（二）盐城市政府采购中心联系人：范女士；联系电话：0515-86663181；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼508室，邮政编码：224001；

对资格条件、项目需求、评分标准等部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、投标文件制作份数要求

正本份数：1份    副本份数：4份

九、本次招标投标保证金

本项目投标保证金数额为肆万元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接转（汇）至招标文件中指定的盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：83290090010180101000234,根据招标文件中指定的账号转（汇）入，不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，因开标现场不再核验保证金收据，以该项目指定的保证金专用账户及专用账号显示的信息为准。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083529，66883529

盐城市住房和城乡建设局

2020年 1月7日

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担相关费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购中心负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。

#### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

9.2采购中心有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1投标人编写投标文件应按照招标文件要求及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。投标文件应（至少）包括（但不限于）：

（1）资信证明文件要求（见格式）；

（2）资格性审查响应对照表（见格式）；

（3）符合性检查响应对照表（见格式）；

（4）投标函（格式）；

（5）开标一览表（格式），投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件；

（6）投标产品配置及分项报价表（详见设备采购清单及技术参数）；

（7）技术参数响应及偏离表；

（8）商务条款响应及偏离表；

（9）招标文件要求的或投标人认为有必要的其他材料。

注：上述材料（11.1）须合订成册，正本1份，副本4份。密封递交。投标时需提供电子标书（U盘）一份。（U盘中含包含投标书面文件所有内容，格式为WORD或者PDF，U盘封皮或表面加贴标签并注明单位名称）。

11.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；应针对项目需求逐条应答，如未逐条应答，视为满足招标文件及采购清单的全部要求。

14.2 提供参加本项目类似案例；

14.3 项目实施计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况及售后服务的反应能力。

#### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 17、投标保证金

17.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

17.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，采购中心拒绝接收其投标文件。

17.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

17.4签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。

17.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；

#### 18、投标有效期

18.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 19、投标文件份数和签署

19.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。正本份数：1份；副本份数：4份。（另请提供电子标书U盘一份，U盘中含投标文件所有内容，格式为WORD或者PDF，U盘封皮或表面加贴标签并注明单位名称）

19.2投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供（所有证书等用于核查的原件单独密封在一个封袋内，在封袋上标明项目名称、投标单位、投标日期并盖公章和法定代表人章与投标文件一并提交。未要求提供原件提供复印件的，采购人有权对合同和证书原件进行查看验证，但投标人可以在招标结束后中标公示结束前提供原件供采购人查验。），文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本相应位置须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

19.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 20、投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

20.2 密封的投标文件应：

20.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

20.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

20.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝。

#### 21、投标截止日期

21.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

21.2 采购中心有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 22、迟交的投标文件

22.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 23、投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

23.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

23.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 24、开标

24.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

24.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、监管代表、投标人代表等参加。

24.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

24.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

24.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

24.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 25、资格审查

25.1依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人委托评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，以书面形式留存并归档。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

评委会在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

#### 26、评标委员会

26.1资格审查通过后，采购中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

26.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

26.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 27、评标过程的保密与公正

27.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

27.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

#### 28、投标的澄清

28.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

28.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

28.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 29、对投标文件的评审

29.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

29.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

29.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

29.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

29.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。   (87号令第31条)

#### 30、无效投标条款和废标条款

30.1无效投标条款

30.1.1未按要求交纳投标保证金的；

30.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

30.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

30.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

30.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

30.1.6未通过符合性检查的；

30.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

30.1.8 投标人串通投标；

30.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

30.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

30.2废标条款：

30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3因重大变故，采购任务取消的；

30.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

30.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

30.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

### 六、定标

#### 31、确定中标单位

31.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

31.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

31.3采购中心将在“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

31.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

31.4.1提供虚假材料谋取中标的；

31.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的；

31.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

31.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

31.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

31.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

31.4.7不符合法律、法规的规定的。

31.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

31.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

31.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

31.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

31.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

31.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

32、质疑处理

32.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

32.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

32.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

32.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

32.4质疑函应当包括下列内容：

32.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

32.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

32.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

32.4.4提起质疑的日期；

32.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

32.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

32.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

32.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

#### 33、中标通知书

33.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

33.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

#### 34. 签订合同

34.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

34.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 35、货物和服务的追加、减少和添购

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

36、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

37、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

项目名称：盐城市区地下管线信息管理系统升级改造项目软件升级项目

项目编号：YCCG

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市区地下管线信息管理系统升级改造项目软件升级项目项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

盐城市区地下管线信息管理系统升级改造项目软件升级项目，主要包括相关软件的采购、供应、运输、安装调试、系统集成、检验、验收，技术培训、售前、售后服务等，具体内容详见甲方提供的项目需求及采购产品清单，甲方保留对采购范围适当调整的权利。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元（_____________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币万元作为本合同的履约保证金或履约保函（不超过合同金额的10%）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期3年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期（工期）：确保在 180 天（日历天）内完成系统开发、安装、部署，系统进入正式试运行。试运行半年后，项目须第三方检测合格后、专家组验收合格后交付。

9.2 交货方式：验收、移交。

9.3 交货地点：盐城市住房和城乡建设局。

十、货款支付

10.1 付款方式：

（1）在获取中标通知书后，签订合同前，中标人必须向招标人提供中标价的10%作为履约保证，在签订合同后招标人向中标人支付中标价的10%的预付款。

（2）系统上线试运行成功后，付至合同价的50%；

（3）试运行半年结束，项目经第三方软件测评机构及专家组检验全部合格后，进行成果移交和项目验收，项目验收通过后，付至合同价款的65%

（4）验收合格后半年，系统无任何问题后付至合同价款的90%，余款10%待保修期结束后一次性付清。

（5）  付款日期以买方通知银行付款日期为准。

（6）  付款通过合同规定的银行结转。

注：以上付款进度，无任何利息补偿。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，按实结算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6售后服务要求：

1）免费升级服务期：2年（在项目验收合格后开始计算），在该服务期内，免费为用户进行版本升级、软件维护、数据维护，使用培训等上门服务。如果投标单位在售后服务中承诺时间超过2年的，按投标单位承诺计算。

2）响应时间：即时响应，如电话响应无法解决的4小时内到达现场；

3）修复时间：48小时内解决，如未能解决问题则必须采取应急措施，以确保系统的正常工作。

4）培训要求：

①投标人必须提供优质的培训服务（包括现场培训及课堂培训）；

②培训地点：投标人提供场地费用，必要的培训资料、文件和设施。

③培训人数：所有软件使用人员和相关技术人员（人数约50人左右）。

④培训时间：1个月。

⑤ 培训内容：系统的相关内容，确保用户能够对系统足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护、使用和管理。

以上商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受上述要求。投标人可在此基础上作出优惠承诺，以提高其投标的竞争力。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收，同时乙方需负责共同推进市县间网络整体性联调测试。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5项目验收要求：

1）系统建设完成后由采购人委托具有相应资质的第三方软件测评机构对其进行测评，测试合格后由第三方机构出具测试报告。检验全部合格后，进行成果移交和项目验收，测评费用和验收费用包含在投标报价中；

2）项目质量要达到优秀水平，且中标单位需承诺至少获得中国地理信息产业协会颁发的相关奖项。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期15个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 安全责任：本工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非采购人原因，发生的一切问题和责任与采购人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。

18.2合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：   年   月   日

# 第四章 项目需求

# 第一节 项目概述

## 项目名称

盐城市区地下管线信息管理系统升级改造项目软件升级项目

## 采购人

采购人：盐城市住房和城乡建设局

## 编制依据

编制依据主要包括以下内容：

1、地理信息要素分类与代码

- GB 21139-2007 基础地理信息标准数据基本规定

- GB/T 13923-2006 基础地理信息要素分类与代码

- GB/T 20258.1-2007基础地理信息要素数据字典第1部分

- GB/T 20258.2-2006基础地理信息要素数据字典第2部分

- GB/T 18317-2009 专题地图信息分类与代码

- GB/T 19710-2005 地理信息元数据

2、地形图图式及数据更新标准规范

- GB/T 20257.1-2017国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式

- GB/T20257.2-2017国家基本比例尺地图图式第2部分：1:50001:10000 地形图图式

- GB/T 14268-2008 国家基本比例尺地形图更新规范

3、地理信息系统设计与建设标准

- GB/T 18578-2008 城市地理信息系统设计规范

- GB/T 21740-2008 基础地理信息城市数据库建设规范

- GB_T 33453-2016 基础地理信息数据库建设规范

- DB37/T 5089-2017 山东省地下管线信息管理系统建设标准

- CJJT 269-2017城市综合地下管线信息系统技术规范

- GB/T 21062 政务信息资源交换体系

- CJJ61 城市地下管线探测技术规程

4、数据交换标准

- GB/T 17798-2007 地理空间数据交换格式

- GB/T 29806 信息技术地下管线数据交换技术要求

5、计算机软件相关标准

- GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和维护性管理

- GB/T 15532 计算机软件测试规范

- GB/T 2887 计算机场地通用规范

- GB/T 9361 计算机场地安全要求

- GB/T12505-90 计算机软件质量保证及配置管理规范

- GB8567-2006 计算机软件产品软件文档编制规范

- GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范

- GB/T 20157-2006 信息技术软件维护

GB/T 8566-2007 信息技术软件生存周期过程

## 项目建设目标、原则

1、总体目标

结合盐城市实际情况，本着高起点、高标准的原则，以服务智慧城市建设为总体目标。

（1）利用先进成熟的计算机和通讯技术，构建联结各专业管线权属单位的管线数据管理和维护中心，形成覆盖专用网络的分布式应用和集中管理的地下管线信息管理系统，建立公共数据交换服务平台。

（2）建立具有空间化、数字化、网络化、智能化和可视化的技术系统。建立完善的空间数字化模型，充分利用计算机网络和计算机智能技术，建立具有空间化、数字化、网络化、智能化和可视化的技术系统，为“智慧盐城”打下良好的基础。

（3）实现盐城市市地下管线综合信息的动态维护更新与应用。对全市地形数据、管线数据进行综合管理，实现与城市数字地理信息平台互联互动。通过完善的数据更新与交换机制实现数据的动态更新与维护，同时通过该管线系统平台的服务功能，向不同用户提供元数据、管线数据和应用服务三个不同级别的空间信息共享服务。

（4）关注行业发展趋势，预留发展空间。从系统的总体设计和程序编码考虑到系统今后发展的要求，紧跟行业最新发展趋势，采用组件式开发技术，使系统具有良好的可扩展性，能满足盐城市数字化城市建设今后发展的各项需要。

（5）实现地下管线数据的动态管理和有效利用。地下管线数据的动态管理是补充地下管线数据库新鲜资源的需要，是发挥管线信息管理系统持续作用的保证。只有通过地下管线数据的动态管理，做到地下管线数据的实时更新，才能保证地下管线信息的现势性，保证地下管线信息管理系统长久的生命力。地下管线数据的有效管理和利用是工程的最终目标，完善的数据管理与利用机制是基本保障。掌握城市地下管线的现状，科学管理好、利用好地下管线的各种信息，才能充分发挥地下管线信息在政府决策、城市规划建设和城市管理中的作用。

2、系统建设目标

综合管线信息系统建设目标是以地理信息系统为基础平台，以市级系统管理单位为中心，形成各级系统管理单位、各管线行业主管部门、管线建设单位、管线专业公司、设计单位、管线权属单位等机构之间多级管理网络，分阶段、分区域、分内容建立多层次的、实用的、与城市建设管理系统业务紧密关联的地理信息系统。系统建设应实现以下目标：

（1）建设管线数据共享服务相关标准体系

管线数据标准既是数据共享服务平台建设的必要条件，也是数据共享服务平台的建设成果之一。本项目将梳理各权属单位管线数据，结合数据共享需求，推动盐城市管线数据共享服务相关标准体系的建设。

（2）实现管线数据的日常维护与动态更新

系统应建立数据动态更新机制，实现地下管线数据业主自主更新，同时保证数据的完整性、准确性和现势性。

（3）跨部门数据共享

作为城市安全体系的一部分，为城市应急指挥系统提供管线数据和辅助决策支持，为从事城市工程规划、设计、施工和管理的政府部门提供地下管线信息服务。

（4）为社会公众提供数据服务

为建设企业提供齐全的管线数据服务，便于其在设计、施工时，安全、科学、合理地安排开挖工作。为社会公众提供可公开管线施工信息服务，增强服务型政府能力。

（5）建立一套完整的数据安全防护措施，保证系统应用程序与数据的安全，在调用数据和共享的同时进行加密，保障数据的安全，防止资料的泄露。

（6）提供数据交换接口，从而实现与盐城市数字化城市管理系统等相关业务系统的无缝对接。

3、系统建设原则

3.1先进性和扩展性原则

在项目建设过程中，要采用国际上先进且成熟的技术，使设计更加合理、更为先进。在系统选用及体系构建上应体现国际最新技术，不仅是现阶段成熟的先进产品，而且是国际同类产品的主流，符合今后的发展方向。

项目建设要充分考虑将来的扩充，在设计时要考虑预留扩充接口，以适应新类型的图形数据和属性数据的管理要求，以及未来应用平台和业务系统对地下管线数据库应用的要求。

3.2标准化和规范化原则

标准化和规范化是盐城市城市地下管线综合管理系统公用性和基础性的保障。为了确保系统的运行，实现地下管线数据的共享与服务，在系统设计中，应参照地下管线和软件工程等有关标准，建立一整套适用于盐城市城市地下管线综合管理数据的标准体系。

3.3安全性和稳定性原则

地下管线数据是国家和地方基础性和战略性的信息资源，涉及到国家安全，要建立一套安全保障体系，如建立严格的授权访问机制、合理的网络隔离措施，有效的防止数据被非法访问和破坏，确保信息的共享与服务符合国家的相关保密法规和政策。

为了实现信息资源高效和可靠共享，必须在系统的设计和建设中提高软件的开发质量，同时建立完善的备份机制、容错机制，保证系统在出现问题或故障时能够及时恢复，确保系统能够安全稳定运行。

3.4可靠性和实用性原则

可靠性主要体现在两个方面：一是数据的可靠性，表现在图形信息和属性数据准确可靠，在运维更新阶段能够及时补充、更新和备份已变动的基础地理信息数据；二是系统运行的可靠性，系统运行无故障率必须达到用户的管理需求，并具备良好的安全保密措施。

实用性体现在方便高效上，系统设计要易于管理人员进行有效管理，方便开发人员和维护人员的开发和维护，同时用户界面简单明了，方便操作。

- 性能及其他要求

- 可用性，系统 7×24 小时持续可用，可在每日特定时间段内对系统进行维护。

- 可扩展性，系统功能扩充或使用单位增加时应不影响现有系统功能和结构，能够方便后续其他系统模块的扩展，当系统数据量和访问量增大而导致系统配置不能满足要求时，可以通过增加服务器等硬件进行解决，而不是在软件上做修改。

- 响应性能，系统操作要求无延迟，一般查询的响应时间不得超过1秒，复杂查询的响应时间不得超过3秒，报表生成的响应时间不得超过3秒，服务器CPU平均负荷率≤70%。

（4）可管理性，用户角色与权限设置由系统管理部门逐级授权管理，能够对数据的可见性进行设定，可对数据进行校验和审计。

### （5）可恢复性，数据库恢复在24小时内，但是不能丢失数据。WEB查询、报表、统计分析服务等恢复在4小时内。

### （6）安全性，采取有效的安全策略和技术手段，从硬件网络、操作系统、数据库、应用软件等各个层面保证系统安全稳定运行。

## 建设意义

- 盐城市城市安全的需要

地下管线是城市的生命线，是城市的重要基础设施，但由于历史和现实的原因，盐城市城市地下管线建设与管理滞后于城市建设的总体水平，地下管线施工、运营和维护过程中各类事故层出不穷，并造成严重的经济损失。地下管线信息管理系统的升级可以更好地为规划设计、管理部门提供辅助决策，有利于整合盐城市城市管网信息资源，避免重复建设，同时为社会公众提供更加方便、快捷的服务，有效降低社会成本；进一步促进智慧化城市的发展。

2、城市精细化管理的需要

伴随着城市化进程加快、城市规模迅速扩张、城市人口结构多元和城市地下管线日趋复杂，由此带来的地下管线管理问题日趋凸显。

通过实施本项目，可以改善传统的政府决策模式，以精准数据为支撑，以更优化的系统功能为参考，为政府进行重要项目论证和重大问题的决策发挥重要作用，如投资环境分析、土地评估、房地产开发、重大工程项目选址、旧城改造、经济发展预测和调控等经济活动都可以在信息系统支持下进行。它不仅可以为政府决策提供丰富、详实、准确的基础数据，而且可以通过信息系统的分析、优化、模拟、预测和评价功能，为决策部门提供最佳优化方案和决策信息，提高政府决策的科学化水平，减少决策失误，即提高了城市现代化建设的管理水平，又保障了城市有序发展和人民生命财产的安全，给广大市民创造更好的生产、生活环境。

3、城市功能提升、智慧城市建设的需要

在智慧城市概念日益普及的今天，智慧管线作为智慧城市的基础获得了越来越多的重视。地下管线是一个城市的良心，管网信息化是智慧城市的基础。管网信息化的核心是管线基础数据信息化。建设管网信息化是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措，对提升城市管理能力和服务水平具有重要意义。

4、政府高效办公的需要

随着城市经济的发展，社会对政府高效办公提出了更高的要求，在进行城市规划、设计、施工和管理工作中，如果没有完整准确的地下管线信息，高效办公将无从谈起。面对日益繁杂的管线种类和日渐增多的管线量，必须采取更有效的机制和手段来进行管理，提高办事效率。利用盐城市政务云平台资源，促进数据共享服务平台、城市管理综合监管平台、智慧城市基础设施支撑平台等的建立，严格执行动态更新机制、实行地下管线全生命周期、市域一体化管理是对管线高效管理的主要办法。

5、满足地下管线管理工作的需要

在现有地下管线管理运行期间，许多地下管线管理方面的新需求不断出现，如数据入库检索、数据工程档案管理、数据规划、预警、系统的动态更新、信息共享交换、管网动态监测、地下空间关系分析、管线数据的历史追溯性等。通过平台建设，推进地下管线全生命周期管理，集约化管理管线规划建设、管理与技术标准、日常运维、实时监测、事故及处置等地下管线全生命周期数据，满足地下管线的智能化管理的需求。

# 第二节 建设要求

## 概述

基于SOA思想设计，坚持数据、管理、服务、应用相分离的架构原则，在保持灵活性和扩展性的前提下，实现基础地理信息数据、地下管线数据的管理、共享、融合和数据交换，可实现不同部门业务应用系统与平台服务的集成，平台应用接口的综合应用与展现，以及实现与城市其他信息系统的集成。

平台体系结构包括数据服务层、GIS服务层、统一开发接口层、Web Services服务层、应用软件层五个层次。它们相互联系，形成一个有机的整体，并通过构建贯穿不同层次的标准规范制度和安全保障体系，按照总体建设思路进行系统设计和建设。基于城市综合管网现状，结合计算机技术、地理信息技术、数据库技术和图象处理等技术构建地下管线管理应用体系，为城市综合地下管线查询、统计、分析、管理、更新、共享、三维显示等，为城市辅助决策、安全应急等提供支持。

## 建设内容

通过对盐城市管线管理业务现状及信息化建设情况的调查研究及深入、全面的需求分析，为实现建设目标，盐城市区地下管线信息管理系统升级项目将建设地下管线时空大数据中心、升级基础软件平台，并升级地下管线信息运行状态监管平台、建设地下管线智能化办公系统，全面提升城市地下管线综合管理能力，提高管线运行安全水平，提高政府的办公效率。项目具体建设内容如下：

### 2.2.1地下管线时空大数据中心

#### 1．建库内容

基础数据库是数据中心的基础数据来源，从来源上可以分为：空间地理数据库、行业数据库、地下管线数据库。均采用统一CGCS2000坐标系。

基础空间地理数据库

地理信息数据库包括主城区域遥感影像图片、基础地形图、基于地形图形成的DEM及三维城市景观数据等基础地理信息，其中电子地图数据及遥感影像数据需要根据城市管理综合运行调度要求进行加工处理，满足项目建设需要。基础地形数据是地下管线的基础，基础地形数据的空间数据需通过格式转换导入管网系统，其中基础地形图和航拍影像数据可直接从市自然资源和规划局等相关部门获取最新数据。本次基础地形面积约400平方千米。

本期项目建设城市三维数据，包括地上三维模型及地下管线三维模型。地上三维模型可调取市自然资源和规划局现有的不低于400平方千米地上三维模型，地下管线三维模型根据二维管线数据的空间和属性数据自动生成，三维模型数据统一由平台进行应用展示及管理。

行业数据库

根据行业业务数据现状，将业务数据采集、整理、转化统一格式，遵循数据库整体结构设计，将采集数据按照数据的存储要求入库到相应的数据层。包括防汛排涝、污水、路灯等设施位置信息、维护养护信息、隐患信息等数据，还包括施工预警数据、巡检异常数据、健康档案数据等。

建设维护养护信息、隐患信息、巡检异常信息、内涝点、应急资源点等数据库，为城市服务质量考核评价提供数据依据。

管线空间数据库

管线数据建库包括两方面，一是通过数据转换、数据处理、数据质检、数据迁移等各项工作，整合已有的8000 千米左右管线数据；二是对将要或正在普查的管线数据进行入库、整合，建立完整的管线数据库，支撑本期建设平台的使用。

优化管线种类全、覆盖范围广、空间位置准确、属性信息完备的综合地下管线数据库。利用探测单位提供的管线成果数据，结合权属单位和相关管理部门掌握的数据情况，优化综合地下管线数据库，包括电力、通讯、给水、排水、燃气、热力、工业、不明管线等管线子数据库。

该数据库作为建设的重要基础数据，应确保数据的准确性与一致性，提供方便的数据管理服务，采用统一的坐标系和高程系，便于与城市其他系统数据库进行共享交换。

地下管线数据包括各类管点、管线及附属设施的空间位置和几何形状、属性信息等以及要素间的空间关系和相关属性信息。管线信息数据库按管线种类进行统一组织，一般每一种管线对应两个表结构，即点表和线表。其中管点、管线及附属设施均按照行业标准规定的图例进行表示，内容充分反映普查结果。

管线数据库设计的数据错综复杂，要处理好它们，必须执行严格的规范。

#### 2．共享交换平台

共享交换平台主要是面向城市各个管线管理部门提供基于数据的服务，实现地下管线共享和互操作，以及与各管线管理部门和权属单位业务应用系统的无缝集成。各管线管理部门可以综合自身业务需求、根据共享地下管线空间数据特点及网络连接情况等，采取适当的数据共享方式，通过系统提供的一系列空间数据服务接口，加载已经发布共享的地下管线空间信息，并叠加自身业务专题信息，完成相关的地下管线空间数据的查询、定位、分析等功能，实现地下管线空间数据的共享服务。

以共享需求程度最高的地下管线为突破口，重点实现地下管线数据的共享交换服务。在此基础上逐步扩展共享数据种类和共享方式。

数据共享服务平台面向不同的用户，根据其角色与权限进行数据、功能、界面的定制与配置，主要内容包括如下几个部分：

目录服务：包括目录服务的发现、访问和管理三个方面，提供集中数据中心和分布数据中心的服务元数据信息。

数据服务：面向异构化管线数据的交换、转换、处理和入库等服务；面向客户端（用户或应用程序）的数据提供、展现、查询、分析等服务。

应用服务：根据不同用户群体的不同需求，提供相应的管线应用服务。

接口服务：根据不同应用程序、不同服务内容提供目录服务、数据服务和应用服务的访问接口，接口采用业内成熟的技术标准，针对特殊的异构数据或应用，开发针对性的适配器接口。

系统服务：对服务的内容、方式、性能、安全等方面进行管理，评估分析不同服务的提供方和请求方、服务内容，以便对服务功能、系统性能做进一步的优化。

资源展示

提供基础空间框架栅格数据、遥感影像数据、地名地址数据、地下管线数据等各类基础空间数据资源的展示；空间分析、查询定位、地图标注等功能的应用展示；用户个性化的地图数据和应用界面定制等。

1)	资源目录管理

从专题分类、部门分类和行业分类三个角度展示共享服务平台数据库的数据资源数目。

2)	数据定制

数据定制是按部门进行管理的，用于为某部门定制应用，依据资源目录中数据。

3)	应用定制

通过从资源目录中选择需要的数据资源，选择需要的功能、设置应用系统的标题、LOGO、URL路径等信息，从定制模板中创建基于地图数据的简单GIS功能的应用系统。

4)	资源下载

提供下载各种常用报表、常用软件、辅助资料、支撑软件等功能。

共享服务

提供资源目录、数据和功能的一系列服务接口，各权属单位通过服务接口和开发指南实现与其专业应用系统的无缝集成。共享服务子系统提供基础空间数据的查询、浏览、定位、分析等功能接口以及基础空间数据共享和互操作等。

1)	电子地图服务

能为外部应用系统提供访问电子地图数据的接口。接口形式包括符合OGC WMS、WFS规范的WMS接口和WFS 接口。

	WMS 接口

WMS 以图片格式（PNG、GIF、JPG）产生地理数据地图等等。

	WFS接口

WFS 提供使用者对矢量数据的存取。

2)	元数据目录服务

元数据目录服务提供基于空间元数据的目录服务，用于发布数据描述信息。

	元数据目录服务

返回数据分类目录，包括系统中各种数据的分类目录，例如遥感影像数据、矢量数据等数据目录。具有元数据的目录级包括图层级和图幅级。

	元数据服务

接口采用HTTP+XML形式。

专题数据服务

功能服务

其他数据应用服务

在地下管线共享发布服务平台中还涉及其他众多的数据，以及其他众多的业务应用，所以数据共享服务子系统还需提供其他的数据应用服务，并预留扩展接口。

数据交换

采用GIS平台，搭建地下管线信息共享公共平台。目标是搭建大系统，且各单位可以调用其系统相关数据。在此平台中，相关单位可同时上传本单位数据，实现本单位数据的实时更新。

1)	交换部署方式

管线数据交换采用交换中间服务器和交换前置机方式实现，兼容在线交换和离线交换两种方式。

2)	交换中间服务器环境规范

交换中心设在管理中心的中心机房，根据交换功能和性能要求，对所需的网络、服务器、数据库等做出配置要求，规范交换中间服务器的命名规则、各项配置要求。

3)	各单位前置交换机环境规范

对各管线权属单位前置交换环境所需的网络、服务器、数据库等提出配置要求，规范前置交换机器的IP地址、交换节点服务器的命名规则、各项配置要求。

4)	离线交换

未接入专线网络的权属单位或其他职能部门，根据数据标准或双方定制数据适配器，通过数据拷贝等离线传输方式完成数据交换。

交换模式：

系统建设采用集中式和分布式结合的数据中心，通过数据共享服务平台实现集中式与分布式的数据交换，集中式中心是对基础空间数据和综合管线数据的集中，分布式中心主要是专业管线数据，数据交换拟采用两种模式：

第一种是主动拉取式，由集中式中心主动发现分布式中心专业管线数据的变化，根据变化内容，主动拉取更新部分；或者分布中心主动发现集中式中心基础空间数据和综合管线数据的变化，根据变化内容，主动拉取更新部分。

这种方式可在要素层进行交换，有利于数据的实时交换，但存在系统间相互直接访问的要求，破坏了系统间的相对独立性和安全性。

第二种是主动推送式，集中式中心或分布式中心的数据发现变化后，主动发布变化的内容，供对方发现并拉取。

这种方式主要在数据版本层进行交换，可保证系统间的独立性和安全性，但无法体现数据交换的实时性，会造成最新数据的不同步，需要通过行政管理办法作为技术手段的补充。

上述两种方式可在项目建设过程，根据具体情况进行选择其一。

该子系统的主要功能模块包括：

1)	数据格式转换

在数据进行交换之前，首先要把要交换的数据格式转换成对方可以直接入库的数据格式或者可接收的中间数据格式。格式转换包括数据本身平台格式以及数据内容属性结构的转换。对于数据格式的转换，可以使用以下三种转换方式。

利用FME工具，使用FME可以直接将事先规定好的中间格式数据文件（CAD格式或是其他支持格式）转入到空间数据库中或者可以支持的数据格式。

利用导出或在线编辑功能，用户可以在数据管理子系统中，

直接裁剪需要交换的数据范围，导出为需要的数据格式（目前系统所支持的导出格式为shapefile、mdb、dxf等CAD格式、jpg等图片格式，等常用的数据格式），从而提供给需要进行提供的单位。同时，也可以根据具体的情况，使用在线编辑功能，将变化的数据直接更新到最新的状态，提交的总的数据库。

利用开发数据适配器，适配器根据数据标准对外来不同格式的数据进行格式和内容的转换，以达到自适应的效果。但是，由于外来数据格式、内容都存在多样性，该适配器的开发需要考虑不同的情况进行开发，开发任务量巨大，并且需要根据来源数据不断地维护后续开发，所以此种转换方式可作为备选。

2)	数据交换

	在线交换

通过平台提供的不同功能可以实现在线交换的过程,使用元数据目录服务、影像服务以及数据服务，请求得到相应的XML数据或其他可使用的中间数据格式，在线获得最新的数据。

	离线交换

对于未接入政务外网的权属单位或其他职能部门，可以根据数据标准或双方定制数据适配器，通过数据拷贝等离线传输方式完成数据交换。

3)	自动检测更新

系统自动对分数据中心的数据进行探测和获取，对不同的数据进行检查，发现新版本以后，可以自动进行数据交换申请，经过审批通过之后可以完成在线自动更新，使数据达到同步的目的。

4)	数据检验

对交换的数据是否符合要求进行检查，达到地下管线数据中心的数据正确的目的。

运维支撑

提供平台用户、资源目录、数据服务以及子系统功能等的维护和权限管理，数据和服务访问的日志和监控管理以及直观的统计分析功能，为客户端应用访问提供安全、稳定的支撑。

1)	安全认证

主要通过用户登录密码验证以及人员权限的分配等方法实现。

2)	安全管理

安全管理包括用户管理、用户组管理和权限管理三部分。实现对用户信息、用户组信息、用户（组）和各服务对应权限的管理。

3)	服务管理

服务管理包括启动或停止某项服务、查看该服务的状态。

4)	日志与统计

系统应对空间信息服务系统进行全面的日志记录，并对各子系统的一些重要功能项进行日志记录，对重要的服务访问指标进行统计。

5)	系统监控

系统提供应用级的系统故障检测、通知、恢复功能。系统应定时监测各个服务的状态，如果检测到服务故障，系统应杀掉相应的服务进程，并且重新启动服务，同时，通过电子邮件方式或短消息方式发送给系统管理员，使系统管理员可以及时知道系统发生的故障。

### 2.2.2基础软件平台升级

将GIS平台ArcGIS系列平台由9.3版本升级到10.5版本；将Oracle数据库升级到12c标准版。

### 2.2.3地下管线信息运行状态监管平台

将原有地下管线信息系统升级为地下管线运行状态监管平台，所有应用子系统基于平台运行，平台提供基本的文件管理、视图操作、地图定位及标绘等GIS功能，能够展示全市管线运行状况、管线数据量、管线数据基本信息、在线用户数及相关接口运行情况，并且能够设定所有子系统相关参数，是整个项目的基础平台。

#### 1．地下管线查询统计子系统

地下管线查询统计子系统提供了特定及自定义条件查询、统计等功能，包括空间定位查询、管线空间信息和属性信息的双向查询，并且能将各种查询报表打印与图形输出。实现统计全部或符合给定条件的管线数据，并以数据表、直方图、立体直方图、饼图、折线图等形式进行显示，并且能将各种统计结果的报表打印输出。

1文件

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 坐标切换 | 使用该功能可以进行西安80坐标系和张店独立坐标系之间的切换 |
| 打开地图文档 | 加载存储在本地或服务器上的数据 |
| 保存书签 | 保存当前的视图范围到系统中，以便下次快速的定位当前视图范围中 |
| 地图另存为 | 把当前系统中的数据保存到MXD文档中 |
| 退出 | 退出当前系统 |

2视图显示

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 放大地图 | 使用该功能后能使地图放大到指定的视野范围，使局部区域更加清晰可见。 |
| 缩小地图 | 使用该功能后地图缩小到指定的范围。 |
| 漫游地图 | 使用该功能能够任意拖动地图到指定的区域。 |
| 全图显示 | 使用该功能将地图的全貌显示在当前窗口。 |
| 地图刷新 | 对当前窗口地图进行刷新。 |
| 上一视图 | 系统返回上一次浏览的视图范围 |
| 下一视图 | 系统返回下一次浏览的视图范围 |
| 鹰眼导航 | 在鹰眼窗口显示当前窗口地图在整个地图所处的位置，用户通过鹰眼导航功能能够实现在地图上的快速定位。 |

3视图定位

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 道路定位 | 能够将地图迅速定位到用户指定的道路处 |
| 单位定位 | 能够将地图迅速定位到用户指定的地名位置（地名、信息点、景点等点状信息） |
| 图幅定位 | 能够将地图迅速定位到用户指定的图幅号位置 |
| 书签定位 | 能够将地图迅速定位到该书签所记录的地图区域 |
| 坐标定位 | 能够将地图迅速居中定位到用户输入的坐标位置 |
| 道路交叉口定位 | 能够将地图迅速定位到用户指定的道路交叉口处 |

4信息查询

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 点击查询 | 点击图上地物显示其属性信息。使查询到的图形处于选中状态，高亮显示。 |
| 矩形查询 | 根据在地图上绘制的矩形分类显示矩形范围内地物属性。使查询到的图形处于选中状态，高亮显示，并能对查询到的多个图形能依次浏览闪烁定位，显示其属性信息和图形信息，亦可分别进行多种报表的显示和输出。 |
| 圆形查询 | 根据在地图上绘制的圆形分类显示圆形范围内地物属性。使查询到的图形处于选中状态，高亮显示，并能对查询到的多个图形能依次浏览闪烁定位，显示其属性信息和图形信息，亦可分别进行多种报表的显示和输出。 |
| 拉线查询 | 根据在地图上绘制的线段分类显示与线段相交的地物属性。使查询到的图形处于选中状态，高亮显示，并能对查询到的多个图形能依次浏览闪烁定位，显示其属性信息和图形信息，亦可分别进行多种报表的显示和输出。 |
| 多边形查询 | 根据在地图上绘制的多边形分类显示多边形范围内地物属性。使查询到的图形处于选中状态，高亮显示，并能对查询到的多个图形能依次浏览闪烁定位，显示其属性信息和图形信息，亦可分别进行多种报表的显示和输出。 |
| 按权属单位查询 | 查询某权属单位的管线数据。使查询到的图形处于选中状态，高亮显示，并能对查询到的多个图形能依次浏览闪烁定位，显示其属性信息和图形信息，亦可分别进行多种报表的显示和输出。 |
| 按管径查询 | 查询某管径的管线数据。使查询到的图形处于选中状态，高亮显示，并能对查询到的多个图形能依次浏览闪烁定位，显示其属性信息和图形信息，亦可分别进行多种报表的显示和输出。 |
| 综合查询 | 查询符合设定条件的管线或管点数据的相关信息。使查询到的图形处于选中状态，高亮显示。 |
| 区域条件查询 | 在某区域内，查询符合设定条件的管线或管点数据的相关信息。使查询到的图形处于选中状态，高亮显示。 |
| 清除所有选择 | 清除所有查询结果，并取消高亮显示。 |

5数据统计

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 全库管点数量统计 | 统计全库中所有管点的数量 |
| 全库管线长度统计 | 统计全库中所有管线线的长度 |
| 条件统计 | 统计符合设定条件的管线线长度或管线点数量 |
| 区域内管点数量统计 | 统计某特定区域内的所有管点的数量 |
| 区域内管线长度统计 | 统计某特定区域内的所有管线线的长度 |
| 区域内条件统计 | 统计某区域内符合设定条件的管线线长度或管线点数量 |

6决策分析

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 横断面分析 | 查看各管线间的相互位置及地下埋深情况 |
| 纵断面分析 | 查看某几段连续的管段在地下相对地面的走向及埋深情况 |
| 垂直净距分析 | 查看相交管段在地下的相距距离是否符合规范 |
| 水平净距分析 | 查看平行管段在地下的相距距离是否符合规范 |
| 管线三维分析 | 查看地图上某个区域范围内的地下管线三维图形 |
| 覆土深度分析 | 查看某几条连续的管段在地下相对地面的管顶埋深情况 |
| 爆管管阀分析 | 当给水或燃气管段发生爆炸时，可以搜索需要关闭的阀门 |
| 管线连通分析 | 查看相邻管线是否连通 |
| 管线规划分析 | 设计新管线，并计算相对于各规范值的合理埋深 |
| 开挖影响分析 | 对某处进行开挖时，分析受影响的管线信息 |
| 管线超期预警 | 对达到设计年限的管线进行预警提示 |
| 拆迁分析 | 进行拆迁时，分析受影响的管线和建筑物等信息 |
| 道路扩建分析 | 对道路因扩建而受到影响的管线、建筑物、绿地等进行分析 |
| 火灾抢险分析 | 用于在地图上搜索火灾事故附近的消防栓，为抢险提供决策依据 |

7辅助功能

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 标尺丈量工具 | 在地图上进行距离、面积、角度等的量测 |
| 管线扯旗标注 | 对地图上的管线进行扯旗标注 |
| 坐标栓点标注 | 测量某点与周围一些特征点的距离，以便在实地中定位该点 |
| 特征点坐标标注 | 将目标点的坐标信息标注在地图上 |
| 单管点属性信息标注 | 将目标管点的属性信息标注在地图上 |
| 单管线属性信息标注 | 将目标管线的属性信息标注在地图上 |
| 行业管理部门标注 | 根据不同类型管线的行业管理部门进行标注 |
| 全图层属性标注 | 对一个或多个管线图层的固定属性进行标注 |
| 取消全图层属性标注 | 取消全图层的属性标注信息 |
| 生成排水流向 | 动态的对地图所有或区域范围内的排水管线进行流向标注 |
| 清除临时图元 | 把地图上生成的临时图元清除掉 |

8系统管理

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 图层字段配置 | 对图层数据表、图层字段、图层树结构进行管理 |
| 图层样式配置 | 对图层属性进行管理，如：地图显示最大最小显示比例、启动时是否加载、地图符号缩放、图层是否可见、是否可选等信息 |
| 地图符号配置 | 对各图层设置默认符号或按属性进行唯一值符号设置，如：符号大小、颜色、线符号宽度、面符号填充色、面符号透明度等信息 |
| 本地应用配置 | 对用户本地登录的设置，如：地图、标注、突出显示和符号等 |
| 标准规范配置 | 对系统分析、标注等标准规范信息进行设置 |
| 系统日志管理 | 对系统日志的查询和删除 |
| 主题配置 | 对系统主题颜色样式进行配置 |

#### 2．地下管线数据输入及输出子系统

该子系统在输入、输出的基础上，提供了多项空间分析功能，支持对地下管线的运行状态进行全方位的描述和模拟，以满足各类出图需求。

通过图形输出功能实现指定范围和指定图层的裁剪或打印输出，能实现按比例尺打印，并有日志记录，详细记录数据使用单位、接收人、输出日期、输出种类，点数、长度等内容以便于查询统计，或制作报表。

系统提供对基础地形数据、地下管线数据、元数据、道路及规划等信息数据的入库；支持本地数据库、数据库备份文件等多种格式的数据入库。实现多种数据（CAD、mdb、excel）之间的相互转换，保证上述几种格式的数据成果能够准确无误的录入系统。实现数据在不同坐标系统之间的转换。

实现对时数据库、历史数据库、备份数据库、现状数据库等各种需要的数据库管理。支持数据备份与恢复、支持历史数据的浏览、支持版本管理，支持管线工程档案管理，包括多媒体档案的管理。

1数据入库

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 管线更新入库 | 将区域复查的管线数据入库，更新原有的同区域数据，以保持管线数据库的实时性，点击更新入库后，首先提示是否进行数据备份，更新入库后，提示是否继续备份管理(坐标系转换) |
| 管线数据预入库 | 点击管线预入库，提示管线数据是否备份，进行管线数据预入库(坐标系转换) |
| 管线数据入库 | 在数据库中创建各种类型的数据表来存储有MDB格式管线外业数据转化得来的数据，入库完成后，提示是否进行数据备份(坐标系转换) |

2数据转换

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 导入CAD数据 | 用户根据统一的CAD格式和字段标准制作导入数据，将CAD数据转换入库 |
| 导入MDB数据 | 用户根据统一的MDB格式和字段标准制作导入数据，将MDB数据转转换入库 |
| 导入EXCEL数据 | 用户根据统一的EXCEL格式和字段标准制作导入数据，将EXCEL数据转换入库 |
| 导入ArcGIS数据 | 用户根据统一的ArcGIS格式和字段标准制作导入数据，将ArcGIS数据转换入库 |

3数据检查

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 数据库结构检查 | 检查数据库定义的字段名称、字段类型、字段大小与规程规定的是否一致 |
| 数据唯一性检查 | 对数据的唯一性进行检查 |
| 非空字段检查 | 检查数据中出现的空字段 |
| 管线连通性检查 | 对连通性进行检查 |
| 排水流向检查 | 检查数据中排水流向信息 |
| 点表属性检查 | 检查物探点、坐标高程、附属物/特征等点表属性结构和逻辑一致性 |
| 线表检查属性 | 检查起终点、材质、管径等线表属性结构和逻辑一致性 |
| 点线对应检查 | 对点和线进行对应检查 |
| 线点对应检查 | 对线和点进行对应检查 |
| 接边检查 | 相邻近的测区之间存在接边情况，不同的测区定义图边点，通过图边点进行接边检查，接边点的属性信息应该一致，不一致则报错 |
| 固定项输入检查 | 使用该功能可以进行用户自己配置检查项的检查 |
| 管线超长检查 | 使用该功能可以进行两个管点之间管线是否超长的检查 |
| 三维坐标检查 | 使用该功能可以进行管点坐标是否逻辑一致的检查 |
| 用户自定义检查 | 使用该功能可以进行用户定制检查 |

4数据管理

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 浏览历史数据 | 浏览或回溯过去某个时间点的数据，可实现历史数据与当前系统数据的对比。 |
| 版本管理 | 进行数据表注册操作和数据库压缩操作 |
| 数据备份与恢复 | 将存储在服务器Oracle中的数据备份到本地文件中，也可以将本地文件恢复到数据库中 |
| 多媒体管理 | 对多媒体数据的上传、下载和删除等操作 |

5管线工程档案管理

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 工程信息录入 | 将工程信息所需字段录入到系统中 |
| 工程进度更新 | 将项目工程进度信息更新到系统中 |
| 多媒体文件添加 | 上传多媒体文件附件 |
| 档案管理 | 对已经录入的工程施工信息的增删修改和管理 |

6数据编辑（备份）

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 保存 | 向系统提交用户对管线编辑的修改 |
| 撤销 | 对管线编辑操作进行撤销修改 |
| 恢复 | 对管线编辑操作进行回退修改 |
| 绘制管点 | 以在线编辑的方式，添加某类管线点到地图上 |
| 绘制管段 | 以在线编辑的方式，添加某类管线线到地图上 |
| 删除管点 | 在图上选中某管点，然后将其删除 |
| 删除管线 | 在图上选中某管线，然后将其删除 |
| 连点成线 | 通过连接两个管线点生成一条新的管段 |
| 打断管段 | 将地图上某一管线段分割成两条管段 |
| 点线联动 | 联合移动管点和与其相连的所有管段 |
| 合并管段 | 将原有的两段相连管段合并为一段 |
| 修改管点 | 修改地图上管点的属性 |
| 修改管段 | 修改地图上管线的属性 |
| 废弃管线 | 将数据中废弃管线筛选进行标注，并特殊颜色显示(放在数据编辑中) |

7数据输出

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 矩形裁剪 | 在当前地图上裁剪某一矩形区域内的图形，并输出为其他格式的图形数据 |
| 圆形裁剪 | 在当前地图上裁剪某一圆形区域内的图形，并输出为其他格式的图形数据 |
| 多边形裁剪 | 在当前地图上裁剪某一多边形区域内的图形，并输出为其他格式的图形数据 |
| 图幅裁剪 | 在当前地图上裁剪某一或多个标准图幅内的图形，并输出为其他格式的图形数据 |
| 坐标裁剪 | 通过坐标的方式来确定裁剪区域，并输出为其他格式的图形数据 |
| 矩形打印 | 对当前地图上的某一矩形区域进行打印输出，可根据用户实际需求设置纸张大小，可保存图片，并且可以设置图片分辨率 |
| 圆形打印 | 对当前地图上的某一圆形区域进行打印输出，可根据用户实际需求设置纸张大小，可保存图片，并且可以设置图片分辨率 |
| 多边形打印 | 对当前地图上的某一多边形区域进行打印输出，可根据用户实际需求设置纸张大小，可保存图片，并且可以设置图片分辨率 |
| 图幅打印 | 对某一或多个指定图幅进行打印输出，可根据用户实际需求设置纸张大小，可保存图片，并且可以设置图片分辨率 |
| 当前地图打印 | 对当前地图视图进行打印输出，可根据用户实际需求设置纸张大小，可保存图片，并且可以设置图片分辨率 |

#### 3．地下管线三维可视化子系统

利用虚拟三维技术与BIM技术结合，整合地下管线与地面建筑信息，将地面建筑与地下管线在一个系统中进行统一监管，通过此平台可以对地下建筑以及周边地下管线资料进行统一规划对比与历史对比等不同角度进行浏览。实现模型三维展示、查询统计、开挖分析、碰撞分析、通视分析、淹没分析等，为城市的规划、建设与管理决策提供直观的数据依据。

(1)三维浏览

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 逐级缩小 | 将三维场景的观察点拉近，视野范围变小，可以更清楚的查看视野范围近的物体 |
| 逐级放大 | 将三维场景的观察点拉远，视野范围变大，可以更加宏观的查看更大范围场景内的物体 |
| 漫游 | 拖动当前的三维场景，视野范围随着拖动变化，可以在当前范围内查看临近位置的物体 |
| 滑行 | 地图相应的进行滑动飞行 |
| 指北 | 地图显示区上方将呈正北方向 |
| 环绕飞行 | 单击此功能，地图显示区将绕中心点360°旋转飞行 |
| 固定路线浏览 | 在地图显示区画浏览路线，视角跟随路线进行浏览查看 |
| 地下模式查看 | 调整当前的视野范围到地下，可以查看地下场景情况 |
| 二三维联动 | 图显示窗口变成二维和三维并排显示，并且两个窗口显示范围一致，移动和缩放二维窗口，三维窗口内容会相应改变。 |
| 影像透明度 | 改变当前地图影像的透明度 |
| 影像隐藏 | 将当前地图影像隐藏起来 |

(2)三维查询

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 点击查询 | 用户点击鼠标进行属性信息的查询 |
| 综合条件查询 | 用户组合条件进行信息查询 |
| 道路查询 | 将地图迅速定位到用户指定的道路名称位置。 |
| 地名查询 | 将地图迅速定位到用户指定的地名位置。 |
| 坐标查询 | 将地图迅速定位到用户指定的坐标位置。 |
| 交叉口定位查询 | 将地图迅速定位到用户指定的道路交叉口位置。 |

(3)空间分析

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 水平净距分析 | 该功能可对两条埋设于地下的平行走向的管线进行分析，判断其相距距离等，最终判定其埋设是否符合国家规范 |
| 垂直净距分析 | 该功能可对埋设于地下的交叉走向的管线进行分析，判断其在地下的上下关系，计算其在投影交叉处的坐标、高程、相距距离等，最终判定其埋设是否符合国家规范 |
| 碰撞分析 | 查看选中的管段在地下是否发生碰撞 |
| 断面分析 | 用户可以通过此功能对管线进行纵断面和横断面分析 |
| 覆土分析 | 用户可以使用此功能实现点和线周围一定范围内附属物查询 |
| 连通性分析 | 用户可以搜索一定范围内的附属物信息 |
| 爆管分析 | 当给水或燃气管段发生爆炸时，可以搜索需要关闭的阀门 |
| 规划分析 | 用户通过此功能实现对给排水、燃气等管线上下游的追踪 |
| 沿道路开挖 | 用户对开挖范围内的地下管线进行分析三维展示 |
| 自定义开挖 | 自定义设置本地开挖的开挖深度值，开挖后可以看到当前位置地面下的物体。 |
| 排水流向分析 | 选择某一排水类管线作为追踪开始点，从选中管线开始，将所有该管线上游或下游的管线查询出来列表显示，并高亮显示。 |
| 取消排水流向 | 点击此功能，将图中标注的排水流向进行取消。 |
| 清除临时图元 | 点击此功能，将图中绘制的所有临时图元进行清除。 |

(4)空间量算

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 水平距离测量 | 用户使用系统显示水平距离、高度差和斜率 |
| 垂直距离测量 | 用户使用系统显示起点高度、第二点高度和高度差 |
| 空间距离测量 | 用户使用系统显示空间距离、高度差和斜率 |
| 地形面积测量 | 显示水平面的或者地形表面的面积和周长，并且显示值的计量单位可以随意选择 |
| 三维平面面积 | 用户使用系统显示面积和周长 |
| 热点添加 | 用于用户添加热点。 |
| 快照预览 | 当前地图以图片的形式进行预览展示。 |
| 快照保存 | 将预览的快照进行保存，完成图片的导出存储。 |
| 录像添加 | 用于用户在系统中添加录像。 |

(5)系统配置

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 图层字段配置 | 对图层数据表、图层字段、图层树结构进行管理。 |
| 模型配置 | 此功能是对模型名称、类型和路径的配置。 |
| 管线预处理 | 对所有的二维管线进行计算处理，将所有的管点、管线的属性信息存储到数据库中对应的表格当中，为管线三维显示做基础。 |
| 管线创建 | 主要用于管线的更新和生成。 |
| 历史库创建 | 主要用于所有管线以及进行了预处理工作，但是连接数据库的字符串发生了改变导致管线不能正常显示的情况，点击【历史库创建】功能，可以重新连接数据库数据，将数据库中已有的管线数据进行显示。 |
| 井边框生成 | 主要用于井边框的生成。 |
| 主题配置 | 对系统主题颜色样式进行配置。 |
| 系统日志管理 | 对系统日志的查询和删除。 |

#### 4．地下管线全生命周期管理子系统

对地下管线进行全生命周期监管，控制地下管线安全事故的风险，为地下管线的集约化合理规划、精确设计提供数据支撑，协同、协调多部门的审批和监管，为安全对标分析、事故应急管理提供全面的信息决策。

(1)地图操作

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 放大地图 | 用户对地图进行点击，并随点击地图逐步放大，也可在地图上进行鼠标拉框操作，使地图放大到矩形框的范围。 |
| 缩小地图 | 用户对地图进行点击，并随点击地图逐步缩小。也可在地图上进行鼠标拉框操作，使地图缩小到矩形框的范围。 |
| 漫游地图 | 可对地图进行任意漫游拖动。 |
| 全图显示 | 用户点击该按钮实现地图的全部显示。 |
| 比例尺缩放 | 由用户输入显示比例更新显示地图。 |
| 前一视图 | 能够对用户浏览过的地图界面进行快速的回放。 |
| 后一视图 | 够对用户浏览过的地图界面进行快速的回放。 |
| 清空临时图层 | 点击该按钮后地图将进行刷新。 |

(2)规程监管

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 规程上传 | 管理员上传国家规范和相关规范信息。 |
| 规程管理 | 管理员和权属单位可查询已上传的国家规划和相关规范信息，可模糊检索，附件可下载 |

(3)工程跟踪监管

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 计划管理 | 权属单位上报权属单位上报年度管线建设计划 |
| 计划管理 | 根据上报的年度建设计划，形成次年度施工计划安排报表 |
| 施工监管 | 报建工程信息、查询工程信息、编辑工程信息；竣工数据上传，下载 |
| 安全监管 | 决策分析（爆管关阀分析，火灾预警分析、管线超期预警分析），事故上报（权属单位或者管理单位）事故查看（管线处，管线主管部门）、上传事故应急预案；应急预案管理（增加，删除，编辑）可在线浏览预案。 |
| 报废监管 | 权属单位提交废弃的管线数据（在地图划定或者批量上传），将报废的管线的状态字段修改为废弃，在备注中说明处置方式（已拆除或管道及检查井封填）管线处登录后可定位查看 |

(4)危险源监管

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 危险源辨识 | 输入危险源的相关信息，并且确定危险源在管线图上的位置，上上传针对此危险源的管控措施。 |
| 危险源浏览 | 点击“危险源浏览”菜单，将重大危险源在地图上高亮闪烁显示，鼠标移动到对应的危险源上，可查看其相关信息。 |

(5)通告告知

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 通告告知 | 管线处向权属单位发布通告，权属单位登录后可查看公告 |

#### 5．地下管线安全应急与隐患排查子系统

管线应急指挥面向决策层、城市应急防灾部门和管线管理部门，提供安全隐患排查决策服务、应急处置决策服务、灾后重建决策服务等大型地下工程对管线影响决策服务和城市应急集成决策服务等，为城市管理和安全提供辅助决策。平台基于数据中心、共享交换平台、档案信息化平台（已有）提供的各类服务，可实现事故管理、事故模拟、辅助决策、统计分析、灾后评估、应急预案等功能，平台既可集成外部资源，又可向外部系统提供服务。

管线隐患排查为满足排查管线安全隐患、管线发生紧急事故快速反应的需要，实现人员、资源、设备以及现场综合控制管理，辅助分析决策、指挥调度的信息化系统，包括隐患排查、事故确定、事故分析、事故处理和事故总结的全系列处理流程，需要集成管线及周边环境空间数据、危险源数据、监测数据、实时影像数据，与城市应急指挥中心系统协同，启动应急预案进行综合处置。

(1)隐患管理

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 风险隐患排查 | 通过安全评价系统对现有的管线数据进行全库或区域范围内风险隐患分析与评估（包括水平净距、垂直净距、对管线数据的占压情况、管线超期服役情况），形成管线的安全档案 |
| 风险预警预测 | 针对不同的隐患种类，根据隐患分布范围等因素，在地图上标绘出隐患区域的严重程度。 |
| 风险隐患档案管理 | 下属区县可使用分配账号，登陆系统上传各自隐患信息，也可对疑似隐患进行排除。 |

(2)预案管理

完成对紧急事件的预案编制工作，通过流程的模式完成预案编制的各流程工作（预案基本信息添加→预案文本编制→应急单位编制→应急人员编制→救援队伍编制）。

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 预案基本信息添加 | 管理员在创建预案基本信息时在创建界面输入基本信息相关项，包括预案边按摩、预案类型、预案名称、预案版本号、编制部门（在部门资源库中选择）、编制人（人员库中选择）、事件类型（下拉框选择）、预案使用说明，提交到系统后台，后台获取操作人员提交的基本信息保存到预案基本信息库中，同时操作人员也可以对预案基本信息进行修改、删除等操作，系统根据操作人员选择的预案索引对数据库中的基本信息进行相关项的更新和删除操作。 |
| 预案文本编制 | 编制人员在创建了预案基本信息之后对预案内容进行填写的功能，编制人员在内容编制时选择需要编制的预案，系统跳转到编制界面（office编制界面），编写预案文本，编写完成后点击保存。 |
| 预案应急单位编制 | 文本编制成功后，在应急单位列表中选择本预案关联的应急单位（双模块） |
| 预案应急人员编制 | 在应急人员列表中选择本预案关联的应急人员 |
| 预案救援队伍编制 | 在救援队伍列表中选择本预案的救援队伍，完成预案信息的编辑。 |
| 预案浏览及导出 | 在线浏览预案内容，支持导出word格式。 |
| 上报流程管理 | 在线上报流程图，输入流程名称及事件等级，保存到数据库汇中形成流程库，支持对流程库的增删改查 |

(3)应急资源管理

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 应急单位管理 | 对应急单位信息管理（单位名称、负责人、值班电话、职责），实现对应急单位信息的增删改查 |
| 应急人员管理 | 对应急人员信息管理（姓名、所属单位、部门、办公电话、手机），实现对应急人员信息的增删改查 |
| 应急救援队伍管理 | 对应急救援队伍信息管理（队伍名称、人数、驻地、负责人及电话、设备、应急救援能力），实现对应急救援队伍信息的增删改查 |
| 危险源管理 | 对危险源的基本信息、位置信息进行管理。基本信息是危险源基本的属性信息，位置信息是为了直观展现危险源的地理位置 |
| 避难场所管理 | 对常用避难场所的基本信息、位置信息进行管理。基本信息是避难场所基本的属性信息，位置信息是为了直观展现避难场所的地理位置 |

(4)事件管理

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 事件登记 | 当应急事故发生时，在地图上闪烁定位，标注地理位置，输入事故种类、等级，在数据中自动生成一条事故记录信息。 |
| 资源搜索 | 以事故地点为中心，设立缓冲区半径分析搜索出应急救援力量、危险源和脆弱设施等信息，并在地图上以图标和列表的形式展示，供指挥人员以及其他应急人员在处置突发事件时了解事发地相关信息。 |
| 预案检索 | 在预案库中输入检索条件（事件等级、种类等信息）快速检索出适合的预案。 |
| 预案启动 | 选中预案，点击预案启动，弹出预案启动窗体，分为多个窗体模块（事件基本信息，预案文本，应急处置，事件上报流程）。其中应急处置模块根据选择的预案关联的单位，应急人员、救援队伍，去资源配置库中检索，形成单位及成员信息表，应急通讯录，救援队伍信息表。 |
| 事故处置报告 | 事故处置完成后，将人员伤亡、财产损失、事故原因更新事故记录中，完成事故总结登记。已处理过的事故，会以图标形式在地图上显示，点击图标可查看事故记录的详细信息。 |

#### 6．排水设施信息管理子系统

排水管网信息管理系统基于元数据的灵活可配置的扩展机制，着眼于整个盐城市区排水管网数据的标准化、统一化管理和维护，满足盐城市日常工作对排水管线信息的查询、统计、数据编辑、数据入库，通过实现综合排水管网数据与专业排水管网数据格式间的无缝转换，保证专业排水管网数据的专业性、现势性，免去了数据重复采集成本，满足专业排水管网数据的更新维护需求。在功能实现的基础上，规范统一数据存储标准、数据交换标准、数据质量控制标准和数据接口标准等。

(1)基础地理数据库管理

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 打开地图文档 | 通过该功能可以打开本机或服务器上的地图文档文件，使地图文档数据直接在系统地图窗体中显示。 |
| 地图另存为 | 可以将当前系统中的地图保存为本地文件，方便浏览及使用。 |
| 加载地形图 | 利用该功能可以将存储在远程或本地文件形式的CAD地形图数据加载到系统中，作为背景地图。 |
| 叠加影像图 | 支持市面流行的影像数据格式的影像透明叠加显示。 |
| 视图管理功能 | 包括放大、缩小、漫游、前一视图、后一视图、全景显示、刷新视图、鹰眼导航等功能。 |
| 图层操作功能 | 包括开关图层、图层定位等功能。 |
| 地图定位功能 | 包括图幅定位、地名定位、道路定位、道路交叉口定位、坐标定位等功能，实现基于道路、地名、图幅等索引数据的地图定位。 |
| 退出 | 退出系统并停止后台服务。 |
| 数据检查功能 | 包括数据库结构检查、数据唯一性检查、非空字段检查、排水流向检查、管线超长检查、固定项输入检查等。 |
| 排水管线数据批量更新入库功能 | 利用外业成果数据更新库完成排水管线数据的批量更新，实现排水管线数据的动态化管理。 |
| 属性编辑功能 | 实现点击单个图形要素编辑属性，或批量更新要素属性。例如要修改某一个管点属性信息，只需点击该管点，就可以在弹出的属性信息窗体中对该管点属性信息进行修改。 |
| 文件档案管理 | 将文档资料、影像图、多媒体文件、扫描件等上传到服务器，以供系统共享使用。 |

(2)信息输入与检查

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 数据检查功能 | 包括数据库结构检查、数据唯一性检查、非空字段检查、排水流向检查、管线超长检查、固定项输入检查等。 |
| 排水管线数据批量更新入库功能 | 利用外业成果数据更新库完成排水管线数据的批量更新，实现排水管线数据的动态化管理。 |
| 属性编辑功能 | 实现点击单个图形要素编辑属性，或批量更新要素属性。例如要修改某一个管点属性信息，只需点击该管点，就可以在弹出的属性信息窗体中对该管点属性信息进行修改。 |
| 文件档案管理 | 将文档资料、影像图、多媒体文件、扫描件等上传到服务器，以供系统共享使用。 |

(3)查询与统计

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本查询功能 | 由图形到属性的查询方式，高亮显示并闪烁定位查询到的管线数据，显示其属性信息和图形信息，亦可进行报表的显示和输出。基本查询功能包括：①点击查询，通过点击选择图形查询其属性信息；②矩形查询，拉框选择图形查询其图形和属性信息；③多边形查询，多边形选择图形查询其图形和属性信息；④圆形查询，圆形选择图形查询其图形和属性信息。 |
| 一步查询功能 | 由属性到图形的查询方式，高亮显示并闪烁定位查询到的管线数据，显示其属性信息和图形信息，亦可进行报表的显示和输出。一步查询功能包括：①按管线类型查询管线信息：可以通过设定的管线类型，查询符合该类型的所有管线信息；②按管线材质查询管线信息：可以根据设定的管线材质查询出所有该类材质的管线信息；③按管线管径查询管线信息：可以通过设定的管径尺寸查询到该尺寸的所有管线信息；④按建设年代查询管线信息：可以查询特定年代的所有管线信息；⑤按权属单位查询管线信息：可以查询属于某个权属单位的所有管线信息；⑥按地址查询管线信息：可以查询特定道路上的所有管线信息。 |
| 条件查询功能 | 由属性到图形的查询方式，也称SQL查询方式，通过确定查询条件查询地图中符合条件的管线，高亮显示并闪烁定位查询到的管线数据，显示其属性信息和图形信息，亦可进行报表的显示和输出。条件查询功能包括：①简单条件查询，通过确定简单条件语句查询符合条件的管线或管点信息，例如查询“埋深大于1米的排水管线”；②复合条件查询，通过确定复合条件语句查询符合条件的管线或管点信息，例如查询“埋深大于1米并且材质为砼的污水和雨水管线”；③模糊内容查询，通过确定模糊条件语句查询符合条件的管线或管点信息，例如查询“位于XXX大道的排水管线”。 |
| 区域条件查询功能 | 图形与属性相结合的查询方式，通过确定查询范围与查询条件查询地图中符合条件的管线，高亮显示并闪烁定位查询到的管线数据，显示其属性信息和图形信息，亦可进行报表的显示和输出。 |
| 管线长度统计 | 快速统计当前数据库中的某一类或某几类排水管线的总长度，能根据管线的某个属性值进行分类和汇总，并能对统计结果进行报表的显示与输出。例如按照行政区划分类进行统计，就可以统计出各行政区中某一类或几类排水管线的长度。 |
| 管点数量统计 | 能快速统计当前数据库中的某一类或某几类排水管点的数量，能根据管点的某个属性值进行分类和汇总，并能对统计结果进行报表的显示与输出。例如按特征分类进行统计，就可以统计出各类管点中各种特征管点的数量。 |
| 范围统计 | 根据用户画定的范围或上传的范围线快速统计出位于其中的所有排水管线的总长度和管点的数量，能根据排水管线和管点的某个属性值进行分类和汇总，并能对统计结果进行报表的显示与输出。 |
| 条件统计 | 也称SQL统计方式。通过确定统计条件统计数据库中符合条件的排水管线或管点，能根据排水管线和管点的某个属性值进行分类和汇总，并能对统计结果进行报表的显示和输出。条件统计包括：①简单条件统计，通过确定简单条件语句统计符合条件的管线或管点，例如统计“埋深大于1米的排水管线”；②复合条件统计，通过确定复合条件语句统计符合条件的管线或管点，例如统计“埋深大于1米并且材质为砼的污水和雨水管线”；③模糊内容统计，通过确定模糊条件语句统计符合条件的管线或管点，例如统计“位于XXX大道的排水管线”。 |
| 统计报表 | 根据上述各种查询统计结果，能够以表格、直方图、饼图、折线图等方式表示，并能够以Excel格式或TXT文本方式输出。 |

(4)分析及辅助功能

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 分析功能 | ①横断面分析：可以直观展现断面地下管线之间的间距及埋设深度；②纵断面分析：能够通过断面查看连续管线在地下的走向；③连通性分析：分析两个管点之间的连通性；④上下游分析：通过分析管道中的水流方向分析上下游信息，显示监测井、排水口、泵站、闸门、阀门等相关属性信息；⑤缓冲区分析：通过设置缓冲区，查询缓冲区内的所有管点、管线及地物信息。 |
| 量测功能 | ①距离量算，量算两要素之间的距离、多要素之间的累加距离等；②角度量测；③面积量算，计算地图上任意一个面状要素的面积，或多个面状要素的累加面积。 |
| 动态标注工具 | 将用户选择的要素属性值标注在地图视窗中。标注的内容是临时的，不存入数据库中，但可以进行打印输出。主要的工具包括：①扯旗标注工具：能够同时标注出几类管线的属性信息并用不同颜色表示；②要素属性标注：能以用户选择的某个或多个属性值对某类要素进行全图层或选择性的标注；③点坐标标注工具：能够标注点的坐标信息。 |
| 排水流向标注工具 | 绘制排水管线上的流向箭头，能够清楚的表示出管道中的水流方向。 |

(5)信息安全维护与更新

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 用户管理 | 创建、编辑、删除用户信息。 |
| 用户权限管理 | 配置用户可以使用的功能权限。例如通过该功能可以为某一用户只配置查询统计等功能，而不赋予其编辑功能，则该用户在使用系统时就不能对数据进行编辑。 |
| 日志管理 | 查看浏览系统日志，包括何年何月何时哪个用户在哪台机器上登录过系统,进行过哪些操作等。 |
| 元数据管理 | 设置和修改系统的运行参数、状态参数、数据字典等必要数据。 |
| 系统备份 | 定期备份系统的数据库数据和系统运行所必要的配置文件、共享文件、日志记录等。 |
| 数据库恢复 | 数据库发生故障时，使用备份的数据库文件进行恢复。 |

(6)数据输出

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 标准图幅输出 | 按照地图制图的标准规范，进行1:500标准图幅的综合、专业管线地图的制作输出，自动添加图框、接图表、图号等内容，图框周边的可变内容允许用户输入进行更改。 |
| 屏幕输出 | 将当前视窗中显示的任何内容、要素状态以指定的图幅大小输出打印输出。 |
| 裁剪输出 | 根据用户指定的多边形区域裁剪图形数据以指定的图幅大小打印输出。 |
| 打印设置 | 支持各种流行的绘图输出设备，例如绘图仪、打印机等，可进行页面设置和打印预览。 |
| 导出排水数据 | 将选定的排水管线数据导出为排水探测标准mdb格式或shp格式。 |
| 条件导出排水数据 | 根据用户输入的查询条件，批量导出排水探测标准mdb数据库或shp数据。 |

(7)排水户管理

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 排水户监控分布 | 显示当前排水户的分布情况，并根据地图的显示比例自动聚合显示，使排水户信息更直观的展示在地图上，方便决策者更清晰的了解排水户分布状况。 |
| 排水户信息管理 | 对排水户信息进行修改、添加和删除。主要记录了排水户的排水许可申报号、名称、地址、排水性质、用水量、污水成分来源等相关信息，还记录了排水户的空间信息。 |
| 排水户查询 | 根据不同的条件，如总排水量，生产污水量等属性查询排水户，并能定位到排水户的位置。 |
| 排水户水量统计 | 根据不同的条件，统计排水户的排水量，生产污水量，总排水量等，并能给出分析的图形和统计报表。 |

#### 7．标准化工作导航子系统

标准化工作导航子系统是基于客户的日常工作需求，基于平台中的所有系统功能，完成工作流的定制，用户能够将某一项工作所需的系统功能通过定制的方式提取并根据工作流程进行排列重组，在日常工作中加以应用，简化经常性工作的办公流程。

### 2.2.4地下管线智能化办公系统

#### 1．地下管线移动巡检查询子系统

地下管线移动巡检系统主要应用于城市地下管线工程监察执法、管线查询等工作业务，移动巡检子系统是集数据查询、信息处理技术、移动通信技术、地理信息处理、RFID扫描等信息采集技术于一身的移动建设项目巡检系统，可以实现巡检人员的定位、现场取证、现场处理，处理结果及时反馈到集中管理中心的后台系统中，也可以实现数据查询等工作。

工作人员携带手持移动终端，到巡查现场进行记录、登记、取证、图形操作、业务数据查询和隐患上报、数据查询等，完成日常型、专题型、突发型的巡查任务。

系统取消巡检员“上班签到、下班签退”的工作机制，采用绩效考核与巡检轨迹相结合的模式，综合考察巡查路线的路况、周边环境等因素，将巡查路线合理划分成若干段，并规定每段需要的时间，最后通过巡查轨迹位置和时间与巡查线路规定值对比，准确反映巡查员的工作量、工作效率和工作完成情况。

1监控中心功能

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 巡检实时监控 | 在地图上显示所有巡检人员的巡检设备运行状态，及时了解设备工作情况。 |
| 巡检历史查询 | 通过日期、人员等查询条件，显示巡检人员历史巡检线路。 |
| 巡检轨迹分析 | 依据巡检人员、巡检日期、巡检时段进行查询分析，在地图上显示每一个坐标的位置，在列表中显示详细轨迹坐标。显示每个坐标的记录时间、与上一个坐标的距离、耗费时间、平均数据等信息。 |
| 巡检工作安排 | 根据基本资料设定的巡检骗，分派巡检工作，针对巡检片指定到对应的巡检员。 |
| 隐患管理 | 社会报修主要针对市民、110联动、119等人员通过电话或其它方式提供的隐患进行人工记录，即非内部人员发现的隐患内容。以便于后续的隐患跟踪记录。 |
| 管理报表 | 每天巡检人员巡检结束后即自动生成巡检日报，统计出该巡检员巡检状况，发现的隐患情况。据月份查询，统计出该月份巡检任务达成情况，显示每个人员的巡检点完成状况。统计好用工时，分类统计出每种隐患类型的发生数量及原因。 |
| 系统管理 | 修改维护服务器端系统参数。实时监控画面刷新间隔、分页显示的分页数量等参数。设计巡检终端参数。依据实际情况调整自动上报时间间隔（该参数影响巡检数据的实时性，设1分钟表示延伸1分钟。但可以节约更多的通信费及电力）。设定采集坐标时间间隔，单位秒。该参数影响坐标连线的连续性。点太少不太美观，太多影响设备运行速度。设定巡检点距离、卫星信号参考量等。 |

2远程巡检终端（Android移动端）

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 隐患上报 | 巡检员可以用Android移动端设备对隐患现场的实际情况用图片、视频和音频的方式进行描述，为隐患记录更详细、真实和可靠的信息，方便维修人员了解隐患情况做好充分的准备以及保留更详细的隐患资料。完成现场描述以后用户可以将隐患信息发送到监控中心。 |
| 任务查询 | 查询本人巡检工作安排，了解本人巡检点的位置等信息。 |
| 巡检轨迹上报 | 巡检轨迹上报系统设计过程中，充分考虑了运行环境、使用费用、设备供电等多方面因素。提供了智能优化解决方案。 |
| 系统时间校对 | 为准确的考核人员巡检，巡检设备时间每分钟与GPS卫星时间进行同步。 |
| 巡检人员考勤 | 巡检系统启动后，巡检人员点击<上班>，服务中心立刻收到巡检员签到信息，同时进入巡检轨迹记录状态；巡检接受后点击<下班>或退出系统，服务中心收到签退信息。 |
| 系统参数设置 | 服务器参数设置，用户密码管理，GPS卫星定位参数设置，GPRS网络通信参数设置 |
| 数据同步 | 连接服务器与巡检设备的桥梁，当服务器调整巡检工作安排，修改巡检设备配置后，可以通过该功能下载配置信息，保持巡检设备与服务器参数设置的一致性。 |

#### 2．地下管线触摸查询子系统

触摸屏查询系统利用大量的数字化信息，集声音、文字、图像、视频等为一体，完整将盐城市地下管线发展历史展示，同时提供查询服务，可提高使用单位的服务档次和服务质量，优化服务环境，为服务对象提供方便，相对地减轻工作人员的劳动强度。

1机构概况

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位简介 | 用户点击单位简介，弹出市城建档案和地下管线管理处单位简介。 |
| 机构设置 | 用户点击机构设置，弹出市城建档案和地下管线管理处下内设的机构。 |
| 机构职能 | 用户点击机构职能，弹出市城建档案和地下管线管理处的单位主要职责及各机构的主要职责。 |
| 单位展示 | 单位举办的各个活动的照片，单位获得的各项荣誉，证书等内容展示 |
| 楼层索引 | 展示单位的科室分布及每层楼层平面图。 |

2专题专栏

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 新闻动态 | 点击新闻动态，以列表形式列出本单位行业相关的最新的新闻动态资讯标题，点击某个标题，可查看新闻的详细信息。 |
| 党风政风 | 以列表形式列出市管线处在党风政风建设方面的动态，点击某一条，可查看详细信息。 |
| 行风建设 | 以列表形式列出市管线处在行风建设方面的动态，点击某一条，可查看详细信息 |
| 精神文明 | 以列表形式列出市管线处在精神文明建设方面的动态，点击某一条，可查看详细信息。 |
| 法律法规 | 以列表形式列出与行业相关的法律法规（部门规章、政府规章、规范性文件为主），点击某一条，可查看详细信息。 |

3业务流程

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 办事指南 | 以列表的形式列出常用业务办事指南，单击其中一种可查看详细的业务办理流程。 |

4对外服务

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 声像档案查询 | 以列表的形式列出所有已存档的声像档案目录（档案编号、工程名称、建设单位、工程地质、归档日期），支持模糊检索。 |
| 城建档案查询 | 以列表的形式列出所有已存档的城建档案目录（档案编号、工程名称、建设单位、工程地质、归档日期），支持模糊检索。 |
| 管线数据查询 | 加载管线、地形地图服务（或者百度地图）、索引服务，管线服务加载不显示，用户拉框选中查询区域，系统做缓冲区分析，判断管网系统中是否已有待查区域的管线数据资料，给出提示，如果已经有管线数据资料，可去信息科办理手续出图。 |
| 项目工程在线查询 | 以列表的形式列出所有已存档的项目工程信息，支持模糊检索，切换到地图显示，可在地图上显示各工程的位置信息。 |

5后台维护

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 后台维护 | 通过后台，对触摸查询系统进行管理与维护。 |

#### 3．市城建档案馆网站（或者市住建局网站）管线查询入口

市城建档案馆（或者市住建局）官方网站添加信息查询入口，使用户可以通过该入口进入管网相关信息查询界面，输入分配的账号密码后便可以进行管网基本信息查询，提高业务办理效率。

#### 4．管线相关工程流程审批进度查询

与市自然资源和规划局、行政审批部门对接，在管线工程报建时起就将该工程加入到系统中，工程审批情况能够在系统中及时更新，使用户能够实时查询到工程流程审批进度，规范业务流程，提高管线工程建设监管效率。用于辅助管线工程的规划建设，分析规划设计的合理性。提供管线电子报批、占掘路审批、三维辅助审查、设计方案分析等业务。

在系统中的具体审批流程如下：

第一步：施工单位上报施工信息及材料，由审批部门负责审批立项，立项后将流程发予技术审批人员；

第二步:技术人员通过系统对施工设计合理性进行分析，并将分析结果加入审批流程发予领导进行决策审批；

第三步：审批流程到达主管领导后，主管领导查看施工设计及系统分析结果，组织相关部门进行讨论及会签，根据结果对该立项进行审批通过或不通过。

审批过程中具备系统用户权限的相关单位或部门可随时登陆系统查看审批进度。

具体功能设计如下：

（1）管线电子报批

实现地下综合管线设计-审批-入库一体化管理，通过电子报批来涵盖报案前的设计辅助、窗口收案时的初审辅助、后台审批时的审批辅助、审完结案时的数据入库辅助等环节。住建局、规划局、档案馆及报审单位用户可登陆系统随时查看审批进度。

（2）占掘路审批

地下管线项目施工过程中需要占掘路时，项目实施单位向管理部门递交占掘路申请，包括原因、占掘路段、占道面积、预计时间等信息，进入占掘路审批流程, 并在地图上标注施工区域，审批通过后下发审批结果。

（3）三维辅助审查

与三维虚拟显示子系统集成，实现从三维空间对方案的立体观察检测，通过“拖动”和“旋转”可以更加直观生动的从各个角度查看方案，帮助审查人员快速建立整体方案印象，提高方案审查的效率和质量。

（4）设计方案分析

提供管线碰撞分析，根据管线布设规则库的相关规则进行管线规划的分析功能，各行业管线之间水平间距或建筑物之间水平间距的判断与分析，各行业管线覆土深度的判断分析，各行业管线交叉式的垂直净距的判断与分析。

在规划审批过程中按照行业管线布设规则库的相关规则对设计进行分析比较，实现管线工程规划设计校核。

管线路经走向应平行于城市规划道路、公路、现状地块界限，避让已有建筑物、构筑物及其他管线。

管线在城市规划道路、公路范围内敷设的，应按管线综合规划断面布置位置，平行于道路中心线，走向顺直，并有各自独立的敷设地带。

管线平面布设位置应按有关规定保持必要的水平间距。

埋设在地下的管线发生交叉时，应根据下列原则协调解决：临时性管线让永久性管线；非主要管线让主要管线；压力管道让重力自流管道；易弯曲管线让不易弯曲管线。

### 2.2.5安全防护升级

#### 1．安全防护软件

随着计算机和网络技术的飞速发展，越来越多的信息以电子形式存储在个人和商用电脑中，并且通过网络进行广泛地传递，在大量的信息存储和交换中，文档的安全问题越来越引起人们的重视。文档绝大部分都以明文方式存储在计算机硬盘中，并且对分发出去的文档无法控制，这部分的信息极易造成泄密。

开发一款功能强大且易于使用的文档安全管理软件，综合集成动态文档加密技术、身份认证技术、硬件绑定技术等多种技术对指定类型的文件进行实时、强制、透明的加解密。并能对文档进行细分化的权限设置，确保加密信息在特定授权范围内进行指定操作。通过文档强制加密和实时权限控制，为企业提供安全授权下的机密信息共享机制，有效防止数据丢失或泄露，有助于更深入、更全面地实施数据保护，从而确保企业机密数据的高度安全。

加解密操作完全是动态的、后台透明实现的，无需用户手动操作，对用户完全透明，不改变用户操作习惯，只要用户有改写磁盘的操作，那么预先选定的文件类型就会被自动加密或是解密，用户感觉不到加解密过程的存在。这样既节省了用户时间，同时也达到了保护文件的目的。同时，通过对核心文件进行权限控制，可以防止重要文件内部扩散，未安装客户端的计算机无法查阅加密文档，需要与外部用户交流时，用户可登录出口管理将加密文件解密成明文外发，也可登录外发管理平台以密文的形式外发。

采用B/S、C/S混合架构；系统由服务端（验证服务、日志服务、更新服务、文件授权服务、系统管理控制台）、运行客户端组成。适用于任何基于TCP/IP协议的网络体系（局域网或广域网）。C/S结构是由客户端软件和服务控制台构成，而B/S结构则是指客户端及服务器端上通过浏览器（Browser）操作、维护安全管理软件服务器系统，兼顾两种结构的优点又方便用户操作。

服务器负责系统的维护和管理，系统划分系统管理员、终端管理员、日志管理员等多种角色，系统管理员负责终端的管理、用户和组织结构的划分和维护、日志的查看、安全策略的制定，日志管理员负责日志的维护和报表输出，终端管理员是二级管理员，负责部门的终端维护和加解密策略的分发。

在安装有安全管理软件的客户终端，使用者所生成的重要文件将自动加密保存。企业管理者可控制使用者对文档的读取、存储、复制、拷屏、输出的权限。从而防止使用者之间非法复制、外部发行、光盘拷贝。杜绝利用U盘、软盘、光盘、电子邮件等轻易地拿走档案馆的技术文件、设计图稿、财务帐目、战略计划、事业计划、研究论文等机密文件。

安全管理软件采用等级管理模式，系统管理员可以设定不同的子管理员（如：超级管理员、文件管理员、等级管理员等）。客户端登录时，直接使用Windows当前登录的域用户帐号或者本机帐号作为安全管理软件文档安全系统的帐号进行校验。可以针对单位内部域管理模式设置系统的权限，也可以根据单位架构设定多个子管理员进行管理。

#### 2.系统安全需求

地下管线属于保密数据，作为管线数据的载体，地下综合管线信息系统和数据库必须具有高度的安全性。系统安全包括两个方面：物理安全和逻辑安全。物理安全指系统设备及相关设施受到物理保护，免于破坏、丢失等。逻辑安全包括信息完整性、保密性和可用性。完整性指信息不会被非授权修改及信息保持一致性等；保密性指高级别信息在授权情况下流向低级别的客体与主体；可用性指合法用户的正常请求能及时、准确、安全的得到服务或回应。

结合国家涉密网建设和系统安全的相关法规和文件，本着可实施性、可管理性、安全完备性、可扩展性和专业性原则，参考目前国内、国际有关网络安全的专业规范和相关的安全标准，针对“多层次、多方面、立体的系统安全”架构要求，建立盐城市地下综合管线信息系统安全控制体系。盐城市地下管线信息安全控制体系由物理安全、系统安全、网络安全、应用安全、安全管理五个层次的综合来完成，结合盐城市地下管线信息化建设的特点，整个安全控制体系的安全控制功能结构如下图所示：

安全控制功能结构图

安全体系应具备的功能：

1、身份识别

身份识别是验证通信双方身份的有效手段，用户向其系统请求服务时，要出示自己的身份证明，最简单的方法是输入用户名和密码，而系统应具备查验用户的身份证明的能力。身份判别是安全系统最重要功能之一，用户名和密码是最常用也最方便的身份认证方法，也是最不安全的。原因是用户为了便于记忆而使用了生日、电话号码等密码，使得密码很容易猜出。因此密码的管理也成了安全系统非常重要的工作。在地下综合管线信息管理系统中，考虑信息、管理、业务及流程等系统的多层次、跨地域，情况复杂，系统将采用多种身份识别技术，其中一次性口令和服务器身份验证将是主要采用的方法。

整个身份识别的物理组成部分为认证服务器、应用服务器和用户端。用户需要向服务系统提供身份证明时，首先需要向认证服务器（AS，Authentication Server）验证自己身份，通过后用户将会获得一张票据（Ticket），并提交给票据许可服务器（TGS，Ticket Granting Server）确认有效，并经过服务器和客户之间的相互认证后，才可以使用服务系统提供的服务。

2、存取权限控制

防止非法用户进入系统及防止合法用户对系统资源的非法使用是存取控制的基本任务。在系统中，为网络资源的使用制订一套规定：一是定义哪些用户可以访问哪些资源，二是定义可以访问的用户各自具备的权限，这是存取权限控制的主要任务。信息系统中业务管理、任务调配、用户管理、工作控制、以及审批信息等都是极其敏感的资源，存取权限控制将在资源访问方面对这些敏感资源进行保护。

3、数字签名

如用RSA 等公开密钥算法，生成一对公钥和私钥。信息发送需用发送者私人密钥加密信息，即签名，信息的接收者利用信息发送者的公钥对签名信息解密，以验证发送者身份。在实际应用中，一般是对传送的多个数据包中的一个IP 包进行一次签名验证，以提高网络运行效率。在数据传输过程中，通常使用数据包排序、控制包、校验码等差错控制机制，防止传输过程中的突发错误，并通过加入一些验证码等冗余信息，用验证函数进行处理，以发现信息是否被非法修改，避免用户或主机被伪信息欺骗。系统中数字签名主要用于敏感信息、审批数据的确认及办公系统中公文、签报等密文的发送。

4、跟踪审计和信息过滤

系统应不断地收集和积累有关的安全事件记录加以分析，有选择地对其中的某些节点或用户进行跟踪审计，以便对发现或可能产生的破坏性行为提供有力的证据，并定期向信息系统各级网络相关的安全系统秘密发送有关消息(一般是有害节点地址)，其它系统则根据这些消息，更新各自的路由过滤列表，通过信息过滤机制，拒绝接收一切来自过滤列表上IP地址的信息，以杜绝网上的某些节点产生的信息垃圾或不良行为对用户进行信息干扰和信息轰炸。

5、密钥管理

信息加密是保障信息安全的重要途径，以密文方式在相对安全的信道上传递信息，可以让用户比较放心地使用网络，如果密钥泄露或居心不良者通过积累大量密文而增加密文的破译机会，都会对通信安全造成威胁。因此，对密钥的产生、存储、传递和定期更换进行有效地控制而引入密钥管理机制，对增加网络的安全性和抗攻击性也是非常重要的。

6、安全通信

通信的安全性主要依靠加密技术，包括在网络OSI 参考模型的多个逻辑层次上的加密，总的来说可以理解为对信息的加密和对信道的加密，来保证通信中信息的安全性和通信线路的安全性。在信息系统中，各级网络之间的通信，根据信息的重要性都应具备安全通信的功能。

7、安全监测

在系统中对网络、操作系统、数据库、应用系统进行定期的漏洞检测，发现漏洞并在攻击、破坏发生前修补漏洞，同时，实时监控通过网络的数据包，发现非法行为，向系统管理员或安全管理员报警，并可根据预先定义的安全策略对非法行为记录全部会话、保留犯罪现场、切断连接、提交完整的日志和报告。当发现攻击或非法行为时除上述安全策略定义的响应外，还可以修补漏洞，重新设置路由器、防火墙等安全设施的配置，重新制定相应的安全策略，周而复始地对网络进行安全漏洞的检测、监控和响应。

8、数据存储管理

系统没有绝对的安全，应该在安全性和可用性上找到一个平衡点，因此对系统、数据库、应用等的数据备份尤为重要，当因某种因素系统被破坏、应用错误、数据丢失时，可以通过数据存储管理进行及时恢复，以免造成不良影响。

## 2.3 项目实施需求

1、项目进度要求：合同签订之日起180个日历天内完成系统开发、安装、部署，系统进入正式试运行。

- 项目启动

（1）组建项目组，双方项目组成员沟通、交流。

（2）对项目的实施策略、实施范围、各阶段的目标、项目管理方式及项目总体计划做出明确定义。

（3）投标方应在本合同生效后3个工作日内向甲方提交经甲方确认的研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：《项目调研及分析工作计划》、人员和开发地点安排

3、投标人应提供安装调试时所需的各种设计资料，有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。在系统安装和系统调测期间，招标人派出技术人员参加，投标人有义务对其进行指导。

4、项目必须严格按照系统软件工程的规范进行组织实施，制定严格的实施计划，建立完善的软件开发质量保证体系，在项目组织内部分工明确，并有充足的人力和无力保证项目的质量和进度要求。

## 2.4其他注意事项

1、在软件开发过程中使用的开发平台由投标人自行解决，与此有关的知识产权方面的纠纷由投标人负责，招标人不另外支付该方面的费用。在系统的开发和验收测试期间，所有费用均由中标单位自行承担。

2、中标单位为招标人独立开发的所有应用软件系统的知识产权归中标单位所有。但是，在二次开发过程中使用的原始素材、产生的源代码、源程序、源文件、应用软件系统的所有源代码及相关技术文档必须提供给招标人，招标人有使用权，但不得对外传播。

3、因本次采购项目的特殊性，若在后期系统运行调试及服务期内系统增加或更改功能模块，中标单位应积极配合甲方需求。

4、技术咨询费：中标人承担本项目招标时第三方咨询费用（人民币叁仟元整）交给江苏锦东信工程咨询有限公司，自行考虑在投标报价中。（联系人：孙浪，联系方式：13851081921）

## 2.5 商务条款

1、完工期：合同签订之日起180个日历天内完成系统开发、安装、部署，系统进入正式试运行。

2、付款方式：

（1）在获取中标通知书后，签订合同前，中标人必须向招标人提供中标价的10%作为履约保证，在签订合同后招标人向中标人支付中标价的10%的预付款。

（2）系统上线试运行成功后，付至合同价的50%；

（3）试运行半年结束，项目经第三方软件测评机构及专家组检验全部合格后，进行成果移交和项目验收，项目验收通过后，付至合同价款的65%

（4）验收合格后半年，系统无任何问题后付至合同价款的90%，余款10%待保修期结束后一次性付清。

（5）  付款日期以买方通知银行付款日期为准。

（6）  付款通过合同规定的银行结转。

3、售后服务要求：

1）免费升级服务期：2年（在项目验收合格后开始计算），在该服务期内，免费为用户进行版本升级、软件维护、数据维护，使用培训等上门服务。如果投标单位在售后服务中承诺时间超过2年的，按投标单位承诺计算。

2）响应时间：即时响应，如电话响应无法解决的4小时内到达现场；

3）修复时间：48小时内解决，如未能解决问题则必须采取应急措施，以确保系统的正常工作。

4）培训要求：

①投标人必须提供优质的培训服务（包括现场培训及课堂培训）；

②培训地点：投标人提供场地费用，必要的培训资料、文件和设施。

③培训人数：所有软件使用人员和相关技术人员（人数约50人左右）。

④培训时间：1个月。

⑤ 培训内容：系统的相关内容，确保用户能够对系统足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护、使用和管理。

以上商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受上述要求。投标人可在此基础上作出优惠承诺，以提高其投标的竞争力。

4、项目验收要求：

1）系统建设完成后由采购人委托具有相应资质的第三方软件测评机构对其进行测评，测试合格后由第三方机构出具测试报告。检验全部合格后，进行成果移交和项目验收，测评费用和验收费用包含在投标报价中；

2）项目质量要达到优秀水平，且中标单位需承诺至少获得中国地理信息产业协会颁发的相关奖项。

第三节配置清单和要求

| 序号 | 名称 | 参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础软件平台升级 |  |  |  |  |
| 1 | ArcGIS 10.5（至少5个客户端）一套 |  |  |  |  |
| 2 | Oracle数据库12c标准版一套 |  |  |  |  |
| 二 | 地下管线时空大数据中心 |  |  |  |  |
| 1 | 原有管线数据处理建库 | 符合招标文件要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | 新普查管线数据入库 | 符合招标文件要求 | 项 | 1 |  |
| 3 | 基础地形数据整理建库 | 符合招标文件要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 地面模型数据处理 | 符合招标文件要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 共享交换平台建设 | 符合招标 文件要求 | 项 | 1 |  |
| 三 | 地下管线信息运行状态监管平台 |  |  |  |  |
| 1 | 地下管线查询统计子系统 | 符合招标文件要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 地下管线数据输入及输出子系统 | 符合招标文件要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 地下管线三维可视化子系统 | 符合招标文件要求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 地下管线全生命周期管理子系统 | 符合招标文件要求 | 套 | 1 |  |
| 5 | 地下管线安全应急与隐患排查子系统 | 符合招标文件要求 | 套 | 1 |  |
| 6 | 排水设施信息管理子系统 | 符合招标文件要求 | 套 | 1 |  |
| 7 | 标准化工作导航子系统 | 符合招标文件要求 | 套 | 1 |  |
| 四 | 地下管线智能化办公系统 |  |  |  |  |
| 1 | 地下管线移动巡检查询子系统 | 符合招标文件要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 地下管线触摸查询子系统 | 符合招标文件要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 市城建档案馆（或者市住建局网站）管线查询入口 | 符合招标文件要求 | 套 | 1 |  |
| 五 | 安全防护升级 |  |  |  |  |
| 1 | 安全防护软件 | 符合招标文件要求 | 套 | 1 |  |

# 第五章  评标方法与评标标准

### 一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较,评标采用综合评分法确定中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

### 二、资格评审

按招标公告要求，对投标人提供的相关资格材料进行审查。不符合要求的，其投标文件按无效标书处理。

详细评审（100分）

| 条款内容 |  | 评标内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价部分（20 分） | 报价(20 分) | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。 其他投标人报价得分：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20（四舍五入后保留小数点后两位） |
| 二、商务部分（30 分） | 综合实力（7分） | 1、投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系证书，得2分，缺一不得分； 2、投标人具有CMMI5认证得3分；CMMI4认证得2分，CMMI3认证及以下的得1分，没有不得分。 3、投标人具有信息安全服务资质认证证书（中国信息安全认证中心或中国网络安全审查技术与论证中心颁发的）的，得2分，没有不得分。 |
|  | 技术开发能力（5分） | 为降低项目技术风险，需要采用拥有自主知识产权的成熟产品进行系统实施，投标人提供和本次项目软件建设内容相关证书的， “管线信息系统著作权登记证书”、“地上地下一体化综合应用平台著作权登记证书”、“管线动态更新系统相关著作权登记证书”、“管线监理软件著作权登记证书”、“时空大数据知识引擎软件著作权”，有一个得1分，最高得5分，不能提供的得0分。 |
|  | 拟投入本项目成员（7分） | - 项目负责人同时具备PMP认证工程师证书和高级信息系统项目管理师证书，得2分；仅具有其中之一的，得1分； - 技术负责人同时具有高级系统架构设计师证书和软件设计师证书的，得2分，仅有其中之一的，得1分； - 拟投入人员（项目负责人、技术负责人除外）具有,信息安全保障人员认证证书（CISAW）、高级测绘工程师证书、信息系统监理师证书的，每一个得1分，最高得3分；（注：同一人员有多种证书的按一类证书计算，不重复计分。） - （注：以上证书提供原件并在投标文件中附与原件一致的复印件且加盖投标人公章，及投标人近6个月为其缴纳社保的证明（事业单位人员需提供有效证明）复印件加盖投标人公章。） |
|  | 投标人业绩（8分） | 1、投标人2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过地市级及以上城市（含市辖区）类似地下管线信息化项目案例的，每个得0.5分，最高得3分； 2、投标人2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过地市级及以上城市（含市辖区）类似城乡规划管理信息系统或规划管理一体化审批系统案例的，每个得0.5分，最高得1分； 3、投标人2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过地市级及以上城市（含市辖区）类似时空大数据信息平台或时空信息云平台案例，每个得0.5分，最高得2分。 4、投标人2015年1月1 日以来（以合同签订时间为准）承担过地市级及以上城市（含市辖区）信息系统运营维护类似项目案例，每个市级以上案例得0.5分，最高得2分。 备注：以开标时提供的中标通知书原件及合同原件为准（二者缺一不可），否则不予计分，并在投标文件中附与原件一致的复印件。 |
|  | 投标人获奖（3分） | 投标人2015年1月1日以来（以获奖时间为准）获得国家级协会（如国家地理信息协会、中国城市规划协会）颁发的类似项目相关的国家级奖项，其中获得过科技进步奖及以上奖项的，每个得1分，获得优秀工程奖的，每一个得0.5分，最高得3分。（同一项目以较高等级获奖证书计分，不得重复得分）。 |
| 三、技术部分（50 分） | 项目需求理解（8分） | 对盐城市现有地下管线信息管理系统现状、业务管理等现状充分理解，有合理、完善的现状分析、需求分析，内容详实准确的得7.1-8分，对本项目现状及需求分析较清晰、内容相对完整的得6.1-7分，对本项目现状及需求分析较模糊的得5.1-6分；无分析不得分。 |
|  | 总体设计（8分） | 针对投标人提供的总体方案的完整性、合理性、可行性、可扩展性等内容进行评价，总体方案设计合理、周全完整、可行性可扩展性程度高得7.1-8分；总体方案设计较为合理、周全完整、有一定可行性可扩展性得6.1-7分；总体方案设计能够基础满足业务需求的5.1-6分；不符合规范的或无设计方案不得分。 |
|  | 技术方案（8分） | 根据投标人提供的系统功能模块与项目需求的符合程度，对软件整体架构与功能的可行性、合理性、规范性等内容进行评价，各系统功能完善程度高、有利于设计工作开展的得7.1-8分；系统功能基本完善、对设计工作开展有一定指导意义的得6.1-7分；系统功能能够基础满足业务需求的得5.1-6分；无设计方案的不得分。 |
|  | 项目管理（8 分） | 根据投标人对项目实施方案、进度计划、软件部署、信息安全保障、质量保证措施、项目风险控制、资料归档等管理措施进行评价，各类管理方案齐全、计划周到、措施得当得7.1-8分；各类管理方案齐全、计划一般、措施一般得6.1-7分；各类管理方案不全、计划考虑不周、措施一般得5.1-6分，不提供不得分。 |
|  | 人员培训（3分） | 培训方案包含培训方式、时间安排、培训对象、培训内容，完整具体、详细合理，并安排专业讲师授课。培训方案合理、操作性强、方案优得2.1-3分；良得1.1-2.0分，培训方案如有缺项得0-1.0分。 |
|  | 售后服务（3分） | 投标人承诺提供售后服务方案，对售后服务内容、维护期、响应时间、服务方式等满足招标人要求的，得3分，不做承诺的不得分。 |
|  | 保密措施（2分） | 根据方案中投标人对成果数据的保密措施进行评价。保密措施内容齐全、切实可行得1.5-2分；保密措施内容一般、基本满足保密需求的得0.9-1.4分；其他不得分。 |
|  | 现场演示（10分） | 现场演示目前正在运行的真实环境或模拟环境，最高10分；使用PPT演示稿或录屏、截图等其他方式演示，不得分。投标人自备演示所需的设备、工具。演示时间不得超过20分钟。 |
|  |  | 1、 数据输入及输出功能。每项最高得1分，满分2分。 ①支持对外业普查数据进行监理工程项目信息登记，且能够自定义监理规则，开展监理成图等功能。 ②支持对管线进行CAD格式输出，自动套图框，输出时可以记录输出管线长度信息等功能。 2、共享交换功能。每项最高得1分，满分2分。 ①用户能够在线申请服务、能够浏览具有权限的地图服务，管理员能够按照范围进行地图服务授权等功能。 ②平台提供统计功能、服务巡检功能、服务日志等功能。 3、移动巡查查询功能。每项最高得2分，满分1分。 ①动端能够对施工项目信息展示，对施工项目或者任意位置开展问题上报，巡检等功能，并支持上传图片、视频等功能。 ②支持浏览管线地图，查询管线属性信息。 4、地下管线三维可视化功能。每项最高得1分，满分2分。 ①三维模型自动构建：能利用管线普查的空间和属性数据，进行地下管线的三维数据库建库，自动实现管线的三维建模；完全响应得2分；部分响应酌情得0-1分；没有响应不得分。 ②三维管线分析：实现符合管线管理需要的三维分析功能，包括净距分析、断面分析、视线分析、视域分析等功能，为管线的施工和抢险救灾提供最为直观和科学的决策支持。 5、地下管线全生命周期管理功能。最高得2分。 权属单位能够快速上报年度建设计划，管理部门能够下载查看上报计划信息，支持对施工信息进行登记，查询、统计。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、实施方案等技术文件

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人的营业执照（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（书面声明）

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（书面声明）

文件6  法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（如企业资质证书等，招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回。未要求提供原件提供复印件的，采购人有权对合同和证书原件进行查看验证，但投标人可以在招标结束后中标公示结束前提供原件供采购人查验。）

2、非实质性资信证明文件目录

招标文件评标办法中约定用于加分的证明材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与响应文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件提供复印件的，采购人有权对合同和证书原件进行查看验证，但投标人可以在招标结束后中标公示结束前提供原件供采购人查验）。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

日期：______年月日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年月日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG-号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

注：本资格性审查响应对照表主要响应“第一章招标公告 三、供应商资格要求”要求的文件

三、符合性检查响应对照表（格式）（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

本符合性检查响应对照表，主要针对供货期、质保期、合同付款条款进行响应。

四、投标函（格式）

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | ## YCCG-号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | ## 盐城市区地下管线信息管理系统升级改造项目软件升级项目 |
| 项目投标报价：（大写），小写： |  |
| 质量承诺：质保期年。 |  |
| 项目实施时间（供期或工期）：确保在天（日历天）内完成硬件全部工作量并通过验收；确保在天（日历天）内完成软件安装工作并通过初步验收。 |  |
| 项目负责人： |  |
| 保证金形式： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：  年月日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 |  | 名称 | 参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础软件平台升级 | ArcGIS 10.5（至少5个客户端）一套 | 符合招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | Oracle数据库12c标准版一套 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1 | 地下管线时空大数据中心 | 原有管线数据处理建库 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 |  | 新普查管线数据入库 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 |  | 基础地形数据整理建库 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 |  | 地面模型数据处理 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 |  | 共享交换平台建设 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 地下管线信息运行状态监管平台 | 地下管线查询统计子系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  | 地下管线数据输入及输出子系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  | 地下管线三维可视化子系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 |  | 地下管线全生命周期管理子系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 |  | 地下管线安全应急与隐患排查子系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 |  | 排水设施信息管理子系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 |  | 标准化工作导航子系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1 | 地下管线智能化办公系统 | 地下管线移动巡检查询子系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  | 地下管线触摸查询子系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  | 市城建档案馆（或者市住建局网站）管线查询入口 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1 | 安全防护升级 | 安全防护软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照第四章项目需求第三节配置清单和要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对第四章项目需求第三节配置清单和要求逐条应答，如未提供，视为满足招标文件及采购清单的全部要求。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、实施方案等技术文件