竞争性磋商文件

项目名称：盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）研究编制

项目编号：YCCG2001-CS001

盐城市交通运输局

2020年1月19日

总 目 录

# 第一章    竞争性磋商采购公告……………3

# 第二章    磋商须知…………………………6

# 第三章    合同条款及格式…………………20

# 第四章    项目需求…………………………32

# 第五章    评审方法和评审标准……………35

# 第六章    竞争性磋商响应文件格式………38

第一章 竞争性磋商采购公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市交通运输局的委托，决定就其所需的盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）研究编制项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、采购项目名称及编号

项目名称：盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）研究编制

项目编号：YCCG2001-CS001

二、采购项目简要说明及预算金额

（一）招标项目简要说明

（1）规划范围：规划范围为盐城市域。

（2）规划内容：在中长期发展规划的指导下，根据盐城市“十四五”期间经济社会发展要求，对综合交通的需求及阶段特征进行分析、预测，提出盐城市“十四五”期间综合交通发展的目标及重点任务，涵盖基础设施、运输服务、治理能力等方面。规划内容包括发展基础、形势要求、定位目标、重点任务和保障措施等，以及盐城市交通图更新工作（可专业分包）。详见项目需求。

（3）规划编制服务期6个月，后续服务期5年。

（二）本项目采购预算为90万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为90万元。

三、合格磋商供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　2、上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、磋商供应商须具有独立法人资格并应通过全国投资项目在线审批监管平台备案（工程咨询备案专业至少有公路，工程咨询服务范围包含规划咨询，备案信息已经由国家发改委通过在线平台向社会公布）。

2、磋商供应商项目负责人具备高级技术职称且必须为供应商本单位职工，投标时必须提供项目负责人在磋商供应商所在地社保部门出具的至少包含2019年7月-2019年12月连续6个月在该单位参保缴费清单。

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体参与磋商。

四、磋商文件提供信息：

本磋商文件提供及公告期限：自竞争性磋商公告在“盐城市政府采购网”发布之日起5个工作日。磋商文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，有关本次磋商的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、磋商响应文件接收截止时间和地点

（一）响应文件开始接收时间：2020年2月11日15:00-15:30；

（二）响应文件接收截止时间：2020年2月11日15:30；

（三）响应文件接收及磋商地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标 四  室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）。

六、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2020年2月11日15:30；；

（二）响应文件开启地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标 四  室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）

七、本次磋商采购联系事项

（一）采购人联系人：张文超 ，联系电话：0515-88886803；

咨询单位联系人：秦一峰，联系电话：15161988322；

（二）盐城市政府采购中心联系人： 范女士    ， 联系电话：0515-86663181 ；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心五楼508室，邮政编码：224005。

对资格条件、项目需求、评分标准的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、本次磋商响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份

九、本次磋商保证金要求：

本次磋商收取保证金。本次磋商保证金金额为人民币壹万元整，投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接转（汇）至采购文件中指定的盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：83290090010180101000252）

根据采购文件中指定的账号转（汇）入，不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按采购文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，因开标现场不再核验保证金收据，以该项目指定的保证金专用账户及专用账号显示的信息为准。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次文件发放前，在盐城市公共资源交易中心已有足额保证金的可参与投标。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083529，66883529

盐城市交通运输局

2020年1月19日

## 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称：采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购中心提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购中心或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由盐城市政府采购中心负责解释。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本份数：1份；副本份数：4份。（另请提供电子标书U盘一份，U盘中含响应文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购中心及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目但不仅限于从基础资料及文件的收集、与相关规划的对接、外出考察调研、方案汇报、组织专家论证、相关部门审查、报批、验收及其相关服务的总费用，包括人工费、管理费、各类方案评审费（含专家劳务费、会议组织费）、利润、税金等所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

6.1磋商供应商在磋商开始前必须向采购中心足额提交磋商保证金，作为其磋商的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，采购中心将视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4未中标的投标人的谈判保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

6.5下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

（2）为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购中心相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、采购中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购中心将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购中心退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购中心规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商响应，采购中心在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购中心将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购中心主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购中心将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购中心将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则磋商小组有权取消其成交资格。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为一个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购中心将向成交供应商发出中标通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

本项目不设履约保证金。

#### 3、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

## 第三章  合同条款及格式

## 第一部分 合同协议书格式

#### 鉴于（甲方全称）已接受了（乙方全称）对           项目的投标，现共同签订本协议如下：

#### 1、本项目招标内容为：                       。

#### 2、下列文件应作为本合同的组成部分：

#### （1）本合同协议书及附件（含合同投标中澄清文件）；

#### （2）中标通知书；

#### （3）投标书（含受托人在评标期间递交和确认并经采购人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

#### （4）合同条款（含补遗书中与此有关部分，如果有）；

#### （5）投标人须知（含补遗书中与此有关部分，如果有）；

#### （6）报价清单；

#### （7）投标文件其它组成部分；

#### （8）构成本合同组成部分的其他文件。

#### 3、上述文件均指适用于本合同的文件，并将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上述顺序在先者为准。

#### 4、本合同为固定总价合同，为人民币（大写）     元整（￥：    元）。

#### 5、受托人签订合同后 10日内正式展开本项目规划研究工作，提交有关成果要求详见项目需求。

#### 6、作为对本合同工程的实施和完成的报酬，采购人在此立约，保证按照合同文件规定的时间和方式向受托人支付合同价款。

#### 7、由于采购人按本协议书第 6 条所述给受托人支付合同价款，受托人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担全部合同规定的工作。

#### 8、本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。

#### 9、本协议书在受托人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效。合同费用结清后失效。

#### 10、本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

#### 发包人： （公章）                        承包人： （公章）

#### 法定代表人或委托方：（签字）             法定代表人或委托方：（签字）

#### 地址：                                   地址：

#### 邮编：                                   邮编：

#### 电话：                                   电话：

#### 日期：   年   月   日                    日期：    年   月   日

第二部分 委托合同条款

#### 技术咨询合同，是受托方以自己的技术能力、知识能力，独立自主、实事求是地为委托方特定的技术项目提供可行性分析、论证、技术性能预测、专题技术调查、技术分析评价报告等双方当事人签订的合同。本项目签订的技术咨询合同，应具有以下主要条款：

#### 一、定义与解释

#### 1．采购人：即合同书中的“甲方”，本合同的项目业主为盐城市交通运输局，采购人为盐城市交通运输局；

#### 2．受托人：即合同书中的“乙方”，是指其投标文件已为采购人所接受，并与采购人签订了合同书承担本合同段的咨询单位（公司），以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非采购人同意）；

#### 3．项目负责人：是指投标文件中载明，并由受托人书面委托的承担合同段工程的组织管理者；

#### 4．其他主要人：是指由项目负责人提名并批准的各专业负责人，并在投标文件中载明；

#### 5．技术标准与规范：是指所有的中华人民共和国国家标准和交通部及有关部门颁发的现行相关规范及技术标准；

#### 6. 研究报告：是指受托人按本合同的规定，按合同要求及采购人指令而分阶段提交的各项目报告；

#### 7．日：指日历日。

#### 二、委托的项目名称及合同内容

#### 项目名称：盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）研究编制项目；

#### 合同内容：详见合同协议书。

#### 三、招标内容、依据与标准

#### 1、招标内容

#### 招标内容：盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）研究编制项目，共 1 个标段。在中长期发展规划的指导下，根据盐城市“十四五”期间经济社会发展要求，对综合交通的需求及阶段特征进行分析、预测，提出盐城市“十四五”期间综合交通发展的目标及重点任务，涵盖基础设施、运输服务、治理能力等方面。规划内容包括发展基础、形势要求、定位目标、重点任务和保障措施等。以及盐城市交通图更新工作。

#### 成果内容及要求：

#### 研究成果主要包括：《盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）》编制报告、附表及图纸和盐城市交通更新图，具体包括规划文本、相关图纸（含图纸原始电子文件）、PPT汇报文件。所有规划成果需提供纸质文件和电子文件，纸质报告格式、形式、数量等需满足调研、审查、汇报的要求。报告需要符合相关规范编制要求。

#### 2020年2月底，开展相关课题研究，完成工作大纲编制并报业主。

#### 2020年4月，完成《盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）》中间成果，报业主评审，与省交通运输厅进行对接。同时完成盐城市交通图制作工作，提交地图500份。

#### 2020年6月，根据业主中间成果评审意见，形成《盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）》最终成果，报业主审查并根据审查意见修改完善后，上报市政府和省厅。

#### 整个合同实施期间须根据甲方要求及时提交有关文件、开展各项工作。

#### 四、双方的责任

#### 甲方的责任：

#### 1、根据本项目的具体情况和技术要求确定合理的工作量及合理的工作周期。

#### 2、指定专人负责与乙方的工作联系，协调各方面工作，以满足报告编制进度要求。

#### 3、为乙方进行资料收集、调查等工作提供便利条件。

#### 4、应认真组织专家对研究成果进行审查，并出具审查书面意见和整理会议纪要，对咨询单位在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除咨询单位根据本合同规定应负的责任。

#### 5、对乙方的成果予以维护，不得擅自修改和转让。

#### 6、按合同规定及时支付报告编制费用。

#### 乙方的责任：

#### 1、乙方应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制，建立完整的研究报告的编制、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，应按期、按质、按量地完成双方商定的各项工作内容，并对研究报告的质量负责，达到乙方要求。报告质量应达到行业内领先水平。

#### 2、应自行承担研究工作的一切有关费用，包括食宿、交通、差旅费、资料、会议费等。

#### 3、在研究工作过程中，应主动和甲方保持密切联系。

#### 4、应全过程配合甲方及时向有关部门办理报批工作，保证研究报告通过主管部门的审查，并根据审查意见修改、完善研究报告。

#### 5、未经甲方同意，不得将研究报告转让给第三方。

#### 6、人员保证与变更

#### （1）乙方应按投标文件中承诺的人员投入工作，在报告编制过程应保持人员的相对稳定。确需调整，应报经甲方批准。

#### （2）如果乙方的人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，甲方有权书面要求更换，乙方应立即派出具有同等或以上资历的人员替换；若非因上述原因，乙方有权拒绝。

#### （3）若乙方的进度没有达到乙方投标文件中承诺的进度计划，甲方有权提出要求增加工作人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

#### 7、若乙方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。

#### 8、乙方负责定期向甲方报告工作进展情况。

#### 9、乙方应根据甲方的要求，就研究的项目加强与相关部门的协调衔接，及时向与项目有关的其它单位提供项目研究资料。

#### 六、技术情报和资料的保密要求

#### 1、乙方保证是本合同规定提供的一切技术和资料的合法持有者，如果发生第三方指控侵权时，则由乙方负责与第三方交涉并承担由此引起的一切法律上和经济上的责任。

#### 2、甲方同意在合同有效期内对乙方提供给甲方的技术资料进行保密，如果上述技术资料中的一部分或者全部被乙方或第三方公布，甲方对公开部分则不再承担保密义务。

#### 3、乙方对本项目有保密义务，未经甲方同意，不得将本项目相关资料研究成果用于本合同范围外的所有其他场合。

#### 七、研究报告的验收、评价方式

#### 研究报告的验收由甲方聘请行业、专家，按照有关规定的形式和程序，对报告进行审查和评价，并作出相应的结论。

#### 乙方须协助甲方完成报告或后续文件的各阶段评审以及报审、报批等工作，报告或后续文件须通过有关部门的审查。

#### 八、违约责任

#### 1、甲方的违约：

#### （1）由于甲方变更计划，或未按期提供规划必需的资料、工作条件，而造成的返工或修改，甲方应按乙方实际增加的工作量（以乙方已提供的成果为准）支付乙方增加工作量的费用，由此拖延的周期应由甲方负责。

#### （2）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同（但仅指非乙方原因造成），甲方应按乙方完成的实际工作量支付费用，甲方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金，违约金每逾期一天按相应部分工作经费的千分之一计算。中期支付涉及政府投资资金的，由于财政部门相关工作的延后，不计入甲方延期支付责任。

#### 2、乙方的违约

#### （1）如果乙方将任务转包或未经甲方同意分包的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还收取费用，并按照合同价 1%-2%扣除乙方的违约金。

#### （2）乙方未按照国家现行的标准或规范开展工作、编制相应报告，或未根据甲方的指令进行变更，给甲方造成损失等，如发生上述任何行为，除由有关部门给予处罚外，甲方将按合同价的1%-2%扣除乙方的违约金。

#### （3）因编制报告深度不够、质量低劣、不符合国家文件规定或报告未获审查通过、引起返工而造成的质量问题除由乙方负责继续完善报告编制外，应视造成的损失，甲方可按照合同价的1%-2%扣除违约金。

#### （4）如果乙方未能按期提交文件（甲方同意延长期限的情况除外），则每延期 15 天（不足 15天按 15 天计），甲方将分别按相应阶段合同费用总金额的 1%扣除乙方的违约金。

#### （5）合同生效后，如果乙方更换投标文件中承诺的项目负责人和各专业负责人，主要技术人员，必须征得甲方同意，并且更换人员的水平不得低于原有的水平。同时，甲方将保留对乙方罚款的权利：其中更换项目负责人按 5 万元/人次处以罚金，更换各专业负责人按 3 万元/人次处以罚金，更换主要技术人员按 1 万元/人次处以罚金。

#### （6）合同生效后，如乙方提出终止合同，应向甲方返还已付款项，甲方按合同价格的 5%扣除乙方违约金。乙方承担由此产生的一切损失。

#### 若发生上述（1）～（6）情况中任一款甲方有权收回已委托乙方的全部或部分工作，乙方无条件接受。

#### 3、如果发生了上述 1、2 情况，则利益受到损害的一方有权向另一方提出索赔，但赔偿应限于下列情况：

#### （1）赔偿应是因违约或人员失职、渎职所造成的可合理预见的损失或损害的数额，而不是其它；

#### （2）如果认为任一方与第三方共同对另一方负有责任时，负有责任的一方所支付的赔偿比例应限于由于其违约所应负责的那部分比例。

#### 4、责任的期限

#### 乙方与甲方双方的责任与义务期限为合同协议书或合同条款规定的时间范围。

#### 九、合同的开始、完成、变更与终止

#### 1、合同的生效

#### 合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。乙方工作的开始和完成时间按照合同协议书的规定执行。

#### 2、延误

#### 由于甲方或不可预见的自然或社会因素，导致服务增加和时间延续则：

#### （1）乙方应将此情况与可能产生的影响尽快通知甲方，并采取合理措施使损失减少到最小；

#### （2）乙方应保持详细原始记录作为甲方支付费用的依据。

#### 甲方在与乙方协商后应相应地延长乙方的工作期限及是否增付费用。

#### 3、变更

#### 在履约期内，经双方协商一致，可就合同约定内容、合同时间等以补充合同的方式进行变更。由于政策性因素等调整而影响方案、规模或投资等，对报告修改完善等工作，不属于变更，甲方不另行支付费用。

#### 4、推迟与终止

#### （1）甲方可以在至少28天以前以书面形式通知乙方暂停全部或部分工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将开支减到最小。

#### （2）甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。若甲方在 21 天内没有收到满意的答复，甲方可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 28 天后发出。

#### （3）合同费用结清后，本合同自动终止。

#### 5、合同终止不影响权利和责任

#### 不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有权利、索赔要求和应负的责任。

#### 十、合同费用

#### 1、本合同为总价合同，合同金额包括乙方完成合同项目所有工作内容和提供完整的成果报告所需的调查费、劳务费、咨询费、审查费、会务费、出版费、研究费、管理费、利润、税金及协助甲方进行项目报批需要编制相关文件和后续服务等全部费用。甲方在付款前，乙方应提供符合甲方要求的正规发票，否则甲方有权拒绝付款。

#### 2、支付方式：甲方按以下方式分期向乙方支付合同费用：

#### （1）中间研究报告成果提交业主并经审查通过后30日内，支付合同总费用的 50％。

#### （2）研究报告按审查要求修改、完善形成最终成果提交市政府审批30日内，业主支付剩余的合同费用。

#### 注：因涉及政府投资资金审批和支付调整，导致支付延后的，甲方支付可相应延期。

#### 十一、合同的调价

#### 在合同实施期间，本项目研究费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

#### 十二、合同文件的组成及优先次序

#### （1）本合同协议书及附件（含合同投标中澄清文件）；

#### （2）中标通知书；

#### （3）投标书（含受托人在评标期间递交和确认并经采购人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

#### （4）合同条款（含补遗书中与此有关部分，如果有）；

#### （5）投标人须知（含补遗书中与此有关部分，如果有）；

#### （6 报价清单；

#### （7）投标文件其它组成部分；

#### （8）构成本合同组成部分的其他文件。

#### 上述文件均指适用于本合同的文件，并将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上述顺序在先者为准。

#### 十三、其它

#### 1、法律和法规

#### 本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

#### 2、争议的解决

#### 本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在乙方和甲方之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交盐城市仲裁委员会仲裁。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担。

#### 3、转让和分包

#### 没有甲方的同意，乙方不得把所承担的除上条所规定的以外全部或部分工作分包给其它单位完成。即使得到了甲方的同意，也不应解除乙方根据合同规定应承担的全部责任和义务，乙方应对其分包人的工作负全部责任。

#### 4、版权

#### 乙方对于他编制的所有报告文件拥有版权。但甲方有权对本项目的使用或复制此类文件，事先不需要取得乙方的许可。甲方对所提供的资料及本工程的科研成果拥有版权，未经甲方许可，乙方不得复制或出版。

#### 5、利益的冲突

#### 除非甲方书面同意，乙方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本相关有关的利益和报酬；乙方不得参与与甲方的利益相冲突的任何活动。

#### 6 争端的解决

#### 本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在受托人和委托方之间达成一致意见。如未能达成一致，再由上级主管部门进行调解，调解不成时可提交盐城仲裁委员会仲裁。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担。

## 第三部分 廉政合同

#### 为认真贯彻落实党风廉政建设有关规定和《廉政准则》要求，严格规范交通经济往来行为，确保资金安全，盐城市交通运输局(以下称“甲方”)与(以下称“乙方”)签订如下廉政合同。

#### 一、甲乙双方的权利和义务

#### 1.严格遵守党和国家法律法规及各项规定，严格执行部、省、市交通主管部门有关制度、办法。

#### 2.严格执行经济合同文件，自觉按合同办事。

#### 3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反本经济合同约定的事项。

#### 4.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

#### 5.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

#### 二、甲方的义务

#### 1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

#### 2.甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和低俗娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、家用电器和高档办公用品等。

#### 3.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、亲属的工作安排以及国内、外旅游提供方便等。

#### 4.甲方工作人员及其亲属不得从事与乙方劳务有关的材料设备供应或项目分包等经济活动。

#### 5.甲方工作人员必须坚持秉公办事，不得营私舞弊，不得利用职权从事与乙方有关的各种个人有偿中介活动。

#### 6.甲方及其工作人员不得与乙方进行私下交易。

#### 三、乙方义务

#### 1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

#### 2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

#### 3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

#### 4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

#### 四、违约责任

#### 1.甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

#### 2.乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失，应予赔偿。

#### 五、其他约定

#### 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

#### 六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工作结束后止。

#### 七、本合同作为盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）研究编制项目委托合同的附件，与盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）研究编制项目委托合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

#### 八、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

#### 发包人： （公章）                        承包人： （公章）

#### 法定代表人或委托方：（签字）             法定代表人或委托方：（签字）

#### 地址：                                   地址：

#### 邮编：                                   邮编：

#### 电话：                                   电话：

#### 日期： 年 月 日                          日期： 年 月 日

## 第四章 项目需求

一、项目背景

2020年是“十三五”的收官之年，也是系统谋划“十四五”发展的关键之年。近期，交通运输部已召开“十四五”规划编制工作会议，省交通运输厅正在开展江苏省“十四五”综合交通运输发展规划的编制工作。盐城市“十四五”综合交通运输发展规划作为全市国民经济经济社会发展规划纲要的重要专项规划和全省“十四五”综合交通运输发展规划的重要组成部分，需要提前做好谋划，尽早明确思路、方向和重点任务，以支撑服务下一个五年全市经济社会发展。

基于上述形势要求，为提前谋划好“十四五”期间我市综合交通发展工作，按照国家、省、市有关要求，启动盐城市“十四五”综合交通运输发展规划的编制工作。

二、主要研究内容

对“十三五”期间盐城市综合交通发展情况进行回顾，全面总结“十三五”期间盐城市综合交通运输发展经验，认真梳理存在的问题；围绕国家、省市政府确定的各项战略部署和具体要求，对“十四五”期间我市交通发展的形势和需求进行研判，准确把握“十四五”交通运输发展面临的新形势、新要求、新特征，科学制定“十四五”时期盐城市综合交通运输发展的指导思想、基本原则、目标指标、重点任务和保障措施，指导盐城交通运输行业转型发展、科学发展、高质量发展。具体包括公、铁、水、空等 “十四五”基础设施建设项目计划安排，以及客货运输发展、行业管理(智慧、绿色、平安、法治等)的发展思路等综合性内容。

主要内容包括但不限于：

1、“十三五”交通运输发展回顾与评价

回顾分析盐城市交通运输“十三五”取得的主要成就，以及在支撑社会经济发展中所起的作用。对“十三五”期间交通基础设施建设、交通运输服务和行业管理主要工作进行分析总结。结合经济社会发展阶段分析，评估当前综合交通运输体系发展所处的阶段。结合交通运输发展现状及社会经济发展需求，提出并分析交通运输存在的问题和不足。

2、“十四五”交通运输发展形势与需求

对“十四五”期间交通运输发展形势和环境进行分析，梳理国家和省市发展战略、城市发展定位对综合交通运输体系建设的要求。基于对城市经济、社会、产业、空间、环境等发展趋势的综合判断，研判“十四五”期间综合交通运输发展趋势，分析“十四五”期间综合交通运输需求。

3、思路与目标

结合社会经济发展对交通运输提出的要求，借鉴国内外经验，提出交通运输“十四五”期间的指导思想、基本原则、目标指标、重点任务和保障措施。

4、重点任务

从综合运输通道、综合立体交通网、立体交通枢纽等视角提出交通基础设施规划和建设方案，明确铁路、公路、航道、港口、航空等各要素在“十四五”期间的建设目标和建设重点。提出“十四五”期间客货运输服务、智慧绿色平安交通、交通运输行业治理管理体系等方面的发展路径和重点任务。

5、保障措施

从体制机制、投融资、资金、人才、土地等方面提出规划实施的保障措施。

三、服务技术要求及其他：

1、成果形式：提供盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）、盐城市交通更新图及相关技术表格、图集、汇报PPT等，包括纸质和电子两类形式。

《盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）》最终成果要求：

（1）资料份数：规划文本五十份。

（2）提交电子文件一份，电子文件采用AUTOCAD、WORD、EXCEL、或TXT（纯文本文件）等电子文档格式，一律为非扫描图像格式文件，同时提交一份PDF格式电子文件。

盐城市交通图最终成果要求：

（1）《盐城市交通图》为标准一全开图，成图尺寸为1060mm×760mm，采用计算机数字化成图方式编制，作业要求按国家地图制印规范执行。

（2）在《盐城市交通图》适宜的位置增加《盐城在江苏的位置》插图；要求图例表示规范，地图内容现势性强，色彩设计美观，图外加花边整饰，落款为“盐城市交通运输局、******”联合编制及印刷日期、审图号等内容。

（3）提交仿丝绸地图500份，需经过测绘主管部门审查通过。

成交供应商如无交通图编制的相应资质，须将盐城市交通图更新工作专业分包给具有相应资质的单位完成,但须经过采购人审核同意。该部分费用由磋商供应商在报价中自行考虑。

2、进度要求：

2020年2月，开展相关课题研究，完成工作大纲编制并报业主。

2020年4月，完成《盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）》中间成果，报业主评审，与省交通运输厅进行对接。同时完成盐城市交通图更新和制作工作，提交地图500份。

2020年6月，根据业主中间成果评审意见，形成《盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）》最终成果，报业主审查并根据审查意见修改完善后，上报市政府和省厅。整个合同实施期间须根据甲方要求及时提交有关文件、开展各项工作。

3、服务期限：规划编制服务期6个月，后续服务期5年。

- 评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审办法：综合评分法

（一）评委将以采购文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等方面按百分制打分。

（二）成交标准：磋商小组将根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），并依照次序确定成交供应商。

（三）计分标准：（按四舍五入取至小数点后二位）

（四）具体标准

| 评价内容 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 10分 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。 磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×10（保留两位小数）。 |  |
| 技术方案 | 50分 | 1、对项目的理解和研究背景的认识的深度、针对性及准确性（10分）。对本项目理解深入、透彻明了、准确无误，且针对性及准确性强的9.1-10分；对本项目理解一般，基本无误，并有一定针对性的得8.1-9分；对本项目了解不全面，存在一些误差的得7.1-8分；对本项目了解较差的得6.1-7分； 2、研究内容、研究方法和途径、研究技术路线等方面科学合理性（15分）。研究内容详细完整、目标任务明确，研究方法及技术路线思路清晰、方法科学合理的得14.1-15分；研究内容详细基本完整、目标任务清晰，研究方法及技术路线科学较合理的得13.1-14分；研究内容详细欠完整、目标任务较模糊，研究方法及技术路线欠合理的得12.1-13分；研究内容详细不完整、目标任务很模糊，研究方法及技术路线不合理的得11.1-12分； 3、招标项目的特点关键技术问题、重点、难点的认识及对策措施等方面（15分）。对本项目规划关键技术问题、重点、难点把握准确全面，应对措施阐述较详细的得14.1-15分；提出本项目存在的关键性技术问题、重点、难点，但应对措施阐述一般得13.1-14分；对本项目规划关键性技术问题、重点、难点理解欠全面，且应对措施阐述欠完善的得12.1-13分；对本项目规划关键性技术问题、重点、难点理解片面，且应对措施阐述不完善的得11.1-12分； 4、工作进度计划和保证规划工作质量和进度的措施（5分）。投标人所提出保证规划质量、规划进度计划的措施科学合理，人员投入数量合理充足，有完善的质量和进度保障措施的得4.1-5分；保证规划质量、规划进度计划的措施较科学，人员投入基本满足项目要求，质量和进度保障措施一般的得3.1-4分；保证规划质量、规划进度计划的措施欠科学，人员投入欠充足的得2.1-3分；保证规划质量、规划进度计划的措施较差，人员投入不足的得1.1-2分； 5、后续服务的安排及保证措施（5分）。后续服务的安排合理、保证措施到位的得4.1-5分；后续服务的安排较合理、保证措施基本到位的得3.1-4分；后续服务的安排欠合理、保证措施欠到位的得2.1-3分；后续服务的安排不合理、保证措施不到位的得1.1-2分； 评标委员会根据评审要点的内容完整性、针对性、先进性等方面进行评审加分，以0.01分为一个记分单位。 |  |
| 磋商供应商类似业绩 | 20分 | 磋商供应商2014年1月1日以来承担一个地级市及以上综合交通规划编制项目的，得基本分12分。 磋商供应商每增加一个地市级区域综合交通规划编制或综合交通发展战略业绩的加1分，每增加一个省级及以上区域综合交通运输规划编制或综合交通发展战略业绩的加2分；最多加8分。 注：业绩以合同复印件加盖公章为准，合同需清晰反映签订时间、服务内容，否则不予加分。 |  |
| 人员配置 | 20分 | 项目负责人2014年1月1日以来主持完成一个地市级及以上区域综合交通规划编制项目的，得基本分12分。 项目负责人为研究员级或教授级高级职称的加1分。 项目负责人每增加主持一个地市级区域综合交通规划编制或综合交通发展战略业绩的加1分，每增加主持一个省级及以上区域综合交通运输规划编制或综合交通发展战略业绩的加2分；最多加5分； 项目组成员中除项目负责人外有3名具有高级技术职称的，得2分；有2名具有高级职称的，得1.5分；有1名具有高级职称的，得1分；没有不得分。 注：业绩以合同复印件加盖公章为准，合同需清晰反映签订时间、服务内容，否则不予加分。 |  |

## 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件

二、资格性审查响应对照表

三、磋商响应函

四、开标一览表

五、技术方案、服务承诺等

一、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6法人授权书（原件）

文件7  采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（采购文件要求提供原件的必须在投标文件中提供，没有要求的提供复印件）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG2001-CS001号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、磋商响应函

致：盐城市政府采购中心：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

四、开标一览表

| 项 目 编 号 | YCCG2001-CS001 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城市“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）研究编制 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 项目实施时间（供期或工期）： |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

五、技术方案、服务承诺等