2020年移民后期扶持项目

勘测设计项目

竞争性谈判文件

编号：DTCG-2020-TP002

采购人：            东台市水务局             (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

采购代理机构： 江苏鸿成工程项目管理有限公司   (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

二〇二〇年三月十九日

关于2020年移民后期扶持项目勘测设计项目

竞 争 性 谈 判 公 告

2020年移民后期扶持项目勘测设计项目进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、竞争性谈判项目名称及编号：2020年移民后期扶持项目勘测设计项目（编号：DTCG-2020-TP002）

二、项目最高限价：37.57万元

三、竞争性谈判项目简要说明：（包括具体内容、数量、简要技术要求等）

东台市2020年度移民后期扶持项目勘测设计涉及东台市境内11个镇68个村，建设内容主要为新建水泥路、桥梁等74个项目。工程总造价约2210万元。详见附件。

四、投标人资格条件：

（一）合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，并提供下列资料：

（1）法人营业执照。

（2）2018年度或2019年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

（1）投标人授权委托人须为本单位正式职工，参加投标时须携带本人身份证原件，供第二轮报价前核验。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）投标人具有水利行业（城市防洪或灌溉排涝或围垦或河道整治）专业丙级及以上资质。

（4）项目负责人具有水利专业高级及以上职称。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目不接受进口产品投标。

五、竞争性谈判文件发售信息：

请申请人登陆东台市政府门户网站群（http://dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html）免费下载竞争性谈判文件。

六、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：2020年3月26日8时30分

投标文件接收截止时间：2020年3月26日9时00分

投标文件接收地点：东台市公共资源交易中心（东台市北海西路8号政务服务中心大楼四楼）。

投标文件接收人：招标代理相关人员

七、开标有关信息：

开标时间：同投标文件接收截止时间。

开标地点：同投标文件接收地点。

八、本次竞争性谈判联系事项：

联系人： 郭宏、陈霞

联系电话： 051585269595 、051585100040

联系地址： 东台市广场路6号

邮政编码： 224200

九、其他应说明事项：/

东台市水务局

2020年3月19日

# 第一章 投标须知

2020年移民后期扶持项目勘测设计项目已经东台市财政局《政府采购计划通知书》（东财购通[2020]018号）批准，拟采用竞争性谈判方式确定成交供应商，欢迎符合本竞争性谈判文件规定的投标人参加投标。

## （一）总    则

### 投标人资格条件：

### 详见竞争性谈判公告。

### 2.资格审查方法：

本次采购采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

### 3.竞争性谈判文件的组成：

竞争性谈判文件包括投标须知、投标文件各类表格及格式文本、合同文件三部分组成。除以上内容外，采购人发出的对竞争性谈判文件的澄清、修改或补充内容，均为竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

### 4.竞争性谈判文件的获取时间和方式：

（1）获取时间和方式：竞争性谈判文件发出后网上免费获取；

投标人可登陆东台市公共资源交易网（http://dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html）下载竞争性谈判文件。

（2）采购单位联系人和联系电话

联系人：郭宏

办公电话：051585269595

联系电话：18921835918

（3）投标人获取竞争性谈判文件后，应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，若投标人的投标文件未按竞争性谈判文件要求提交全部资料，或投标文件未对竞争性谈判文件作出实质性响应，其责任由投标人自行承担。

### 5.竞争性谈判文件的澄清、修改或补充:

本竞争性谈判文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，投标人若对竞争性谈判文件有疑问，应在2020年3月25日11时前以书面形式向采购人提出，无论是采购人根据需要主动对竞争性谈判文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对竞争性谈判文件做出澄清，采购人都将于2020年3月   25日18时前通过东台市政府门户网站群——东台市公共资源交易网予以澄清、修改或补充。投标人在投标截止时间的两日前应当每天都要上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。投标人的疑问及采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。竞争性谈判文件以外内容，不予答复。

## 竞争性谈判内容及要求

### 1.竞争性谈判内容：东台市2020年度移民后期扶持项目勘测设计涉及东台市境内11个镇68个村，建设内容主要为新建水泥路、桥梁等74个项目。工程总造价约2210万元。详见附件。

### 2. 工作范围：东台市 2020年移民后期扶持项目全部勘测设计服务及设计修改、优化、变更，以及为完成本项目勘测设计工作所必需的科学研究试验、咨询、审查、施工及工程完工后续期间相关配合工作。

### 3.工作内容：本次勘测设计工作包括项目初步设计（实施方案）、施工图设计（含施工期间的设计变更工作及增补完善工程设计）阶段的勘测设计工作，以及设计文件的汇总上报、审查，直至项目竣工验收及后评价结束前各阶段的服务工作。

### 4. 设计工期及提交技术文件数量

### （1）2020年4月15日前完成项目初步设计报告（实施方案）初稿报采购人审查。

### （2）2020年4月30日前完成项目全部内容的勘测设计工作。

（3）提交技术文件数量：提交的初步设计文件每套应包括设计说明书、设计图纸、概（预）算、工程量清单及技术条款等。

(4)提交的实施方案、招标图设计、施工图设计文件数量为提交采购人审查的初稿不少于5套，根据审查意见修改后最终稿不少于10套。

（5）投标人提供技术文件的同时应提交一套相应的最终版设计文件电子文档。

（6）后续服务期：从设计开始到竣工验收、后评价等相关服务完全终止结束。

## （三）  投标文件的编制

### 1.投标文件的组成

### 投标文件主要包括以下内容：

（1）资格审查资料：

①投标人法人营业执照复印件；

②2018年度或2019年度的财务报表（成立不满一年不需提供）复印件；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）复印件；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明、投标文件签署授权委托书（法定代表人投标无需提供）。正本中提供原件，副本中可放复印件，另附法定代表人和授权委托人的身份证正反面复印件；

⑦投标人为授权委托人缴纳的社会养老保险证明复印件（法定代表人投标无需提供）；

⑧投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨）投标人为水利行业（城市防洪或灌溉排涝或围垦或河道整治）专业丙级及以上资质复印件；

⑩项目负责人水利专业高级及以上职称复印件；

- 报价表；

（3）投标函；

（4）投标人的服务承诺。

### 2.投标报价

投标报价除标的物的价款外还应包括完成该项目各项工作内容所需的一切费用、招标代理费（3500元）、税费等全部内容的费用。投标人在填写报价表时，要逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

### 3.投标保证金

（1）投标人应在提交投标文件的同时交纳投标保证金5000元，并作为其投标文件的一部分，否则采购人将视为不响应竞争性谈判文件而予以拒绝。投标保证金的缴纳方式推荐使用银行汇票（如为非华东三省一市的银行汇票，则投标时应提供两联方为有效），不得使用现金方式，投标保证金的付款人与投标人的名称必须一致，否则拒收投标文件。成交供应商的投标保证金须在合同签订并网上备案后退还，未成交人的投标保证金在评标结束后即可退还。

收款单位：东台市财政局

账    号：32001737748059055551-211001

开 户 行：建行东台支行

（2）下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

① 投标人在投标有效期内撤回其投标的；

② 提供虚假材料谋取中标、成交的；

③ 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

④ 与采购人、其他供应商恶意串通的。

### 4.投标有效期

（1）投标有效期为开标之日起60天，投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

（2）在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购单位这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，上述有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 5.投标文件签署

投标文件正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本应保持一致，局部如有不一致，以正本为准。

书面声明、法定代表人身份证明书、报价表、投标函、服务承诺、投标人营业执照复印件、授权委托人社会养老保险证明复印件均需加盖投标人单位公章。授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章，投标文件正本中放入原件。

投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应加盖投标单位公章。

## （四）  投标文件的提交

### 1.投标文件的装订、密封和标记

（1）投标文件的装订

投标文件按“（三）投标文件的编制”的内容和顺序编制并装订成册，须提供正本一份，副本二份，在投标文件封面的右上角标明“正本”和“副本”字样。

（2）投标文件的密封与标记

将投标文件进行密封，并在密封袋上注明项目名称（及标段）、投标人名称、投标时间，须在封口处加盖单位公章。（如同一投标人同时投两个或多个标段，须分标段密封包装）。

### 2.投标文件的提交的截止时间、开标时间及提交地点

（1）投标截止时间：详见竞争性谈判公告。

（2）开标时间：详见竞争性谈判公告。

（3）投标文件的提交地点、开标地点：东台市公共资源交易中心（北海西路8号政务服务中心大楼四楼，由东大门进入）。

投标人应在规定的地点、于截止时间前提交投标文件。

### 3.投标文件有下列情形之一的，将被拒绝并退回给投标人

（1）投标文件未按规定要求密封盖章的；

（2）未按规定要求缴纳投标保证金的；

（3）逾期送达或者未送达指定地点的。

### 4.投标文件的补充、修改或撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向采购人补充、修改或撤回已提交的投标文件。投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定密封、标记和提交，并在封袋上标明“补充、修改”字样。在投标截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

### 5.在竞争性谈判中，出现下列情形之一，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家的（公开招标的货物、服务项目，废标后改为竞争性谈判方式的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）谈判小组认定竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，采购人应将废标理由通知所有投标人。

## （五）开标及资格审查

1.采购人按照竞争性谈判文件规定的时间和地点组织开标，并邀请所有投标人和有关方面代表参加。

2.按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

3.开标及资格审查：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布采购人、招标代理机构、监管部门、交易中心出席开标会的有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前有效投标的投标人名称；

（4）由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，由投标人代表签字确认。

（5）由谈判小组对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（6）宣布资格审查结果。

（7）合格投标人不足3家的，不得评标（公开招标的货物、服务项目，废标后改为竞争性谈判方式的除外）。

4.在开标过程和资格审查中，有下列情形之一的，其投标文件无效，不进入评标程序：

（1）投标人未按竞争性谈判文件规定提交投标保证金的；

（2）投标人不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的；

（3）投标人超出营业范围投标的；

（4）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（5）投标报价超出最高限价的；

（6）授权委托人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

## （六）评  标

### 1.谈判小组的组建

谈判小组由采购人依法组建，负责资格审查、评标活动。

### 2.评标过程的保密

开标后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交供应商的确定或成交候选供应商的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、成交供应商确定或成交候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 3.评标程序

（1）符合性检查。由谈判小组依据竞争性谈判文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标文件才能进入下轮评审。

（2）投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求投标人采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出竞争性谈判文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。

（3）投标文件报价的修正。

① 投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）比较与评价。

① 由谈判小组在第二轮报价前核查各有效投标人授权委托人身份证原件。

### ② 由谈判小组与各投标人进行谈判，对原竞争性谈判文件中难以具体确定详细规格及相关具体要求的或原竞争性谈判文件已确定但谈判中发现该确定内容与谈判项目的实质性要求不相符的，均通过谈判进一步明确。

### ③ 采取多轮谈判，每轮谈判后进行报价，其中投标文件中的报价作为第一轮报价。当符合要求的投标单位多于五家时，取报价较低的五家进入第二轮报价，少于或等于五家时，报价最高者不进入第二轮报价。每轮报价最高者不进入下一轮报价，下一轮报价不得高于上一轮投标人自身报价。如只剩两家报价时，由这两家作出最终报价，较低的最终报价能被采购人接受时，谈判结束；不被采购人接受时，谈判失败，由采购人重新组织谈判。

### ④ 当报价相同且影响到入围单位选择时，对报价相同的单位采取随机抽取的方式确定是否入围。

### 4.投标文件有下列情形之一的，视为未能对竞争性谈判文件作出实质性响应，按无效标处理

（1）由授权委托人参加投标，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”原件的；

（2）未按竞争性谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（4）投标文件中投标产品供货期限、售后服务条款不符合竞争性谈判文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于竞争性谈判文件规定指标、要求的；

（5）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

（6）投标报价明显低于其他投标人，经谈判小组质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但谈判小组认为其理由不能成立的；

（7）组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

5.确定成交供应商

谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

## （七）质疑和投诉

1.供应商认为竞争性谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门： 东台市水务局

联系电话：  051585269595

通讯地址：  东台市广场路6号

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

① 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

② 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

受理投诉的方式：直接送达或邮寄（投诉书须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：东台市财政局

联系电话：0515-89560414

通讯地址：东台市北海中路8号

说明：财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

采购人和采购代理机构收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者财政部门发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

- 附件：质疑函范本。

附件:

质  疑  函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         标段：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标段进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## （八）定标及合同授予

1.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最终报价最低的供应商为成交供应商。

2.采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

3.成交通知书是合同的组成部分。

4.成交供应商应当自收到成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。竞争性谈判文件、成交供应商的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

6.成交供应商放弃成交或不按竞争性谈判文件和成交通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消成交供应商成交资格、投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

7.采购人应当确定排名第一的成交候选供应商作为成交供应商，成交供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行政府采购合同的，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新组织竞争性谈判采购。

# 投标文件各类表格及格式文本

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

## 3.法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

4.投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权         （投标人名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认授权委托人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：            性别：        年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：         年    月    日

（附：授权委托人身份证正反面复印件）

## 报  价  表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年移民后期扶持项目勘测设计项目 | 项 | 1 |  |  |
| 总价（大写） |  |

注：单价及总价中完成该项目各项工作内容所需的一切费用、招标代理费、税费等全部内容的费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

## 年    月    日

## 6.投  标  函

：（采购人名称）

根据贵方编号      竞争性谈判文件，正式授权下述签字人      （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，          签字人兹宣布同意如下：

- 按竞争性谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部竞争性谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标文件或成交后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方成交，我方将根据竞争性谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在竞争性谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

## 年    月    日

7.服  务  承  诺

如我方成交，郑重承诺如下：

（1）按照采购文件的要求，我方将在合同签订后按勘测设计编制要求和采购人要求完成编制任务；

（2）我方将按投标文件中提供的拟派往本招标项目的项目负责人组建项目设计编制组。

（3）若我单位成交，我单位将按竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。

（4）若我单位成交，我单位同意提供采购人要求的提供的一切数据和资料，并保证符合国家技术规范、标准及规程要求，达到各阶段设计文件的深度要求，一次性通过成果文件的咨询、审查。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

# 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （成交供应商）

甲方于20   年　 月　 日   午在东台市公共资源交易中心进行竞争性谈判采购（采购计划编号：东财购通【20   】     号，竞争性谈判文件编号：         ），经评审，确定乙方为成交供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 合同价款及成交内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.成交工作内容：东台市2020年度移民后期扶持项目勘测设计涉及东台市境内11个镇68个村，建设内容主要为新建水泥路、桥梁等74个项目。详见附件。

3. 工作范围：东台市 2020年移民后期扶持项目全部勘测设计服务及设计修改、优化、变更，以及为完成本项目勘测设计工作所必需的科学研究试验、咨询、审查、施工及工程完工后续期间相关配合工作。

4.工作内容：本次勘测设计工作包括项目初步设计（实施方案）、施工图设计（含施工期间的设计变更工作及增补完善工程设计）阶段的勘测设计工作，以及设计文件的汇总上报、审查，直至项目竣工验收及后评价结束前各阶段的服务工作。

5. 设计工期及提交技术文件数量

（1）2020年4月15日前完成项目初步设计报告（实施方案）初稿报采购人审查。

（2）2020年4月30日前完成项目全部内容的勘测设计工作。

（3）提交技术文件数量：提交的初步设计文件每套应包括设计说明书、设计图纸、概（预）算、工程量清单及技术条款等。

(4)提交的实施方案、招标图设计、施工图设计文件数量为提交采购人审查的初稿不少于5套，根据审查意见修改后最终稿不少于10套。

（5）投标人提供技术文件的同时应提交一套相应的最终版设计文件电子文档。

（6）后续服务期：从设计开始到竣工验收、后评价等相关服务完全终止结束。

二、付款方式

所有项目工程通过竣工验收无设计质量问题付款100%。

三、履约保证金

1.本合同的履约保证金数额为人民币20000元，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供服务验收合格后退还。

四、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部服务完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

4.设计合理使用年限为 30 年。

5.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，对因乙方勘测不到位或乙方设计缺失造成工程无法正常施工的，每个点扣减设计费500元，对因乙方设计错误造成工程损失的，乙方除负责采取补救措施外，应向甲方支付赔偿金，赔偿金数额不得少于实际损失部分工程造价的两倍。

6.由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。并负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

8.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

五. 乙方人员

项目负责人：

六、其他条款：

1.                                                        ；

2.                                                          。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.成交通知书；

3.采购人的竞争性谈判文件及其补充（答疑）资料；

4.成交供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据竞争性谈判文件、成交供应商的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 六份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十、采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　              代表（签字）

年　  月　   日

附件;

| 东台市2020年移民后期扶持基金项目计划表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点 | 责任主体 | 建设规模概述 |
|  |  |  | 镇 | 村 |  |  |
| 1 | 三仓镇一仓11、12、13组4号河东道路工程 | 基础设施建设 | 三仓 | 一仓 | 三仓镇政府 | 新建水泥路，长1150米，宽3米，厚0.14米 |
| 2 | 三仓镇八一5、7、8组一仓河北道路工程 | 基础设施建设 | 三仓 | 八一 | 三仓镇政府 | 新建水泥路，长900米，宽3米，厚0.14米 |
| 3 | 三仓镇联北2组一支河北道路工程 | 基础设施建设 | 三仓 | 联北 | 三仓镇政府 | 新建水泥路，长1450米，宽3.5米，厚0.16米 |
| 4 | 头灶镇黄尖17组三浅沟北道路工程 | 基础设施建设 | 头灶 | 黄尖 | 头灶镇政府 | 新建水泥路，长1680米，宽3米，厚0.14米 |
| 5 | 唐洋镇鼓劲2组万红河北浅沟东桥梁工程 | 基础设施建设 | 唐洋 | 鼓劲 | 唐洋镇政府 | 桥长20米，总宽4.5米 |
| 6 | 唐洋镇张灶3组方塘河北浅沟桥梁工程 | 基础设施建设 | 唐洋 | 张灶 | 唐洋镇政府 | 桥长24米，总宽4.5米 |
| 7 | 许河镇板鱼3组安弶河北道路工程 | 基础设施建设 | 许河 | 板鱼 | 许河镇政府 | 新建水泥路，长690米，宽2.5米，厚0.14米 |
| 8 | 许河镇板鱼4组安弶河北道路工程 | 基础设施建设 | 许河 | 板鱼 | 许河镇政府 | 新建水泥路，长960米，宽2.5米，厚0.14米 |
| 9 | 许河镇联富2组富许路北道路工程 | 基础设施建设 | 许河 | 联富 | 许河镇政府 | 新建水泥路，长460米，宽2.5米，厚0.14米 |
| 10 | 许河镇许河6组幸福河北道路工程 | 基础设施建设 | 许河 | 许河 | 许河镇政府 | 新建水泥路，长720米，宽3米，厚0.14米 |
| 11 | 许河镇元官8组新力河北先进沟桥梁工程 | 基础设施建设 | 许河 | 元官 | 许河镇政府 | 桥长27米，总宽4.5米 |
| 12 | 许河镇许北10组团结河桥梁工程 | 基础设施建设 | 许河 | 许北 | 许河镇政府 | 桥长36米，总宽4.5米 |
| 13 | 许河镇四仓村文化广场 | 文化教育设施建设 | 许河 | 四仓 | 许河镇政府 | 新建文化广场，面积2100平方米 |
| 14 | 许河镇东进村文化广场 | 文化教育设施建设 | 许河 | 东进 | 许河镇政府 | 新建文化广场，面积3000平方米 |
| 15 | 安丰镇丰西村卫生室 | 医疗卫生设施建设 | 安丰 | 丰西 | 安丰镇政府 | 新建卫生室1座，建筑面积220平方米 |
| 16 | 南沈灶镇陈丿1组一深沟北道路工程 | 基础设施建设 | 南沈灶 | 陈丿 | 南沈灶镇 政府 | 新建水泥路，长1200米，宽3米，厚0.14米 |
| 17 | 富安镇安澜2组二浅沟北路西段道路工程 | 基础设施建设 | 富安 | 安澜 | 富安镇政府 | 新建水泥路，长1000米，宽3.5米，厚0.16米 |
| 东台市2019、2020年国家重大水利工程建设基金项目计划表 |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点 | 责任主体 | 建设规模概述 |
|  |  |  | 镇 | 村 |  |  |
| 1 | 三仓镇一仓11组西潘堡河东道路工程 | 基础设施建设 | 三仓 | 一仓 | 三仓镇政府 | 新建水泥路，长730米，宽3米，厚0.14米 |
| 2 | 三仓镇华美7组四五中沟西道路工程 | 基础设施建设 | 三仓 | 华美 | 三仓镇政府 | 新建水泥路，长490米，宽2.5米，厚0.14米 |
| 3 | 三仓镇新舍11组团结河东道路工程 | 基础设施建设 | 三仓 | 新舍 | 三仓镇政府 | 新建水泥路，长350米，宽3米，厚0.14米 |
| 4 | 三仓镇洋中8组安弶路北道路工程 | 基础设施建设 | 三仓 | 洋中 | 三仓镇政府 | 新建水泥路，长520米，宽3米，厚0.14米 |
| 5 | 三仓镇强西8组南潘堡河西道路工程 | 基础设施建设 | 三仓 | 强西 | 三仓镇政府 | 新建水泥路，长400米，宽3米，厚0.14米 |
| 6 | 三仓镇机场4组机场河北道路工程 | 基础设施建设 | 三仓 | 机场 | 三仓镇政府 | 新建水泥路，长230米，宽2.5米，厚0.14米 |
| 7 | 三仓镇龙舍4组村部西侧北道路工程 | 基础设施建设 | 三仓 | 龙舍 | 三仓镇政府 | 新建水泥路，长420米，宽3米，厚0.14米 |
| 8 | 三仓镇龙舍4组村部西侧南道路工程 | 基础设施建设 | 三仓 | 龙舍 | 三仓镇政府 | 新建水泥路，长420米，宽3米，厚0.14米 |
| 9 | 三仓镇联南1组352省道南道路工程 | 基础设施建设 | 三仓 | 联南 | 三仓镇政府 | 新建水泥路，长1080米，宽3米，厚0.14米 |
| 10 | 三仓镇新五4、6组西潘堡河东道路工程 | 基础设施建设 | 三仓 | 新五 | 三仓镇政府 | 新建水泥路，长1650米，宽3米，厚0.14米 |
| 11 | 头灶镇姜祝1、2组七沟南道路工程 | 基础设施建设 | 头灶 | 姜祝 | 头灶镇政府 | 新建水泥路，长1030米，宽3米，厚0.14米 |
| 12 | 头灶镇华丿7组东西路工程 | 基础设施建设 | 头灶 | 华丿 | 头灶镇政府 | 新建水泥路，长1000米，宽3米，厚0.14米 |
| 13 | 头灶镇陈章1组5号路工程 | 基础设施建设 | 头灶 | 陈章 | 头灶镇政府 | 新建水泥路，长740米，宽3米，厚0.14米 |
| 14 | 头灶镇金康3组东西路工程 | 基础设施建设 | 头灶 | 金康 | 头灶镇政府 | 新建水泥路，长410米，宽3米，厚0.14米 |
| 15 | 头灶镇金东1组四中沟北道路工程 | 基础设施建设 | 头灶 | 金东 | 头灶镇政府 | 新建水泥路，长180米，宽3米，厚0.14米 |
| 16 | 头灶镇韩文1组红旗河桥梁工程 | 基础设施建设 | 头灶 | 韩文 | 头灶镇政府 | 桥长27米，总宽4.5米 |
| 17 | 头灶镇前进5组大渠河西桥梁工程 | 基础设施建设 | 头灶 | 前进 | 头灶镇政府 | 桥长24米，总宽4.5米 |
| 18 | 头灶镇沈河3组一中沟桥梁工程 | 基础设施建设 | 头灶 | 沈河 | 头灶镇政府 | 桥长24米，总宽4.5米 |
| 19 | 头灶镇沈河3组十大沟北桥梁工程 | 基础设施建设 | 头灶 | 沈河 | 头灶镇政府 | 桥长24米，总宽4.5米 |
| 20 | 头灶镇顾丿5组西潘堡河桥梁工程 | 基础设施建设 | 头灶 | 顾丿 | 头灶镇政府 | 桥长34米，总宽4.5米 |
| 21 | 新街镇郝苴3组通港路北新东2号路工程 | 基础设施建设 | 新街 | 郝苴 | 新街镇政府 | 新建水泥路，长900米，宽3米，厚0.14米 |
| 22 | 新街镇沿海10组红旗河南道路工程 | 基础设施建设 | 新街 | 沿海 | 新街镇政府 | 新建水泥路，长1300米，宽4米，厚0.16米 |
| 23 | 新街镇新街4组串场河西道路工程 | 基础设施建设 | 新街 | 新街 | 新街镇政府 | 新建水泥路，长2200米，宽3米，厚0.14米 |
| 24 | 新街镇九总5组五星河北一浅北道路工程 | 基础设施建设 | 新街 | 九总 | 新街镇政府 | 新建水泥路，长400米，宽3米，厚0.14米 |
| 25 | 唐洋镇唐胜1组十一号沟东南北路工程 | 基础设施建设 | 唐洋 | 唐胜 | 唐洋镇政府 | 新建水泥路，长520米，宽3米，厚0.14米 |
| 26 | 唐洋镇安建4组安建河北道路工程 | 基础设施建设 | 唐洋 | 安建 | 唐洋镇政府 | 新建水泥路，长810米，宽3米，厚0.14米 |
| 27 | 唐洋镇红花3组南北路工程 | 基础设施建设 | 唐洋 | 红花 | 唐洋镇政府 | 新建水泥路，长350米，宽3米，厚0.14米 |
| 28 | 许河镇四联4组新许河桥梁工程 | 基础设施建设 | 许河 | 四联 | 许河镇政府 | 桥长33米，总宽4.5米 |
| 29 | 许河镇元东1组南北路工程 | 基础设施建设 | 许河 | 元东 | 许河镇政府 | 新建水泥路，长1000米，宽3米，厚0.14米 |
| 30 | 许河镇四仓1、6组南北中心路工程 | 基础设施建设 | 许河 | 四仓 | 许河镇政府 | 新建水泥路，长980米，宽3米，厚0.14米 |
| 31 | 许河镇许河1、2组东西路工程 | 基础设施建设 | 许河 | 许河 | 许河镇政府 | 新建水泥路，长750米，宽3米，厚0.14米 |
| 32 | 东台镇卞团14组红中河西道路工程 | 基础设施建设 | 东台 | 卞团 | 东台镇政府 | 新建水泥路，长600米，宽3米，厚0.14米 |
| 33 | 东台镇苏何6组东西路工程 | 基础设施建设 | 东台 | 苏何 | 东台镇政府 | 新建水泥路，长1500米，宽3米，厚0.14米 |
| 34 | 东台镇海堰4组海堰中沟桥梁工程 | 基础设施建设 | 东台 | 海堰 | 东台镇政府 | 桥长20米，总宽4.5米 |
| 35 | 东台镇上官7组中心河桥梁工程 | 基础设施建设 | 东台 | 上官 | 东台镇政府 | 桥长24米，总宽4.5米 |
| 36 | 东台镇华灶8组东方红河桥梁工程 | 基础设施建设 | 东台 | 华灶 | 东台镇政府 | 桥长27米，总宽4.5米 |
| 37 | 安丰镇新榆3组九沟至九五中沟道路工程 | 基础设施建设 | 安丰 | 新榆 | 安丰镇政府 | 新建水泥路，长510米，宽3米，厚0.14米 |
| 38 | 安丰镇洋洼2组排水中沟西道路工程 | 基础设施建设 | 安丰 | 洋洼 | 安丰镇政府 | 新建水泥路，长510米，宽2.5米，厚0.14米 |
| 39 | 安丰镇跃进2组836河北道路工程 | 基础设施建设 | 安丰 | 跃进 | 安丰镇政府 | 新建水泥路，长1300米，宽2.5米，厚0.14米 |
| 40 | 安丰镇通榆8组古塔河桥梁工程 | 基础设施建设 | 安丰 | 通榆 | 安丰镇政府 | 桥长18米，总宽4.5米(带灌溉槽) |
| 41 | 梁垛镇永和1组老梁垛河南道路工程 | 基础设施建设 | 梁垛 | 永和 | 梁垛镇政府 | 新建水泥路，长720米，宽3米，厚0.14米 |
| 42 | 梁垛镇如意8组南北路工程 | 基础设施建设 | 梁垛 | 如意 | 梁垛镇政府 | 新建水泥路，长260米，宽2.5米，厚0.14米 |
| 43 | 梁垛镇牌楼5组黄家墩东西路工程 | 基础设施建设 | 梁垛 | 牌楼 | 梁垛镇政府 | 新建水泥路，长200米，宽3米，厚0.14米 |
| 44 | 梁垛镇梁西5组生产支沟桥梁工程 | 基础设施建设 | 梁垛 | 梁西 | 梁垛镇政府 | 桥长14米，总宽4.5米 |
| 45 | 梁垛镇沈倪6组张家墩河桥梁工程 | 基础设施建设 | 梁垛 | 沈倪 | 梁垛镇政府 | 桥长10米，总宽4.5米 |
| 46 | 南沈灶镇晨光2、4组中心路工程 | 基础设施建设 | 南沈灶 | 晨光 | 南沈灶镇 政府 | 新建水泥路，长800米，宽2.5米，厚0.14米 |
| 47 | 南沈灶镇包灶7组五浅沟北道路工程 | 基础设施建设 | 南沈灶 | 包灶 | 南沈灶镇 政府 | 新建水泥路，长1000米，宽3米，厚0.14米 |
| 48 | 南沈灶镇贾坝2组老二丈河南东西路工程 | 基础设施建设 | 南沈灶 | 贾坝 | 南沈灶镇 政府 | 新建水泥路，长800米，宽2.5米，厚0.14米 |
| 49 | 南沈灶镇新丰6组六浅沟西桥梁工程 | 基础设施建设 | 南沈灶 | 新丰 | 南沈灶镇 政府 | 桥长24米，总宽4.5米 |
| 50 | 南沈灶镇安云5组红花河北桥梁工程 | 基础设施建设 | 南沈灶 | 安云 | 南沈灶镇 政府 | 桥长21米，总宽4.5米 |
| 51 | 弶港镇新曹(原王港4组)南北中心路工程 | 基础设施建设 | 弶港 | 新曹 | 弶港镇政府 | 新建水泥路，长700米，宽3米，厚0.14米 |
| 52 | 弶港镇尖南7组一浅沟垦区河下水涵洞工程 | 基础设施建设 | 弶港 | 尖南 | 弶港镇政府 | 新建一座过圩堤暗涵，长60米Φ120厘米，配套疏浚条沟9000米 |
| 53 | 弶港镇八里(原盐村2组)东西路工程 | 基础设施建设 | 弶港 | 八里 | 弶港镇政府 | 新建水泥路，长790米，宽3米，厚0.14米 |
| 54 | 富安镇仲灶3组民许路安弶河桥梁工程 | 基础设施建设 | 富安 | 仲灶 | 富安镇政府 | 桥长36米，总宽5.5米 |
| 55 | 富安镇集贤2组十一沟东桥梁工程 | 基础设施建设 | 富安 | 集贤 | 富安镇政府 | 桥长28米，总宽4.5米 |
| 56 | 富安镇富民1、2组永富中心路工程 | 基础设施建设 | 富安 | 富民 | 富安镇政府 | 新建水泥路，长1100米，宽3.5米，厚0.16米 |
| 57 | 富安镇上灶3组南北中心路工程 | 基础设施建设 | 富安 | 上灶 | 富安镇政府 | 新建水泥路，长320米，宽2.5米，厚0.14米 |