竞争性磋商文件

项目编号：YCCG-2005-CS055

项目名称：亭湖区安防大数据三年行动计划建设设计服务

盐城市公安局亭湖分局

2020年5月21日

总 目 录

第一章 竞争性磋商采购公告	2

第二章  磋商须知	6

第三章  合同条款及格式	17

第四章 项目需求	25

第五章 评审方法和评审标准	31

第六章  竞争性磋商响应文件格式	35

# 第一章  竞争性磋商采购公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市公安局亭湖分局的委托，决定就其所需的亭湖区安防大数据三年行动计划建设设计服务项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、采购项目名称及编号

项目名称：亭湖区安防大数据三年行动计划建设设计服务项目

标书编号：YCCG-2005-CS055

二、采购项目（简要说明）及预算金额

（一）项目范围：

1、前端建设

根据中央部省市相关精神，结合盐城市亭湖区治安特点，现代社会治安防控体系建设的总要求，围绕“十个必装”，科学布建前端视频监控、智能感知等设施。本项目共计新增8855路视频监控摄像机。（具体详见磋商文件）

2、网络建设

摸排公安网、互联网、政务网、图像网，对相关网络进行升级改造，重点围绕新建视频监控，配套建设接入网络、提升带宽，根据接入需求，对现有网络设备进行升级改造，以满足视频监控网络的数据传输带宽与时延需求。

3、后端建设

按照相关国家标准、公安监控建设要求，建设视频存储、数据存储中心，按照建设需求科学规划所需软硬件支撑设备、系统，新建智能化机房，以满足公安信息化对实战的支撑。

4、安全建设

围绕前端、后台、传输、边界交互等方面的安全，合理建设安全防护设备、安全监管系统。

5、软件建设

立足现有平台、匹配公安业务需求、面对更多的视图数据与更强的系统处理能力，针对性的建设具有实战功能的系统、政务资源共享类应用管理系统，配套建设实战技战法。

（二）主要设计任务包括在但不限于以下内容：

1、对现有及将要建设的业务系统的数据现状和招标需求进行调研和分析，提出各类空间及相关数据的汇集方案。并对招标人的“安防规划方案、高清监控布点图、设备清单、设备设计参数及品牌推荐”进行充分勘察调研对安防规划方案、高清监控布点图进行优化、深化，对招标设备清单技术参数、推荐品牌进行技术把关、提出法务风险，并出具整改意见；

2、设计支撑项目运行的云负载均衡、云服务器、云存储和网络等基础设施；

3、制定符合项目实际需求且有效的数据安全策略，建立强有效的运行维护管理和保障支撑体系，并提出系统建设实施过程中可能存在的关键风险及应对措施 ；

4、提出项目建设、运行维护和管理的培训方案以及项目实施的指导意见。

5、基于现有采购人需求的基础上，进行现场勘测、完成初步设计方案并提供设计估算，明确系统设备、结构件参数，包括推荐品牌范围，中标后出施工图设计，以及提供有关技术服务。

6、采购人前期已完成部分设计工作，投标人要根据采购人提供的资料以及设计需求，按照国家电子政务工程建设项目可行性研究报告编制要求进行编制设计方案。

7、建设全过程设计服务。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为48万元。招标人拒绝高于招标控制价的投标报价。

三、合格磋商供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格条件：

1、具有住建部颁发的电子通信广电行业（通信工程） 甲级工程设计资质或建筑智能化系统专项设计甲级资质；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标；

四、磋商文件提供信息

磋商文件提供及公告期限：自招标公告在“盐城市政府采购网”发布之日起5个工作日。磋商文件在“盐城市政府采购网”上免费下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、磋商响应文件接收截止时间和地点

投标文件接收时间：2020年6月3日  09:00-09:30  ；

投标文件接收截止时间：2020年6月 3 日 09:30   ；

投标文件接收地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标 三 室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

六、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2020年 6月 3 日09：30

（二）响应文件开启地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标三室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）。

七、本次磋商采购联系事项

（一）采购人联系人：祁警官，联系电话：13815583005；

采购人地址：盐城市亭湖区长亭路1号，邮政编码：224000 ；

（二）盐城市政府采购中心联系人：   孙女士  ， 联系电话：  0515-66883508；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼  508  室，邮政编码：224001

对资格条件、项目需求、评分标准部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、本次磋商响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份

九、本次磋商保证金要求：

本次磋商保证金要求：

本项目投标保证金数额为 玖仟 元整。投标人须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接汇至盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：329 009 001 018 010 234 657）。不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083529，66883529。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，因开标现场不再核验保证金收据，请投标人开标时提供汇款相关凭证。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083529，66883529

十、特别注意：

因疫情防控需要，目前进入国投商务楼需在一楼排队登记并进行体温测量，国投商务楼开设投标专门通道（西门南侧），投标人可提前1小时入场，请各投标人预留好相应时间，逾期递交的投标文件将不予接受。要求所有参加投标企业出示支付宝中“苏康码-盐城市”（可在开标前提前注册），显示绿色方可进入大厅，其它颜色的进行劝阻。

盐城市公安局亭湖分局

2020年5月21日

# 第二章  磋商须知

# （参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称：采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取成交服务费。

5、磋商文件的约束力

磋商供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的磋商供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购中心提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的磋商供应商。不足五日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购人不组织现场考察，供应商可自行考察，费用自理。采购人不召开磋商前答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由盐城市政府采购中心负责解释。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本份数：1份；副本份数：4份。（另请提供电子标书<U>盘一份，U盘中含响应文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

响应文件的正本和所有的副本均须打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料须打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购中心及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的服务能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括磋商供应商为完成竞争性磋商文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。

本次招标设一个包，不拆分细项。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

6.1磋商供应商在磋商开始前必须向采购中心足额提交磋商保证金，作为其磋商的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所须交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，采购中心将视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4未中标的磋商供应商的磋商保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。中标人的磋商保证金，将在合同签订后凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

6.5下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

（2）为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商供应商的；

（5）与采购人、采购中心相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、采购中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交磋商供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交磋商供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购中心将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购中心退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购中心规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商响应，采购中心在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购中心将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购中心主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购中心将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的磋商供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的磋商供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。磋商供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的磋商供应商如未按规定做出澄清，其风险由磋商供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定磋商供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对磋商供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定磋商供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）磋商供应商在报价时采用选择性报价；

（4）磋商供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，磋商供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的磋商供应商，磋商小组所有成员将集中与单一磋商供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的磋商供应商。磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件如能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的磋商供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是磋商供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的磋商供应商可以为2家。

磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的磋商供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购中心将退还退出磋商的磋商供应商的磋商保证金。

6.1.3 各磋商供应商最后报价结束后,如磋商小组认为最后最低的磋商供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该磋商供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则磋商小组有权取消其成交资格。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
    综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的磋商供应商或者报价未超过采购预算的磋商供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交磋商供应商。采购人确定成交磋商供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为一个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交磋商供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他磋商供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的磋商供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的磋商供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在收到参加谈判磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑磋商供应商和其他相关磋商供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该磋商供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交磋商供应商确定后，采购中心将向成交磋商供应商发出中标通知书。成交磋商供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交磋商供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交磋商供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交磋商供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交磋商供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交磋商供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交磋商供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金（10%签约合同价），合同期满后履约保证金转为质保金，待工程完工后无息退还。履约保证金用以约束成交磋商供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

3、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

项目名称：亭湖区安防大数据三年行动计划建设设计

项目编号：

采购人：（以下简称甲方） 盐城市公安局亭湖分局

供应商：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照盐城市政府采购中心的招标结果签订本合同。

第一条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亭湖区安防大数据三年行动计划建设设计 | 1 | 项 |

第二条  合同总价款

1、本合同项下合同总价款暂定人民币（大写）         。

2、最终设计费结算价=合同总价款（中标价）÷25000万元×合同执行过程中经甲方确认的本项目建安工程招标控制价（不含暂列金及其规费、税金）。

3、上述合同价款、结算价包含完成磋商文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用，主要包括（但不限于）从初步设计、施工图设计（所有设计成果需多次调整直到甲方满意为止）、预算编制、招标配合及工程施工过程中的设计咨询、变更、竣工验收等全过程设计服务工作而发生的人工费、材料费、仪器设备或机械使用费、交通费、食宿费、办公费、招标评审费、确保所有服务成果通过审查费用、措施费、管理费、利润、规费、税金等。同时还包含市场风险、国家政策性调整风险系数以及乙方承担的义务、责任、风险等一切因素。甲方不再支付其他任何费用。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于本项目的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 项目范围、内容和要求

（一）项目范围：

1、前端建设

根据中央部省市相关精神，结合盐城市亭湖区治安特点，现代社会治安防控体系建设的总要求，围绕“十个必装”，科学布建前端视频监控、智能感知等设施。本项目共计新增8855路视频监控摄像机。（具体详见磋商文件）

2、网络建设

摸排公安网、互联网、政务网、图像网，对相关网络进行升级改造，重点围绕新建视频监控，配套建设接入网络、提升带宽，根据接入需求，对现有网络设备进行升级改造，以满足视频监控网络的数据传输带宽与时延需求。

3、后端建设

按照相关国家标准、公安监控建设要求，建设视频存储、数据存储中心，按照建设需求科学规划所需软硬件支撑设备、系统，新建智能化机房，以满足公安信息化对实战的支撑。

4、安全建设

围绕前端、后台、传输、边界交互等方面的安全，合理建设安全防护设备、安全监管系统。

5、软件建设

立足现有平台、匹配公安业务需求、面对更多的视图数据与更强的系统处理能力，针对性的建设具有实战功能的系统、政务资源共享类应用管理系统，配套建设实战技战法。

（二）主要设计任务包括在但不限于以下内容：

1、对现有及将要建设的业务系统的数据现状和招标需求进行调研和分析，提出各类空间及相关数据的汇集方案。并对招标人的“安防规划方案、高清监控布点图、设备清单、设备设计参数及品牌推荐”进行充分勘察调研对安防规划方案、高清监控布点图进行优化、深化，对招标设备清单技术参数、推荐品牌进行技术把关、提出法务风险，并出具整改意见；

2、设计支撑项目运行的云负载均衡、云服务器、云存储和网络等基础设施；

3、制定符合项目实际需求且有效的数据安全策略，建立强有效的运行维护管理和保障支撑体系，并提出系统建设实施过程中可能存在的关键风险及应对措施 ；

4、提出项目建设、运行维护和管理的培训方案以及项目实施的指导意见。

5、基于现有采购人需求的基础上，进行现场勘测、完成初步设计方案并提供设计估算，明确系统设备、结构件参数，包括推荐品牌范围，中标后出施工图设计，以及提供有关技术服务。

6、采购人前期已完成部分设计工作，投标人要根据采购人提供的资料以及设计需求，按照国家电子政务工程建设项目可行性研究报告编制要求进行编制设计方案。

7、建设全过程设计服务。

（三）项目成果要求

本项目交付成果包括但不限于:

1、《项目需求可行性研究报告》

2、对招标人规划方案进行优化、深化后出具的《亭湖区安防大数据三年行动计划建设设计总体规划方案》

3、对招标人的监控布点图进行专业分析、优化优化、深化后出具的《前端安防高清监控布点图》以及施工图

4、《关键技术体系及研发指南》

5、《项目实施组织方案》

6、《项目投资概算与效益分析》

7、对招标人的招标设备清单技术参数、推荐品牌进行调研分析并提出《设备清单一览表》

8、《培训设计方案》

9、其它阶段性汇报等过程性资料成果。

第五条  项目进度安排、项目地点

1、履行合同期限：设计合同签订后5日历天内，在甲方原有工作基础上，对招标人的《项目需求调研分析报告》进行调研分析签章；对招标人规划方案进行优化深化后出具《亭湖区安防大数据三年行动计划建设设计总体规划方案》及《设备清单一览表》，并满足项目实施采购需求；25天内完成《前端安防高清监控布点图》以及施工图、《项目实施组织方案》； 30天内完成设计评审与修改。后期需根据项目情况，配合甲方进行施工招投标以及施工过程中的深化设计等。

2、履行合同地点：盐城市亭湖区全区。

第六条 各方承担的工作和义务

(一)甲方:

1、协助乙方开展需求调研和基础资料收集工作，对项目建设的内容和范围进行审定。

2、分阶段组织审查并对乙方完成的阶段性成果，对乙方提交的正式成果进行验收.

3、参与合同设定的各阶段工作，参与研究讨论工作。

4、根据情况需要安排召开相关讨论、咨询和论证会。

5、合理安排工作进度，及时组织成果验收。

6、按合同要求履行付款义务。

(二)乙方

1、开展现状调查和基础资料收集工作.

2、按合同约定和国家有关技术标准和规范开展研究工作，按合同进度完成各阶段工作，按合同约定完成相应的成果。

3、有义务参加甲方组织的各阶段有关的讨论、咨询和论证等各种会议，按甲方要求提供会议材料，并按甲方意见修改完善。

4、项目负责人应参与项目实施过程中的重要讨论会、座谈会，并在成果汇报时到场汇报。汇报时，乙方应由技术负责人或项目经理到场汇报。

5、认真落实甲方在项目实施各阶段提出的意见，在下一轮汇报时应附具对上一轮意见的落实情况。乙方报验成果中应附具相关意见内容及处理结果。

6、加强成果后期跟踪与服务。项目成果在实施过程中出现质量问题的，乙方应及时予以修正；遇有该测绘项目的报奖、技术交流等需乙方协助甲方进行的工作，乙方有义务给予配合或派人参加现场交流。参与总体项目的竣工验收。

7、乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第七条 质量保证

1、乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。乙方交付的设计文件质量及深度必须符合国家有关法律、行政法规和相关的工程勘察设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求，确保通过相关部门审查和图纸审查（乙方必须无条件配合甲方组织的施工图审查等各项审查工作；如涉及相关管理部门组织的专家评审会，乙方必须无条件参加并按专家评审会最终意见进行整改）。乙方在设计文件中须列出设计所采用的主要技术标准名称、编号与版本。

2、乙方保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。设计图纸必须依照国家对工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一。

3、所有设计成果文件中的需乙方校核确认的部分由乙方人员进行会签并盖章。

4、当乙方提交的设计文件，不符合本合同的有关要求时，乙方应在收到甲方通知3天内，将符合规定的设计文件交付甲方。由于乙方设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等情况造成的设计更改，乙方应在3天内提交设计变更，并承担相应的责任。

5、在乙方进行设计过程中，遇到国家设计规范发生修订与变更时，乙方应依照新规范或修订后的规范进行必要的修改，甲方不因此增加设计费用。

6、如因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣等原因导致工程发生变更，除由乙方负责继续完善勘察设计外，甲方还可视造成的时间延误和费用损失，按相应工程变更费用的1%～3%作为违约金，从乙方设计费中计扣。

7、甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，乙方应无条件配合。

8、设计过程中甲方要求乙方员一同前往外地考察，乙方应予以配合。乙方员的路费、住宿费由乙方承担；餐费及其它费用由甲方负担。

9、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提供的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

10、初步设计、施工图设计和施工各阶段开始前，进行设计交底、图纸会审、答复有关设计问题、参加重大技术问题论证会。在技术复杂的分项工程施工前，进行专项技术交底，提出质量控制专门要求、特殊材料的性能要求及质量检验的特定方法。施工过程中的质量事故，乙方应在技术上提供及时的协助处理。

11、服从甲方的管理，严格遵守有关规章制度和廉政纪律。

12、乙方明确项目负责人为       ，项目负责人应全过程服务，出现关键性技术问题时，应随叫随到。

第八条 验收

1、甲方成立验收小组，按照设计合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照设计合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与设计合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第九条 履约保证金

1、乙方在签订本合同时，须向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条 设计费支付

（1）乙方提交《项目需求可行性研究报告》、《亭湖区安防大数据三年行动计划建设设计总体规划方案》并经相关部门审查合格后及招标人确认后支付至设计费（暂按合同价）的30%；

（2）乙方提交《前端安防高清监控布点图》以及施工图、《关键技术体系及研发指南》、《项目实施组织方案》、《项目实施组织方案》、《项目投资概算与效益分析》、《设备清单一览表》、《培训设计方案》等成果文件并经相关部门审查合格后及招标人确认后支付至设计费（暂按审定的设计概算中建筑安装工程费用作为计算基数计算的设计费用）的70%；

（3）配合后续工程施工设计服务并完成其它阶段性汇报等过程性资料成果。，且施工图设计经招标人及相关主管认可后支付至设计费（暂按审定的设计概算中建筑安装工程费用作为计算基数计算的设计费用）的80%；

（4）经政府相关审计部门审计后付清剩余全部设计费。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用。付款前，乙方须向甲方开具相应金额的增值税专用发票。

第十一条 违约责任

1、乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2、如因乙方原因延误工期的，乙方应承担违约责任，并按每拖延一天向甲方支付合同价5‰的违约金。

3、乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

4、 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

5、其他违约责任约定：乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向盐城仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 保密条款

1、乙方承诺:采取必要的管理与技术措施，确保乙方专为本项目采集的数据、建立的数据库只为乙方获得相关授权的人所接触和掌握，承诺完全履行其保密义务，并不以任何方式将以上成果资料的部分或全部泄露、提供和转让给任何第三方，否则乙方按本合同约定承担相应违约责任。

2、未经甲方同意的情况下，乙方不得将甲方向乙方提供的任何资料・包指但不限于合同、合同中的规定、技术要求、计划、图纸、式样、样本、以及乙方因履行本合同所知晓的甲方和项目的服务成果资料等保密信息透露给任何第三方，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)归还甲方。除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得以任何理由、方式使用上述所列的任何文件、资料和信息的部分或全部。

3、除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的内容或甲方为上述内容向成交方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

4、非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用本磋商文件中所列的任何文件和资料。

5、除合同本身以外，本磋商文件中列明的所有成果资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还对方。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：盐城市公安局亭湖分局	    乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：       法定代表人或委托代理人（签章）：

电话：    	                             电话：

开户银行：	                             开户银行：

账号：	                                 账号：

日期：2020年  月  日　　　　　         日期：2020年  月  日

# 第四章 项目需求

## 4.1. 项目概况与招标范围

### 4.1.1 项目概况

为进一步完善亭湖区社会治安防控体系，切实加大全区视频监控体系建设力度，逐步实现城乡视频监控一体化目标，在辖区内主要针对五大防控区（政治防控区：东亭湖街道，商业防控区：文峰、先锋、毓龙、五星、大洋，物流防控区：新洋经济区、新兴镇，产业防控区：南洋镇、宝瓶湖街道，城郊防控区：大洋湾景管办辖区、盐东镇、黄尖镇、便仓镇）共计新建高清监控8855路；前端建设涉及文峰、先锋、毓龙、五星、大洋、新洋、东城、南洋、青墩、新兴、永丰、便仓、盐东、环保科技城、黄尖、中路港、新洋港、大洋湾18个派出所。并且，结合新增前端需求，本项目需扩容传输网络、存储、以及平台解析能力与相应功能应用；不仅涉及系统集成、也包含功能与应用开发，软硬件建设需相互协调与统筹考虑。

### 4.1.2 建设目标

1、前端建设

根据中央部省市相关精神，结合盐城市亭湖区治安特点，现代社会治安防控体系建设的总要求，围绕“十个必装”，科学布建前端视频监控、智能感知等设施。本项目共计新增8855路视频监控摄像机。（具体详见磋商文件）

2、网络建设

摸排公安网、互联网、政务网、图像网，对相关网络进行升级改造，重点围绕新建视频监控，配套建设接入网络、提升带宽，根据接入需求，对现有网络设备进行升级改造，以满足视频监控网络的数据传输带宽与时延需求。

3、后端建设

按照相关国家标准、公安监控建设要求，建设视频存储、数据存储中心，按照建设需求科学规划所需软硬件支撑设备、系统，新建智能化机房，以满足公安信息化对实战的支撑。

4、安全建设

围绕前端、后台、传输、边界交互等方面的安全，合理建设安全防护设备、安全监管系统。

5、软件建设

立足现有平台、匹配公安业务需求、面对更多的视图数据与更强的系统处理能力，针对性的建设具有实战功能的系统、政务资源共享类应用管理系统，配套建设实战技战法。

### 4.1.3 项目服务内容

本次招标共设一个合同段。

对现有及将要建设的业务系统的数据现状和招标需求进行调研和分析，提出各类空间及相关数据的汇集方案。并对招标人的“安防规划方案、高清监控布点图、设备清单、设备设计参数及口品牌推荐”进行充分勘察调研对安防规划方案、高清监控布点图进行优化、深化，对招标设备清单技术参数、推荐品牌进行技术把关、提出法务风险，并出具整改意见；

设计支撑项目运行的云负载均衡、云服务器、云存储和网络等基础设施；

制定符合项目实际需求且有效的数据安全策略，建立强有效的运行维护管理和保障支撑体系，并提出系统建设实施过程中可能存在的关键风险及应对措施 ；

提出项目建设、运行维护和管理的培训方案以及项目实施的指导意见。

## 4.2 检测依据及执行标准

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

《全省“320工程”道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-37）

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70－94GA/T75－94

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50254~50259-96）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《电气指标标准》（ELA-422ELA-485）

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）

《工业企业通信接地设计规范》（GBJ79-85）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

《安全防范报警设备安全要求和试验方法》（GB16796-1997）

《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-1993）

《信息技术互连国际标准》（ISQ/IEC11801-95）

《通信布线系统信息技术欧洲标准》（EN50173）

《大楼通用综合布线系统》（YD/T925.1-97）

《通信光缆的一般要求》（GB/T7427-87）

《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）

《工业企业通信接地设计规范》（GBJ79-85）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）

《电子设备雷击保护导则》（GB7450-87）

《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）

《城市警用地理信息分类与代码》（GA/T491-2004）

《城市警用地理信息图形符号》（GA/T492-2004）

《城市警用地理信息数据组织及数据库命名规则》（GA/T530-2005）

《城市警用地理信息数据分层及命名规则》（GA/T532-2005）

《城市警用地理信息属性数据结构》（GA/T529-2005）

《城市警用地理信息专题图与地图版式》（GA/T531-2005）

《城市地理空间框架数据标准》（CJJl03-2004）

《遥感影像平面图制作规范》（GB15968-1995）

《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260-1999)

《地理信息技术基本术语》(GB/T17694-1999)

《测绘产品检查验收规定》(CH/T1002-95)

《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》(GB/T18316-2001)

《地图用公共信息图形符号通用符号》(GB/T17695-1999)

《基础地理信息数字产品数据文件命名规定》(CH1005-2000)

《地图分色样图制作通则》(CH/T4005-94)

《地图符号库建立的基本规定》(CH/T4015-2001)

《国家基本比例尺地形图分幅和编号》(GB/T13989-92)

《数字地形图产品模式》(GB/T17278-1998)

《地球空间数据交换格式》(GB/T17798-1999)

《国家基本比例尺地形图修测规范》(GB/T14268-93)

《基础地理信息数字产品元数据》(CH/T1007-2001)

《公共安全行业标准及公安部对安全防范工程管理要求》

《公安部关于印发&lt;关于大力推进基础信息化建设的意见&gt;的通知（公通字〔2015〕18号）》

《公安部关于印发&lt;关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见&gt;的通知（公通字〔2015〕4号）》

《公安部关于进一步加强公安机关内部视频图像信息资源整合与共享工作的通知（公传发〔2015〕582号）》

《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GA/TXXXX.1-201X）

《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GA/TXXXX.2-201X）

《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GA/TXXXX.3-201X）

《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GA/TXXXX.4-201X）

《公安视频图像信息分析系统第1部分：通用技术要求》（GA/TXXXX.1-201X）

《公安视频图像信息分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》（GA/TXXXX.2-201X）

《电磁兼容术语》（GB/T4365-2016）

《国际电工词汇电气和电子测量及测量仪表》（IEC60050-300:2001）

《音频、视频及类似电子设备安全要求》（GB8898-2016）

《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》（GB17625.1-2012）

《电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》（GB/T17626.7-2008）

《电磁兼容环境公用低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水平》（GB/T18039.3-2003）

## 4.3 产品清单

盐城市公安局亭湖区安防大数据三年行动计划建设设计报价清单详见附件

## 4.4 服务要求

### 4.4.1项目组人员配置要求

项目团队配置要求：（含项目负责人、设计骨干与团队成员）不少于10人。其中，配置高级工程师不少于4名、工程师不少于4名，且正副项目负责人必须具备高级工程师（ 或以上）职称、两名设计骨干必须具备工程师（或以上）职称。

项目团队驻场要求：为保证本项目质量与进度，要求项目投入人员资质应满足本文件要求，要求项目成员数量不得少于10人，根据设计进度，投标人明确的项目负责人及设计骨干驻场时间不得少于项目工期（设计总工期为30天）， 且专职为该项目服务。

实行项目负责人负责制，须定期提供日志与周报。手机须24小时开机，随时保持工作联系，确保快速响应能力。如遇突发紧急情况，可在24小时之内完成人力资源增补及调配，确保进度及质量。

### 4.4.2设计成果要求

本项目交付成果包括但不限于:

4.4.2.1《项目需求可行性研究报告》

4.4.2.2对招标人规划方案进行优化、深化后出具的《亭湖区安防大数据三年行动计划建设设计总体规划方案》

4.4.2.3对招标人的监控布点图进行专业分析、优化优化、深化后出具的《前端安防高清监控布点图》以及施工图

4.4.2.4《关键技术体系及研发指南》

4.4.2.5《项目实施组织方案》

4.4.2.6《项目投资概算与效益分析》

4.4.2.7对招标人的招标设备清单技术参数、推荐品牌进行调研分析并提出《设备清单一览表》

4.4.2.8《培训设计方案》

4.4.2.9其它阶段性汇报等过程性资料成果。

设计成果应达到国家规定的设计深度要求，符合相关行业的技术规范和标准。设计成果提交要求纸质文件与电子版本（设计说明要求WORD或PDF格式、设计图纸要求CAD或VISIO格式），所需数量根据建设单位具体要求。

### 4.4.3设计工期与进度要求

设计合同签订后5日历天内，在甲方原有工作基础上，对招标人的《项目需求调研分析报告》进行调研分析签章；对招标人规划方案进行优化深化后出具《亭湖区安防大数据三年行动计划建设设计总体规划方案》及《设备清单一览表》，并满足项目实施采购需求；25天内完成《前端安防高清监控布点图》以及施工图、《项目实施组织方案》； 30天内完成设计评审与修改。后期需根据项目情况，配合甲方进行施工招投标以及施工过程中的深化设计等。

## 4.5 投标设计方案内容

设计目标与思路：阐述本项目的设计目标、设计思路。

现有系统与网络理解分析：阐述对现有系统与网络的理解分析，以及现有系统对本项目的满足程度。

设计内容：投标人阐述包含但不限于前端与配套建设方案、网络扩容方案、系统扩容方案、功能扩容方案等内容，方案应包括系统架构、数据流向、扩容规模等说明与图纸。

设计特色与亮点：阐述本项目的设计特色与亮点。

重、难点分析及解决措施：投标人阐述分析对本项目重难点的理解，并提出针对性的解决建议。

组织架构与计划安排: 阐述针对本项目的组织架构、管理方式以及人员、工器具等方面的资源安排。

进度与质量保证措施: 阐述针对本项目的进度与质量保证措施。

## 4.6 投标成果归属

本项目投标文件中的设计方案知识产权归属招标人所有，投标人一旦递交了投标文件，就视同投标人同意该设计方案归招标人所有。

4.7技术咨询服务费：本项目技术咨询服务费叁仟元整由中标单位承担支付，招标人不再另行支付。各投标单位在投标时须自行综合考虑将该项费用分摊含进报价中，且不得单独列项，中标后直接支付给采购技术服务单位（江苏双清工程造价咨询有限公司）

# 第五章  评标方法与评标标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由有关专家、采购人代表等相关人员构成。

二、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组将根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），并依照次序确定成交供应商。

三、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

四、评分细则

计分标准：（按四舍五入取至小数点后二位）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（15分） | 价格分（15分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分（保留小数点后两位，四舍五入） 注：为进一步贯彻落实《省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）、（盐财购【2020】7号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业如实提供下列的《中小企业声明函》。 |
| 2 | 商务部分（40分） | 履约能力、荣誉、资质证书 （8分） | 1、投标人具有住建部颁发的工程勘察专业类（工程测量）甲级资质得2分，乙级得1分，其他不得分。 2、投标人具有中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力一级资质得2分，二级得1分，其它不得分。 3、投标人具有中国信息安全认证中心颁发的信息系统安全集成服务资质，一级二级得2分，三级得1分，其它不得分。 4、投标人具有软件能力成熟度集成模型认证，5级得2分，3-4级得1分，其它不得分。 本项以投标文件中提供的加盖投标人公章的上述证书复印件计分，未提供不得分。 |
|  |  | 项目负责人（6分） | 投标人提供两名高级工程师（或以上职称）作为正副项目负责人，达到以下要求的相应得分： 1、项目负责人具有在本单位注册的一级注册建造师（机电工程或通信与广电工程）注册证书的得1.5分，具有在本单位注册的高级工程师职称证书的得1.5分。 2、副项目负责人具有在本单位注册的一级注册建造师（机电工程或通信与广电工程）注册证书的得1.5分，具有在本单位注册的高级工程师职称证书的得1.5分。 注：上述第1、2项均以投标文件中提供的符合上述要求的加盖投标人公章的对应高级工程师称证书、一级注册建造师（机电工程或通信与广电工程）注册证书、以及在投标人单位签订的劳务合同复印件计分，未提供不得分。 |
|  |  | 项目组成员（12分） | 1、投标人提供至少两名具有工程师（或以上职称）的技术骨干，达到以下要求的相应得分： 1.1一名负责云平台与网络设备扩容设计，具有一级注册建造师（机电工程或通信与广电工程）的得1.5分，具有高级信息系统项目管理师专业资格的得1.5分；本项以投标文件中提供的符合上述要求的加盖投标人公章的一级注册建造师（机电工程或通信与广电工程）注册证书、高级信息系统项目管理师专业资格证书、以及在投标人本单位签订的劳务合同复印件计分，未提供不得分。 1.2一名负责前端监控系统（含引电等配套）与传输接入设计，具有注册电气工程师（供配电）的1分，具有一级注册建造师（通信与广电工程）的得1分，具有信息系统集成及服务高级项目经理专业资格的得1分；本项以投标文件中提供的符合上述要求的加盖投标人公章的注册电气工程师（供配电）注册证书、一级注册建造师（通信与广电工程）注册证书、信息系统集成及服务高级项目经理专业资格证书、以及在投标人本单位签订的劳务合同复印件计分，未提供不得分。 2、投标人设计团队中要求至少设置一名系统专员与一名安全专员，达到以下要求的相应得分： 2.1系统专员具有人社部和工信部颁发的系统架构设计师的得1.5分，具有数据库系统工程师专业资格证书的得1.5分；本项以投标文件中提供的符合上述要求的加盖投标人公章的系统架构设计师以及数据库系统工程师专业资格证书、以及在投标人单位签订的劳务合同复印件计分，未提供不得分。 2.2安全专员具有安全集成专业与风险管理专业信息安全保障人员（CISAW）专业资格证书的得1.5分，具有注册信息安全专业人员（CISP）专业资格证书的得1.5分；本项以投标文件中提供的符合上述要求的加盖投标人公章的安全集成专业与风险管理专业信息安全保障人员（CISAW）专业资格证书及注册信息安全专业人员（CISP）专业资格证书、以及在投标人单位签订的劳务合同复印件计分，未提供不得分。 |
|  |  | 业绩 （14分） | 投标人提供2015年1月1日以来类似项目的咨询设计经验（以合同签订日期为准），承担过公共安全类视频监控设计项目（建设方须为公共安全视频监控行政主管部门，交通监控、室内监控类项目业绩不予认可，且此业绩不与其它评分项的业绩重复），每提供一个得2分，累计总得分不超过14分。每份合同只计一次分。 本项以投标文件中提供的符合上述要求的加盖投标人公章的业绩证明材料（合同，及相应的验收文件或专家评审文件或业主证明文件）复印件计分，未提供不得分。 |
| 3 | 技术部分（45分） | 设计目标与思路（4分） | 投标人对本项目招标需求理解充分，对亭湖区安防大数据前后端现状与发展规划了解透彻，结合服务商以往工程经验和认识，提出本项目设计总体思路、设计原则、标准规范、建设目标及总体方案进行综合横向比较。最高得4分：目标明确、思路清晰且针对性强的得3.1-4分，一般的得2.1-3分，有欠缺的得1.1-2分，严重欠缺的不得分。 |
|  |  | 前后端现状理解分析（7分） | 投标人阐述对亭湖区现有前端点位、网络架构、后台硬件、网络安全、存储能力、平台现状等阐述准确，总结问题并提出优化完善的合理建议。最高得7分：对现状理解全面、分析准确的得6.1-7分，一般的得5.1-6分，有欠缺的得4.1-5分，严重欠缺的不得分。 |
|  |  | 设计方案（10分） | 投标人阐述包含但不限于前端与配套建设方案（点位勘察设计、场景适配设备）、组网方案、IP地址扩容方案、已有设备利旧方案、前端感知设备联网方案、后台架构设计方案等内容。最高得10分：各子项设计合理、说明描述具体详实、具备设计方案各项必要图纸且绘制准确，易于操作的得9.1-10分，一般的得8.1-9分，有欠缺的得7.1-8分，严重欠缺的不得分。 |
|  |  | 设计特色与亮点（3分） | 投标人阐述本项目的设计特色与亮点。最高得3分：设计特色与亮点符合业主需要且具有创新性与可行性的得2.1-3分，一般的得1.1-2分，有欠缺的得0.1-1分。 |
|  |  | 重、难点分析及解决措施（5分） | 投标人阐述分析对本项目重难点的理解，并提出针对性的解决建议。最高得5分：总结符合实际、解决措施得当的得4.1-5分，一般的得3.1-4分，有欠缺的得2.1-3分，严重欠缺的不得分。 |
|  |  | 组织架构与计划安排（3分） | 投标人阐述针对本项目的组织架构、管理方式以及人员、工器具等方面的资源安排。最高得3分：组织架构完善、管理方式合理、投入资源满足本项目需求的得2.1-3分，一般的得1.1-2分，有欠缺的得0.1-1分。 |
|  |  | 进度与质量保证措施（3分） | 投标人阐述针对本项目的进度与质量保证措施。最高得3分：措施合理可行的得2.1-3分，一般的得1.1-2分，有欠缺的得0.1-1分。 |
|  |  | 项目负责人现场答辩(10分） | 评委根据现场述标和现场答辩情况评出评分等级。 评标委员会根据现场答辩情况，主要从：1、对项目的熟悉程度；2、对相关政策法规的了解程度；3、回答问题的准确性、条理性、简洁性；4、对项目设计重、难点分析及解决措施；5、设计亮点等方面对项目负责人进行综合评价，确定出各答辩人的等次。各评委再按此等次，在分值范围内独立打分。依此统计汇总，作为投标企业现场答辩得分。 10分≥优＞9分，9分≥良＞8分，8分≥中≥7分，未参加答辩的不得分。 |

说明：1、若供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理，并向相关主管部门汇报。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的加盖投标人公章的复印件为依据，磋商文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查。

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、设计费分项明细报价清单

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、设计方案

十、其他格式及附件

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6  法人授权书

文件7  磋商文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（磋商文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：       年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：        年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG2005-0  号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为        (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为      (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加本集采机构采购编号为       的项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）          圆整（￥：          ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的           号磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：大写： 小写： 我单位经研究磋商文件和有关资料后，决定无保留地接受磋商文件所有条款，根据本工程的特点、工作量、自身实力、市场行情进行报价，承担本招标范围内的全部服务，并承担法律法规规定的责任和义务。 |
| 项目负责人： |
| 工期与进度要求承诺：设计合同签订后5日历天内，在甲方原有工作基础上，对招标人的《项目需求调研分析报告》进行调研分析签章；对招标人规划方案进行优化深化后出具《亭湖区安防大数据三年行动计划建设设计总体规划方案》及《设备清单一览表》，并满足项目实施采购需求；25天内完成《前端安防高清监控布点图》以及施工图、《项目实施组织方案》； 30天内完成设计评审与修改。后期需根据项目情况，配合甲方进行施工招投标以及施工过程中的深化设计等。 服务期限承诺：工程项目建设期全过程。 设计成果要求承诺：设计成果应达到国家规定的设计深度要求，符合相关行业的技术规范和标准。设计成果提交要求纸质文件与电子版本（设计说明要求WORD或PDF格式、设计图纸要求CAD或VISIO格式），所需数量根据建设单位具体要求。 人员配置要求承诺：项目团队（含项目负责人、设计骨干与团队成员）不少于10人。其中，配置高级工程师不少于4名、工程师不少于4名，且正副项目负责人必须具备高级工程师（ 或以上）职称、两名设计骨干必须具备工程师（或以上）职称。 服务标准承诺：1、为保证本项目质量与进度，要求项目投入人员资质应满足本文件要求，要求项目成员数量不得少于10人，根据设计进度，投标人明确的项目负责人及设计骨干驻场时间不得少于项目工期（设计总工期为30天）， 且专职为该项目服务。 2、实行项目负责人负责制，须定期提供日志与周报。3、设计项目期间，手机须24小时开机，随时保持工作联系， 确保快速响应能力。4、如遇突发紧急情况，可在24小时之内完成人力资源增补及调配，确保进度及质量。 以上内容请投标人提供承诺并加盖公章。 |
| 保证金形式： |

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表中报价与设计费分项明细报价清单中不符时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

六、设计费分项明细报价清单

- 设计费用清单说明

- 设计费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 设计费用分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、设计方案

十、针对本项目的人员配置表

磋商项目名称：         磋商编号：              号

磋商响应单位（盖章）：

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 资质及从业资历(按照采购要求填写是否满足) | 资质证书名称、等级、编号等 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：1、人员配置表中人员指响应单位针对该项目的所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件，如主要人员姓名及履历简介（包括学历﹑职称﹑曾担任职务﹑现任职务、专业、从业年限、完成类似项目实例、人员资质证书等。

3、采购单位可参照上述格式自行设计表格投标。

十一、磋商响应单位类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

十二、可行性分析报告

（内容主要为评分要素的相关技术资料等）

文档作者：

日期：

开发/测试经理：

日期：

产品经理：

日期：

管理办：

日期：