报价单及有关承诺、说明

我单位愿意按照本竞争性谈判文件的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

**盐城市经贸高级职业学校电子商务类设备采购及相关服务项目（项目名称）报价单** 货币单位：人民币元

**（所列价格均为含税价）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品****名称** | **品牌** | **型号** | **相关说明（可附页）** | **单位** | **数量** | **投标单价** | **投标金额** | **不同于项目****需求的说明** |
| 1 | 电子商务模拟教学软件 | 弛卓 | V3.0 |  | 套 | 1 | 128000 | 128000 |  |
| 2 | 客户关系管理教学平台 | 弛卓 | V3.0 |  | 套 | 1 | 128000 | 128000 |  |
| 3 | 电子商务综合实训系统v3.0 | 中教畅享 | V3.0 |  | 套 | 1 | 180000 | 180000 |  |
| 4 | 强电改造 | / | / |  | ㎡ | 820 | 65 | 53300 |  |
| 5 | 弱电布线 | / | / |  | ㎡ | 820 | 45 | 36900 |  |
| 6 | pvc地胶 | 力酷威尔 | / |  | ㎡ | 612.00 | 112 | 68544 |  |
| 7 | 抗静电地板 | 华耀 | 600mm\*600mm |  | ㎡ | 181.00 | 117 | 21177 |  |
| 8 | 踢脚线 | / | / |  | m | 275.00 | 35 | 9625 |  |
| 9 | 石膏板平顶+方通 | / | 300\*50\*1.2 |  | ㎡ | 689.00 | 110 | 75790 |  |
| 10 | 物流综合实训室矿棉板吊顶 | 我司定制 | 600\*600矿棉板主材 |  | ㎡ | 61.00 | 96 | 5856 |  |
| 11 | 物流综合实训室600\*600平板灯 | / |  | 个 | 9.00 | 85 | 765 |  |
| 12 | 过道灯带 | / |  | m | 97 | 41 | 3977 |  |
| 13 | 筒灯+方通灯 | / |  | 个 | 240 | 55 | 13200 |  |
| 14 | 楼层及文化设计费 | / | / |  | ㎡ | 820.00 | 27 | 22140 |  |
| 15 | 电商综合实训室背景墙色漆 | 立邦 | 乳胶漆 |  | 项 | 1.00 | 275 | 275 |  |
| 16 | 电商综合实训室背景墙文化宣传造型 | 我司定制 | / |  | ㎡ | 21.00 | 200 | 4200 |  |
| 17 | 数字影音实训室背景墙文化宣传造型 | / |  | ㎡ | 9.85 | 225 | 2216.25 |  |
| 18 | 门厅背景墙阻燃板造型基础 | / |  | ㎡ | 25.60 | 175 | 4480 |  |
| 19 | 门厅背景墙白色铝塑板饰面 | / |  | ㎡ | 25.60 | 182 | 4659.2 |  |
| 20 | 门厅广告灯箱 | / |  | 个 | 3.00 | 1194 | 3582 |  |
| 21 | 门厅广告字 | / |  | 顶 | 1.00 | 396 | 396 |  |
| 22 | 物流综合实训室宣传广告牌 | / |  | 个 | 9.00 | 160 | 1440 |  |
| 23 | 3D打印室背景墙文化宣传造型 | / |  | ㎡ | 18.25 | 210 | 3832.5 |  |
| 24 | 墙面腻子 | / | 腻子粉 |  | ㎡ | 2050.00 | 15 | 30750 |  |
| 25 | 乳胶漆 | 立邦 | / |  | ㎡ | 2050.00 | 8 | 16400 |  |
| 26 | 小单间定制门 | 莫干山 | 免漆门 |  | 樘 | 5.00 | 1250 | 6250 |  |
| 27 | 办公区定制对开门 |  | 樘 | 10.00 | 2150 | 21500 |  |
| 28 | 遮阳百叶拉帘 | 我司定制 | / |  | ㎡ | 232.00 | 80 | 18560 |  |
| 29 | 拆除及安装 | / | / |  | ㎡ | 820.00 | 20 | 16400 |  |
| 30 | 机房布线及施工 | / | / |  | ㎡ | 181.00 | 85 | 15385 |  |
| 31 | 运输费用 | / | / |  |  |  | 6000 | 6000 |  |
| 32 | 卫生间改造 | / | / |  | 间 | 2.00 | 30000 | 60000 |  |
| 33 | 材料搬运费 | / | / |  | ㎡ | 820.00 | 10 | 8200 |  |
| 34 | 竣工保洁费 | / | / |  | ㎡ | 820.00 | 10 | 8200 |  |
| 合计人民币（大写）： 玖拾捌万元 小写：980000元**二轮报价：600000元**供货期限：合同签定后 45 日内交货并安装调试完毕。质保期： 叁 年；保修期： 叁 年。 |

注：1.报价单必须认真填写，包括产品的品牌、价格、数量、质保、培训、项目实施时间等逐项详细填写。

2.单价和总价均应包括运输、安装、吊装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用，工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

3.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件，自行添行。

**附页：**

**（所列价格均为含税价）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品****名称** | **品牌** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **质保** | **培训** | **项目实施时间** |
| 1 | 电子商务模拟教学软件 | 弛卓 | 1 | 128000 | 128000 | 3年 | 软件安装调试后培训，不定期更新升级最新版本和开展培训活动 | 项目第10-15天 |
| 2 | 客户关系管理教学平台 | 弛卓 | 1 | 128000 | 128000 | 3年 |
| 3 | 电子商务综合实训系统v3.0 | 中教畅享 | 1 | 180000 | 180000 | 3年 |
| 4 | 强电改造 | / | 820 | 65 | 53300 | 3年 | 常态化的质量培训和安全培训 | 项目第1-2天 |
| 5 | 弱电布线 | / | 820 | 45 | 36900 | 3年 |
| 6 | pvc地胶 | 力酷威尔 | 612.00 | 112 | 68544 | 3年 | 项目第5-7天 |
| 7 | 抗静电地板 | 华耀 | 181.00 | 117 | 21177 | 3年 |
| 8 | 踢脚线 | / | 275.00 | 35 | 9625 | 3年 | 项目第2-4天 |
| 9 | 石膏板平顶+方通 | / | 689.00 | 110 | 75790 | 3年 |
| 10 | 物流综合实训室矿棉板吊顶 | 我司定制 | 61.00 | 96 | 5856 | 3年 | 项目第8-9天 |
| 11 | 物流综合实训室600\*600平板灯 | 9.00 | 85 | 765 | 3年 |
| 12 | 过道灯带 | 97 | 41 | 3977 | 3年 | 项目第7-8天 |
| 13 | 筒灯+方通灯 | 240 | 55 | 13200 | 3年 |
| 14 | 楼层及文化设计费 | / | 820.00 | 27 | 22140 | 3年 | / | 项目第10-11天 |
| 15 | 电商综合实训室背景墙色漆 | 立邦 | 1.00 | 275 | 275 | 3年 | / |
| 16 | 电商综合实训室背景墙文化宣传造型 | 我司定制 | 21.00 | 200 | 4200 | 3年 | / |
| 17 | 数字影音实训室背景墙文化宣传造型 | 9.85 | 225 | 2216.25 | 3年 | / | 项目第13-14天 |
| 18 | 门厅背景墙阻燃板造型基础 | 25.60 | 175 | 4480 | 3年 | 常态化的质量培训和安全培训 | 项目第6-8天 |
| 19 | 门厅背景墙白色铝塑板饰面 | 25.60 | 182 | 4659.2 | 3年 |
| 20 | 门厅广告灯箱 | 3.00 | 1194 | 3582 | 3年 | 项目第10-13天 |
| 21 | 门厅广告字 | 1.00 | 396 | 396 | 3年 |
| 22 | 物流综合实训室宣传广告牌 | 9.00 | 160 | 1440 | 3年 |
| 23 | 3D打印室背景墙文化宣传造型 | 18.25 | 210 | 3832.5 | 3年 | 项目第13-14天 |
| 24 | 墙面腻子 | / | 2050.00 | 15 | 30750 | 3年 | 项目第1-3天 |
| 25 | 乳胶漆 | 立邦 | 2050.00 | 8 | 16400 | 3年 |
| 26 | 小单间定制门 | 莫干山 | 5.00 | 1250 | 6250 | 3年 | 项目第6-8天 |
| 27 | 办公区定制对开门 | 10.00 | 2150 | 21500 | 3年 |
| 28 | 遮阳百叶拉帘 | 我司定制 | 232.00 | 80 | 18560 | 3年 |
| 29 | 拆除及安装 | / | 820.00 | 20 | 16400 | / | 项目第7-13天 |
| 30 | 机房布线及施工 | / | 181.00 | 85 | 15385 | / |
| 31 | 运输费用 | / | / | 6000 | 6000 | / | / |
| 32 | 卫生间改造 | / | 2.00 | 30000 | 60000 | 3年 | 常态化的质量培训和安全培训 |
| 33 | 材料搬运费 | / | 820.00 | 10 | 8200 | / | / |
| 34 | 竣工保洁费 | / | 820.00 | 10 | 8200 | / | / | 项目第15天 |

**注：招标文件提出的其他实质性要求和条件，我方均予认可**

## 3.2 售后服务承诺及说明

我方承诺完全响应采购文件（YCJYZB2006-12）所有规定采购及服务范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、指导服务以及相关附属工作、临时工作以及付款方式、权利和义务、违约责任的规定和要求。

为保证项目运行，我方会提供本地化售后服务与运营能力，提交售后服务团队人员名单，并承诺名单中的售后服务人员需在中标后提供项目验收后为期三年的免费驻点服务。