竞争性谈判文件

项目编号： JSZC-320924-YCGX-T2025-0015

项目名称：射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒 苔绿潮前置打捞项目

射阳县自然资源和规划局

盐城国信招标代理有限公司

2025年4月

- 总 目 录

- 第一章    竞争性谈判采购公告…………………3

- 第二章    谈判须知………………………………7

- 第三章    合同条款及格式………………………20

- 第四章    采购需求………………………………26

- 第五章    谈判响应文件格式……………………32

第一章 竞争性谈判采购公告

项目概况

射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目 JSZC-320924-YCGX-T2025-0015谈判项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取谈判文件 ，并于2025-04-30 9:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： JSZC-320924-YCGX-T2025-0015

项目名称：射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：897.6万元

最高限价（单价）：每日每艘船舶费用不得高于7800元（为每日每艘船舶完成省市下达的打捞任务的基本补助价，未完成的按照奖惩政策依量扣减。基本补助价的60%由县财政拨付，其余40%由省财政拨付）。超出每日基础打捞量的奖补部分根据奖惩政策执行，奖补资金全部由省财政拨付。

采购需求：根据《自然资源部办公厅关于做好黄海浒苔绿潮常态化防控工作的通知》《2025年江苏省浒苔绿潮联防联控工作方案》和《2025年盐城市浒苔绿潮联防联控工作方案》文件要求，2025年将继续组织开展浒苔绿潮前置打捞工作。具体采购范围及所应达到的具体要求，详见采购文件第四章采购需求。采用最低评标价法评标。

合同履行期限：打捞时间从5月上旬开始至7月10日左右结束约60天（具体时间以省、市、县浒苔绿潮联防联控工作领导小组要求为准）。

本项目（是/否）接受联合体谈判：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2.上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。
　　4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，供应商须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业（申请时须提供中小企业声明函，否则按无效响应文件处理）。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1. 时间：自谈判公告发布之日起3个工作日。

2. 地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0.00元

四、响应文件提交

时间： 2025-04-30  9:00（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、开启

时间：2025-04-30  9:00（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2、有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3、本次谈判不收取谈判保证金，不收取质量保证金。

4、电子响应文件一份(通过系统提交)；纸质响应文件正本一份，副本二份（评审结束后由成交供应商提供，未成交单位不需要提供）。

5、因供应商的系统环境、操作等原因导致的问题由供应商自行承担负责。

6、各供应商须在谈判前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：射阳县自然资源和规划局

单位地址：江苏省盐城市射阳县县城幸福大道26号

联 系 人：汪尚成

联系方式：0515- 82323656

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：盐城国信招标代理有限公司

单位地址：射阳县五洲国际B7号楼502室

联 系 人：薛金凤

联系电话：18921860026

3、项目联系方式

项目联系人： 薛金凤

电      话：18921860026

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次谈判不收取谈判文件工本费。

4.3代理服务费：本项目代理服务费收费标准：参照苏招协【2022】002号文件，并由成交供应商承担，不在响应文件中单独列出。

收款账户开户名：盐城国信招标代理有限公司，开户行：中国银行股份有限公司盐城迎宾支行，账号：522268601500。

4.4.成交单位如果未按规定缴纳成交服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。超过三个月的，采购代理机构有权保留诉讼的权利。

5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

二、谈判文件

6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期3个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、谈判文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对谈判文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商, 更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3个工作日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、谈判响应函等部分。

10.2 如响应文件制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的谈判文件为准。

11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

16、谈判有效期

16.1谈判有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

23、谈判小组

23.1代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。

27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

如排名第一的成交候选供应商放弃成交或因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以顺延成交候选供应商也可以重新组织采购。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4 采购人确定成交供应商后，代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
   29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收单位为盐城国信招标代理有限公司，联系地址：射阳县五洲国际B7号楼502室，联系电话：0515-82838688。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内（原则上在15日内签订合同），按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，成交供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

34、履约保证金

34.1乙方交纳87.6万元作为本合同的履约保证金。

（备注：采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行）

34.2供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

34.3如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

35、采购项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

35.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

35.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

35.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

35.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

35.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

35.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

35.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

35.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

35.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

35.10政府采色落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》 （苏财购﹝2023﹞65号）。

35.11政府采购落实财政部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅《关于印发<政府采购支技绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财库办﹝2023﹞52号）。

36、踏勘

36.1供应商自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响最终报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到最终报价中，成交后采购人可认为本项目可预见费用已包括在最终报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

36.2采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

36.3供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合    同

项目名称：射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目

项目编号： JSZC-320924-YCGX-T2025-0015

甲方：（买方）射阳县自然资源和规划局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、合同价款

1.本合同金额（单价）为（大写）：_______元/艘·日，（_____元/艘·日）人民币（合同单价为每日每艘船舶完成省市下达的基础打捞量的单价）。

2.奖惩制度：每艘船舶超出每日基础打捞量后，可获得合同价款外的奖励补助（计量补助），未完成当日打捞任务的从合同价款中相应扣除（本合同另有约定除外）。

3.以上价格包含但不限于完成出海、运输、装卸所需的人工、材料、网包、渔船打捞工具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

4.本项目渔船打捞工具及网包自备（费用由乙方自理）。

5.落实打捞船舶绩效管理，建立打捞船黑名单机制，表现不佳消极怠工考核不合格的打捞船，3年内不允许参加浒苔前置打捞工作。制定打捞船舶详细的考核奖惩办法，坚持对每天每艘船的打捞量、藻情上报及处置、服从调度、航行里程等指标完成任务情况进行综合考核，定期进行通报，确保出工不出力的船舶不能进入到下一阶段打捞任务。打捞船舶奖惩办法报市自然资源和规划局备案。

5.根据上级统一部署，超出合同约定时间组织打捞的，参照成交单价结算。

二、服务要求

围绕全年目标任务，组织开展浒苔绿潮前置打捞工作。成交供应商须无条件服从采购人及各相关部门的组织领导。

（1）建立健全指挥体系

负责落实部省市现场指挥部工作指令，及时将前置打捞工作情况向市指挥部报告。做好浒苔打捞信息收集、报送和联络工作。定期以工作简报等形式，及时将前置打捞工作情况向采购人报告。

（2）打捞力量配备

根据浒苔打捞力量部署及调度情况，分阶段、分区域配备运输船舶，将打捞到的浒苔统一装载运输至市级指挥部指定港口或县指定位置，同时兼顾物资补给、人员更换等后勤任务。

1. 打捞力量配备

根据省市方案要求，全县组织22艘打捞渔船，其中1艘作为运输船。打捞船舶应为盐城市籍渔船，伏季休渔期前应停泊在指定港口；船舶应为钢质，相关证书手续齐全；船长24米以上，主机功率180千瓦以上。配备吊机，并具有一定的浒苔堆放空间。必须配备渔信通、卫星电话等通讯工具，能够及时报送打捞图片、视频等信息，确保全过程通信保持通畅。5月5日前完成打捞船舶的备航工作。

船舶进出港须及时申报，严格遵守相关要求。

2.打捞工具要求

全县现有3台自动化打捞设备，根据上级方案要求，今年新增1台，省厅给予经费补助。其他打捞船舶打捞网具仍沿用以往的铁架、攻兜网为主，可根据实际需要对打捞工具和网具进行优化，也可自主设计采用其他更适合的打捞工具。

3. 打捞人员要求

应符合海上（渔业）作业人员相关规定要求，每条船舶人员控制在9人以内。成交供应商须对其提供的人员人身安全负责，出海前须为相关人员办理商业保险（保额不得低于60万元每人），采购人不承担任何责任。成交供应商须对其所提供的船舶和人员的安全负责，打捞期间造成的全部经济损失及连带责任，采购人不承担任何责任。

4. 运输力量配备

配备1艘运输船，运输船舶应为钢质，相关证书齐全，船长24 米以上，主机功率180千瓦以上，配备浒苔称重计量设备、吊机以及渔信通、卫星电话等通讯工具，单次运输量不低于80吨/艘。力争做到当日捞当日运，最迟确保在两日内完成转运工作，以释放打捞效能。

合同履行期限：打捞时间从5月上旬开始至7月10日左右结束约60天（具体时间以省市前置打捞现场指挥部要求为准）。

（3）补贴政策

根据省市方案要求，本项目采用定额基数加打捞量考核的方法。打捞渔船补贴主要由每日巡航打捞基本补助（即本合同第一条约定的单价）和计量补助两部分组成。

补助分三个阶段进行：

1）早期打捞阶段。早期浒苔初生成朵状时，打捞渔船完成指定任务可全额获得当日基本补助，无计量补助。

2）中期打捞阶段。打捞船需每日打捞达到9吨，方可获得全额当日基本补助。打捞量超出或不足部分，按200元一吨予以奖励或扣减。

3）集中打捞阶段。打捞船须每日打捞达到11吨，方可获得全额当日基本补助。打捞量超出或不足部分，按200元一吨予以奖励或扣减。

注：每艘运输船单趟运输浒苔量应达到核定装载量的70%，不得超载。

早期、中期、集中打捞阶段的确定，以省市前置打捞现场指挥部通知为准。

打捞船在任务海域打捞前、后均应拍摄海面和甲板打捞量照片，近岸海域打捞浒苔计量称重地点设置在驳船、运输船及各卸码头，采取电子计量秤方式现场计量。由采购人安排计量人员负责称重、计数，做好台账、视频和照片等记录。采购人现场指挥部人员、计量人员以及参加打捞的渔船船长签字确认。

因市指挥部调度的原因，导致未完成当日打捞量指标的，按照基本补助价发放。

（4）规范数据报送

打捞期间，每日18:00时前，统计上报所属各打捞船当日打捞量、各运输船当日运输量以及各处置点当日处置量。打捞船、运输船、处置点之间应建立相关交接清点流程，保证打捞统计数据的准确性。

三、技术资料

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳87.6万元作为本合同的履约保证金。

【备注：采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。】

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到成交供应商出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）成交供应商无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）成交供应商不履行与采购人订立的合同的；

（3）成交供应商所供货物或服务不符合谈判文件规定要求的；

（4）成交供应商采取欺骗、弄虚作假方式谈判的或与其它供应商串通谈判的；

（5）成交供应商将合同内容转包、违法分包的；

（6）成交供应商故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1签订合同后，甲方凭发票付合同金额的30%作为预付款给乙方，乙方书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外。

8.2乙方按照甲方要求进行服务，浒苔打捞工作全部结束且经射阳县审计局出具审计报告后，甲方根据审计结果按财政拨款序时付款，乙方须提供相关有效票据。

8.3付款方式：转账或支票，乙方提供合格的发票等付款证明材料后，甲方付款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决争议的方法

11.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

12.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

12.3 本项目谈判文件、成交供应商的响应文件均属于合同的一部分。

12.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方二份、乙方及代理机构各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订时间：  年    月   日

## 第四章   采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目总体要求

（1）项目目标

浒苔绿潮防控目标：少上岸，不成灾。

根据《自然资源部办公厅关于做好黄海浒苔绿潮常态化防控工作的通知》《2025年江苏省浒苔绿潮联防联控工作方案》和《2025年盐城市浒苔绿潮联防联控工作方案》文件要求，组织开展浒苔绿潮前置打捞工作，在浒苔绿潮形成的早期阶段，组织开展浒苔绿潮前置打捞，最大限度控制漂浮浒苔初始生物量，有效降低浒苔绿潮灾害的影响。

（2）总体部署

根据我省海域浒苔绿潮发生发展特点，结合往年浒苔打捞工作经验，分区域、分阶段实施打捞作业，具体打捞力量的部署根据打捞期间的水文气象条件和浒苔绿潮实际分布作灵活调整。打捞上岸的浒苔，全部用于资源化利用处置，防止形成新的环境问题。

（3）区域设置

根据浒苔绿潮发展情况和前置打捞联合指挥部的指示，随时组织力量投入开展打捞。

（4）本项目渔船打捞工具及网包自备，（费用由成交供应商自理）。

（5）本项目报价包含（但不限于）完成出海、运输、装御所需的人工、材料、网包、工器具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，谈判文件另有规定的除外。

二、项目具体要求

围绕全年目标任务，组织开展浒苔绿潮前置打捞工作。成交供应商须无条件服从采购人及各相关部门的组织领导。

（1）建立健全指挥体系

负责落实部省市现场指挥部工作指令，及时将前置打捞工作情况向市指挥部报告。做好浒苔打捞信息收集、报送和联络工作。定期以工作简报等形式，及时将前置打捞工作情况向采购人报告。

（2）打捞力量配备

根据浒苔打捞力量部署及调度情况，分阶段、分区域配备运输船舶，将打捞到的浒苔统一装载运输至市级指挥部指定港口或县指定位置，同时兼顾物资补给、人员更换等后勤任务。

1. 打捞力量配备

根据省市方案要求，全县组织22艘打捞渔船，其中1艘作为运输船。打捞船舶应为盐城市籍渔船，伏季休渔期前应停泊在指定港口；船舶应为钢质，相关证书手续齐全；船长24米以上，主机功率180千瓦以上。配备吊机，并具有一定的浒苔堆放空间。必须配备渔信通、卫星电话等通讯工具，能够及时报送打捞图片、视频等信息，确保全过程通信保持通畅。5月5日前完成打捞船舶的备航工作。

响应文件中须提供不少于22艘盐城市籍打捞渔船（含1艘运输船）的船名号、船主、船员人数、主机功率、有效检验证书编号等信息，作为能够证明供应商对本项目有服务能力的证明材料，具体以通过备案的船舶为准。

船舶进出港须及时申报，严格遵守相关要求。

2.打捞工具要求

全县现有3台自动化打捞设备，根据上级方案要求，今年新增1台，省厅给予经费补助。其他打捞船舶打捞网具仍沿用以往的铁架、攻兜网为主，可根据实际需要对打捞工具和网具进行优化，也可自主设计采用其他更适合的打捞工具。打捞工具应于4月30日前落实到位。

3. 打捞人员要求

应符合海上（渔业）作业人员相关规定要求，每条船舶人员控制在9人以内。打捞船舶出海前，县农业农村局应组织职务船员、作业船员等开展浒苔打捞业务与安全培训，强调安全作业相关注意事项，提前实操打捞工具，确保打捞工作安全有序开展。成交供应商须对其提供的人员人身安全负责，出海前须为相关人员办理商业保险（保额不得低于60万元每人），采购人不承担任何责任。成交供应商须对其所提供的船舶和人员的安全负责，打捞期间造成的全部经济损失及连带责任，采购人不承担任何责任。

4. 运输力量配备

配备1艘运输船，运输船舶应为钢质，相关证书齐全，船长24 米以上，主机功率180千瓦以上，配备浒苔称重计量设备、吊机以及渔信通、卫星电话等通讯工具，单次运输量不低于80吨/艘。力争做到当日捞当日运，最迟确保在两日内完成转运工作，以释放打捞效能。

（3）打捞阶段安排

根据我县海域浒苔绿潮发生发展特点和监测预警情况，结合今年浒苔打捞要求和往年工作经验，分三个阶段实施打捞作业，具体打捞时间和任务根据浒苔绿潮实际分布和5-7月份水文气象等适时调整。

（1）早期打捞阶段（5月上旬前）。按照省现场指挥部要求，对海域发现的零星漂浮绿藻，按照海域就近原则适时进行打捞。实际投入的打捞船舶数量，根据省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

（2）中期打捞阶段（5月中旬至6月中旬前）。当在海域发现30米以上条带状浒苔时，启动前置打捞工作，各打捞区范围见附图，实际投入的打捞船舶数量，根据省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

（3）集中打捞阶段（6月中旬至7月10日）。该阶段主要目标为防止浒苔上岸、登滩，港开区、临海镇和千秋镇等各沿海镇区要及时组织机械、人员开展上岸浒苔巡查及清理工作，并将清理情况及时报送现场指挥部。重点做好港口、风景旅游区等人员活动密集海岸防护。实际投入的打捞船舶数量，根据省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

合同履行期限：打捞时间从5月上旬开始至7月10日左右结束约60天（具体时间以省、市、县浒苔绿潮联防联控工作领导小组要求为准）。根据上级统一部署，超出合同约定时间组织打捞的，参照成交单价结算。

（4）经费保障和绩效管理

县财政局落实安排必要的浒苔防控和前置打捞工作经费。

采购人落实打捞船舶绩效管理，建立打捞船黑名单机制，表现不佳消极怠工考核不合格的打捞船，3年内不允许参加浒苔前置打捞工作。

打捞船舶成交单位要制定打捞船舶详细的考核奖惩办法，坚持对每天每艘船的打捞量、藻情上报及处置、服从调度、航行里程等指标完成任务情况进行综合考核，定期进行通报，确保出工不出力的船舶不能进入到下一阶段打捞任务。打捞船舶招投标合同和成交企业的打捞船舶奖惩办法需报市自然资源和规划局备案。

（5）补贴政策

根据省市方案要求，本项目采用定额基数加打捞量考核的方法。打捞渔船补贴主要由每日巡航打捞基本补助（即本合同第一条约定的单价）和计量补助两部分组成。

补助分三个阶段进行：

1）早期打捞阶段。早期浒苔初生成朵状时，打捞渔船完成指定任务可全额获得当日基本补助，无计量补助。

2）中期打捞阶段。打捞船需每日打捞达到9吨，方可获得全额当日基本补助。打捞量超出或不足部分，按200元一吨予以奖励或扣减。

3）集中打捞阶段。打捞船须每日打捞达到11吨，方可获得全额当日基本补助。打捞量超出或不足部分，按200元一吨予以奖励或扣减。

注：每艘运输船单趟运输浒苔量应达到核定装载量的70%，不得超载。

早期、中期、集中打捞阶段的确定，以省市前置打捞现场指挥部通知为准。

打捞船在任务海域打捞前、后均应拍摄海面和甲板打捞量照片，近岸海域打捞浒苔计量称重地点设置在驳船、运输船及各卸码头，采取电子计量秤方式现场计量。由采购人安排计量人员负责称重、计数，做好台账、视频和照片等记录。采购人现场指挥部人员、计量人员以及参加打捞的渔船船长签字确认。

因市指挥部调度的原因，导致未完成当日打捞量指标的，按照基本补助价发放。

（6）安全生产和保障要求

所有前置打捞作业船舶，必须按照管理部门要求回港避风；统一打捞船舶标识及通讯方式，建立联系报告机制，如遇突发事件，迅速予以处置。落实打捞船舶安全主体责任，确保船舶和人员具备相关资质，人员需经过相关培训方可出海作业。所有打捞船舶，不得从事违法捕捞活动。按照省、市现场指挥部部署，对打捞船舶作业进行统一调度，确保海上作业安全。

（7）规范数据报送

打捞期间，每日18:00时前，统计上报所属各打捞船当日打捞量、各运输船当日运输量以及各处置点当日处置量。打捞船、运输船、处置点之间应建立相关交接清点流程，保证打捞统计数据的准确性。

三、付款方式

1、签订合同后，采购人凭发票付合同金额的30%作为预付款给成交供应商，成交供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外。

2、成交供应商按照采购人要求进行服务，浒苔打捞工作全部结束且经射阳县审计局出具审计报告后，采购人根据审计结果按财政拨款序时付款，成交供应商须提供相关有效票据。

3、付款方式：转账或支票，成交供应商提供合格的发票等付款证明材料后，采购人付款。

四、特别说明：

1、报价含交付使用前一切费用。本项目不接受选择性报价。

2、谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应文件处理。

3、资格后审：在评审时，对响应文件中资格性、符合性进行审查，确定供应商是否具备谈判资格以及是否具备成交资格。

4、成交供应商如未能在承诺时间内实施并完成，采购人有权扣除履约保证金或要求提供同等数额赔偿。

5、对本项目供应商资格要求、项目需求等的质疑由采购人负责答复；采购人具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目 | 其他未列明行业 |

附件：2025年江苏海域浒苔前置打捞责任分区图

## 第五章  响应文件格式

响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称： （加盖CA电子公章）

日     期：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、法人授权书

八、谈判响应函

九、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函

十、价格表

十一、服务承诺函

十二、打捞力量配备表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、其他（如有）

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：

参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的声明。

声  明

我单位郑重声明：

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 JSZC-320924-YCGX-T2025-0015 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法人身份证正面

法人身份证背面

被授权人身份证正面

被授权人身份证背面

八、谈判响应函

致：射阳县自然资源和规划局

根据贵方的  JSZC-320924-YCGX-T2025-0015号谈判文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本谈判有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 盐城国信招标代理有限公司 组织的（射阳县自然资源和规划局）采购编号为  JSZC-320924-YCGX-T2025-0015  ，（射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目） 的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目），属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加射阳县自然资源和规划局的采购文件编号为 JSZC-320924-YCGX-T2025-0015的射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日   期：

十、价格表

| 项目编号 | JSZC-320924-YCGX-T2025-0015 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目 |
| 谈判报价 （单价） | 大写： 元/艘·日 ，小写： 元/艘·日 备注：不得超最高限价（单价）：每日每艘船舶费用不得高于7800元。 |
| 合同履行期限 | 打捞时间从5月上旬开始至7月10日左右结束约60天（具体时间以省、市、县浒苔绿潮联防联控工作领导小组要求为准）。 |
| 备注 |  |

注：

1. 本项目报价包含（但不限于）完成出海、运输、装御所需的人工、材料、工器具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，谈判文件另有规定的除外。

2.“价格表”中“谈判报价”数额应当与“谈判报价表”中数额一致，如不一致以谈判报价表中的报价为准。

3.供应商应对全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、 服务承诺函

一、项目总体承诺

（1）项目目标

浒苔绿潮防控目标：少上岸，不成灾。

根据《自然资源部办公厅关于做好黄海浒苔绿潮常态化防控工作的通知》《2025年江苏省浒苔绿潮联防联控工作方案》和《2025年盐城市浒苔绿潮联防联控工作方案》文件要求，组织开展浒苔绿潮前置打捞工作，在浒苔绿潮形成的早期阶段，组织开展浒苔绿潮前置打捞，最大限度控制漂浮浒苔初始生物量，有效降低浒苔绿潮灾害的影响。

（2）总体部署

根据我省海域浒苔绿潮发生发展特点，结合往年浒苔打捞工作经验，分区域、分阶段实施打捞作业，具体打捞力量的部署根据打捞期间的水文气象条件和浒苔绿潮实际分布作灵活调整。打捞上岸的浒苔，全部用于资源化利用处置，防止形成新的环境问题。

（3）区域设置

根据浒苔绿潮发展情况和前置打捞联合指挥部的指示，随时组织力量投入开展打捞。

（4）本项目渔船打捞工具及网包自备，（费用由成交供应商自理）。

（5）本项目报价包含（但不限于）完成出海、运输、装御所需的人工、材料、网包、工器具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，谈判文件另有规定的除外。

二、项目具体承诺

围绕全年目标任务，组织开展浒苔绿潮前置打捞工作。成交供应商须无条件服从采购人及各相关部门的组织领导。

（1）建立健全指挥体系

负责落实部省市现场指挥部工作指令，及时将前置打捞工作情况向市指挥部报告。做好浒苔打捞信息收集、报送和联络工作。定期以工作简报等形式，及时将前置打捞工作情况向采购人报告。

（2）打捞力量配备

根据浒苔打捞力量部署及调度情况，分阶段、分区域配备运输船舶，将打捞到的浒苔统一装载运输至市级指挥部指定港口或县指定位置，同时兼顾物资补给、人员更换等后勤任务。

1. 打捞力量配备

根据省市方案要求，全县组织22艘打捞渔船，其中1艘作为运输船。打捞船舶应为盐城市籍渔船，伏季休渔期前应停泊在指定港口；船舶应为钢质，相关证书手续齐全；船长24米以上，主机功率180千瓦以上。配备吊机，并具有一定的浒苔堆放空间。必须配备渔信通、卫星电话等通讯工具，能够及时报送打捞图片、视频等信息，确保全过程通信保持通畅。5月5日前完成打捞船舶的备航工作。

响应文件中须提供不少于22艘打捞渔船（含1艘运输船）的船名号、船主、船员人数、主机功率、有效检验证书编号等信息，作为能够证明供应商对本项目有服务能力的证明材料，具体以通过备案的船舶为准。

船舶进出港须及时申报，严格遵守相关要求。

2.打捞工具要求

全县现有3台自动化打捞设备，根据上级方案要求，今年新增1台，省厅给予经费补助。其他打捞船舶打捞网具仍沿用以往的铁架、攻兜网为主，可根据实际需要对打捞工具和网具进行优化，也可自主设计采用其他更适合的打捞工具。打捞工具应于4月30日前落实到位。

3. 打捞人员要求

应符合海上（渔业）作业人员相关规定要求，每条船舶人员控制在9人以内。打捞船舶出海前，县农业农村局应组织职务船员、作业船员等开展浒苔打捞业务与安全培训，强调安全作业相关注意事项，提前实操打捞工具，确保打捞工作安全有序开展。成交供应商须对其提供的人员人身安全负责，出海前须为相关人员办理商业保险（保额不得低于60万元每人），采购人不承担任何责任。成交供应商须对其所提供的船舶和人员的安全负责，打捞期间造成的全部经济损失及连带责任，采购人不承担任何责任。

4. 运输力量配备

配备1艘运输船，运输船舶应为钢质，相关证书齐全，船长24 米以上，主机功率180千瓦以上，配备浒苔称重计量设备、吊机以及渔信通、卫星电话等通讯工具，单次运输量不低于80吨/艘。力争做到当日捞当日运，最迟确保在两日内完成转运工作，以释放打捞效能。

（3）打捞阶段安排

根据我县海域浒苔绿潮发生发展特点和监测预警情况，结合今年浒苔打捞要求和往年工作经验，分三个阶段实施打捞作业，具体打捞时间和任务根据浒苔绿潮实际分布和5-7月份水文气象等适时调整。

（1）早期打捞阶段（5月上旬前）。按照省现场指挥部要求，对海域发现的零星漂浮绿藻，按照海域就近原则适时进行打捞。实际投入的打捞船舶数量，根据省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

（2）中期打捞阶段（5月中旬至6月中旬前）。当在海域发现30米以上条带状浒苔时，启动前置打捞工作，各打捞区范围见附图，实际投入的打捞船舶数量，根据省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

（3）集中打捞阶段（6月中旬至7月10日）。该阶段主要目标为防止浒苔上岸、登滩，港开区、临海镇和千秋镇等各沿海镇区要及时组织机械、人员开展上岸浒苔巡查及清理工作，并将清理情况及时报送现场指挥部。重点做好港口、风景旅游区等人员活动密集海岸防护。实际投入的打捞船舶数量，根据省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

合同履行期限：打捞时间从5月上旬开始至7月10日左右结束约60天（具体时间以省、市、县浒苔绿潮联防联控工作领导小组要求为准）。根据上级统一部署，超出合同约定时间组织打捞的，参照成交单价结算。

（4）经费保障和绩效管理

县财政局落实安排必要的浒苔防控和前置打捞工作经费。

采购人落实打捞船舶绩效管理，建立打捞船黑名单机制，表现不佳消极怠工考核不合格的打捞船，3年内不允许参加浒苔前置打捞工作。

打捞船舶成交单位要制定打捞船舶详细的考核奖惩办法，坚持对每天每艘船的打捞量、藻情上报及处置、服从调度、航行里程等指标完成任务情况进行综合考核，定期进行通报，确保出工不出力的船舶不能进入到下一阶段打捞任务。打捞船舶招投标合同和成交企业的打捞船舶奖惩办法需报市自然资源和规划局备案。

（5）补贴政策

根据省市方案要求，本项目采用定额基数加打捞量考核的方法。打捞渔船补贴主要由每日巡航打捞基本补助（即本合同第一条约定的单价）和计量补助两部分组成。

补助分三个阶段进行：

1）早期打捞阶段。早期浒苔初生成朵状时，打捞渔船完成指定任务可全额获得当日基本补助，无计量补助。

2）中期打捞阶段。打捞船需每日打捞达到9吨，方可获得全额当日基本补助。打捞量超出或不足部分，按200元一吨予以奖励或扣减。

3）集中打捞阶段。打捞船须每日打捞达到11吨，方可获得全额当日基本补助。打捞量超出或不足部分，按200元一吨予以奖励或扣减。

注：每艘运输船单趟运输浒苔量应达到核定装载量的70%，不得超载。

早期、中期、集中打捞阶段的确定，以省市前置打捞现场指挥部通知为准。

打捞船在任务海域打捞前、后均应拍摄海面和甲板打捞量照片，近岸海域打捞浒苔计量称重地点设置在驳船、运输船及各卸码头，采取电子计量秤方式现场计量。由采购人安排计量人员负责称重、计数，做好台账、视频和照片等记录。采购人现场指挥部人员、计量人员以及参加打捞的渔船船长签字确认。

因市指挥部调度的原因，导致未完成当日打捞量指标的，按照基本补助价发放。

（6）安全生产和保障要求

所有前置打捞作业船舶，必须按照管理部门要求回港避风；统一打捞船舶标识及通讯方式，建立联系报告机制，如遇突发事件，迅速予以处置。落实打捞船舶安全主体责任，确保船舶和人员具备相关资质，人员需经过相关培训方可出海作业。所有打捞船舶，不得从事违法捕捞活动。按照省、市现场指挥部部署，对打捞船舶作业进行统一调度，确保海上作业安全。

（7）规范数据报送

打捞期间，每日18:00时前，统计上报所属各打捞船当日打捞量、各运输船当日运输量以及各处置点当日处置量。打捞船、运输船、处置点之间应建立相关交接清点流程，保证打捞统计数据的准确性。

特此承诺

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、打捞力量配备表

响应文件中须提供不少于22艘盐城市籍打捞渔船（含1艘运输船）的船名号、船主、船员人数、主机功率、有效检验证书编号等信息，如不提供作无效响应文件处理。

| 序号 | 船名号 | 船主 | 船员人数 | 主机功率 | 有效检验证书编号 | 备注（打捞船/运输船 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

如有附件可另附

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单价最高限价 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 3 | 服务承诺函 |  |  |  |
| 4 | 谈判响应函 |  |  |  |
| 5 | 法人授权书 |  |  |  |
| 6 | 打捞力量配备表 |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、其他（如有）

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。