竞争性磋商文件

# 项目编号：JSZC-320900-JZCG-C2026-0032

# 项目名称：盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统

# 盐城市发展和改革委员会

# 2026年6月

# 总  目  录

# 第一章  竞争性磋商公告………………………2

# 第二章  供应商须知……………………………7

# 第三章  合同文本………………………………27

# 第四章  采购需求………………………………42

# 第五章  评标方法与评标标准…………………85

# 第六章  响应文件格式…………………………102

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统JSZC-320900-JZCG-C2026-0032的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目），并于2026年6月26日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-C2026-0032

2.项目名称：盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：394.00 万元（采购包1：388万元；采购包2：6万元）

5.最高限价：394.00 万元（采购包1：388万元；采购包2：6万元）

6.采购需求：盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统，本项目共划分为两个采购包，其中，采购包1主要为盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统软件设计与开发，采购包2主要为软件测试服务。具体详见第四章采购需求。

供应商可同时投2个采购包，但只能中1个采购包。

定标顺序为：采购包1→采购包2

注：当供应商在采购包1中已确定为第一成交人时，其响应文件不再参与采购包2的评审。

7.合同履行期限：采购包1：自合同签订之日起12个月内完成需求调研、设计、编码、测试、实施与上线试运行工作并完成项目最终验收。终验完成后提供3年免费维护及升级服务。采购包2：自签订测试服务合同之日起开始，直到所测试项目终验合格。(具体履行期按采购人通知为准)。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：采购包1：是，成员单位不超过3家。采购包2：否。

## 二、申请人的资格要求：

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

## 1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

## 1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

## 1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

## 1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

## 1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

## 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

## 1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

## 1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

## 3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取磋商文件

## 1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

## 2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；

## 3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

## 4.售价：0元

## 四、响应文件提交

## 1.截止时间：2026年6月26日9 点30 分（北京时间）。

## 2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

## 五、开启

## 1.时间：2026年6月26日9点30 分（北京时间）。

## 2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

## 六、公告期限

## 自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

## 1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

## 领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

## 2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

## 2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

## 2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

## 2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

## 2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

## 2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

## 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

## 4.本次磋商不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

单位名称：盐城市发展和改革委员会

单位地址：盐城市盐都区世纪大道21号

联 系 人：刘先生

联系电话：0515-86660550

### 2.采购代理机构信息

名    称：盐城市政府采购中心

地    址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联 系 人： 倪女士

联系方式：0515-69083502

### 3.项目联系方式

项目联系人：倪女士

联 系 电话：0515-69083502

# 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29.质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许成交供应商分包履行合同，确定后该备注删除）

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见采购文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

采购包1：履约保证金金额为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

采购包2：免收履约保证金。

34.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

（采购包1）

项目名称：盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统

项目编号：JSZC-320900-JZCG-C2026-0032

甲方：（采购人）

乙方：（成交人）

所属采购包：   1

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统（采购包1）竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统

1.2标的质量：详见采购需求

1.3 标的数量（规模）：详见采购需求

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起12个月内完成需求调研、设计、编码、测试、实施与上线试运行工作并完成项目最终验收。终验完成后提供3年免费维护及升级服务。

1.5 履行地点：盐城市发展和改革委员会指定地点。

1.6 履行方式：按甲方指定方式。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_________________（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。

备注：履约保证金为合同金额的5%，采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合采购文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款支付时间：平台上线经甲方组织初验后，甲方以转账方式支付合同金额的30%；经甲方组织竣工验收合格后，甲方以转账方式支付合同金额的10%；运维期间，甲方每年以转账方式支付合同金额的10%，于每年运维期满后支付，共支付三年。以上付款均无息。甲方收到乙方发票10个工作日内支付款项。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 项目完成终验后，乙方需提供3年免费维护和升级服务。

10.7 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额0.03%每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：      年  月  日

保密协议书

甲方：

乙方：

鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内对甲方有关             ，而在提供服务过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的涉密设备、涉密信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方部门的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

一、甲方职责

1.甲方应对乙方项目合同金额及合同本身进行保密，对乙方明确为甲方的技术人员进行保密责任、保密义务提醒教育，并对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。

2.对于乙方提出的与技术服务密切相关的工作文档且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。

3.发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

二、乙方职责

1.乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：一是明确具体上门服务的技术人员，且做到相对固定；二是对相关技术服务人员进行保密教育，明确保密责任、义务，并与之签订《保密协议书》。

2.乙方技术服务人员在为甲方提供技术服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，做到不该看的不看，不该问的不问；因提供技术服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。

3.乙方在为甲方提供技术服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台账；乙方在将相关保密资料带回使用时，应确保携带、使用、存放全过程的安全；保密资料原则上不得另行复制，确因技术服务需要经甲方同意复制的，按原件要求严格管理。

4.乙方在完成甲方某项技术服务任务后，与此任务相关且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，原则上应限期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。

5.乙方对于甲方提供的保密资料以及相关技术服务人员在为甲方提供技术服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照技术服务需要严格控制使用、知悉范围。

6.乙方在使用电子设备(包括笔记本电脑、移动存储介质等)为甲方提供技术服务时，应严格按照有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。

三、其他事宜

1.由于双方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由违约一方承担全部责任。

2.本协议未尽事宜，双方另行择机商定。

3.双方在相关问题上发生争执无法解决时，拟商请保密工作部门进行调解。

甲方：                                乙方：

甲方代表（签字）：                    乙方代表（签字）：

# 签署日期：  年  月  日                签署日期：  年  月  日

第三章  合同文本

（采购包2）

项目名称：盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统

项目编号：JSZC-320900-JZCG-C2026-0032

甲方：（采购人）

乙方：（成交人）

所属采购包：   2

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统（采购包2）竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统

1.2标的质量：详见采购需求

1.3 标的数量（规模）：详见采购需求

1.4 履行时间（期限）：自签订测试服务合同之日起开始，直到所测试项目终验合格

1.5 履行地点：盐城市发展和改革委员会指定地点。

1.6 履行方式：按甲方指定方式。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目免收履约保证金

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款支付时间：经甲方组织竣工验收合格后付清余款。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额0.03%每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：      年  月  日

保密协议书

甲方：

乙方：

鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内对甲方有关             ，而在提供服务过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的涉密设备、涉密信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方部门的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

一、甲方职责

1.甲方应对乙方项目合同金额及合同本身进行保密，对乙方明确为甲方的技术人员进行保密责任、保密义务提醒教育，并对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。

2.对于乙方提出的与技术服务密切相关的工作文档且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。

3.发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

二、乙方职责

1.乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：一是明确具体上门服务的技术人员，且做到相对固定；二是对相关技术服务人员进行保密教育，明确保密责任、义务，并与之签订《保密协议书》。

2.乙方技术服务人员在为甲方提供技术服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，做到不该看的不看，不该问的不问；因提供技术服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。

3.乙方在为甲方提供技术服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台账；乙方在将相关保密资料带回使用时，应确保携带、使用、存放全过程的安全；保密资料原则上不得另行复制，确因技术服务需要经甲方同意复制的，按原件要求严格管理。

4.乙方在完成甲方某项技术服务任务后，与此任务相关且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，原则上应限期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。

5.乙方对于甲方提供的保密资料以及相关技术服务人员在为甲方提供技术服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照技术服务需要严格控制使用、知悉范围。

6.乙方在使用电子设备(包括笔记本电脑、移动存储介质等)为甲方提供技术服务时，应严格按照有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。

三、其他事宜

1.由于双方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由违约一方承担全部责任。

2.本协议未尽事宜，双方另行择机商定。

3.双方在相关问题上发生争执无法解决时，拟商请保密工作部门进行调解。

甲方：                                乙方：

甲方代表（签字）：                    乙方代表（签字）：

# 签署日期：  年  月  日                签署日期：  年  月  日

# 第四章 采购需求

（采购包1）

项目属性：服务类项目

## 一、建设背景

实现碳达峰碳中和是党中央作出的重大战略决策。党的二十届四中全会明确提出实施碳排放总量和强度双控制度。同时，盐城市作为国家首批碳达峰试点城市、省委省政府支持建设的绿色低碳发展示范区，承担着为全国碳达峰探索路径、积累经验的重要使命，亟需以数字化手段夯实绿色低碳发展的数据底座。作为国家级碳达峰试点城市，盐城市需在碳排放统计核算体系构建、碳管理数字化转型等方面率先探索、形成经验，为全国同类城市提供可复制、可推广的路径模式，需要以平台建设为突破口，积极面向地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹，加快提升碳治理现代化水平。

## 二、建设内容

盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统聚焦市域能碳管理标准化，立足区域能源活动及工业生产过程产生的二氧化碳开展统计核算分析，采用“市本级+县（市、区）+行业+园区+企业”的五级架构，形成“1+11+5+N”的盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统。即建设1个市本级“双碳”数据综合管理平台，集成管理11个县（市、区）和能源、工业、城乡建设、交通运输、公共机构等5大行业领域碳排放数据，以及若干零碳园区、重点用能企业的能碳管理数据。同时，系统通过构建适用于城市、区县和园区的混合优化碳排放测算模型，绿色电力溯源分析模型，分时分区电碳因子计算模型、园区级电碳因子计算模型、行业碳排放核算模型，采用碳排放核算数据全流程认证方案，增强“双碳”管理能力，为开展地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹提供数据支撑。系统按照数据可得、安全有效的原则，建立数据共享机制，定期采集分析全市能源消费和工业生产等活动数据，统计核算市本级及分板块、分行业、分企业碳排放情况，实现平台协同化、决策数据化、管理智能化新模式。

## 三、项目需求

盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统的建设，是响应国家碳达峰碳中和战略、落实江苏省节能减排政策的重要举措。随着盐城工业化快速推进，能源消耗和碳排放问题日益凸显，传统能源管理和环境监测手段已难以满足精准治理需求。盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统的建设主要满足以下几方面的需求：

2.1 形成碳排放快速测算体系服务双碳目标

碳达峰、碳中和是中国政府对国际社会的庄严承诺，也是盐城市政府的重要政务目标。当前，全市碳排放核算主要依赖人工统计汇总，存在数据来源分散、核算周期冗长、时效性不足、覆盖范围有限等突出问题，难以满足政府动态监测、快速研判、精准施策的管理需求。构建系统化、便捷化的碳排放快速测算体系，实现从“事后统计”向“实时测算”转变，推动覆盖全市、县区、行业、园区、企业各层级的碳排放快速核算体系，已成为提升全市碳排放管理效能的当务之急。

2.2依托数字化手段赋能科学决策的技术基础

本项目拟建设的盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统，通过整合重点用能单位能耗在线监测、企业报送及第三方核查等多源数据，搭建碳排放智能测算模型，形成“数据自动采集—排放快速核算—趋势动态分析—决策及时响应”的闭环管理机制。该体系可为政府科学管理碳排放量、确定碳排放峰值时序与水平、制定分阶段减排目标和差异化管控措施提供实时化、精准化、体系化的数据支撑，切实增强双碳工作的前瞻性、系统性与可操作性。

2.3 协同推进经济高质量发展与政府治理现代化的综合需要

节能减排和绿色发展是经济高质量发展的重要内涵。盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统通过优化能源管理，促进了产业结构的优化升级和经济发展方式的转变。平台可以帮助企业发现节能减排的潜力和机会，推动企业采用先进的技术和设备，提高生产效率和产品质量。同时，平台建设将推动政府治理方式变革，通过能源和碳排放实时监测、精准管理，提升决策科学性和时效性；促进部门协同联动，形成工作合力，提高政府工作效率和服务水平，为人民群众提供更加优质的公共服务。

2.4 本项目依托政务云资源进行部署，充分利用政务云提供的虚拟化计算、存储和网络资源。系统主要软件和设备选型上尽量选择国产化主流产品，保证在国产化设备与软件运行框架下系统运行的功能完整性与流畅性。

## 四、招标清单

本项目需建设碳达峰碳中和服务门户子系统、碳达峰碳中和数据采集子系统、碳达峰碳中和核算分析子系统、碳达峰碳中和配置子系统，其中碳达峰碳中和核算分析子系统包含市本级、县级、行业、园区、企业、电碳因子、AI碳核算七大管理模块。

3.1碳达峰碳中和服务门户子系统功能需求

| 序号 | 功能模块 | 子模块 | 功能、性能及配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商须根据采购人要求，建设双碳服务功能模块（双碳咨询服务、数据信息公开、双碳公共服务、AI+碳服务）、门户衔接功能模块（门户子系统与市级碳排放及碳预算管理、区（县）级碳排放及碳预算管理）。 |  |  |  |
| 1 | 双碳服务 | 双碳资讯服务 | 通过双碳资讯服务模块，实现碳达峰碳中和相关的各类资讯信息的收集、编辑、审核、发布等。 |
| 2 |  | 数据信息公开 | 提供数据信息入口模块，实现对全市、分县区的碳排放数据的查询、比较和分析。 |
| 3 |  | 双碳公共服务窗口 | 提供集信息展示、服务对接、技术支持为一体的综合性服务窗口，为用户提供与碳排放核算管理相关的咨询、金融、技术、数据应用等降碳服务。 |
| 4 |  | 碳排放核算第三方认证服务 | 提供第三方认证流程、认证服务类型查询，进入第三方认证系统等服务。 |
| 5 |  | 绿电绿证交易辅助服务 | 提供辅助服务内容展示、绿证类型、应用场景、交易流程查询等服务。 |
| 6 |  | AI+碳服务 | 为用户提供与人工智能与双碳相结合的服务门户。 |
| 7 | 门户衔接 | 市级碳排放及碳预算衔接管理入口 | 提供盐城全市碳排放及碳预算衔接管理服务入口，对接市级碳排放及碳预算衔接管理子系统，支持直接跳转。 |
| 8 |  | 区（县）级碳排放及碳预算衔接管理入口 | 提供盐城区（县）级碳排放及碳预算衔接管理服务入口，对接区（县）级碳排放及碳预算衔接管理子系统，支持直接跳转。 |

3.2碳达峰碳中和数据采集子系统功能需求

| 序号 | 功能模块 | 子模块 | 功能、性能及配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商须根据采购人要求，建设数据库服务功能模块（数据库数据规范管理、公共基础数据库建设、企业实景数据库建设、第三方背景数据库建设）、数据资源体系功能模块（数据库数据质量服务、数据资产服务、数据共享服务）。 |  |  |  |
| 1 | 数据库服务 | 数据库数据规范管理 | 建设数据管理系统，进行统一的采集、管理，厘清信息资产。 |
| 2 |  | 公共基础数据库建设 | 对公共基础数据进行梳理、规划与汇集。 |
| 3 |  | 企业实景数据库建设 | 梳理企业内部数据，制定企业数据质量标准。 |
| 4 |  | 第三方背景数据库建设 | 对第三方数据源进行评估与筛选，定期更新数据库。 |
| 5 | 数据资源体系 | 数据库质量服务 | 定义数据质量检测规则、进行数据质量检测并生成质量评估报告。 |
| 6 |  | 数据资产服务 | 根据业务需求和数据资产特点，设计数据资产服务的技术架构。 |
| 7 |  | 数据共享服务 | 数据共享服务设计，供数据需求方申请、调用，实现数据共享。 |

3.3碳达峰碳中和核算分析子系统

| 序号 | 功能模块 | 子模块 | 功能、性能及配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商须根据采购人要求，建设市本级碳排放管理模块、县级碳排放管理模块、行业碳排放管理模块、零碳园区能碳管理模块、重点企业能碳管理模块、电碳因子管理模块、AI+碳核算服务模块。 |  |  |  |
| 1 | 市本级碳排放管理 | 全域能碳全景监测 | 实时展示全市能碳核心指标，支持指标数据钻取；生成全市碳排放、综合能耗的趋势曲线，分析可再生能源发展趋势。 |
| 2 |  | 五级核算统筹管理 | 支持一键触发 “市→县→行业→园区→企业” 级联核算任务，汇总生成《盐城市碳排放核算总报告》。 |
| 3 |  | 碳达峰目标管理 | 录入盐城市碳达峰总体目标，生成目标分解方案并支持目标动态调整。 |
| 4 |  | 政策模拟与决策支持 | 基于核算结果计算全市及各行业、各区域的减排潜力；建立减排项目库，录入全市重点减排项目内容与进度。 |
| 5 |  | 考核评价与监督管理 | 建立盐城市双碳工作考核指标体系，支持考核指标动态调整。 |
| 6 |  | 碳达峰推演模型 | 基于碳达峰场景选择开展碳达峰路径推演，展示达峰前后全市碳排放逐年数据。 |
| 7 |  | 市级碳预测 | 基于模型预测实现未来五年能源供给结构、能源消费总量等数据预测及展示。 |
| 8 | 县级碳排放管理 | 县级能碳检测看板 | 实时展示本县能碳核心指标，配置指标预警功能；生成本县碳排放、综合能耗的趋势曲线，分析县域能源消费结构。 |
| 9 |  | 县级核算执行管理 | 自动接收市级下达的核算任务，生成数据质量报告和本县碳排放核算报告。 |
| 10 |  | 目标任务分解与推进 | 录入县域内双碳重点任务并跟踪任务推进进度。 |
| 11 |  | 重点企业与园区管理 | 展示企业能效、碳效与行业标杆值、县域均值的差距，生成对标分析报告。 |
| 12 | 行业碳排放管理 | 行业全景监测 | 按行业分类（能源、工业、城乡建设、交通、公共机构）展示核心指标，跟踪监测行业重点区域的能碳数据。 |
| 13 |  | 行业专项核算 | 针对各行业特点定制专项核算模型，分析碳排放变化趋势与原因，分析行业碳排放结构特征。 |
| 14 |  | 行业标杆与对标管理 | 制定市级行业标杆值，生成企业对标报告。 |
| 15 |  | 行业减排任务推进 | 接收市级下达的行业减排目标，建立行业重点减排项目库，跟踪项目推进进度，展示项目建设状态。 |
| 16 |  | 行业监督与考核 | 建立行业双碳工作考核指标体系，按要求公开行业双碳工作进展。 |
| 17 | 零碳园区能碳管理 | 园区能碳全景监测 | 实时展示园区核心指标，监测园区重点企业高耗能工序能耗、碳排放强度，监测园区基础设施能耗数据。 |
| 18 |  | 园区精准核算 | 定制园区专属核算模型，分析碳排放变化趋势与原因，分析园区碳排放结构。 |
| 19 |  | 零碳创建与评价管理 | 分解园区零碳创建任务，跟踪创建任务进度，对照评价标准进行自评并生成自评报告。 |
| 20 | 重点企业能碳管理 | 企业数据采集与管理 | 自动采集企业生产数据，生成企业数据质量报告并分析数据质量问题根源，分析企业能源消费结构。 |
| 21 |  | 企业自主核算 | 提供企业专属核算模型，指导企业正确使用核算功能，确保核算结果准确，生成企业碳排放核算报告。 |
| 22 |  | 对标分析与减排规划 | 展示企业能效、碳效与行业标杆值、行业均值、区域均值的差距，跟踪减排规划任务完成进度。 |
| 23 |  | 生产环节精细化管理 | 展示企业各工序能耗占比、碳排放占比，监测能源消耗异常，引导企业排查原因。 |
| 24 |  | 碳数据上报管理 | 自动接收政府下达的减排任务要求，跟踪任务完成进度，生成任务完成情况报告。 |
| 25 |  | 合规自查 | 提供企业合规自查工具。 |
| 26 | 电碳因子管理 | 数据对接 | 对接省级分时分区分压电碳因子数据库，实现对盐城全市的分时分区电碳因子的动态获取与分类存储。 |
| 27 |  | 电力供需统计分析 | 按照月度统计盐城全市、区县、园区的用电量以及全市、区县调入调出电量，支持各类电源发电量数据的管理与导出。 |
| 28 |  | 市、区县电碳因子测算 | 对全市及各区县电碳因子进行分析。 |
| 29 |  | 零碳园区电碳因子分析 | 构建园区电碳因子分析模型，实现电碳因子的动态测算。 |
| 30 |  | 系统核算规则管理 | 模块支持单位管理、报告模板管理、计算公式管理、AI知识库管理等功能 |
| 31 | AI+碳核算服务 | AI智能碳排放核算 | 基于人工智能大模型，实现市级、区县、行业、园区、企业等多维度的碳排放动态核算。 |
| 32 |  | AI碳达峰情景推演与预测 | 基于人工智能大模型，实现智能情景构建与管理等功能。 |
| 33 |  | AI企业碳画像与节能诊断 | 基于人工智能大模型，实现企业的多维全息碳画像等功能。 |
| 34 |  | AI零碳园区智能评价 | 基于人工智能大模型，构建可量化、可对标、可追踪的动态智能评价体系。 |
| 35 |  | 数据大屏服务 | 基于双碳核算结果数据和系统GIS服务能力，进行空间分析、三维与实景融合，运用数据孪生表现市级管理、区县管理、行业管理、园区管理、企业管理、电碳管理主要内容。 |

3.4碳达峰碳中和配置子系统功能需求

| 序号 | 功能模块 | 子模块 | 功能、性能及配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商须根据采购人要求，建设用户及流程管理模块（用户管理、审核跟踪、系统日志、电子签名）、可视化技术功能模块（可视化工作流构建、报表工具、表单式建模）。 |  |  |  |
| 1 | 用户及流程管理 | 用户管理 | 包含角色权限管理、组织结构管理等功能。 |
| 2 |  | 审核跟踪 | 支持系统中的数据审核跟踪，记录修改痕迹。 |
| 3 |  | 系统日志 | 通过系统日志查看当前所有进入系统的人员登录的历史记录，提供系统日志查询和导出功能。 |
| 4 |  | 电子签名 | 支持用户添加电子签名。 |
| 5 | 可视化技术 | 可视化工作流工具 | 设计可视化的工作流工具，实现工作流添加、审批、配置、变更、审核、导入和删除功能。 |
| 6 |  | 报表工具 | 系统提供报表配置模块，设置访问权限。 |
| 7 |  | 表单式建模能力 | 开发可视化建模工具，使用户能够根据特定需求创建自定义组件或修改现有组件。 |

3.11 第三方平台对接

（1）与大语言大模型对接。集成大模型推理分析能力，构建以大模型为基础的智能服务体系，支撑具体问答推荐等场景。

（2）与“盐城政务云”对接。基于“盐城政务云”资源及能力，开展平台建设与部署，实现政务云服务器等硬件设备、身份认证体系等能力的充分利用。

（3）与园区能碳管理平台对接。与盐城市重点园区能碳管理平台对接，实现本平台对重点园区数据的集中管理、核对与分析。

## 五、项目实施要求

1、做好需求确认工作。项目成交人在平台软件开发前，应当对功能建设的功能需求与采购人进行充分调研和沟通，做好需求分析及系统技术架构体系的设计等准备工作。因本项目软件为定制开发，要充分沟通确认需求。项目成交人在软件开发之前，必须与采购人进行深入具体的需求交流和讨论，充分理解采购人的需求，开发的具体功能项需要逐项确认。

2、全面把控项目质量。平台开发按照系统架构设计、编码、测试试运行、交付等阶段推进。若本采购文件中提出的技术要求中存在不合理或不完整的问题时，成交人有责任和义务提出补充修改方案，在征得采购人同意后方可实施。同时，做好系统部署联调、培训以及其他配合工作。

3、配合项目验收、审计及其他需开展的工作。按照招标要求及合同要求，整理项目实施资料、进行功能演示等，提交建设方组织项目验收和项目审计工作。项目验收包括初验、终验等环节。验收应符合政府采购法、合同法及相关政策规范标准。

## 六、其他要求

1、免费维保期：3年。

2、成交人应当提供技术支持和维修服务，技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。

3、成交人要求提供 7×24 小时被动故障响应服务，同时制定详细的售后维保方案，根据故障级别，确定具体的故障响应时间，响应方式。

4、本次招标项目中，涉及的系统对接协调工作和接口使用产生的关联费用均由成交人承担。

5、投标人中标后，平台功能调整的工作量不超过平台总开发工作量的10%，不另行增加费用。

6、在项目履行过程中所形成的所有相关成果归采购人所有，采购人是该成果的著作权、专利申请权、专利权、技术秘密及其他知识产权的所有人；在项目完成以后，涉及与项目定制开发有关的技术成果及知识产权归采购人所有，成交人应向采购人提供该项目所有技术成果、建设实施文档、软件源代码和过程数据等。

8、本项目在开发、免费运维期间产生的所有费用均由中标方承担。

9、中标方提供的产品应满足国产化相关要求。

11、安全管理要求

网络与数据安全及保密要求

1、在项目实施过程中，严格遵守保密安全要求，至少包含以下内容：

（1）明确信息化合作事项的安全保密责任人；

（2）对信息化合作单位人员提出与合作事项有关的安全保密要求；

（3）在得知提供的产品、服务存在安全漏洞或者危害信息系统安全的潜在风险时，应及时启动应急预案，积极妥善解决；

（4）其他应当遵守的安全保密要求。

2、在项目实施过程中，严格遵守数据安全要求，至少包含以下内容：

（1）信息化合作单位人员不得违规下载、留存、使用内部数据；

（2）信息化合作单位人员不得篡改、毁损、泄露、出售内部数据；

（3）信息化合作单位人员不得向境外机构和人员提供重要数据；

（4）信息化合作单位人员不得在互联网上存储、处理、传输内部数据和应用系统源代码；

（5）信息化合作单位人员不得使用未经过脱敏的敏感数据在互联网上进行开发；

（6）信息化合作单位人员不得将数据用于商业用途；

（7）信息化合作单位人员不得不得进行其他危害数据安全的行为。

3、在项目实施过程中，严格遵守网络应用安全要求，至少包含以下内容：

（1）信息化合作单位人员不得违规将网络与任何外部网络连接；

（2）信息化合作单位人员不得擅自扫描、探测、入侵网络及应用系统；

（3）信息化合作单位人员不得设置应用系统后门、木马、病毒等恶意程序；

（4）信息化合作单位人员不得擅自将参与单位及参与人员的终端、移动存储介质、无线设备等与政务网络连接；

（5）信息化合作单位人员不得擅自建立跨网、跨域数据传输或者运维通道；

（6）信息化合作单位人员不得拆除、破坏监管设施或者卸载监管程序；

（7）信息化合作单位人员不得擅自对应用源文件、应用源代码进行反编译、加密、解密；

（8）信息化合作单位人员不得擅自公开与合作事项相关的技术实现方法或者业务模型等重要信息；

（9）信息化合作单位人员不得进行其他危害网络和应用安全的行为。

## 七、技术方案

投标人应根据项目建设目标和建设内容提供详细的技术方案，包括需求分析、总体设计方案、项目实施方案、碳达峰碳中和服务门户子系统技术方案、碳达峰碳中和数据采集子系统技术方案、碳达峰碳中和核算分析子系统技术方案、碳达峰碳中和配置子系统技术方案、安全保密管理方案、售后服务方案等，方案应全面准确，条理清晰。

### 1、需求分析

投标人需结合采购文件对项目建设需求进行分析，内容包括业务需求分析和技术需求分析。

（1）业务需求分析：充分考虑国家、江苏省碳达峰碳中和相关政策文件精神和工作部署，以及“一部门一系统”和数据开放共享相关要求，对建设盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统的背景、目标、业务功能、业务数据等方面进行理解与分析。

（2）系统功能、性能和网络安全需求分析：重点阐述系统功能、性能、系统安全等方面的需求。

### 2、总体设计方案

投标人应在第四章采购需求内容上深化总体设计方案，方案至少包含以下内容：

①建设思路：投标人需结合盐城市碳达峰碳中和工作现状及盐城市数字化基础设施整体布局，明确本项目的建设目标、建设范围、建设步骤及与现有系统的衔接关系，提出切实可行的建设实施思路。

②总体原则：深度贴合盐城双碳监管、政务服务、数字化治理实际应用场景，立足实际提出平台建设总体原则，从统筹规划、安全可控、业务协同、智能高效等方面，结合项目目标充分阐述平台开发建设与实际用等方面需要遵循的原则。

③总体框架：投标人需遵循盐城政务信息化集约建设要求，依托现有政务云、智算中心、政务网络基础设施等，提出平台建设总体技术架构，内容包含总体架构、数据架构、安全架构、网络架构等相关内容。总体架构技术方案需要阐明用户使用层、核心应用层、服务支撑层、数据中台层逻辑关系。数据架构技术方案提供满足多类型数据采集需求，适配多终端交互场景的数据分层的合理规划和规范存储，明确各分层组成及作用。安全架构技术方案需要提供安全运维体系、安全技术体系、安全管理体系等技术方案。网络架构设计需充分结合项目建设各用户需求以及项目各个子系统具体功能应用，设计该项目的网络结构，确保网络设计合理规范、安全高效。

④技术路线设计：明确数据层、支撑层、应用层、交互层采用的技术路线设计，要采用先进成熟的技术设计，满足系统各种应用的需求，兼顾盐城政务云等其他相关管理需求。

⑤部署方式：明确系统的总体部署架构、部署环境要求、安全部署要求及运维部署方案，需与盐城政务云、智算中心基础设施充分融合，提出科学合理的部署方式。

### 3、系统功能设计方案

（1）碳达峰碳中和服务门户子系统设计方案

投标人提供科学合理的碳达峰碳中和服务门户子系统方案，方案需要完全覆盖以下主要内容：

一是双碳技术服务方案主要包括双碳资讯服务、数据信息公开、双碳公共服务窗口、碳排放第三方认证、AI+碳服务门户等模块具体方案。

二是门户衔接技术方案主要包括市级碳排放及碳预算衔接管理入口、区（县）级碳排放及碳预算衔接管理入口等模块具体方案。

（2）碳达峰碳中和数据采集子系统设计方案

投标人提供科学合理的碳达峰碳中和数据采集子系统方案，方案需要完全覆盖以下主要内容：

一是数据库服务建设方案，主要包括数据库数据规范管理、公共基础数据库建设、企业实景数据库建设、第三方背景数据库建设等模块具体方案。

二是数据资源体系建设方案，主要包括数据库数据质量服务、数据资产服务、数据共享服务建设等模块具体方案。

（3）碳达峰碳中和核算分析子系统设计方案

投标人提供科学合理的碳达峰碳中和核算分析子系统方案，方案需要完全覆盖以下主要内容：

一是市本级碳排放管理方案，主要包括全域能碳全景监测、五级核算统筹管理、碳达峰目标管理、政策模拟与决策支持、考核评价与监督管理、碳达峰推演、市级碳预测等模块具体方案。

二是县级碳排放管理方案，主要包括县级能碳检测看板、县级核算执行管理、目标任务分解与推进、重点企业与园区管理等模块具体方案。

三是行业碳排放管理方案，主要包括行业全景监测、行业专项核算、行业标杆与对标管理、行业减排任务推进、行业监督与考核等模块具体方案。

四是零碳园区能碳管理方案，主要包括园区能碳全景监测、园区精准核算、零碳创建与评价管理等模块具体方案。

五是重点企业能碳管理方案，主要包括企业数据采集与管理、企业自主核算、对标分析与减排规划、生产环节精细化管理、碳数据上报管理、合规自查等模块具体方案。

六是电碳因子管理方案，主要包括数据对接、电力供需统计分析、市、区县电碳因子测算、零碳园区电碳因子分析、系统核算规则管理等模块具体方案。

七是AI+碳核算服务方案，主要包括AI智能碳排放核算、AI碳达峰情景推演与预测、AI企业碳画像与节能诊断、AI零碳园区智能评价、数据大屏服务等模块具体方案。

为了充分增强平台适应地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹管理能力，投标人在提供平台技术方案的基础上需要重点针对适用于城市、区县和园区的混合优化碳排放测算模型，绿色电力溯源分析模型，分时分区电碳因子计算模型，行业碳排放核算模型，碳排放核算数据全流程认证方案进行设计。

（4）碳达峰碳中和配置子系统设计方案

投标人提供科学合理的碳达峰碳中和配置子系统方案，方案需要完全覆盖以下主要内容：

一是用户及流程管理方案，主要包括用户管理、审核跟踪、系统日志、电子签名等模块具体方案。

二是可视化技术方案，主要包括可视化工作流工具、报表工具、表单式建模等模块具体方案。

### 4、项目全流程实施保障方案

#### （1）项目实施方案

投标人应在第四章采购需求内容上深化项目实施方案，至少包含以下内容：

- 项目组织及人员保障

为了确保按期完成建设和服务内容，投标人在项目实施过程中，项目实施负责人必须参加由采购人召开的项目推进会，每月向采购人汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作。项目实施期间，投标人变更项目经理必须经采购人书面同意。建设期内，人员必须具备与本项目规模相适应的技能、项目经验和沟通能力，投标人需安排专业人员驻场开发系统。运维期内，投标人需安排具备与本项目规模相适应的技能、项目经验和沟通能力的运维人员1人，及时解决系统运行各种问题。在系统建设、运维期间以及项目结束后，投标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任。

- 项目进度安排

为了确保按期完成建设和服务内容，投标人详细描述项目各项工作的进展计划，并明确完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标，提供各阶段服务内容。

- 项目管理

为了确保按期完成建设和服务内容，投标人需提供完善的项目管理方案，包括项目整体管理、项目管理方法、项目质量管理、项目进度管理、项目资源管理、项目成本管理、项目沟通与协调方案、项目变更管理、文档管理方案。

- 项目验收

系统试运行结束后，投标人须配合采购人进行项目正式验收。正式验收时项目必须达到招投标文件、合同书完成的要求，同时配合采购人完成相关测评工作。

正式验收的前提条件是：

①系统稳定运行，从用户反馈和系统稳定性方面来看，整个系统的运行已经进入正轨；

②所有技术要求和功能模块按照要求全部实现，并满足使用要求；

③各种技术文档和验收资料完备，符合合同内容要求。

#### （2）培训方案

培训方案至少包含以下内容:

- 培训目的

明确目标导向：清晰阐述通过培训期望达成的具体成果，如使业务经办人员熟练掌握系统操作、管理人员高效进行系统运维管理等，且目标应紧密围绕项目整体功能实现与双碳监测分析管理服务价值发挥。

契合用户角色：针对不同用户群体（主管部门、园区管理部门、企业单位、社会人员、管理人员等），分别设定与之相适应的个性化培训目标，确保培训内容实用且有针对性。

- 培训服务原则

以用户为中心：培训方式、进度安排均需充分考虑不同受众的知识基础、接受能力和时间便利性，提供友好易学的培训体验，注重互动交流与实践操作相结合。

系统性规划：构建层次分明、循序渐进的培训体系，从基础概念讲解到高级应用技巧传授，逐步深入，避免碎片化教学，保障知识体系的连贯性与完整性。

- 培训质量保障

师资配备专业：组建由熟悉双碳业务且具备丰富实践经验的讲师团队，涵盖技术专家、一线业务能手及信息化骨干，保证授课内容的专业性与权威性。

- 培训时间计划

科学合理划分培训，至少组织两个批次，方便不同岗位人员按需参与，避免大规模集中培训影响正常工作秩序，每批次时长至少三个工作日，提高培训覆盖率。

- 培训内容

培训政策宣讲：重点讲解碳达峰碳中和相关政策法规、平台建设依据、数据安全规范及系统操作流程。

平台功能实操：围绕系统操作、人员管理、AI 咨询使用、数据查询、数据管理、故障处理等开展全流程实操训练。

常见问题答疑库建设：整理汇总过往培训及试用过程中出现的高频问题，形成详细的答疑手册并实时更新，供学员随时查阅参考，快速解决遇到的问题。

### （3）售后服务

售后服务方案至少包含以下内容:

- 服务目标

高效响应保障：确保用户反馈的问题能在最短时间内得到响应，设定明确的响应时间标准，最大限度减少对管理工作的影响。

持续优化体验：以提升用户满意度为核心，通过定期收集意见与分析使用数据，不断改进平台功能与服务质量，使平台能更好地适应双碳数据监测分析服务需求变化。

- 服务内容

技术支持全面覆盖：提供7×24小时在线技术咨询渠道，及时解答关于平台安装部署、操作使用、故障排查等方面的疑问；针对复杂技术难题，安排工程师远程协助或上门解决。

系统维护定期巡检：制定详细的系统巡检计划，每月定期检查服务器运行状态、数据备份完整性、网络稳定性等关键指标，提前发现并处理潜在风险，保障系统安全稳定运行。

功能更新及时推送：如有政策调整、用户需求调研结果及行业发展趋势，在一周内需要推出新功能与优化升级包，并负责向用户进行培训与推广，确保用户能及时受益。

- 售后服务承诺和保证

服务承诺：对各项服务的可用性、响应时间、解决时限等关键指标做出量化承诺，可用性≥99.9%、响应时间≤1小时响应、解决时限≤4小时解决。

应急处理预案完备：针对可能出现的重大故障、安全事故等情况，制定完善的应急处置预案，明确应急响应流程、责任分工及恢复措施，定期组织演练，确保在突发状况下能迅速恢复服务。

- 售后服务队伍

专业团队组建：打造一支由资深技术专家、双碳领域顾问及客服专员组成的多元化售后服务团队，成员具备丰富的项目实施经验与专业知识背景，能够在1小时内精准定位问题，4小时内解决问题。

培训考核常态化：每季度对售后服务人员进行技能培训与业务考核，鼓励参加行业认证考试，不断提升团队整体素质与服务水平，以适应不断变化的技术与业务需求。

## 八、项目演示

1、投标人应根据采购需求和本项目实际，提供相应的演示视频，至少包含以下内容：

（1）碳达峰碳中和服务门户子系统功能演示

①演示第三方认证服务平台模块，展示认证流程、认证服务类型及进入第三方认证系统功能。

②演示绿电绿证交易辅助服务模块，展示服务内容、绿证类型、应用场景及交易流程。

③演示双碳政策公开服务模块，该模块展示政策分类、政策内容、政策解读等内容。

④演示AI智能咨询服务模块，展示自然语言交互、政策解读、操作指引、智能工单流转功能，实现企业与部门“一问即答、一键直达”。

（2）碳达峰碳中和数据采集子系统功能演示

①演示系统多元数据源接入能力，展示基于分层解耦、在线模式，支持OLTP、OLAP、数据湖、数据库、API等多元数据源，实现市级、区县级、园区级、企业级全层级数据采集功能。

②演示系统数据集生成能力，展示低代码构建模式，支持用户通过拖拉拽操作，对数据源表进行自定义ETL处理，生成公共基础数据库、企业实景数据库、第三方背景数据库。

③演示系统可视化分析能力，展示“仪表板+数据大屏”双工具，支持拖拉拽图表编辑，可调用数据集实现数据实时联动、动态筛选功能。

④演示系统数据发布能力，展示自定义API数据共享服务，涵盖数据上线、测试、编辑与查看等全流程功能。

（3）碳达峰碳中和核算分析子系统功能演示

①演示AI智能核算助手功能，展示数据填报问题解答、智能填写建议、数据质量与异常值校验、基于历史数据提供预测参考的能力。

②演示市级双碳管理功能，展示统计分析、预测分析、核查报告模块，支持核查报告提交认证机构审核，可预览、下载报告及相关数据包。

③演示市级碳达峰推演模型功能，支持选择碳达峰场景开展路径推演，展示达峰前后全市逐年碳排放数据。

④演示市级专业碳预测能力，展示基于ARIMA时间序列、LSTM神经网络模型，预测未来五年能源供给结构、能源消费总量等数据，依托LMDI分解分析完成减排驱动因素分析。

⑤演示区县级管理功能，展示区县维度的统计分析、预测分析、核查报告生成能力，支持自主选择预测周期与模型，实现能源消费预测、能源供给分析、减排驱动因素分析、区县对标对比分析。

⑥演示多行业碳核算管理功能，覆盖工业企业、能源行业、公共机构、交通行业、城乡建筑等领域，支持年月度精细化核算，展示各行业碳排放总量、能源消费总量、单位能耗碳排放强度、重点企业数量及逐月碳排放、能耗、碳强度趋势数据。

⑦演示园区管理功能，展示园区数据填报、统计分析、电碳溯源分析、零碳园区综合服务、核查报告生成能力，可核算分析园区绿电消费总量、消费占比、月度趋势、电力碳排放因子，实现绿电溯源可视化展示。

⑧演示重点企业管理功能，展示企业数据填报、统计分析、核查报告生成、虚拟电厂管理服务，支持多企业能耗与碳排放流向、月度碳排放趋势、能耗效率矩阵分析。

⑨演示电碳因子管理功能，全景展示市级、区县、园区电碳因子数据，同步展示全省、盐城市电碳因子、可再生能源占比、煤电占比等核心数据。

⑩演示核算规则管理功能，展示单位管理、报告模板管理、计算公式管理、AI知识库管理等后台规则配置能力。

⑪演示碳排放因子管理功能，展示适配盐城市全行业的碳因子管理能力，支持因子筛选、新增因子版本、版本管理、状态修改，可批量设定与修改碳氧化率、单位热值含碳量、低位发热量、电力碳排放因子等缺省值。

⑫演示数据孪生场景构建能力，展示高质量数字孪生场景搭建、模型编辑工具应用，支持自定义模型、图片、音视频等素材导入编辑，可配置点位图标、名称及关联信息。

⑬演示系统GIS服务能力，展示空间分析、三维场景与实景融合等地理信息服务功能。

⑭演示多主题数据大屏能力，依托数字孪生大屏展示市级、区县、行业、园区、企业、电碳管理核心内容，支持各主题交互切换、与业务系统联动跳转。

（4）碳达峰碳中和配置子系统功能演示

①演示双碳数据管理配置功能，展示用户管理、审核跟踪、系统日志等后台综合管理功能。

②演示可视化工作流工具功能，支持用户通过拖拽方式自定义配置、调整工作流程，实现双碳数据全流程综合管理。

2、演示要求

演示方式：视频演示。

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4 或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip 文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过25分钟。

## 九、企业实力

为了择优选择中标单位，体现企业多行业实力，面向地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹管理机制，满足多层级、多行业碳排放核算、绿色电力溯源分析、分时分区电碳因子分析、园区级电碳因子分析、行业碳排放分析、碳排放数据全流程认证等多方面的需求，投标人具备有效的信息技术服务管理体系认证证书和信息安全管理体系认证证书、质量、环境、职业健康安全管理系统认证证书、温室气体审定与核查认可证书（组织核查）、碳排放核算相关已发布标准的优先，有效的是指开标当日有效的证书。

## 十、团队能力

投标人需为本项目配备项目组具，备进行多层级、多行业碳排放快速核算能力，并提供现场开发服务，要明确项目负责人及项目团队。

项目团队成员具备以下证书的优先：具有高级及以上职称、具有咨询工程师(投资)执业证书、信息系统项目管理师证书、软件设计师证书。

## 十一、业绩

为了确保项目的顺利实施，投标人需具有类似项目的相关承接经验，投标人提供近三年内（自2023年01月01日起，以合同签订日期为准）完成类似项目业绩的优先。类似项目包括：双碳数字化平台开发、评估或技术服务业绩，气候、能源或涉碳类相关规划或课题研究业绩，温室气体清单，碳盘查、碳核查等业绩。

十二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统 | 软件和信息技术服务业 |

# 采购包2

项目属性：服务类项目

### 一、技术要求

投标人依照有关标准和法律法规，以相关行业及国家评测标准及规范为依据，利用系统、全面、科学的评测设计和有效的评测组织实施，独立、客观、公正、定量地分析评估和报告盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统建设项目开展的整体状况，对各应用软件的功能性、性能效率、信息安全性、易用性、可靠性、兼容性、用户文档集等测评参数进行测试，为被测项目评审验收提供客观依据。通过软件评测，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷，对被测试项目进行评估，以及对项目需求规格说明书、系统设计文件、用户手册等文档开展规范性检查，指导开发方修改完善，为系统上线使用提供质量保证。

#### （一）服务内容

##### 1.工作依据

软件测试依据要求包括但不限于以下内容：

《信息技术软件工程术语》（GB／T 11457-2006）；

《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GB／T 20984-2022）；

《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就  绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》（GB/T 25000.51-2016） ；

《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统 与软件质量模型》（GB／T25000.10-2016）；

《软件需求规格说明书》；

《系统详细设计文档》；

用户能够出具的相关行业标准及其他具体意见和要求。

##### 2.工作目标

通过软件测试工作的开展，保障各被测试项目的功能开发质量和数据准确性，确保相关需求和工作标准、要求在项目实施过程当中得到严格贯彻，保证各被测试项目的平稳运行。

#### （二）实施要求

投标人针对项目总体情况、各子项目进度计划情况和测试工作要求，制定整体测试工作方案，方案内容包括但不限于：测试背景、测试标准、测试流程、采用的测试方法及工具、测试质量保障、参与各方的职责。

##### 1.实施进度要求

投标人应从项目实施启动至项目最终验收提供软件测评服务，提交被测项目测试用例、测试记录、缺陷报告等过程文档和软件测试报告。（因项目建设、整改导致时间延期，工期顺延）。

##### 2.保密要求

（1）成交人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

（2）成交人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。成交人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或成交人内部与该项目无关的任何人员。

（3）成交人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员，不得翻阅与工作无关的文件和资料。

（4）严禁泄露在工作中接触的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

### 二、商务要求

#### （一）服务周期

自签订测试服务合同之日起开始，直到所测试项目终验合格。(具体履行期按采购人通知为准)。

#### （二）服务地点

根据采购人需求至指定服务地点开展工作。

#### （三）服务验收

中标投标人完成合同约定的所有服务内容，提供软件测评服务，提交被测项目测试用例、测试记录、缺陷报告等过程文档和软件测试报告，完成本项目的验收。

#### （四）支付条款

合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

经甲方组织竣工验收合格后付清余款(甲方收到乙方发票10个工作日内支付款项)。

### 三、技术方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案，包括但不限于以下内容：

#### （一）软件测评方案

根据依据国家标准及系统需求规格说明书等的要求，对功能性、性能效率、信息安全性、易用性、可靠性、兼容性、用户文档集进行测试，并分别设计测试方案，方案应至少包含：

1.功能性测试方案

功能性测试方案至少包括：功能适合性、功能完备性、功能正确性3方面测试。

软件系统的功能性是指当软件在指定条件下使用时，软件产品提供满足明确和隐含要求的功能与能力。根据GB／T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求，功能性测试主要包括以下3方面：

功能适合性：分析被测对象功能需求，依据《需求规格说明书》和《系统详细设计文档》要求验证系统是否实现了全部需求，确保各项功能是可执行的；对系统业务数据进行严格的正确性测试（包括数据是否超出正常的值范围、数据准确性等），确保系统实时数据和历史数据准确无误。

功能完备性：在给定的限制范围内，使用相应的环境设施、器材和数据，测试用户文档集中所陈述的所有功能是否全部覆盖；测试软件是否符合产品说明所引用的任何需求文档中的全部要求。

功能正确性：对具有功能正确性要求的功能，依据等价类法和边界值法选定具有覆盖性的测试数据作为输入，设计用例，并计算出这些输入的预期结果。执行用例，记录软件的实际输入结果，比较实际结果与预期结果间的差异；根据软件计算功能的精度（如数据处理精度、时间控制精度、时间测量精度）要求，设计测试用例，验证软件运算功能结果精度及有效位，是否与用户需求或需求规格说明书中对精度和有效位的要求相一致。

2.性能效率测试方案

性能效率测试方案至少包括：平均响应时间、平均吞吐量、数据库性能3方面测试。

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件的性能效率进行测试。性能效率测试主要包括以下方面：

平均响应时间：根据软件产品的特性，依据需求规格说明书的要求，选取数据量较大和用户操作最频繁的测试场景，设计测试用例并利用性能测试工具，测试软件产品在一定量用户并发访问时运行典型任务的响应时间。

平均吞吐量：根据软件产品的特性，依据需求规格说明书的要求，选取数据量较大和用户操作最频繁的测试场景，设计测试用例并利用性能测试工具，在多个用户访问时，在一个设定的单位时间内，测试系统能处理的并发任务的平均数量。

数据库性能：根据软件产品特性，依据需求规格说明书的要求，选择复杂查询、高频读写等场景设计用例，用专业工具模拟多用户并发操作，测数据库操作响应时间、事务成功率及资源利用率，评估其性能。

3.信息安全性测试方案

信息安全性测试方案至少包括：保密性、完整性、真实性3方面测试。

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求对软件进行信息安全性测试，主要包括以下方面：

保密性：验证软件产品是否具有对系统正常访问的控制能力；测试系统是否进行用户身份鉴别，并在每次用户登录系统时进行鉴别；测试软件鉴别信息是否为不可见，且具有相应的抗攻击能力，并在存储或传输时用加密方法/具有相同安全强度的其他方法进行安全保护。

完整性：验证软件产品是否具有对未授权用户非法访问的控制能力；在模拟非法入侵攻击事件的条件下，验证软件产品是否有控制和处理能力。

真实性：验证软件是否具有当前使用系统的用户列表和配置表；验证软件在系统的访问历史数据库中记录的访问登录记录是否完整；检查软件是否具有用户使用系统的历史日志及日志管理功能等。

4.易用性测试方案

易用性测试方案至少包括：可辨识性、易学性、易操作性、界面舒适性4方面测试。

根据GB／T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求，易用性测试主要包括以下4方面：

可辨识性：用户或使用者是否可通过检查界面（或通过检查菜单）来落实明显的功能；软件产品的用户或使用者是否能理解数据输入的格式；软件产品的用户或使用者是否能正确识别输出数据的含义：软件产品的屏幕输入格式、报表和其他输出对用户来说是否是清晰且易理解的。

易学性：系统是否提供及时帮助功能；帮助内容描述得是否准确，详细到可以解决问题；利用帮助索引是否能定位到帮助主题和内容；是否具有打印功能；目录是否划分有层次。

易操作性：窗口控件的大小、对齐方向、颜色、背景等属性的设置值是否和程序设计规约相一致：多个窗口叠加时窗口的名称是否显示正确；菜单项的措辞是否准确；菜单项的顺序是否合理；下拉菜单是否根据菜单选项的含义进行分组；是否可以通过鼠标访问所有的菜单功能；不同的目标是否采用不同的图标等。

界面舒适性：界面中元素的文字、颜色等信息是否与功能一致：布局是否一致，如所有窗口按钮的位置和对齐方式要一致；窗口的比例是否合适；界面中的元素大小和布局是否协调等。

5.可靠性测试方案

可靠性测试方案至少包括：成熟性、可用性、容错性、易恢复性4方面测试。

根据GB／T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求，可靠性测试主要包括以下4方面：

成熟性：在24小时正常运行情况下，验证软件产品是否出现故障；在非正常运行情况下（如：有用户接口出错、应用程序自身的逻辑出错、系统或网络资源可用性引发差错）,验证软件产品是否有继续运行的能力。

可用性：测试软件是否在用户需要使用时可用。

容错性：在正常运行的情况下，验证软件产品运行过程中是否出现死机；在非正常运行的情况下，验证软件产品运行过程中是否出现死机；在正常运行的情况下，验证软件产品运行过程中是否失效等。

易恢复性：在模拟生产环境下，验证软件产品是否能执行所有的用户操作；在数据库毁坏的情况下，验证软件产品能否重新启动；在异常情况下，验证软件产品是否有修复能力，且修复能力是否有效等。

6.兼容性测试方案

兼容性测试方案至少包括：共存性、互操作性2方面测试。

根据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求，主要包括以下2方面：

共存性：在与其他产品共享通用的环境和资源的条件下，产品能够有效执行其所需的功能并且不会对其他产品造成负面影响。

互操作性：两个或多个系统、产品或组件能够交换信息并使用已交换的信息的程度。

7.用户文档集测试方案

用户文档集测试方案至少包括：完备性、一致性、正确性、易理解性4方面测试。

完备性：用户文档集应包含使用该软件必需的信息，用户文档集应说明在产品说明中陈述的所有功能以及最终用户能调用的所有功能。

用户文档集应列出已处理处置、会引起应用系统失效或终止的差错和缺陷,特别是列出那些最终导致数据丢失的应用系统终止的情况，用户文档集应给出必要数据的备份和恢复指南，对于所有关键的软件功能（即失效后会对安全产生影响或会造成重大财产损失或社会损失的软件）,用户文档集应提供完备的指导信息和参考信息。

一致性：用户文档集中的各文档不应自相矛盾、互相矛盾以及与产品说明矛盾。

正确性：用户文档集中的所有信息对主要的目标用户应是恰当的。用户文档集不应有歧义的信息。

易理解性：用户文档集应采用该软件特定读者可理解的术语和文体,应通过经编排的文档清单为理解用户文档集提供便利。

#### （二）项目管理方案

方案应至少包含:

1.团队配置：提供项目组织架构图，列明项目经理、团队人员的人员资质；人员稳定性保障措施。

（1）组织架构

1）项目经理

具备3年及以上软件测评项目全盘管理经验，熟悉软件测评国家标准、行业规范及采购人项目管理流程；具备较强的项目统筹、风险管控、跨方协调能力，可独立解决测评过程中的技术争议、进度偏差、协作纠纷等问题。

2）测评技术负责人

具备3年及以上软件测评技术研发与落地经验；精通软件功能、性能、安全、接口、兼容性全维度测评体系，熟练掌握主流测评工具；熟悉软件工程开发流程，可精准判定软件缺陷等级、分析缺陷成因，制定科学合理的整改验证标准，具备丰富的软硬件协同问题排查经验。

3） 专项测评工程师（功能/性能/安全/兼容性）

各岗位工程具有2年及以上对应专项测评工作经验；熟练掌握对应模块的测评方法、用例设计、缺陷识别、数据统计技能；熟悉各类操作系统、浏览器、服务器环境，能够独立完成测评用例编写、现场测试、问题记录、数据复盘工作，严格遵循测评标准化流程，保障测评结果真实、精准、可追溯。

（2）人员稳定性保障措施

软件测评工作具备连续性、专业性、连贯性特点，人员变动易导致测评标准偏差、漏测返工、进度滞后，为保障项目团队全程稳定，制定专项人员保障措施：

专属定岗机制：本项目所有团队成员均为专职定岗，签订项目专属岗位责任书，项目周期内不得抽调参与其他项目核心工作，不得随意调岗、离岗，确保人员全程在岗履职。

人员锁定与报备机制：项目启动后3个工作日内，向采购人提交全套项目团队人员名单、资质证书、从业履历备案，项目周期内如需人员调整，提前7个工作日向采购人提交书面申请，说明调整原因及替补人员资质资料，经采购人审核同意后方可调整，且替补人员资质、经验不低于原岗位标准。

备份储备机制：针对各核心测评岗位，提前储备1名同资质、同经验备用人员，完成项目前期交底、流程熟悉、标准对接工作，若在岗人员出现突发离岗、休假等情况，备用人员可无缝衔接，不中断测评工作、不影响项目进度。

岗位交接标准化机制：建立完善的岗位工作台账、测评进度台账、缺陷台账、技术标准台账，所有工作全程留痕；若发生人员调整，严格执行标准化交接流程，1个工作日内完成工作内容、未完成事项、核心资料、对接事项的全面交接，由项目经理、技术负责人双重核验，确保工作无断层、标准无偏差。

团队激励与考核机制：建立项目专项考核体系，将人员在岗稳定性、工作完成质量、测评精准度、协作配合度纳入考核，考核结果与绩效直接挂钩；对全程稳定在岗、工作优质的人员给予专项激励，杜绝主动离职、消极怠工等问题，稳定团队核心力量。

技术传承机制：定期开展团队内部技术复盘、经验共享会议，统一测评标准、缺陷判定口径、工作流程，避免单人技术壁垒，实现团队整体技术能力同质化，降低人员变动对项目质量的影响。

2.沟通协调：明确与采购人的专职对接人、沟通频率及核心沟通内容；说明与软件开发方的缺陷反馈、整改验证协作机制；沟通记录需书面归档并提交采购人。

（1）与采购人沟通对接机制

专职对接人设置：设立项目专属专职对接专员，全程唯一对接采购人，负责所有日常沟通、资料报送、问题反馈、需求对接、进度汇报工作；项目经理为总对接负责人，负责重大问题、争议问题、项目变更的专项对接，杜绝多人多头对接、信息混乱问题，保障采购人对接渠道统一、高效。

（2）标准化沟通频率：结合软件测评项目阶段性特点，实行分层定时沟通机制，具体频率如下：

日常常态化沟通：工作日每日17:00前，专职对接人向采购人同步当日测评工作进度、完成内容、现存问题、次日工作计划；

周度正式沟通：每周五开展周例会，提交周度测评工作报告，同步本周测评成果、缺陷统计、进度偏差、风险隐患，对接采购人最新工作要求；

月度专项沟通：每月末开展月度总结会，汇报月度测评整体进度、质量情况、整改闭环情况、下月工作规划；

节点专项沟通：项目启动、测评方案定稿、首轮测评完成、缺陷整改复核、项目收尾、报告出具等关键节点，第一时间专项对接汇报；

紧急事项即时沟通：出现重大测评问题、需求变更、进度风险、争议问题，5分钟内启动即时沟通，快速协同解决。

（3）核心沟通内容

前期对接：测评方案、测评范围、测评标准、用例规划的确认对接，同步项目整体实施计划、人员配置、进度节点；

过程对接：每日/每周测评进度、已完成测评模块、未完成工作、现存技术问题、项目风险预警；

缺陷对接：重大软件缺陷汇总、缺陷等级判定、整改建议、整改进度、复核结果同步；

变更对接：项目范围、测评标准、进度计划的变更申请及确认对接；

成果对接：阶段性测评报告、最终测评报告、全套归档资料的报送与确认；

需求对接：及时响应采购人的查询、核查、抽检、整改督办等各项工作要求。

（2）与软件开发方缺陷反馈、整改验证协作机制

针对软件测评核心的“缺陷发现-反馈-整改-复核-闭环”全流程，建立标准化、闭环式协作机制，明确各方权责，杜绝缺陷遗漏、整改不到位、闭环不及时等问题。

1）缺陷反馈机制

精准记录：测评工程师发现软件缺陷后，即时按照标准模板记录缺陷信息，包含缺陷位置、缺陷现象、复现步骤、影响范围、风险等级（轻微/一般/严重/致命）、截图及日志佐证，由技术负责人审核确认；

定时批量反馈：每日18:00由专职对接人汇总当日所有有效缺陷，形成《软件缺陷问题清单》，正式书面反馈至软件开发方，明确整改时限、整改标准及复核要求；

重大缺陷即时反馈：发现致命、严重级缺陷，立即暂停对应模块测评，1小时内整理专项缺陷资料，同步反馈软件开发方，同步告知采购人，启动紧急整改流程；

问题答疑对接：针对缺陷判定标准、问题争议点，主动与开发方沟通答疑，统一认知，避免分歧延误整改。

2）缺陷整改跟进机制

台账动态管理：建立《缺陷整改闭环台账》，对所有缺陷实行“编号登记、分级标注、状态跟踪、闭环销号”管理，实时更新未整改、整改中、已复核、已闭环状态；

限时督办跟进：根据缺陷等级设定整改时限，致命缺陷24小时内整改完毕，严重缺陷48小时内整改完毕，一般及轻微缺陷72小时内整改完毕；临近时限未完成整改的，即时书面督办，并同步采购人；

整改过程协同：针对复杂、疑难缺陷，安排技术负责人与开发方专项对接，协助分析问题成因，提供整改参考建议，加快整改进度。

3)整改验证闭环机制

主动复核：收到开发方整改完成反馈后，测评工程师24小时内完成针对性复测、回归测试，核查缺陷是否彻底修复、是否产生新增衍生问题；

分级判定：整改合格的，在台账中标记闭环销号；整改未达标、问题未彻底解决的，重新更新缺陷清单，二次反馈开发方限期整改，同步记录整改偏差问题；

回归全覆盖：针对整改模块，不仅核查原有缺陷，同步开展周边关联模块复测，杜绝局部整改引发的连锁问题，保障软件整体质量；

最终闭环：所有缺陷全部整改复核合格后，汇总形成《缺陷整改闭环总结报告》，同步采购人及开发方，完成全流程闭环。

（3）沟通记录书面归档与提交机制

本项目所有内外沟通、对接、协作内容，全部实行全程书面留痕、分类归档、定期报送，所有归档资料真实、完整、可追溯，严格满足采购人项目档案管理要求。

沟通记录归档范围：包含每日进度沟通记录、周例会纪要、月度总结纪要、专项对接记录、缺陷反馈清单、整改台账、问题协调记录、需求变更确认单、紧急事项处理记录、各方往来函件及截图佐证资料等；

标准化归档要求：所有沟通记录统一模板、统一编号，明确沟通时间、沟通对象、沟通内容、达成共识、待办事项、责任人、完成时限，由对接专员每日整理、项目经理每日核验，确保内容真实、信息完整、逻辑清晰；

定期提交采购人机制：每日同步当日简要沟通台账，每周随周度报告提交本周全套沟通归档资料，项目收尾阶段汇总全套完整沟通档案、缺陷闭环档案、项目过程档案，统一整理成册提交采购人存档；

档案留存管理：项目全程建立电子+纸质双档案，电子档案云端备份，纸质档案签字盖章齐全，全程可随时供采购人核查、抽检，项目结束后完整移交采购人。

#### （三）质量保证方案

方案应至少包含:

1.质量目标：制定可量化的核心指标，涵盖测试用例覆盖度、核心功能缺陷检出率、问题修复及时率等，确保质量标准清晰可衡量。

（1）测试用例质量指标

需求覆盖度：测评用例对项目需求说明书、功能规格书、接口规范等全部需求项的覆盖度100%，无需求遗漏、无无效用例，所有明确需求均有对应测评用例支撑。

代码分支覆盖度：针对被测软件核心业务模块，代码分支覆盖度不低于95%，普通功能模块代码分支覆盖度不低于90%，杜绝核心代码、关键逻辑未被测评覆盖的情况。

用例有效率：最终执行的有效测试用例占比不低于98%，剔除重复用例、无效用例、场景缺失用例，确保每一条用例均可精准验证软件功能、性能、兼容性等指标。

（2）缺陷检出与管控指标

核心功能缺陷检出率：软件核心业务流程、关键功能、核心接口的缺陷检出率100%，确保重大缺陷、严重缺陷在测评阶段全部检出，无线上遗留高危、严重缺陷。

一般缺陷检出率：普通功能、页面展示、交互体验等一般缺陷检出率不低于95%，最大限度降低软件隐性问题遗留风险。

缺陷分级精准率：缺陷分级（重大、严重、一般、轻微）判定精准率不低于99%，严格遵循行业缺陷分级标准，无错分、漏分、高估、低估缺陷等级问题。

（3）问题修复与闭环指标

重大/严重缺陷修复及时率：项目测评周期内，所有重大、严重缺陷24小时内响应、48小时内完成修复，修复及时率100%。

一般/轻微缺陷修复及时率：一般、轻微缺陷在项目迭代周期内、交付前完成100%修复，修复及时率不低于98%。

缺陷复测通过率：缺陷修复后复测通过率100%，杜绝缺陷修复不彻底、二次复发、引入新缺陷等问题，缺陷闭环率100%。

2.过程管控：构建事前预防、事中执行、事后验收的全流程管控机制，从需求阶段到交付验收各环节严格把关，保障测试过程规范有序。

（1）事前预防阶段：源头规避质量风险

本阶段核心为夯实测评基础，提前识别风险、规范前置工作，从源头把控测评质量，规避需求偏差、方案缺失、用例疏漏等问题。

需求调研与评审：组建专项测评小组，全面梳理项目需求文档、技术方案、业务流程，组织甲方、开发方、测评方三方需求评审会议。重点核查需求的完整性、清晰性、可测性，对模糊需求、矛盾需求、不可测需求进行书面确认与修正，形成《需求评审纪要》，确保三方需求认知统一，杜绝因需求偏差导致的测评质量问题。

测评方案编制与审核：结合项目需求及软件特性，定制专属测评实施方案，明确测评范围、测评类型（功能、性能、兼容性、安全等）、测评标准、人员分工、时间节点、风险预案。方案编制完成后，经过内部初审、复审两级审核，通过后方可启动测评工作，确保方案合规、全面、可落地。

风险预判与预案制定：提前梳理项目测评风险点，包括需求变更、工期紧张、软件版本迭代频繁、环境不稳定等风险，针对各类风险制定对应的防控预案，明确风险责任人与处理流程，提前规避测评延误、测评遗漏等质量问题。

测评资源准备：完成测评环境搭建、测试工具校准、测试数据准备、人员岗前培训工作，确保测评环境稳定、工具合规、人员专业，满足项目测评质量要求。

（二）事中执行阶段：全程规范过程管控

本阶段核心为严格落地测评流程，标准化执行每一项工作，实时把控过程质量，及时发现并整改过程问题，确保测评过程规范、数据真实、操作合规。

测试用例设计与审核：测评人员依据确认后的需求及测评方案设计测试用例，覆盖正常场景、异常场景、边界场景、兼容场景。用例设计完成后，由质量负责人进行全员审核，核查用例覆盖度、有效性、完整性，修改优化不合格用例，审核通过后方可投入执行。

测试过程标准化执行：严格按照测评方案及用例执行测评工作，全程记录测试过程数据、操作步骤、测试结果，杜绝随意跳过用例、篡改测试数据、遗漏测试场景等违规操作。针对迭代更新的软件版本，及时更新对应测试用例，确保用例与版本同步。

缺陷全流程跟踪管控：采用标准化缺陷管理工具，对测评发现的缺陷进行统一登记、分级、指派、跟踪、闭环。全程记录缺陷发现时间、问题场景、严重等级、修复状态、复测结果，项目负责人每日跟进缺陷修复进度，督促高危缺陷优先修复，对逾期未修复缺陷及时预警、协调处理。

过程质量巡检：设立专属质量管控岗，每日对测评过程进行抽查巡检，核查用例执行完整性、缺陷分级准确性、数据记录规范性、流程合规性，每日输出《质量巡检日志》，对发现的过程问题立即整改，杜绝问题积累。

需求变更管控：项目过程中若出现需求变更、功能调整，必须提交书面变更申请，经三方确认后，同步更新测评方案、测试用例及相关文档，严禁无变更记录、无审核的私自测评调整，确保变更全程可控、可追溯。

（三）事后验收阶段：闭环核验交付质量

本阶段核心为全面核验测评成果，完成问题闭环、质量复盘，确保项目高质量交付，无遗留质量问题。

缺陷闭环核验：测评全部执行完成后，对所有缺陷进行全面复盘核验，确认所有重大、严重、一般缺陷全部修复复测通过，轻微缺陷经甲方确认可豁免的需留存书面说明，确保缺陷100%闭环，无遗留问题。

测评成果自查复盘：测评小组内部开展成果自查，核查测试用例执行覆盖率、测试数据完整性、缺陷记录规范性、测评逻辑合理性，梳理测评过程中的问题与不足，形成《项目质量复盘报告》，完成内部整改优化。

项目验收交付：整理全套测评成果文档，提交甲方及相关单位进行验收，配合验收方完成成果核查、疑问答疑，根据验收意见完成最终优化调整，确保顺利通过项目验收。

质量总结沉淀：项目交付完成后，总结本次项目质量管控经验，梳理现存问题，优化测评流程与质量标准，形成项目质量沉淀资料，为后续项目质量管控提供参考。

3.文档质量：明确测试全流程文档的编制范围、统一格式标准，建立严格的审核与归档流程，确保测试过程可追溯、成果可核查、责任可落实。

## （1）文档编制范围（全覆盖无遗漏）

## 覆盖软件测评项目从启动到交付验收的全生命周期，所有过程及成果均形成标准化文档，核心编制范围如下：

## 项目启动类：《项目启动说明书》《需求评审纪要》《项目人员分工表》《风险评估及预案》；

## 方案设计类：《软件测评实施方案》《测试环境搭建说明》《测试数据准备方案》；

## 测试执行类：《测试用例全集》《测试执行日志》《缺陷问题台账》《版本迭代测试记录》；

## 质量管控类：《每日质量巡检日志》《过程问题整改记录》《项目质量复盘报告》；

## 成果交付类：《软件功能测评报告》《软件性能测评报告》《软件兼容性测评报告》《整体测评总结报告》《项目验收资料汇编》。

## （2）统一格式标准

## 制定项目专属文档标准化模板，所有文档严格按照统一格式编制，杜绝格式混乱、内容不规范问题，核心标准如下：

## 基础格式统一：所有文档统一字体、字号、行距、页边距、页眉页脚、页码格式，统一项目名称、版本号、编制日期、编制人、审核人、审批人固定栏目；

## 内容结构统一：各类文档严格按照固定章节结构编制，包含概述、依据、内容、过程、结果、结论、备注等核心模块，确保内容逻辑清晰、结构完整；

## 数据记录统一：测试数据、缺陷数据、巡检数据统一统计口径、记录格式、标注规范，确保数据真实、精准、可对比；

## 图表规范统一：文档中截图、表格、流程图统一尺寸、标注格式、编号规则，图表清晰、标注完整，可直观佐证测评结果。

## （3）文档审核流程

## 建立编制-初审-复审-定稿四级审核机制，所有文档未经审核不得生效、不得交付，确保文档质量合规、内容准确。

## 编制：由对应岗位责任人按照标准模板完成文档编制，确保内容真实、完整、贴合项目实际；

## 初审：由项目负责人审核文档的完整性、逻辑性、规范性，修正内容缺失、格式错误、逻辑矛盾等问题；

## 复审：由质量负责人审核文档的专业性、准确性、合规性，重点核查测评数据、缺陷记录、结论判定的真实性与严谨性；

## 定稿：两级审核通过后，完成文档定稿、签字确认，明确文档责任主体，留存审核记录。

## （四）归档与追溯管理

## 分类归档：项目全过程文档按照“启动文件、方案文件、过程文件、质量文件、交付文件”五大类别分类整理，电子档+纸质档双重归档，文件命名规范、分类清晰、便于查阅；

## 版本管控：针对迭代更新的文档，严格执行版本管控，记录版本更新时间、更新内容、更新责任人，保留所有历史版本，杜绝版本覆盖、记录丢失问题；

## 全程可追溯：所有文档均标注编制人、审核人、编制时间、修改记录，每一项数据、每一条结论均可对应到具体责任人及执行过程，实现过程可追溯、成果可核查、责任可落实；

## 存档运维：项目交付后，所有归档文档按照档案管理规范留存，留存周期满足项目合同及行业合规要求，支持后续审计、核查、复盘工作。

## 四、企业实力

1.为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具备有效期内的信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的优先。

2.为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具备合法合规的软件测评工具的优先。相关工具需说明工具名称、型号、版本、生产厂商、主要功能及在本项目中的具体应用场景，若使用自主研发工具须提供工具的著作权证明及有效性验证报告；若使用第三方工具须提供工具采购合同或租赁证明，确保工具满足测评需求且合法合规。

## 五、团队能力

投标人需为本项目配备多层级软件测试，要明确项目负责人及项目团队。

（1）项目经理：具有以下证书的优先：具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师、软件评测师证书。

## （2）项目组成员（除项目经理外）具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的软件评测师、信息安全工程师、网络工程师、数据库系统工程师的优先。

## 六、业绩

为了确保项目的顺利实施，投标人需具有类似项目的相关承接经验，投标人提供近三年内（自2023年01月01日起，以合同签订日期为准）完成类似项目业绩的优先。类似项目是指信息化系统的软件测评项目。

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统 | 软件和信息技术服务业 |

# 第五章 评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用综合评分法，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

采购包1：

| 序号 | 类别 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （10分） | 投标报价 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。（得分保留两位小数） |
| 2 | 商务部分 （32分） | 企业实力 （10分） | - 联合体成员之一具有有效期内的温室气体审定与核查认可证书（组织核查）证书得2分。本项最高得2分，未按要求提供或不提供不得分。 - 联合体成员之一具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供1项证书得2分。本项最高得分4分，未按要求提供或不提供不得分。 - 联合体成员之一具有有效期内的质量、环境、职业健康安全管理系统认证证书得1分。本项最高得1分，未按要求提供或不提供不得分。 4、联合体成员之一具有参与碳排放核算相关的已发布标准，每提供一个得1分，本项最高得3分，未按要求提供或不提供不得分。 注：投标时须提供以上相关证书扫描件且加盖投标人公章，未提供不得分。投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。 |
|  |  | 团队实力 （12分） | 1、联合体成员之一拟派项目团队成员具有相关专业（电力、建筑、冶金、石化化工）副高及以上职称，每提供一个得2分。本项最高得4分，未按要求提供或不提供不得分。 2、联合体成员之一拟派项目团队成员具有相关专业（电力、建筑、冶金、石化化工）注册咨询工程师执业证书，每提供1项专业证书得2分。本项最高得4分，未按要求提供或不提供不得分。 3、联合体成员之一拟派项目团队成员具有信息系统项目管理师证书、软件设计师证书，每提供1项得2分，本项最高得4分。 注：投标时须提供以上相关证书扫描件加盖投标人公章，并提供相关人员在投标单位近三个月内任一月缴纳社保的证明材料扫描件加盖投标人公章。 |
|  |  | 业绩 （10分） | 投标人提供近三年内（自2023年01月01日起，以合同签订日期为准）完成类似项目业绩，类似项目包括： 1、双碳数字化平台开发、评估或技术服务业绩，每提供一个得1分，本项最高得4分，未按要求提供或不提供不得分； 2、气候、能源或涉碳类相关规划或课题研究业绩，每提供一个得1分，本项最多得2分，未按要求提供或不提供不得分； 3、温室气体清单，碳盘查、碳核查等业绩，每提供一个得1分，本项最多得4分，未按要求提供或不提供不得分。 注：需提供合同关键页扫描件（合同关键页包括但不限于合同首页、合同签订日期页、双方盖章页等关键页）并加盖公章作为得分依据；未提供或所提供资料不符合要求的不得分。 |
| 3 | 演示部分（24分） | 演示与功能讲解（24分） | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。须使用真实的类似应用系统或DEMO系统进行录屏演示，根据演示内容的功能完整性、整体集成性、操作简便性等进行评分。录屏时长：不超过25分钟。具体要求和评分标准如下： 1、碳达峰碳中和服务门户子系统功能演示（4分） （1）展示系统专业的碳排放核算第三方认证服务平台模块，该模块支持认证流程、认证服务类型、进入第三方认证系统。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （2）展示系统提供绿电绿证交易辅助服务，该模块展示服务的内容、绿证类型、应用场景、交易流程等内容。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （3）展示双碳政策公开服务，该模块展示政策分类、政策内容、政策解读等内容。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （4）展示系统提供的AI智能服务支持碳智能咨询服务，该模块支持自然语言交互、政策解读、操作指引、智能工单流转功能。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 2、碳达峰碳中和数据采集子系统功能演示（4分） （1）展示系统丰富数据源接入能力，基于分层解耦、在线模式支持OLTP、OLAP、数据湖、数据库、API等多元数据源，实现市级、区县级、园区级、企业级数据采集。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （2）展示系统数据集生成能力，演示平台数据集构建能力，支持低代码可视化快速搭建数据集合，可灵活整合各类数据形成多类专用数据库。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （3）展示系统可视化分析功能，具备数据大屏与数据仪表板制作能力，支持可视化拖拽编辑，可实现数据联动展示与灵活筛选。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （4）展示系统数据发布能力，可自主配置开放数据接口，实现数据上线、测试、编辑与查看功能。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 3、碳达峰碳中和核算分析子系统功能演示（14分） （1）展示系统支持AI智能核算助手，助手支持解答数据填报相关问题、提供智能填写建议、检查数据质量和异常值、基于历史数据提供预测参考。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （2）展示系统市级双碳管理功能，该模块支持统计分析、预测分析、核查报告模块功能，核查报告支持提交给认证机构审核，可以查看、下载、预览本次报告下载相关数据包、核查报告。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （3）展示系统市级碳达峰推演模型，基于碳达峰场景选择，开展碳达峰路径推演，展示达峰前后全市碳排放逐年数据。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （4）展示系统市级专业的碳预测能力，基于ARIMA时间序列、LSTM神经网络等模型预测后可以实现未来五年能源供给结构、能源消费总量等数据预测及展示，基于LMDI分解分析实现减排驱动因素分析。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （5）展示系统区县级管理能力，该模块支持统计分析、预测分析、核查报告生成功能，预测分析可自主选择预测周期、预测模型，实现能源消费预测、能源供给分析、驱动因素分析、区县对比分析。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （6）展示系统行业管理功能，该模块支持工业企业、能源行业、公共机构、交通行业、城乡建筑等核算，各行业可按照年月来核算，核算完成展示各行业的行业碳排放总量、行业能源消费总量、单位能耗碳排放强度、重点企业数量、逐月碳排放与能源消费趋势、逐月单位能耗碳排放强度等数据展示。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （7）展示系统园区管理功能，该模块具备数据填报、统计分析、电碳溯源分析、零碳园区综合服务、核查报告生成功能。园区电碳溯源分析可实现园区的绿电消费总量、绿电消费占比、绿电消费月度趋势、电力碳排放因子等计算与分析，具备园区绿电溯源可视化展示能力。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （8）展示系统的重点企业管理功能，该模块支持企业数据填报、统计分析、核查报告生成、虚拟电厂管理服务功能，具备选择不同企业进行能源消耗与碳排放流向、碳排放月度趋势、能耗效率矩阵分析等。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （9）展示系统电碳因子管理功能，基于全景电碳感知测算展示市级、区县、园区的电碳因子数据以及当前全省电碳因子、盐城市电碳因子、可再生能源占比、煤电占比等数据。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （10）展示系统核算规则管理功能，该模块支持单位管理、报告模板管理、计算公式管理、AI知识库管理等功能。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （11）展示系统碳排放因子管理功能，适配盐城市的所有行业的碳排因子管理，支持因子筛选、新增因子版本、版本管理、状态修改，支持碳氧化率、单位热值含碳量、低位发热量、电力碳排放因子等因子缺省值批量设定与修改等。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （12）展示系统的数据孪生场景构建能力，该模块支持高质量的数字孪生场景和模型编辑工具，提供自定义素材（模型、图片、音视频等）导入和编辑功能，配置点位的图标、名称、关联信息等功能。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （13）展示系统GIS服务能力，可以进行空间分析、三维与实景融合等能力。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （14）展示系统数据大屏能力，运用数字孪生大屏展示表现市级管理、区县管理、行业管理、园区管理、企业管理、电碳管理主要内容，每个主题支持交互切换，支持与业务系统切换。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 4、碳达峰碳中和配置子系统功能演示（2分） （1）展示系统双碳数据管理配置能力，包括用户管理、审核跟踪、系统日志等管理功能。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 （2）展示系统可视化工作流工具，用户通过拖拽方式即可实现工作流程的自定义配置和调整，实现双碳数据的综合管理。演示全面符合功能要求的得1分，演示不全面或不演示的不得分。 |
| 4 | 技术方案 （34分） | 总体设计方案 （6分） | 投标人根据本项目第四章采购需求中“总体方案设计要求”，提供科学合理的总体方案设计方案，设计目标明确，结构层次划分清晰合理准确，方案至少包含：①建设思路；②总体原则；③总体框架；④技术路线设计；⑤部署方式。方案优于要求得6分，符合要求得5分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 系统功能设计方案 （24分） | 1、碳达峰碳中和服务门户子系统建设方案（3分） 投标人应在第四章采购需求中“碳达峰碳中和服务门户子系统设计方案”中，提供科学合理的系统方案，方案至少提供双碳服务技术方案（双碳咨询服务、数据信息公开、双碳公共服务）、门户衔接技术方案（门户子系统与市级碳排放及碳预算管理、区（县）级碳排放及碳预算管理）。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于项目需求得3分，符合项目需求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 2、碳达峰碳中和数据采集子系统建设方案（3分） 投标人应在第四章采购需求中“碳达峰碳中和数据采集子系统设计方案”中，提供科学合理的系统方案，方案至少提供数据库建设方案（数据库数据规范管理、公共基础数据库建设、企业实景数据库建设、第三方背景数据库建设）、数据资源体系建设方案（数据库数据质量服务、数据资产服务、数据共享服务）。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于项目需求得3分，符合项目需求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 3、碳达峰碳中和核算分析子系统建设方案（5分） 投标人应在第四章采购需求中“碳达峰碳中和核算分析子系统设计方案”中，提供科学合理的系统方案，方案至少提供市本级碳排放管理技术方案、县级碳排放管理技术方案、行业碳排放管理技术方案、零碳园区能碳管理技术方案、重点企业能碳管理技术方案、电碳因子管理技术方案、AI+碳核算服务技术方案。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 4、碳达峰碳中和配置子系统建设方案（3分） 投标人应在第四章采购需求中“碳达峰碳中和配置子系统设计方案”中，提供科学合理的系统方案，方案至少提供用户及流程管理方案（用户管理、审核跟踪、流程管理、电子签名）、可视化技术方案（可视化工作流构建、报表工具、表单式建模）。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于项目需求得3分，符合项目需求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 5、碳排放核算技术方案（10分） 投标人应在第四章采购需求中“碳达峰碳中和核算分析子系统设计方案”中，提供科学合理的碳排放核算技术方案。 （1）适用于市、县、园区的碳排放混合优化碳排放模型方案（2分） 提供适用于市、县、园区的体现宏观分析与微观测算的碳排放混合优化碳排放测算的技术方案。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 （2）绿色电力溯源分析方案（2分） 提供基于实际电力网架与系统潮流的绿色电力溯源分析算法。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 （3）分时分区分压电碳因子计算方案（2分） 提供适用于省级、城市、县区、园区的分时分区电碳因子计算方案。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 （4）行业碳排放核算方案（2分） 提供适用于盐城“双碳”管控重点行业的碳排放核算方案。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 （5）碳排放核算数据全流程认证方案（2分） 提供盐城市碳排放数据收集、清洗、核算、认证全流程方案。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 全流程实施保障方案（4分） | 投标人应在第四章采购需求内容上深化项目全流程实施保障方案，至少包含以下内容：①项目实施方案；②项目培训方案；③售后服务方案等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得4分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |

采购包2：

| 序号 | 类别 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （10分） | 投标报价 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。（得分保留两位小数） |
| 2 | 商务部分 （30分） | 企业实力 （8分） | 1.投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供1项证书得4分，最高得4分。 2.投标人须根据项目要求提供本次测评拟使用的全部工具，若使用自主研发工具需提供工具的提供著作权证明及有效性验证报告；若使用第三方工具需提供工具采购合同或租赁证明，确保工具满足测评需求且合法合规。每提供一类工具得4分，满分4分。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 |
|  |  | 团队实力 （10分） | - 1.项目经理：具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师、软件评测师证书，每具有一项得4分，最高得4分。 2.项目组成员（除项目经理外）：具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的软件评测师、信息安全工程师、网络工程师、数据库系统工程师，每提供1类证书得3分，最高得6分。 注：①上述证明材料以原件的扫描件并加盖投标人公章进行计分；②以上所有人员需提供投标人投标前3个月内任意1个月缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章。 |
|  |  | 业绩 （12分） | 投标人提供近三年内（自2023年01月01日起，以合同签订日期为准）完成类似项目业绩的（类似项目是指信息化系统的软件测评项目），每提供一个得4分，最高得12分。 注：需提供合同关键页扫描件（合同关键页包括但不限于合同首页、合同签订日期页、双方盖章页等关键页）并加盖公章作为得分依据；未提供或所提供资料不符合要求的不得分。 |
| 4 | 技术方案 （60分） | 功能性测试方案 （6分） | 1.投标人根据本项目第四章采购需求中“功能性测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：功能适合性、功能完备性、功能正确性等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得6分，符合要求得5分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 性能效率测试方案（6分） | 2.投标人根据本项目第四章采购需求中“性能效率测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：平均响应时间、平均吞吐量、数据库性能等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得6分，符合要求得5分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 信息安全性测试方案 （6分） | 3.投标人根据本项目第四章采购需求中 “信息安全性测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：保密性、完整性、真实性等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得6分，符合要求得5分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 易用性测试方案 （6分） | 4.投标人根据本项目第四章采购需求中“易用性测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：可辨识性、易学性、易操作性、界面舒适性等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得6分，符合要求得5分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 可靠性测试方案 （6分） | 5.投标人根据本项目第四章采购需求中“可靠性测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：成熟性、可用性、容错性、易恢复性等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得6分，符合要求得5分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 兼容性测试方案 （6分） | 6.投标人根据本项目第四章采购需求中“兼容性测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：共存性、互操作性等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得6分，符合要求得5分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 用户文档集测试方案 （6分） | 7.投标人根据本项目第四章采购需求中“用户文档集测试方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：完备性、一致性、正确性、易理解性等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得6分，符合要求得5分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 项目管理方案 （9分） | 8、投标人根据本项目第四章采购需求中“项目管理方案”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：团队配置、沟通协调等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得9分，符合要求得8分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 质量保证措施 （9分） | 9、投标人根据本项目第四章采购需求中“质量保证措施”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：质量目标、过程管控、文档质量等内容。方案应结构清晰，内容科学合理，具有前瞻性。方案优于要求的得9分，符合要求得8分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |

# 第六章 响应文件格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）（如是联合体投标，仅需加盖牵头方CA电子公章）

日　   　　期：

响应文件目录

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

## 六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

## 七、法人授权书

## 八、磋商响应函

## 九、中小企业声明函

## 十、残疾人福利性单位声明函

## 十一、联合体协议

## 十二、分项报价表

## 十三、技术要求响应及偏离表

## 十四、商务要求响应及偏离表

## 十五、磋商报价表

## 十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

## 十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JZCG-G2026-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日　　期：

备注我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号         。

……

八、磋商响应函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320900-JZCG-G2026-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地　　址：

邮　　编：

电　　话：

传　　真：

供应商开户行：

账　　号：

日　　期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统，采购编号为的JSZC-320900-JZCG-G2026-****的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日　　期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市发展和改革委员会单位的磋商文件编号为JSZC-320900-JZCG-G2026-****的盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）

日期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市碳达峰碳中和数据监测分析管理系统 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明:

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、偏离说明:详见《偏离表》。

供应商（电子签章）：

日期：    年    月    日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地　　址：

邮　　编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地　　址：

邮　　编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包　　号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。