招 标 文 件

项目名称：盐城市2026年普通国省道桥梁特殊检查服务项目

项目编号：JSZC-320900-WYGS-G2026-0014

盐城市公路事业发展中心

2026年6月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	32

第五章  评标方法与评标标准	46

第六章  投标文件格式	51

# 第一章  招标公告

项目概况

盐城市2026年普通国省道桥梁特殊检查服务项目JSZC-320900-WYGS-G2026-0014招标项目的潜在供应商可在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年6月25日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-WYGS-G2026-0014

2.项目名称：盐城市2026年普通国省道桥梁特殊检查服务项目

3.预算金额：270万元（采购包1：120万元；采购包2：150万元）。

4.最高限价：270万元，其中采购包1最高限价为120万元；采购包2最高限价为150万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

5.采购需求：本次招标共划分为两个采购包，具体内容如下：

（1）采购包1：根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥涵技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）等有关文件规定，对G204泰东河大桥、G343南环大桥、S226千秋大桥、S232尖湖大桥、S329通榆河大桥共计5座系杆拱桥进行一次全桥特殊检查，并根据检测数据进行承载能力适用性评价，提出桥梁养护建议，同时编制桥梁特殊检查报告。如提供检测报告的，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测报告是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。具体工作内容详见采购文件《第四章 采购需求》。

（2）采购包2：根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥涵技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路桥梁水下构件检测技术规程》（T/CECS G:J56-2019）等有关文件规定，对盐城市68座普通国省道桥梁合计601根桩基进行专项检测工作，需涵盖水中墩台身及基础外观、基础周边河床冲刷、桩柱中心偏位检测、河床断面测量等方面，并提出桥梁养护建议，同时编制水下桩基专项检测报告。如提供检测报告的，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测报告是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。具体工作内容详见采购文件《第四章 采购需求》。

注：供应商可同时参与上述两个采购包的投标，实行兼投不兼中原则，也可仅参与一个采购包的投标。定标顺序为：采购包1→采购包2。若供应商在前面的采购包中已被确定为第一中标候选人，其投标文件仍会参与后续采购包的评审，但不会作为中标候选人进行排序。

6.合同履行期限：采购包1和采购包2均须在2026年11月30日前完成所有特殊检查工作，并提交通过审查的特殊检查报告。

7.本项目不接受联合体参与投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（2025年财务状况表未出的，可使用2024年度报表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。

- 3.本项目的特定资格要求：供应商应具备交通运输主管部门核发的公路工程甲级质量检测资质证书或公路工程桥梁隧道工程专项质量检测资质证书。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月25日09：00 （北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市公路事业发展中心

地址：盐城市青年中路8号

联系人：班先生

联系方式：0515-88111102

2.采购代理机构信息

名 称：江苏伟业项目管理有限公司

地 址：盐城市人民南路华邦国际东厦

联系人：王工

联系方式：19951877757

3.项目联系方式

项目联系人：王工

联系方式：19951877757

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

### 4、投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏伟业项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3本项目招标代理服务费由采购人支付，按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕002）的收费标准的0.01%计取，项目代理费用计算少于5000元，按5000元结算。各供应商在投标报价无需考虑该项费用。

### 5、招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间之前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1供应商应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

12.1供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止时间

18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

- 21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都作出澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对投标文件的初审

- 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32、政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低或免收履约保证金（AA级降低履约保证金缴纳比例为5%，AAA级免缴履约保证金）。

### 33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 合同文本

委托人（以下称“采购人”）:

受托人（以下称“供应商”）:

采购人、供应商双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

供应商根据采购人需求提供下列服务：盐城市2026年普通国省道桥梁特殊检查服务项目，具体系指依据合同约定，供应商须全面承担与本项目服务相关的所有辅助工作及配套服务。

采购包1：根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥涵技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）等有关文件规定，对G204泰东河大桥、G343南环大桥、S226千秋大桥、S232尖湖大桥、S329通榆河大桥共计5座系杆拱桥进行一次全桥特殊检查，并根据检测数据进行承载能力适用性评价，提出桥梁养护建议，同时编制桥梁特殊检查报告。如提供检测报告的，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测报告是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。

采购包2：根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥涵技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路桥梁水下构件检测技术规程》（T/CECS G:J56-2019）等有关文件规定，对盐城市68座普通国省道桥梁合计601根桩基进行专项检测工作，需涵盖水中墩台身及基础外观、基础周边河床冲刷、桩柱中心偏位检测、河床断面测量等方面，并提出桥梁养护建议，同时编制水下桩基专项检测报告。如提供检测报告的，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测报告是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。

表3-1 采购包1特殊检查桥梁明细表

| G204泰东河大桥 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 外观检测 | 桥梁外观 | 座 | 1 |
| 2 |  | 裂缝长度 | 条 | 50 |
| 3 |  | 裂缝宽度 | 条 | 50 |
| 4 | 混凝土结构材质状况 | 混凝土强度 | 测区 | 80 |
| 5 |  | 碳化深度 | 测区 | 24 |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 240 |
| 7 |  | 钢筋锈蚀电位 | 点 | 240 |
| 8 |  | 混凝土电阻率 | 点 | 120 |
| 9 |  | 裂缝深度 | 条 | 8 |
| 10 | 吊杆专项 | 上、下锚头开锚 | 个 | 120 |
| 11 |  | 吊杆磁滞伸缩导波检测 | 根 | 60 |
| 12 |  | 开窗 | 根 | 6 |
| 13 |  | 索力 | 根 | 60 |
| 14 | 几何形态参数 | 结构尺寸 | 点 | 120 |
| 15 |  | 桥面线形 | 点 | 36 |
| 16 |  | 拱肋线形 | 点 | 36 |
| 17 | 自振频率 | 上部结构自振频率 | 点 | 36 |
| G343南环大桥 |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 外观检测 | 桥梁外观 | 座 | 1 |
| 2 |  | 裂缝长度 | 条 | 50 |
| 3 |  | 裂缝宽度 | 条 | 50 |
| 4 | 混凝土结构材质状况 | 混凝土强度 | 测区 | 80 |
| 5 |  | 碳化深度 | 测区 | 24 |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 240 |
| 7 |  | 钢筋锈蚀电位 | 点 | 240 |
| 8 |  | 混凝土电阻率 | 点 | 120 |
| 9 |  | 裂缝深度 | 条 | 8 |
| 10 | 吊杆专项 | 上、下锚头开锚 | 个 | 80 |
| 11 |  | 吊杆磁滞伸缩导波检测 | 根 | 40 |
| 12 |  | 开窗 | 根 | 6 |
| 13 |  | 索力 | 根 | 40 |
| 14 | 几何形态参数 | 结构尺寸 | 点 | 120 |
| 15 |  | 桥面线形 | 点 | 36 |
| 16 |  | 拱肋线形 | 点 | 36 |
| 17 | 自振频率 | 上部结构自振频率 | 点 | 36 |
| S226千秋大桥 |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 外观检测 | 桥梁外观 | 座 | 1 |
| 2 |  | 裂缝长度 | 条 | 50 |
| 3 |  | 裂缝宽度 | 条 | 50 |
| 4 | 混凝土结构材质状况 | 混凝土强度 | 测区 | 80 |
| 5 |  | 碳化深度 | 测区 | 24 |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 240 |
| 7 |  | 钢筋锈蚀电位 | 点 | 240 |
| 8 |  | 混凝土电阻率 | 点 | 120 |
| 9 |  | 裂缝深度 | 条 | 8 |
| 10 | 吊杆专项 | 刚性吊杆钢管焊缝检测 | 每延米 | 350 |
| 11 |  | 上、下锚头开锚 | 个 | 216 |
| 12 |  | 吊杆钢管内部混凝土密实性检测 | 根 | 108 |
| 13 |  | 开窗 | 根 | 18 |
| 14 | 几何形态参数 | 结构尺寸 | 点 | 120 |
| 15 |  | 桥面线形 | 点 | 36 |
| 16 |  | 拱肋线形 | 点 | 36 |
| 17 | 自振频率 | 上部结构自振频率 | 点 | 36 |
| S232尖湖大桥 |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 外观检测 | 桥梁外观 | 座 | 1 |
| 2 |  | 裂缝长度 | 条 | 25 |
| 3 |  | 裂缝宽度 | 条 | 25 |
| 4 | 混凝土结构材质状况 | 混凝土强度 | 测区 | 40 |
| 5 |  | 碳化深度 | 测区 | 12 |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 120 |
| 7 |  | 钢筋锈蚀电位 | 点 | 120 |
| 8 |  | 混凝土电阻率 | 点 | 60 |
| 9 |  | 裂缝深度 | 条 | 4 |
| 10 | 钢管拱肋 | 钢管混凝土脱空 | 片 | 2 |
| 11 | 吊杆专项 | 刚性吊杆钢管焊缝检测 | 每延米 | 100 |
| 12 |  | 上、下锚头开锚 | 个 | 48 |
| 13 |  | 吊杆钢管内部混凝土密实性检测 | 根 | 24 |
| 14 |  | 开窗 | 根 | 6 |
| 15 | 几何形态参数 | 结构尺寸 | 点 | 60 |
| 16 |  | 桥面线形 | 点 | 18 |
| 17 |  | 拱肋线形 | 点 | 18 |
| 18 | 自振频率 | 上部结构自振频率 | 点 | 18 |
| S329通榆河大桥 |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 外观检测 | 桥梁外观 | 座 | 1 |
| 2 |  | 裂缝长度 | 条 | 50 |
| 3 |  | 裂缝宽度 | 条 | 50 |
| 4 | 混凝土结构材质状况 | 混凝土强度 | 测区 | 80 |
| 5 |  | 碳化深度 | 测区 | 24 |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 240 |
| 7 |  | 钢筋锈蚀电位 | 点 | 240 |
| 8 |  | 混凝土电阻率 | 点 | 120 |
| 9 |  | 裂缝深度 | 条 | 8 |
| 10 | 吊杆专项 | 上、下锚头开锚 | 个 | 128 |
| 11 |  | 吊杆磁滞伸缩导波检测 | 根 | 64 |
| 12 |  | 开窗 | 根 | 6 |
| 13 |  | 索力 | 根 | 64 |
| 14 | 几何形态参数 | 结构尺寸 | 点 | 120 |
| 15 |  | 桥面线形 | 点 | 36 |
| 16 |  | 拱肋线形 | 点 | 36 |
| 17 | 自振频率 | 上部结构自振频率 | 点 | 36 |

表3-2 采购包2特殊检查桥梁明细表

| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁编码 | 中心桩号 | 桥墩编号 | 桩基数量（根） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S337响坎河桥 | S337320921L0140 | K38+481 | 1、2 | 8 |
| 2 | S337正茂河桥 | S337320921L0150 | K44+008 | 1、2 | 8 |
| 3 | S337夹套桥 | S337320921L0170 | K48+809 | 1、2 | 8 |
| 4 | S337向阳河桥 | S337320921L0050 | K16+816 | 1、2 | 8 |
| 5 | S337黄响河桥 | S337320921L0190 | K55+245 | 1、2 | 8 |
| 6 | G204夹堆河桥 | G204320922L0020 | K554+908 | 1、2 | 8 |
| 7 | G204套坎河桥 | G204320922L0030 | K556+559 | 1、2 | 8 |
| 8 | G204淮河入海道大桥 | G204320922L0060 | K564+51 | 21～26 | 24 |
| 9 | S226民便河桥 | S226320922L0100 | K30+174 | 1、2 | 4 |
| 10 | S226翻身河桥 | S226320922L0010 | K2+264 | 1、4 | 8 |
| 11 | S226南干渠桥 | S226320922L0020 | K8+621 | 1、2 | 4 |
| 12 | S226黄河桥 | S226320922L0030 | K12+624 | 1、2 | 4 |
| 13 | S226北八滩渠桥 | S226320922L0050 | K18+21 | 1、2 | 4 |
| 14 | S226中八滩渠桥 | S226320922L0060 | K21+765 | 1、2 | 4 |
| 15 | S226南八滩渠桥 | S226320922L0070 | K23+315 | 1、2 | 4 |
| 16 | S226海滨大桥 | S226320922L0090 | K26+049 | 15~24 | 20 |
| 17 | G343古颜桥 | G343320923L0060 | K160+954 | 1、2 | 8 |
| 18 | S226利民河桥 | S226320924L0280 | K88+667 | 1、2 | 8 |
| 19 | S226潭洋河桥 | S226320924L0300 | K93+922 | 1、2 | 8 |
| 20 | S232西洋沙河桥 | S232320924L0040 | K6+869 | 1、2 | 8 |
| 21 | S226运棉河桥 | S226320924L0240 | K74+969 | 1、2 | 8 |
| 22 | S329东风桥 | S329320924L0020 | K9+728 | 1、2 | 8 |
| 23 | S329射阳河大桥 | S329320924L0080 | K18+133 | 1~14 | 28 |
| 24 | S329学尖大沟桥 | S329320924L0090 | K20+385 | 1、2 | 4 |
| 25 | S329解放大沟桥 | S329320924L0100 | K23+126 | 1、2 | 6 |
| 26 | G204供电桥 | G204320925L0190 | K619+436 | 1、2 | 16 |
| 27 | G204潭洋河桥 | G204320925L0200 | K621+221 | 1、2 | 8 |
| 28 | S232串场河桥 | S232320925L0020 | K31+964 | 1、2 | 8 |
| 29 | S232西岗河桥 | S232320925L0050 | K38+758 | 1、2 | 8 |
| 30 | S232永安桥 | S232320925L0080 | K42+353 | 1 | 3 |
| 31 | S232洪桥 | S232320925L0140 | K44+669 | 2、3 | 4 |
| 32 | S229方向中心河桥 | S229320903L0150 | K0+727 | 0、1 | 24 |
| 33 | S229马中河桥 | S229320903L0160 | K1+555 | 1、2 | 24 |
| 34 | S229冈沟桥 | S229320903L0180 | K3+346 | 1、2 | 22 |
| 35 | S229向阳河桥 | S229320903L0350 | K10+733 | 1、2 | 8 |
| 36 | S229一支河桥 | S229320903L0440 | K14+983 | 1、2 | 10 |
| 37 | S229共青大桥 | S229320903L0520 | K19+868 | 2～4 | 12 |
| 38 | S232化肥厂桥 | S232320903L0020 | K52+329 | 1、2 | 10 |
| 39 | S232团结桥 | S232320903L0180 | K72+532 | 1、2 | 4 |
| 40 | S232界河桥 | S232320903L0240 | K79+993 | 1～3 | 6 |
| 41 | G204刘庄北桥 | G204320904L0050 | K671+584 | 1、2 | 16 |
| 42 | G204刘庄南桥 | G204320904L0060 | K673+083 | 1、2 | 8 |
| 43 | G204白驹南桥 | G204320904L0150 | K681+780 | 0、1 | 8 |
| 44 | G204三里窑桥 | G204320904L0160 | K683+498 | 0、1 | 8 |
| 45 | G204西团河桥 | G204320904L0190 | K693+277 | 1、2 | 12 |
| 46 | G204小海河桥 | G204320904L0210 | K694+960 | 1、2 | 12 |
| 47 | G204八甲沟桥 | G204320904L0220 | K695+569 | 1、2 | 12 |
| 48 | G343老海堤复河桥 | G343320904L0040 | K14+325 | 1、2 | 12 |
| 49 | G343大庆河桥 | G343320904L0050 | K16+532 | 1、2 | 8 |
| 50 | S226江界河桥 | S226320904L0180 | K169+114 | 2、3 | 8 |
| 51 | S226洋岸桥 | S226320904L0200 | K171+711 | 2～4 | 12 |
| 52 | S226方向舍桥 | S226320904L0220 | K182+895 | 1、2 | 6 |
| 53 | S226潘丿桥 | S226320904L0230 | K186+216 | 1、2 | 6 |
| 54 | G343北新桥 | G343320904L0150 | K31+052 | 1、2 | 12 |
| 55 | S226三仓东大桥 | S226320981L0080 | K202+954 | 1～4 | 8 |
| 56 | S226农场桥 | S226320981L0110 | K205+957 | 1、2 | 4 |
| 57 | S226东方红河桥 | S226320981L0120 | K207+363 | 1、2 | 4 |
| 58 | S226朝阳桥 | S226320981L0130 | K208+568 | 1、2 | 4 |
| 59 | S226丰收桥 | S226320981L0150 | K210+860 | 0、1 | 4 |
| 60 | S226新跃桥 | S226320981L0160 | K212+176 | 1、2 | 4 |
| 61 | S226战斗河桥 | S226320981L0190 | K216+338 | 1、2 | 6 |
| 62 | S226心红桥 | S226320981L0200 | K218+192 | 1、2 | 4 |
| 63 | S226红星河桥 | S226320981L0220 | K220+598 | 1、2 | 8 |
| 64 | S226华丿桥 | S226320981L0010 | K190+017 | 1、2 | 6 |
| 65 | S226四中沟桥 | S226320981L0030 | K194+054 | 1、2 | 6 |
| 66 | S226三中沟桥 | S226320981L0040 | K195+097 | 1、2 | 6 |
| 67 | S226方塘桥 | S226320981L0170 | K213+277 | 1、2 | 6 |
| 68 | S226爱国桥 | S226320981L0210 | K219+505 | 1、2 | 6 |
| 总计（根） |  |  |  | 601 |  |

第二条 合同价格

合同价格形式： 固定总价合同 。合同签订金额：             元。

1.包括供应商完成合同项目所有工作内容和提供完整的文件原件及成果报告所需的调查费、检测费、数据分析费、劳务费、差旅费、咨询费、审查费、会务费、出版费、会务费、成果文件编制费、管理费、利润、税金及进行项目报批需要编制相关文件等全部费用。合同费用不随估算（预算）的变化而调整。

2.包含供应商应当提供的全部人员费用、伴随服务费用及各项服务费用的税款。

3.采购人就本合同不再向供应商支付任何其他款项。

第三条 合同履行期限

2026年11月30日前，完成所有特殊检查工作，并提交通过审查的特殊检查报告。

第四条 质量保证

1.供应商所提供的服务必须符合国家有关标准和采购文件（含技术说明）的要求：

2.采购人提供的资料：             。

3.供应商项目人员：

项目负责人：           ，职称：          。

技术负责人：           ，职称：          。

第五条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：   ）

（2）供应商提供的响应文件；

（3）中标通知书；

（4）采购人、供应商双方商定的其他文件等。

第六条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由采购人自行支付，供应商向采购人开具发票。

3.付款方式：采购人、供应商双方合同签订后，采购人向供应商支付合同总价的30%作为预付款；采购人收到供应商开具的合法有效发票后10个工作日内，将预付款支付至合同约定的供应商账户。供应商完成全部桥梁特殊检查外业、内业工作，并提交经采购人组织专家审查通过的特殊检查报告后，采购人支付剩余70%检测费用。以上所有款项均不计息。

注:在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第七条 双方承诺

1.供应商应组成固定的团队，同时明确相对固定的项目负责人；供应商应确保人员名单的准确性和稳定性。

2.供应商按本合同规定向采购人交付成果。成果应符合国家及地方有关技术规范、技术标准和合同约定。

3.供应商对其提交的成果质量负责，并负责对成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。

4.相关合同组成文件及补充协议中甲、供应商应负的其他责任。

第八条 履约保证金

1.供应商交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：合同金额的10%，采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），降低履约保证金缴纳，即人民币          （（AA级降低履约保证金缴纳比例为合同金额的5%，AAA级免缴履约保证金））.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。）

2.履约保证金的缴纳形式：

（1）供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

（2）如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（3）合同履行结束后，采购人应及时退还交纳的履约保证金。

（4）履约保证金的退还：

①方式：退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

②时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

③条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

④不予退还情形：

除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定其履约保证金是否不予退还或部分不予退还。

1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

（5）逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第九条 履约验收

1.采购人依法组织履约验收工作。验收的依据包括招标文件的各项要求、供应商的投标文件以及采购人上级部门要求、国家相关法规政策规定。

2.采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商的履约情况进行验收。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向供应商支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人有权解除合同，并要求供应商退还已支付的费用。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。

第十条 违约责任

1.采购人未履行本协议，供应商可依法向采购人要求经济赔偿。如供应商不能按约定进行服务的，采购人有权解除合同，供应商交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求供应商按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.供应商对本协议规定的义务未履行或履行不力的，采购人可依法向供应商要求经济赔偿，直至解除合同。

（1）供应商未按规范对桥梁进行巡查检测的，每发现一次扣除合同额度的1%。

（2）供应商合同履约时间延期的，每延期一天扣除合同额度的0.1%。

（3）其他对本协议规定的义务未履行或履行不力的行为。

3.供应商在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究供应商的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究供应商该项或其他违约责任。

4.供应商投标属虚假承诺，或是由于供应商的过错合同无法继续履行的，除供应商已交履约保证金不予退还外，还应向采购人支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补采购人损失，则应当赔偿采购人所有损失。

5.采购人、供应商若有违反本协议规定或其他违纪事项可向相关部门投诉。经相关部门核查，如情况属实将作为有效投诉记录在案，自愿接受相应处罚。

6.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，采购人、供应商双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，采购人、供应商双方不得放弃或拒绝履行合同。供应商放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

供应商不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

1.如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水、恶劣天气造成超过正常设计标准的风暴等）和战争；

2.在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约；

3.当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响；

4.当不可抗力终止时，受害方同样应以最快的方式通知对方。

第十四条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，采购人、供应商双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向采购人所在地人民法院提起诉讼；

（2）向采购人所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十五条 诚实信用

供应商应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向采购人进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自经采购人、供应商双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式陆份，采购人、供应商双方各执叁份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 采购人： （盖章） | ： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 其授权的代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或 其授权的代理人： （签字或盖章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件一：廉政合同

### 廉政合同

根据国家以及地方有关廉政建设的规定，为做好公路养护项目中的党风廉政建设，保证养护质量高效优质，保证养护资金的安全和有效使用，                         的采购人盐城市公路事业发展中心（以下称“采购人”）与供应商                    （以下称“供应商”），特订立如下合同。

1.采购人和供应商双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行                                 合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反养护相关的管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.采购人的义务

（1）采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得让供应商报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

（2）采购人工作人员不得参加供应商安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受供应商提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）采购人及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）采购人工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人养护项目有关的材料设备供应、分包、劳务等经济活动等。

（5）采购人及其工作人员不得以任何理由向供应商推荐分包单位或推销材料，不得要求供应商购买合同约定外的材料和设备。

（6）采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.供应商的义务

（1）供应商不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

（3）供应商不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）供应商不得为采购人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）采购人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）供应商及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议交通运输主管部门给予供应商一至三年内不得进入其主管的公路养护市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察部门约请供应商或供应商上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同约定范围内的裁定意见。

6.本合同自采购人和供应商签署之日起生效。

7.本合同作为                               合同的附件，与养护合同具有同等的法律效力，自合同双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位章之日起生效。

8.本合同一式 陆 份，双方各执 叁 份，具有同等法律效应。

| 采购人： （盖章） | ： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 其授权的代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或 其授权的代理人： （签字或盖章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件二： 安全生产合同

### 安全生产合同

为在                           合同的实施过程中创造安全、高效的养护作业环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目采购人 盐城市公路事业发展中心 （以下称“采购人”）与供应商                       （以下称“供应商”）特此签订安全生产合同。

1.采购人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行养护项目合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与养护作业设备同时投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对供应商养护作业场地进行安全生产检查，监督供应商及时处理发现的各种安全隐患。

2.供应商职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行养护合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全生产检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、养护技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项约定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按养护合同约定配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）供应商参加养护作业实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。养护作业场地如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。养护项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（7）所有养护作业机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（8）养护作业实施过程中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，养护作业场地必须具有相关的安全标志牌。

（9）供应商必须按照养护项目特点，组织制定养护项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3.安全措施

（1）供应商应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等法律法规的规定，建立健全安全生产组织体系和责任体系，落实安全生产的保障措施，严格按照现行国家相关安全标准，采取必要的安全防护措施并对服务人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。供应商在服务过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，采购人概不承担任何责任和费用。

（2）供应商应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省公路条例》及《江苏省道路交通安全条例》等有关规定，服从公安、交通运输综合执法等部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对场地交通等管理规定，否则将承担由此造成的有关部门的处罚。供应商如有上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、交通运输综合执法等部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，开启并设置符合有关规定的警示灯光。供应商应按照有关规定向相关部门办理现场作业所需行政许可手续。供应商应杜绝因自身原因产生道路严重阻塞、中断等不良社会影响的现象发生，如发生上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由供应商承担。

（3）在现场工作时，供应商应遵守政府有关部门及有关单位安全保卫制度，并对其人员的安全负责，供应商应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给采购人或任何第三方造成的损失负赔偿责任。在作业现场，供应商应采取必要的安全措施，并应保障采购人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。

（4）供应商应根据现场实际情况，针对水中作业、夜间、雨雾冰雪等特殊气候条件，制定完善的安全保障措施，确保安全。如因上述情况，产生的一切责任(包括连带附带责任)均由供应商承担。

4.违约责任

如因采购人或供应商违约造成安全事故，应赔偿对方受到的全部损失并依法追究责任。

5.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签名并加盖单位公章后生效。

6.本合同一式 陆 份，双方各执 叁 份，具有同等法律效应。

| 采购人： （盖章） | 供应商： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 其授权的代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或 其授权的代理人： （签字或盖章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

# 第四章  采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概况

本次招标共划分为两个采购包，具体内容如下：

（1）采购包1：根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥涵技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）等有关文件规定，对G204泰东河大桥、G343南环大桥、S226千秋大桥、S232尖湖大桥、S329通榆河大桥共计5座系杆拱桥进行一次全桥特殊检查，并根据检测数据进行承载能力适用性评价，提出桥梁养护建议，同时编制桥梁特殊检查报告。如提供检测报告的，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测报告是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。具体工作内容见《表4-1 采购包1特殊检查桥梁明细表》。

（2）采购包2：根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥涵技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路桥梁水下构件检测技术规程》（T/CECS G:J56-2019）等有关文件规定，对盐城市68座普通国省道桥梁合计601根桩基进行专项检测工作，需涵盖水中墩台身及基础外观、基础周边河床冲刷、桩柱中心偏位检测、河床断面测量等方面，并提出桥梁养护建议，同时编制水下桩基专项检测报告。如提供检测报告的，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测报告是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。具体工作内容见《表4-2 采购包2特殊检查桥梁明细表》。

（3）供应商可同时参与上述两个采购包的投标，实行兼投不兼中原则，也可仅参与一个采购包的投标。定标顺序为：采购包1→采购包2。若供应商在前面的采购包中已被确定为第一中标候选人，其投标文件仍会参与后续采购包的评审，但不会作为中标候选人进行排序。

表4-1 采购包1特殊检查桥梁明细表

| G204泰东河大桥 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 外观检测 | 桥梁外观 | 座 | 1 |
| 2 |  | 裂缝长度 | 条 | 50 |
| 3 |  | 裂缝宽度 | 条 | 50 |
| 4 | 混凝土结构材质状况 | 混凝土强度 | 测区 | 80 |
| 5 |  | 碳化深度 | 测区 | 24 |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 240 |
| 7 |  | 钢筋锈蚀电位 | 点 | 240 |
| 8 |  | 混凝土电阻率 | 点 | 120 |
| 9 |  | 裂缝深度 | 条 | 8 |
| 10 | 吊杆专项 | 上、下锚头开锚 | 个 | 120 |
| 11 |  | 吊杆磁滞伸缩导波检测 | 根 | 60 |
| 12 |  | 开窗 | 根 | 6 |
| 13 |  | 索力 | 根 | 60 |
| 14 | 几何形态参数 | 结构尺寸 | 点 | 120 |
| 15 |  | 桥面线形 | 点 | 36 |
| 16 |  | 拱肋线形 | 点 | 36 |
| 17 | 自振频率 | 上部结构自振频率 | 点 | 36 |
| G343南环大桥 |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 外观检测 | 桥梁外观 | 座 | 1 |
| 2 |  | 裂缝长度 | 条 | 50 |
| 3 |  | 裂缝宽度 | 条 | 50 |
| 4 | 混凝土结构材质状况 | 混凝土强度 | 测区 | 80 |
| 5 |  | 碳化深度 | 测区 | 24 |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 240 |
| 7 |  | 钢筋锈蚀电位 | 点 | 240 |
| 8 |  | 混凝土电阻率 | 点 | 120 |
| 9 |  | 裂缝深度 | 条 | 8 |
| 10 | 吊杆专项 | 上、下锚头开锚 | 个 | 80 |
| 11 |  | 吊杆磁滞伸缩导波检测 | 根 | 40 |
| 12 |  | 开窗 | 根 | 6 |
| 13 |  | 索力 | 根 | 40 |
| 14 | 几何形态参数 | 结构尺寸 | 点 | 120 |
| 15 |  | 桥面线形 | 点 | 36 |
| 16 |  | 拱肋线形 | 点 | 36 |
| 17 | 自振频率 | 上部结构自振频率 | 点 | 36 |
| S226千秋大桥 |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 外观检测 | 桥梁外观 | 座 | 1 |
| 2 |  | 裂缝长度 | 条 | 50 |
| 3 |  | 裂缝宽度 | 条 | 50 |
| 4 | 混凝土结构材质状况 | 混凝土强度 | 测区 | 80 |
| 5 |  | 碳化深度 | 测区 | 24 |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 240 |
| 7 |  | 钢筋锈蚀电位 | 点 | 240 |
| 8 |  | 混凝土电阻率 | 点 | 120 |
| 9 |  | 裂缝深度 | 条 | 8 |
| 10 | 吊杆专项 | 刚性吊杆钢管焊缝检测 | 每延米 | 350 |
| 11 |  | 上、下锚头开锚 | 个 | 216 |
| 12 |  | 吊杆钢管内部混凝土密实性检测 | 根 | 108 |
| 13 |  | 开窗 | 根 | 18 |
| 14 | 几何形态参数 | 结构尺寸 | 点 | 120 |
| 15 |  | 桥面线形 | 点 | 36 |
| 16 |  | 拱肋线形 | 点 | 36 |
| 17 | 自振频率 | 上部结构自振频率 | 点 | 36 |
| S232尖湖大桥 |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 外观检测 | 桥梁外观 | 座 | 1 |
| 2 |  | 裂缝长度 | 条 | 25 |
| 3 |  | 裂缝宽度 | 条 | 25 |
| 4 | 混凝土结构材质状况 | 混凝土强度 | 测区 | 40 |
| 5 |  | 碳化深度 | 测区 | 12 |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 120 |
| 7 |  | 钢筋锈蚀电位 | 点 | 120 |
| 8 |  | 混凝土电阻率 | 点 | 60 |
| 9 |  | 裂缝深度 | 条 | 4 |
| 10 | 钢管拱肋 | 钢管混凝土脱空 | 片 | 2 |
| 11 | 吊杆专项 | 刚性吊杆钢管焊缝检测 | 每延米 | 100 |
| 12 |  | 上、下锚头开锚 | 个 | 48 |
| 13 |  | 吊杆钢管内部混凝土密实性检测 | 根 | 24 |
| 14 |  | 开窗 | 根 | 6 |
| 15 | 几何形态参数 | 结构尺寸 | 点 | 60 |
| 16 |  | 桥面线形 | 点 | 18 |
| 17 |  | 拱肋线形 | 点 | 18 |
| 18 | 自振频率 | 上部结构自振频率 | 点 | 18 |
| S329通榆河大桥 |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 外观检测 | 桥梁外观 | 座 | 1 |
| 2 |  | 裂缝长度 | 条 | 50 |
| 3 |  | 裂缝宽度 | 条 | 50 |
| 4 | 混凝土结构材质状况 | 混凝土强度 | 测区 | 80 |
| 5 |  | 碳化深度 | 测区 | 24 |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 240 |
| 7 |  | 钢筋锈蚀电位 | 点 | 240 |
| 8 |  | 混凝土电阻率 | 点 | 120 |
| 9 |  | 裂缝深度 | 条 | 8 |
| 10 | 吊杆专项 | 上、下锚头开锚 | 个 | 128 |
| 11 |  | 吊杆磁滞伸缩导波检测 | 根 | 64 |
| 12 |  | 开窗 | 根 | 6 |
| 13 |  | 索力 | 根 | 64 |
| 14 | 几何形态参数 | 结构尺寸 | 点 | 120 |
| 15 |  | 桥面线形 | 点 | 36 |
| 16 |  | 拱肋线形 | 点 | 36 |
| 17 | 自振频率 | 上部结构自振频率 | 点 | 36 |

表4-2 采购包2特殊检查桥梁明细表

| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁编码 | 中心桩号 | 桥墩编号 | 桩基数量（根） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S337响坎河桥 | S337320921L0140 | K38+481 | 1、2 | 8 |
| 2 | S337正茂河桥 | S337320921L0150 | K44+008 | 1、2 | 8 |
| 3 | S337夹套桥 | S337320921L0170 | K48+809 | 1、2 | 8 |
| 4 | S337向阳河桥 | S337320921L0050 | K16+816 | 1、2 | 8 |
| 5 | S337黄响河桥 | S337320921L0190 | K55+245 | 1、2 | 8 |
| 6 | G204夹堆河桥 | G204320922L0020 | K554+908 | 1、2 | 8 |
| 7 | G204套坎河桥 | G204320922L0030 | K556+559 | 1、2 | 8 |
| 8 | G204淮河入海道大桥 | G204320922L0060 | K564+51 | 21～26 | 24 |
| 9 | S226民便河桥 | S226320922L0100 | K30+174 | 1、2 | 4 |
| 10 | S226翻身河桥 | S226320922L0010 | K2+264 | 1、4 | 8 |
| 11 | S226南干渠桥 | S226320922L0020 | K8+621 | 1、2 | 4 |
| 12 | S226黄河桥 | S226320922L0030 | K12+624 | 1、2 | 4 |
| 13 | S226北八滩渠桥 | S226320922L0050 | K18+21 | 1、2 | 4 |
| 14 | S226中八滩渠桥 | S226320922L0060 | K21+765 | 1、2 | 4 |
| 15 | S226南八滩渠桥 | S226320922L0070 | K23+315 | 1、2 | 4 |
| 16 | S226海滨大桥 | S226320922L0090 | K26+049 | 15~24 | 20 |
| 17 | G343古颜桥 | G343320923L0060 | K160+954 | 1、2 | 8 |
| 18 | S226利民河桥 | S226320924L0280 | K88+667 | 1、2 | 8 |
| 19 | S226潭洋河桥 | S226320924L0300 | K93+922 | 1、2 | 8 |
| 20 | S232西洋沙河桥 | S232320924L0040 | K6+869 | 1、2 | 8 |
| 21 | S226运棉河桥 | S226320924L0240 | K74+969 | 1、2 | 8 |
| 22 | S329东风桥 | S329320924L0020 | K9+728 | 1、2 | 8 |
| 23 | S329射阳河大桥 | S329320924L0080 | K18+133 | 1~14 | 28 |
| 24 | S329学尖大沟桥 | S329320924L0090 | K20+385 | 1、2 | 4 |
| 25 | S329解放大沟桥 | S329320924L0100 | K23+126 | 1、2 | 6 |
| 26 | G204供电桥 | G204320925L0190 | K619+436 | 1、2 | 16 |
| 27 | G204潭洋河桥 | G204320925L0200 | K621+221 | 1、2 | 8 |
| 28 | S232串场河桥 | S232320925L0020 | K31+964 | 1、2 | 8 |
| 29 | S232西岗河桥 | S232320925L0050 | K38+758 | 1、2 | 8 |
| 30 | S232永安桥 | S232320925L0080 | K42+353 | 1 | 3 |
| 31 | S232洪桥 | S232320925L0140 | K44+669 | 2、3 | 4 |
| 32 | S229方向中心河桥 | S229320903L0150 | K0+727 | 0、1 | 24 |
| 33 | S229马中河桥 | S229320903L0160 | K1+555 | 1、2 | 24 |
| 34 | S229冈沟桥 | S229320903L0180 | K3+346 | 1、2 | 22 |
| 35 | S229向阳河桥 | S229320903L0350 | K10+733 | 1、2 | 8 |
| 36 | S229一支河桥 | S229320903L0440 | K14+983 | 1、2 | 10 |
| 37 | S229共青大桥 | S229320903L0520 | K19+868 | 2～4 | 12 |
| 38 | S232化肥厂桥 | S232320903L0020 | K52+329 | 1、2 | 10 |
| 39 | S232团结桥 | S232320903L0180 | K72+532 | 1、2 | 4 |
| 40 | S232界河桥 | S232320903L0240 | K79+993 | 1～3 | 6 |
| 41 | G204刘庄北桥 | G204320904L0050 | K671+584 | 1、2 | 16 |
| 42 | G204刘庄南桥 | G204320904L0060 | K673+083 | 1、2 | 8 |
| 43 | G204白驹南桥 | G204320904L0150 | K681+780 | 0、1 | 8 |
| 44 | G204三里窑桥 | G204320904L0160 | K683+498 | 0、1 | 8 |
| 45 | G204西团河桥 | G204320904L0190 | K693+277 | 1、2 | 12 |
| 46 | G204小海河桥 | G204320904L0210 | K694+960 | 1、2 | 12 |
| 47 | G204八甲沟桥 | G204320904L0220 | K695+569 | 1、2 | 12 |
| 48 | G343老海堤复河桥 | G343320904L0040 | K14+325 | 1、2 | 12 |
| 49 | G343大庆河桥 | G343320904L0050 | K16+532 | 1、2 | 8 |
| 50 | S226江界河桥 | S226320904L0180 | K169+114 | 2、3 | 8 |
| 51 | S226洋岸桥 | S226320904L0200 | K171+711 | 2～4 | 12 |
| 52 | S226方向舍桥 | S226320904L0220 | K182+895 | 1、2 | 6 |
| 53 | S226潘丿桥 | S226320904L0230 | K186+216 | 1、2 | 6 |
| 54 | G343北新桥 | G343320904L0150 | K31+052 | 1、2 | 12 |
| 55 | S226三仓东大桥 | S226320981L0080 | K202+954 | 1～4 | 8 |
| 56 | S226农场桥 | S226320981L0110 | K205+957 | 1、2 | 4 |
| 57 | S226东方红河桥 | S226320981L0120 | K207+363 | 1、2 | 4 |
| 58 | S226朝阳桥 | S226320981L0130 | K208+568 | 1、2 | 4 |
| 59 | S226丰收桥 | S226320981L0150 | K210+860 | 0、1 | 4 |
| 60 | S226新跃桥 | S226320981L0160 | K212+176 | 1、2 | 4 |
| 61 | S226战斗河桥 | S226320981L0190 | K216+338 | 1、2 | 6 |
| 62 | S226心红桥 | S226320981L0200 | K218+192 | 1、2 | 4 |
| 63 | S226红星河桥 | S226320981L0220 | K220+598 | 1、2 | 8 |
| 64 | S226华丿桥 | S226320981L0010 | K190+017 | 1、2 | 6 |
| 65 | S226四中沟桥 | S226320981L0030 | K194+054 | 1、2 | 6 |
| 66 | S226三中沟桥 | S226320981L0040 | K195+097 | 1、2 | 6 |
| 67 | S226方塘桥 | S226320981L0170 | K213+277 | 1、2 | 6 |
| 68 | S226爱国桥 | S226320981L0210 | K219+505 | 1、2 | 6 |
| 总计（根） |  |  |  | 601 |  |

二、服务期

2026年11月30日前，完成所有特殊检查工作，并提交通过审查的特殊检查报告。

三、工作要求

（一）采购包1

- 1.总体要求

（1）外观检查：按照《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥涵技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）等规范文件要求对桥梁上部结构、下部结构、桥面系的病害及缺损进行全面检查。

（2）专项检查：对桥梁进行混凝土结构材质状况、钢管拱肋（如有）密实情况、隐蔽工程专项检测（索力检测、吊杆开锚等）、几何形态参数、主桥上部结构自振频率检查。

（3）检查成效。

（4）检查结论、建议及报告编制。

2.外观检查：至少包含外观完整记述、病害精准记录、构件绘图说明、裂缝单列台账、全貌影像留存等内容。

（1）外观完整记述：检查报告中外观检查结果的描述应全面反映检查结果，同时做到重点突出，逻辑性强。

（2）病害精准记录：对病害及缺损要描述其具体位置、范围、走向、大小等，同时应附有典型或严重病害的照片记录，照片中应以笔与红漆示明病害类型、走向、日期。

（3）构件绘图说明：对系杆、吊杆、拱肋、桥墩、桥台等主要受力构件，当存在较严重病害或缺损时，应绘制DWG格式的展开图反映其分布状况，展开图反映的重点应包括：

①结构受力裂缝。

②缝宽超限或接近限值的非结构裂缝（≥0.15mm）。

③较严重的钢筋锈蚀及混凝土剥落。

④检查结果应以一定的流程，依次以表格形式体现在报告中，每条记录应包含序号、缺损位置、缺损类型、病害数量、评定标度、照片或图片编号/时间等信息，相应照片、图片后附。

（4）裂缝单列台账：裂缝检查结果宜单独成表，每条记录应包含序号、位置、构件名称、长度、宽度、病害种类、病害描述、照片编号等信息，相应照片、图片附后。

（5）全貌影像留存：对于重要的受力构件，例如系杆、拱肋等，即使检查表明结构处于完好、无病害的状态，也需要用多张照片等方式表现结构不同部位的实际状况，不得对其状况在报告中没有直观的显示和表达。

3.专项检查：至少包含混凝土结构材质状况检查、钢管拱肋密实度检查、隐蔽工程专项检测、几何形态参数、主桥上部结构自振频率等内容。

（1）混凝土结构材质状况检查

①混凝土强度按照采用的具体方法，依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）、《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》（T/CECS 02-2020）或《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T 384-2016）进行记录，将结果编入报告。

②钢筋保护层厚度及锈蚀状况检测，依据《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）进行记录，将结果编入报告。

③混凝土碳化深度检查，依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）中碳化状况检查部分进行记录，并将结果编入报告。

④电阻率检测，依据《在用公路桥梁现场检测技术规程》（JTG/T 5214-2022）进行记录，将结果编入报告。

（2）钢管拱肋密实度检查

采用超声法或锤击法等方法，对钢管混凝土密实度进行检查，给出桥梁钢管拱肋脱空的面积、病害展开图，判断脱空对桥梁受力状况的影响程度。

（3）隐蔽工程专项检测

根据桥梁实际情况，对桥梁索力、锚头状况、内部钢丝或钢绞线状况等进行检测，并根据检测结果，给出合理的养护建议。

①对柔性吊杆进行索力测试，检测结果中应注明检测方法、测试环境等信息。并与往年测试结果进行对比分析，有条件时应与设计索力进行对比。

②对吊杆上下锚头进行开锚检测，查明锚头是否存在锈蚀、滑丝、渗水等病害。

③对柔性吊杆进行磁滞伸缩导波检测，查明吊杆内部是否存在锈蚀、截面损失、疲劳裂纹等病害。

④对可能存在锈蚀、滑丝、渗水的吊杆进行开窗抽查，查明吊杆是否存在锈蚀、滑丝、渗水等病害，并分析病害对吊杆的影响程度。

⑤对刚性吊杆进行吊杆钢管内部混凝土密实性检测，查明吊杆内部混凝土填充是否密实，并分析病害对吊杆的影响程度。

⑥对刚性吊杆钢管焊缝进行检测，查明焊缝是否存在裂纹、未焊透、未熔合、夹渣等病害，并分析病害对吊杆的影响程度。

（4）几何形态参数

①桥面线形检测、拱肋线形检测、桥墩变位检测结果中应注明检测方法、测点布置等信息。

②桥面线形检测、拱肋线形检测数据应反映在报告中，绘出线形图，有条件时应与设计线形进行对比。

③桥墩变位数据应以坐标表示，有条件时应与往年桥墩测量数据进行对比。

（5）主桥上部结构自振频率

①主桥上部结构自振频率检测结果中应注明检测方法、测点布置等信息。

②主桥上部结构自振频率检测数据应反映在报告中，自振频率实测值应与理论值对比，有条件时应与竣工验收时检测结果进行对比。

4.检查成效：至少包含主要病害分析、承载能力检算评估、技术状况评定等内容。

（1）主要病害分析：宜按“上部结构典型病害”、“下部结构典型病害”和“桥面系典型病害”次序分别进行。分析内容应包括：

①病害类型、特征、位置及规律。

②病害产生原因。

③病害处置建议。

该部分应着重强调本次检查发现的典型病害及重要缺损与上次检查之间的差别、发展的规律，分析其变化的原因及影响。同时，本次线形及索力检测结果也应与上次检测结果进行比对。

（2）承载能力检算评估：按照《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）有关规定，根据结构外观检查、材质状况和状态参数检测、自振频率检测、隐蔽工程专项检测（索力检测、吊杆开锚、吊杆开窗、吊杆磁滞伸缩导波检测等）等结果，进行桥梁承载能力评定。

（3）技术状况评定：应依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）进行，采用分层综合法和五类桥梁单项控制指标相结合的方法。报告正文中应有桥梁上部结构、下部结构及桥面系各个部件的技术状况评分及从部件到全桥的评定过程。各构件技术状况评定记录可附在报告附件中备查。

5.检查结论、建议及报告编制：至少包含检查结论、处治建议、特殊检查报告编制等内容。

（1）检查结论：中应对检查成果作出概括性归纳，做出总结，一般应包含以下内容：

①桥梁各专项检查的结果；

②本次桥梁技术状况的类别；

③承载能力的检算评估的结果；

④主要检查结果与上次检查的主要差别；

⑤主要病害成因及影响分析。

（2）处治建议：此部分应针对检查结果，提出针对性技术建议，主要包括：

①下一步养护的建议；

②交通及荷载管制的建议；

③桥梁维修加固或改扩建建议；

（3）特殊检查报告编制至少应包括以下内容：

检查概况：检查项目、检查内容、检查时间、所用仪器、遵照规范等；

检查结果：病害标度等；

检查结论：检查结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等；

现场检查结束后一周内，提交特殊检查报告一式4份（需签字、盖章）、电子版1份（检测数据等原始档案资料由供应商保存三年，三年后经采购人同意可自行处理）。

6.其他按采购人要求执行。

- （二）采购包2

- 1.总体要求

（1）外观检查：对于河床外露的桩基，采用人工直接检查方式进行外观缺陷检查。对于水中桩基，水位以上桩基外露部分，人工直接目视检查外观缺陷；水位以下桩基采用潜水摄像，由专业潜水员配备氧气瓶、潜水服、清水箱、水下照明等装备，对水下桩基进行摸排，并携带水下摄影装备，记录水下桩基外观情况，保存检查的可视化资料。

（2）专项检查：包括基础冲刷及淘空检测、水中桩墩柱垂直度检测、河床断面扫测三部分内容。

（3）检查成效。

（4）检查结论、建议及报告编制。

2.外观检查：至少包含混凝土构件外观缺陷检测、桩柱结合部位外观检测重点等内容。

（1）混凝土构件外观检测

①露筋长度及范围用钢尺或卷尺量测；

②孔洞直径可用钢尺量测，孔洞深度用游标卡尺量测；

③剥落、掉角的位置和范围用钢尺或卷尺测量；

④表面裂缝的宽度可用裂缝专用测量仪器量测，表面裂缝长度用钢尺或卷尺量测。

混凝土构件外观缺陷应按《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥涵技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路桥梁水下构件检测技术规程》（T/CECS G:J56-2019）等现行行业标准的有关规定进行分类并判定其严重程度。

（2）桩柱结合部位外观检测：

①桩柱有无相对偏位；

②桩基及立柱有无倾斜；

③桩基结构除有无缩颈、掏空；

④接桩处夹杂异物等病害。

桩柱结合部位外观缺陷应按《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥涵技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路桥梁水下构件检测技术规程》（T/CECS G:J56-2019）等现行行业标准的有关规定进行分类并判定其严重程度。

3.专项检查：至少包含基础局部冲刷检测、水中桩墩柱垂直度检测、河床断面扫测等内容。

- （1）基础局部冲刷检测

- 基础局部冲刷深度测量时应消除杂物造成的影响，测量结果应与历次检测数据进行比较，判断基础局部冲刷的严重程度，基础局部冲刷测深点的布置，宜采用固定的径向网格模式，测深点间距不大于1m。

基础冲刷测点布置示意图

（2）水中桩墩柱垂直度检测

测量水中桩立柱垂直度等信息，依据相应的检测规范进行实施。

（3）河床断面扫测

①一般规定

河床断面测量基准点的设置应牢固可靠。若基准点有变动，应及时补测、校准及换算，保持数据的有效和连续。

②河道河床断面扫测

河床断面测线宜布置在桥梁上游10～20m处和下游10～20m处，如下图所示。

河床断面测线布置示意图

河床断面测量应符合下列规定：

河床断面测深点宜按横断面布设，断面方向宜与岸线（或主流方向）相垂直；测深点间隔不宜大于5m。测量完成后应绘制河床断面图，在图中标明基准点的位置，并与上次检测结果或竣工时河床断面进行比较，判断河床断面的变化情况。测点的布设和检测时间及检测数据等，应按要求归档。

4.检查成效：至少包含主要病害分析、技术状况评定等内容。

（1）主要病害分析内容应包括：

①病害类型、特征、位置及规律。

②病害产生原因。

③病害处置建议。

该部分应着重强调本次检查发现的典型病害及重要缺损与上次检查之间的差别、发展的规律，分析其变化的原因及影响。

（2）技术状况评定：应依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）进行。报告正文中应有桥梁桩基各个构件的技术状况评定。

5.检查结论、建议及报告编制：至少包含检查结论、处治建议、特殊检查报告编制等内容。

（1）检查结论：中应对检查成果作出概括性归纳，做出总结，一般应包含以下内容：

①水下桩基各专项检查的结果；

②本次桩基技术状况的标度；

③主要病害成因及影响分析。

（2）处治建议：此部分应针对检查结果，提出针对性技术建议，主要包括：

①下一步养护的建议；

②交通及荷载管制的建议；

③桩基维修加固建议。

（3）特殊检查报告编制至少应包括以下内容：

检查概况：检查项目、检查内容、检查时间、所用仪器、遵照规范等；

检查结果：病害标度等；

检查结论：检查结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等；

现场检查结束后一周内，提交特殊检查报告一式4份（需签字、盖章）、电子版1份（检测数据等原始档案资料由供应商保存三年，三年后经采购人同意可自行处理）。

6.其他按采购人要求执行。

四、项目负责人（技术负责人）要求

盐城市2026年普通国省道桥梁特殊检查服务项目是对定期检查中难以判明构件损伤原因及程度的桥梁、部分需要重点关注的特殊结构桥梁及需要判明水中基础技术状况的桥梁等开展特殊检查。为保证本项目顺利实施，项目负责人（技术负责人）具有交通类（公路工程）相关专业高级及以上技术职称的优先；项目负责人（技术负责人）持有交通运输主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》或《公路水运工程试验检测师证书》（证书专业需包含桥梁或桥梁隧道工程专业）的优先；2023年1月1日（以签订合同日期为准）以来，项目负责人担任过公路桥梁特殊检查项目的项目负责人或技术负责人的优先。

五、拟派团队人员配备

现场检测人员（不含项目负责人、技术负责人）持有交通运输主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》或《公路水运工程试验检测师证书》（证书专业需包含桥梁或桥梁隧道工程专业）的优先；现场检测人员（不含项目负责人、技术负责人）持有国家建设主管部门核发的《一级注册结构工程师证书》的优先。

六、供应商业绩要求

2023年1月1日（以签订合同日期为准）以来，供应商独立承接过公路桥梁特殊检查项目的优先。

七、综合实力要求

2023年1月1日（以签订合同日期为准）以来，供应商参加过交通运输部国家公路网重点桥梁技术状况监测项目的优先。

八、报价方式

1.本次采购项目采用固定总价合同。包括供应商完成合同项目所有工作内容和提供完整的文件原件及成果报告所需的调查费、检测费、数据分析费、劳务费、差旅费、咨询费、审查费、会务费、出版费、会务费、成果文件编制费、管理费、利润、税金及进行项目报批需要编制相关文件等全部费用。合同费用不随估算（预算）的变化而调整。

2.包含供应商应当提供的全部人员费用、伴随服务费用及各项服务费用的税款。

3.采购人就本合同不再向供应商支付任何其他款项。

4.报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

九、履约验收

1.采购人依法组织履约验收工作。验收的依据包括招标文件的各项要求、供应商的投标文件以及采购人上级部门要求、国家相关法规政策规定。

2.采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商的履约情况进行验收。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向供应商支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人有权解除合同，并要求供应商退还已支付的费用。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

1.采购人未履行本协议，供应商可依法向采购人要求经济赔偿。如供应商不能按约定进行服务的，采购人有权解除合同，供应商交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求供应商按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.供应商对本协议规定的义务未履行或履行不力的，采购人可依法向供应商要求经济赔偿，直至解除合同。

（1）供应商未按规范对桥梁进行巡查检测的，每发现一次扣除合同额度的1%。

（2）供应商合同履约时间延期的，每延期一天扣除合同额度的0.1%。

（3）其他对本协议规定的义务未履行或履行不力的行为。

3.供应商在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究供应商的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究供应商该项或其他违约责任。

4.供应商投标属虚假承诺，或是由于供应商的过错合同无法继续履行的，除供应商已交履约保证金不予退还外，还应向采购人支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补采购人损失，则应当赔偿采购人所有损失。

5.采购人、供应商若有违反本协议规定或其他违纪事项可向相关部门投诉。经相关部门核查，如情况属实将作为有效投诉记录在案，自愿接受相应处罚。

6.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十一、付款方式

采购人、供应商双方合同签订后，采购人向供应商支付合同总价的30%作为预付款；采购人收到供应商开具的合法有效发票后10个工作日内，将预付款支付至合同约定的供应商账户。供应商完成全部桥梁特殊检查外业、内业工作，并提交经采购人组织专家审查通过的特殊检查报告后，采购人支付剩余70%检测费用。以上所有款项均不计息。

十二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市2026年普通国省道桥梁特殊检查服务项目 | 其他未列明行业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 类别 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1、投标报价（15分） |  |  |
| 投标报价 | 15分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15。 计算结果保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 2、技术服务方案（40分）（采购包1、采购包2技术服务方案分别编制及评审） |  |  |
| 技术服务方案（采购包1） | 10分 | 供应商根据第四章 采购包1 工作要求的中“外观检查”要求，提供有针对性的、科学详实的项目总体方案，至少包含①外观完整记述，②病害精准记录，③构件绘图说明，④裂缝单列台账，⑤全貌影像留存等内容。 以上方案内容完整得10分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值2分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  | 15分 | 供应商根据第四章 采购包1 工作要求的中“专项检查”要求，提供有针对性的、科学详实的项目总体方案，至少包含①混凝土结构材质状况检查，②钢管拱肋密实度检查，③隐蔽工程专项检测，④几何形态参数，⑤主桥上部结构自振频率等内容。 以上方案内容完整得15分，每有一内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值3分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  | 9分 | 供应商根据第四章 采购包1 工作要求的中“检查成效”要求，提供有针对性的、科学详实的项目总体方案，至少包含①主要病害分析，②承载能力检算评估，③技术状况评定等内容。 以上方案内容完整得9分，每有一内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值3分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  | 6分 | 供应商根据第四章 采购包1 工作要求的中“检查结论、建议及报告编制”要求，提供有针对性的、科学详实的项目总体方案，至少包含①检查结论，②处治建议，③特殊检查报告编制等内容。 以上方案内容完整得6分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值2分扣完为止，不提供本项不得分。 |
| 技术服务方案（采购包2） | 10分 | 供应商根据第四章 采购包2 工作要求的中“外观检查”要求，提供有针对性的、科学详实的项目总体方案，至少包含①混凝土构件外观缺陷检测，②桩柱结合部位外观检测重点等内容。 以上方案内容完整得10分，每有一内容缺失的扣5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值5分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  | 15分 | 供应商根据第四章 采购包2 工作要求的中“专项检查”要求，提供有针对性的、科学详实的项目总体方案，至少包含①基础局部冲刷检测，②水中桩墩柱垂直度检测，③河床断面扫测等内容。 以上方案内容完整得15分，每有一内容缺失的扣5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值5分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  | 9分 | 供应商根据第四章 采购包2 工作要求的中“检查成效”要求，提供有针对性的、科学详实的项目总体方案，至少包含①主要病害分析，②技术状况评定等内容。 以上方案内容完整得9分，每有一内容缺失的扣4.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值4.5分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  | 6分 | 供应商根据第四章 采购包2 工作要求的中“检查结论、建议及报告编制”要求，提供有针对性的、科学详实的项目总体方案，至少包含①检查结论，②处治建议，③特殊检查报告编制等内容。 以上方案内容完整得6分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值2分扣完为止，不提供本项不得分。 |
| 3、商务部分（45分） |  |  |
| 项目负责人 | 14分 | - （1）项目负责人具有交通类（公路工程）相关专业高级及以上技术职称的，得3分。 - （2）项目负责人持有交通运输主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》或《公路水运工程试验检测师证书》（证书专业需包含桥梁或桥梁隧道工程专业）的，得2分。 # 注：须同步提供项目负责人（不含退休人员）职称证书、资格证书原件扫描件；同时提供投标截止时间前近三个月内任意一个月由供应商为其缴纳的社会保险缴费证明，否则本项不予计分。 # （3）项目负责人自2023年1月1日（以签订合同日期为准）至投标截止日，具有担任过公路桥梁特殊检查项目（含全桥特殊检查、水下桩基专项检测等同类项目）的项目负责人或技术负责人的业绩，每提供一个业绩得3分，本项最多得9分。 注：提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物，项目负责人或技术负责人、签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可。（项目负责人、供应商企业业绩符合条件的，可同时加分） 项目负责人和技术负责人不可兼任。 |
| 技术负责人 | 5分 | - （1）技术负责人具有交通类（公路工程）相关专业高级及以上技术职称的，得3分。 - （2）技术负责人持有交通运输主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》或《公路水运工程试验检测师证书》（证书专业需包含桥梁或桥梁隧道工程专业）的，得2分。 # 注：须同步提供技术负责人（不含退休人员）职称证书、资格证书原件扫描件；同时提供投标截止时间前近三个月内任意一个月由供应商为其缴纳的社会保险缴费证明，否则本项不予计分。 项目负责人和技术负责人不可兼任。 |
| 拟派团队人员 | 11分 | - （1）现场检测人员（不含项目负责人、技术负责人）持有交通运输主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》或《公路水运工程试验检测师证书》（证书专业需包含桥梁或桥梁隧道工程专业）的，每提供1名符合要求的，得2分，本项最多得8分。 - （2）现场检测人员（不含项目负责人、技术负责人）持有住房城乡建设主管部门核发的一级注册结构工程师执业资格证书的，每提供1名符合要求的，得3分，本项最多得3分。 注：①同一人员持有多项符合要求证书的，仅按1人计分一次，不重复计分；②须同步提上述人员的相关证书原件扫描件；同时提供投标截止时间前近三个月内任意一个月由供应商为其缴纳的社会保险缴费证明，否则本项不予计分。 |
| 供应商业绩 | 15分 | 供应商自2023年1月1日（以签订合同日期为准）至投标截止日，具有独立承接过公路桥梁特殊检查项目（含全桥特殊检查、水下桩基专项检测等同类项目）业绩的，每提供一个业绩得5分，本项最多得15分。 注：提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可。（项目负责人、供应商企业业绩符合条件的，可同时加分） |

说明：

1、供应商对所提供资料的真实性负责。采购人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格。

2、所有认证、证明等均以有效的原件扫描件为计分依据。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供加盖公章的资产负债表、利润表，供应商成立不满一年无需提供）（2025年财务状况表未出的，可使用2024年度报表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、业绩（按第五章 评标方法与评标标准要求提供）

十五、人员配备表（按第五章 评标方法与评标标准要求提供）

十六、技术服务方案

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

供应商成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-WYGS-G2026-0014号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市公路事业发展中心

根据贵方的       项目招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-WYGS-G2026-0014

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市2026年普通国省道桥梁特殊检查服务项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：       （电子签章）

日期：       年   月   日

十四、业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同签订时间 | 项目负责人或技术负责人姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

十五、人员配备表

我单位承诺拟选派本项目供应商人员一览表如下：

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 执业或职业资格证书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十六、技术服务方案

按本项目招标文件 第五章 评标方法与评标标准要求提供。

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

十八、采购文件要求的或供应商认为需要提供的其他资料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：            		邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。