招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2026-0015

项目名称：2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程造价控制及竣工决算审计

盐城市公路事业发展中心

盐城市招标代理有限公司

2026年9月

# 总  目  录

- 招标公告…………………………………………2

- 投标人须知………………………………………5

- 合同条款及格式…………………………………22

- 项目需求…………………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………………42

- 投标文件格式……………………………………46

第一章  招标公告

项目概况

2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程造价控制及竣工决算审计的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年9月23日15时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2026-0015

2.项目名称：2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程造价控制及竣工决算审计

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：153.7万元（采购包1：51.6万元；采购包2：54.1万元；采购包3：48万元）。

5.最高限价：采购标包1最高限价48.6万元；采购标包2最高限价48.5万元；采购标包3最高限价38.3万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.采购内容：本项目为2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程跟踪审核（含结算审核）服务，项目主要建设内容包括公路日常巡查、桥梁日常巡查、边坡整修、路肩割草、路面清扫保洁等基价类项目和路基、路面、桥梁、沿线设施、绿化等养护单价类项目以及应急养护工程，总投资约2.1178亿元。供应商负责独立公正地开展协审工作，协审内容主要为全过程跟踪审核（含结算审核）。具体详见招标文件“第四章 项目需求”。

7.合同履行期限（服务期）：施工工期约为365天，从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格，同时移交全部审计资料至采购人为止。

8.本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人自行对照，投标时无需提供相关证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年9月23日15时00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：盐城市公路事业发展中心

地    址：盐城市青年中路8号

联 系 人：蒋女士

联系电话：0515-88886305

2.招标代理机构信息

名    称：盐城市招标代理有限公司

地　　址：盐城市青年路钱江财富广场西区A座4楼

联 系 人：滕先生

联系电话：18082164456

3.项目联系方式

项目联系人：蒋女士

电　　 话：18905109128

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标人和“招标代理机构”不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理服务费由招标人支付，按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002）的收费标准的0.01%计取，项目代理费用计算少于5000元，按5000元结算。各投标人在投标报价无需考虑该项费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

8.2招标人和招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人、招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的，采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行评标。

22.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

26.1.10异常低价投标（响应）审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，

对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3招标代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向招标代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

招标代理机构及招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑,招标人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。

质疑接收部门为盐城市招标代理有限公司招标代理处，联系地址：盐城市青年路钱江财富广场西区A座3A楼，联系电话：0515-89803566。

质疑人（或授权方）须是投标单位正式员工，授权方须提供投标单位为其缴纳的本年度近期社保证明。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

江苏省建设工程造价咨询合同

（项目编号：  ）

项 目 名 称：2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程造价控制及竣工决算审计

建 设 地 点：盐城市境内

合 同 编 号：

咨 询 类 型：全过程造价控制及工程竣工结算审核

| 江苏省住房和城乡建设厅 | 制定 |
| --- | --- |
| 江苏省工商行政管理局 |  |

第一部分  建设工程造价咨询协议书

委托人：盐城市公路事业发展中心

咨询人：

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务（包括工程竣工结算审核等造价咨询服务）：

1．项目名称：2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程造价控制及竣工决算审计（采购包：    ）

2．建设地点：盐城市境内

3．资金来源：省级养护专项资金

4．工程用途：工程项目全过程造价控制及工程竣工结算审核

5．项目规模：总投资额 按项目实际投资额为准。

6．咨询业务范围及内容：包括但不限于施工阶段全过程造价控制及工程竣工结算审核、出具审核报告、审核资料的归档等造价咨询服务，具体详见项目需求。委托人保留对招标范围进行调整的权利。

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1．建设工程造价咨询协议书；

2. 建设工程造价咨询合同专用条款；

3．建设工程造价咨询合同通用条款；

4．建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5．通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

1、正常酬金计算方法

结算服务费=中标价（¥           元）。

2、正常酬金支付方式

2.1、预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%（在签订合同时，如乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经双方协商甲方可就预付款比例作相应调整）。

2.2、尾款支付时间：项目审计结束且出具审定单以及工程造价咨询报告，经甲方同意审核结论后，一次性付清合同金额的剩余服务费；如有乙方有违约情况，则扣除违约金后一次性付清服务费，以上付款均不计利息。

六、项目负责人：         ，证书编号：                      。

七、本合同的建设工程造价咨询业务：从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格，同时移交全部审计资料至采购人为止。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容具体完成时间另行约定。

八、委托人提供的建设工程造价咨询材料齐全后，咨询人应在60日内完成咨询工作，出具审定单及提供完整的咨询报告。

九、合同签订时间：2026年   月   日。

十、本合同正本二份，委托人、咨询人各执一份，副本二份，委托人一份，咨询人一份。

委　托　人：（盖章）　　　　　　　咨　询　人：（盖章）

法定代表人或                      法定代表人或

委托代理人：（签字）　　　　　    委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　　　　　　　住所：

开户银行：　　　　　             开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　　　 帐　　号：

电　　话：　　　　　　　　　　　 电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　 传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　 电子邮箱：

邮政编码：　　　　　　　　　　　 邮政编码：

第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》,在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。乙方应对在履行合同过程中知悉的甲方所有未公开信息（包括但不限于工程资料、预算数据、内部管理文件、会议内容等）承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分  建设工程造价咨询合同专用条款

第一条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1. 适用法律和法规： 工程造价的相关法律、法规 。

2. 工程造价计价办法： 工程量清单计价 。

3. 标准规范：国家和地方交通行政主管部门颁布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、《公路工程概算定额》（JTG/T3831-2018）、《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）、江苏省、盐城市相关计价文件、政策性调整文件和国家有关法律、法规以及本项目关于工程造价咨询服务的相关文件。

第二条  本合同咨询项目负责人由        担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。

第三条　建设工程造价咨询业务范围及内容

1．委托工程造价咨询的工程范围：2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程造价控制及竣工决算审计，具体内容详见采购文件项目需求。

2.委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

2.1 建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

□编制建设工程投资估算       □审核建设工程投资估算

□建设工程项目经济评价       □其它

工程设计阶段

□编制建设工程概算        □审核建设工程概算

□编制建设工程预算        □审核建设工程预算

□设计方案经济比较        □其它

工程发承包/招投标阶段

□审核招标文件造价控制条款

□编制工程量清单   □编制招标控制价/发包工程预算（标底）

□审核工程量清单   □审核招标控制价

□参与审查经济标   □参与合同磋商，协助起草合同文本

□其它

工程施工阶段

□分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划

☑审核工程计量与价款支付        ☑审核工程索赔与签证费用

☑审核工程价款调整              ☑业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

☑分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标     ☑其它

工程竣工阶段

□编制工程竣工结算书    ☑审核工程竣工结算    ☑其它

2.2 造价咨询其它业务

□工程造价鉴定及仲裁咨询   □编制工程造价计价依据

□提供工程造价信息服务     ☑其它

第四条  实施工程施工阶段造价咨询业务，要求咨询人常驻施工现场时，由委托人提供下列必要的办公条件： /。

第五条  双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间： 按委托人要求的时间和咨询人承诺的时间。

第六条  委托人应在　10  日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第七条  委托人授权为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第八条  咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）,最高额度为工程咨询费的100%。

第九条  委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。 本合同约定的资料完整提供时间为  /  年  /  月  /  日。

第十条  咨询人发生额外工作包括：

□由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

□实施工程施工阶段造价咨询业务，由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长；

□其它。

第十一条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、正常酬金计算方法

结算服务费=中标价（¥            元）。

2、正常酬金支付方式

2.1、预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%（在签订合同时，如乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经双方协商甲方可就预付款比例作相应调整）。

2.2、尾款支付时间：项目审计结束且出具审定单以及工程造价咨询报告，经甲方同意审核结论并验收后，一次性付清合同金额的剩余服务费；如有乙方有违约情况，则扣除违约金后一次性付清服务费，以上付款均不计利息。

3、其他约定

本合同无履约保证金。

第十二条  咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。为保证咨询质量，委托人与咨询人约定，质量奖罚条款如下：详见附加条款。

第十三条  建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，提交委托人所属地区法院解决。

第十四条、本合同的建设工程造价咨询业务：从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格，同时移交全部审计资料至采购人为止。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容具体完成时间另行约定。

第十五条、委托人提供的建设工程造价咨询材料齐全后，咨询人应在60日内完成咨询工作，出具审定单及提供完整的咨询报告。

附加协议条款：

（一）咨询人现场跟审要求：

1、咨询人人员配置：在合同有效期内，跟审单位须确保每周至少有四名具备相应资质的审计人员全职驻场进行跟踪审计工作。

2、咨询人跟审名单与资质：咨询人应在合同生效后三日内，向采购人提交常驻审计人员名单及其从业资质证明文件（如相关执业证书复印件），并经采购人书面确认。如需更换驻场人员，咨询人应至少提前七个工作日书面通知采购人，并提供拟替换人员的资质证明，获得采购人书面同意后方可更换。

3、咨询人安排在施工场地的审计人员应与承诺的名单一致，并保持相对稳定；尽管咨询人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，咨询人有权要求咨询人继续增派或雇用这类人员，并书面通知咨询人。咨询人不得无故拖延，由此增加的费用由跟审单位承担。

3、咨询人考勤：咨询人驻场人员应严格遵守采购人的现场管理制度，并在每月底提交签到考勤表，考勤记录将作为判定咨询人是否满足人员配置要求的主要依据。

（二） 跟审工作进度报告：

咨询报告周期与时限：跟审单位须于每月五日（如遇节假日则顺延至下一个工作日），向采购人提交当月（上月一日至上月月末）的审计工作进度书面报告（以下简称“月报”）。

1、咨询报告内容：月报内容应至少包括；

2、当月完成的主要审计工作内容、成果及关键发现；

3、计划完成情况与实际完成情况的对比分析（需对照双方确认的月度/阶段性工作计划）；

4、存在的问题、风险及解决方案/建议；

5、下月工作计划及需采购人协调的事项；

6、当月的现场人员考勤汇总表（需负责人签字并加盖跟审单位公章）。

(三)咨询人履约保证与违约责任：

1、咨询人未达现场人员要求：若咨询人未能满足第1条（现场跟审要求）中关于每周最低驻场人数（四人）的要求（第1条第四款允许调整的情形除外），则视为咨询人违约一次。采购人有权按每次违约500元人民币的标准向咨询人收取违约金。

2、咨询人的审计人员必须到岗到位，保证每月不少于22天工作日在工地现场，并每月底按时提交考勤表。在合同期内，投标文件中所列的项目经理及审计人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，咨询人将按500元/人•天扣除违约金，直至缺员进场为止。审计人员未经批准擅自离岗连续15天或者累计30天及以上，咨询人有权解除合同。

3、咨询人未按时提交进度报告：若跟审单位未能按照第2条（工作进度报告）的要求按时提交完整、合格的跟审月报（包括未按时提交、提交内容严重缺失或不符合要求），则视为咨询人违约一次。采购人有权按每次违约1000元人民币的标准向跟审单位收取违约金。

4、如未经采购人同意擅自更换项目经理或审计人员，视为违约一次，采购人有权按每次违约10000元/人的标准向咨询人收取违约金）。

5、咨询人有吃拿卡要行为的，委托人扣除违约金5000元/人/次。

6、违约金的执行：

违约金按次计算（每周人数不足计一次，每月报告延迟或不合格计一次）。

1）采购人在发现违约情况后三个工作日内，向咨询人发出书面违约通知单，载明违约事实、依据及应支付的违约金金额。

2）咨询人在合同期内收到通知单后累计的违约金）从采购人应付跟审单位的合同款项中直接扣除。

3）咨询人支付违约金不免除其继续履行合同义务（如补足人员、补交合格报告）的责任。

7、累积违约责任：

1）同一自然月内，因咨询人原因累计发生违约达到二次以上，或跟审报告延迟/不合格累计达到一次，或累计违约总次数达到三次，采购人有权发出书面警告。

2）在合同期内，累计收到采购人三次书面警告，或单次严重违约（连续两周以上人员严重不足、连续两个月未提交报告）对项目造成重大影响，采购人有权单方面解除合同，并保留进一步追究咨询人违约责任（包括但不限于赔偿损失）的权利。

（四）咨询人在实施审核过程中：在接到委托人通知通常在委托人规定的时间内完成项目结算审核，并出具审核报告。如因不能及时提供完成，导致工作不能顺利开展的，将开具书面通知单，接受委托人5000元/次的处罚。

（五）咨询人出具的结算审核报告结果必须确保准确性。如咨询人的审核结果与二审的结果误差在1.0%以内（含1.0%），按应付咨询费总额的100%进行结算；与二审的误差在1.0%-1.5%之间（含1.5%），按应付咨询费总额的80%进行结算；与二审的误差在1.5%-2.0%之内（含2.0%），按应付咨询费总额的60%进行结算；与二审误差在2%以上时，则扣除全部咨询费用，并由咨询人赔偿因此行为给委托人造成的全部损失。误差率=│最终审定金额-一审审定金额│/一审审定金额*100%。

（六）安全生产事故责任内容

咨询人在项目实施期间发生的一切生产和人身安全事故责任由跟审单位承担，与咨询人无关。

（七）项目发生以下情形时，委托人有权解除合同的内容。

1.咨询人未按合同约定（或委托人针对项目提出合理情形要求）的进度、质量标准、服务要求履行委托职责，经委托人书面催告后，收到书面催告后10个工作日内仍未整改到位，影响项目推进或导致项目不达标。

2.咨询人未经委托人书面同意，擅自变更委托范围、工作方案，或擅自将委托义务转让给第三方，增加委托人成本、影响项目质量。

3.咨询人超越合同约定权限，擅自对外签约、作出承诺，或处置与项目相关的财产、权利，给委托人造成损失或潜在风险。

4.咨询人无故拖延或停止履行项目工作，或拒绝听从委托人合理指导导致项目停滞，无法实现委托目的。

5.咨询人与第三方恶意串通，或违反国家法律法规、项目相关规定，给委托人带来损失、行政处罚或法律纠纷。

6.若委托审计项目出现外因情况取消的，本审计合同自动终止。

（八）项目验收

本次验收是对2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程造价控制及竣工决算审计进行履约验收，对于未通过验收的，委托人有权暂缓支付审计服务费。

全部满足以下验收条件方可启动：

- 本项目工程已完成交工验收手续；（2）出具委托人、施工方、咨询人加盖执业印章或公章以及签字的全过程跟踪审计的正式审计报告；（3）全过程跟踪审计发现的造价、程序、资金管理问题全部完成整改闭环，附完整整改回复、佐证资料，经甲方确认；（4）咨询人移交全套完整纸质、电子审计成果档案，目录清晰、分类归档；（5）合同约定全部跟踪审计服务内容履行完毕，无人员脱岗、违规执业、资料泄密、重大审核差错未处置情形；（6）无未解决的造价争议、审计服务纠纷。

（九）验收组织与实施程序

验收主体：委托人组建验收小组，发起《政府采购履约验收通知单》

验收方案内容：（1）人员履约核查：核对驻场考勤、项目负责人及造价师在岗记录、人员更换审批手续、现场核量到场记录；（2）工作内容核查：逐项核对前期、施工、结算全流程跟踪工作是否全覆盖；（3）成果资料核验：逐套核查报告、底稿、影像、认价、签证、进度款审核资料完整性。

验收结论出具：验收完成后委托人出具《政府采购项目验收报告》、《政府采购履约验收书 (服务类)》，明确验收合格、限期整改、不予验收三种结论。对验收意见存在异议的，委托人与咨询人双方可以协商解决，或通过法律途径解决。

廉政合同

为切实加强党风廉政建设，有效预防违法违纪违规行为和腐败问题的发生，根据国家有关廉政建设的规定，本项目的委托人盐城市公路事业发展中心（以下简称“甲方”）与           咨询人                          以下简称“乙方”），订立如下合同。

一、甲方的权利和义务

（1）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制。

（2） 建立健全廉政教育制度，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并严肃查处违法违纪行为。

（3）本项目实施过程中，如发现乙方及其工作人员存在任何违法违纪违规行为，甲方有权向乙方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果；情节严重的，甲方有权视情节给予乙方经济处罚、暂停支付合同款、取消中标资格、中止合同的处罚，并建议盐城市有关主管部门禁止乙方在一至三年内进入盐城市场，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

（4）甲方及其工作人员和受甲方委托从事本项目招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员不得索要或接受乙方的礼金、礼品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等；不得在乙方报销任何应由甲方或其相关工作人员应当个人支付的费用；不得参加乙方安排的宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得要求或者接受乙方为其汽车或住房装修，不得要求或者接受乙方为其婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；不得利用职权、职务影响或工作便利从事与本项目有关的有偿中介、材料设备供应、分包、劳务等经济活动；不得违规为本人、亲友、身边工作人员和特定关系人承接或投资、入股重大项目相关的业务；不准违规进行变更签证或以虚假计量等手段虚报高垃圾运输量；不准与相关项目单位发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。

二、乙方的权利和义务

（1）有权依照国家法律、法规和规章制度，开展生产经营活动。

（2）本项目实施过程中，如发现甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员存在“吃拿卡要”等违法违纪违规行为，有权在第一时间向上级监督部门口头或书面反映并要求告知处理结果。

（3）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制，严格遵守职业道德。

（4）建立健全廉政教育制度，定期开展廉政警示教育活动，教育引导自身工作人员遵守行为规范。

（5）不得以任何理由向甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员行贿、馈赠礼金、礼品、有价证券及给予回扣、好处费、感谢费等；不得以任何名义为上述人员报销应由其单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排上述人员参加宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得为上述人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得为上述人员提供汽车或住房等装修；不得为上述人员的婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。乙方如违反以上要求，发生违纪违规违法等行为，须无条件接受甲方给予的处罚。

三、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目款全部拨付完成后止。

四、本合同作为2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程造价控制及竣工决算审计合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

五、本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。

甲方：                         (盖公章)

法定代表人或委托人:            (签字)

地址:

日期:    年   月   日

乙方：                              (盖公章)

法定代表人或委托人:            (签字)

地址：

日期:    年    月   日

第四章 项目需求

项目属性：服务类项目。

一、项目背景

根据省财政厅和省交通运输厅《关于提前下达2026年中央对成品油税费改革转移支付资金的通知》苏财建【2025】225号文，对我市养护工作需要，及时将资金拨付至项目实施，切实加快资金支出进度，确保养护工作顺利开展。同时按要求开展绩效监控和绩效评价，不断提升资金使用绩效，确保绩效目标如期实现。

二、采购需求

1.本项目分为3个采购包，分别为：采购包1、采购包2、采购包3。投标人可以根据自身能力及条件选择一个或几个采购包进行投标，但中标只能中其中一个采购包，即可兼投但不可兼中。

2.工程概况

采购包1：

对东台、大丰区域内的公路日常巡查、桥梁日常巡查、边坡整修、路肩割草、路面清扫保洁等基价类项目进行结算审计和路基、路面、桥梁、沿线设施、绿化等养护单价类项目和应急养护工程进行跟踪审计、结算审计工作。预算共计约为7017万元，基价类约1807元。

东台管养里程全长277.820公里，其中3条国道（G204线、G228线、G344线）长139.684公里，4条省道（S226线、S229线、S352线、S610线）长138.136公里。工程预算约为3270万元。

大丰管养里程283.988公里，其中3条国道（G204线、G228线、G343线）长154.323公里，3条省道（S226线、S331线、S351线）长129.665公里。工程预算约为3747万元。

采购包2：

对建湖、阜宁、响水区域内的公路日常巡查、桥梁日常巡查、边坡整修、路肩割草、路面清扫保洁等基价类项目进行结算审计和路基、路面、桥梁、沿线设施、绿化等养护单价类项目和应急养护工程进行跟踪审计、结算审计工作。预算共计约为6962万元，基价类约1736万元。

建湖管养里程全长188.206公里，其中2条国道（G204线、G343线）长57.323公里，4条省道（S231线、S232线、S233线、S331线）长130.883公里。工程预算约为2349万元。

阜宁管养里程186.923公里，其中2条国道（G204线、G343线）长58.528公里，4条省道（S231线、S328线、S329线、S348线）长128.395公里。工程预算约为2168万元。

响水管养里程163.803公里，其中2条国道（G204线、G228线）长56.881公里，2条省道（S326线、S337线）长106.922公里。工程预算约为2445万元。

采购包3：

对射阳、滨海区域内的公路日常巡查、桥梁日常巡查、边坡整修、路肩割草、路面清扫保洁等基价类项目进行结算审计和路基、路面、桥梁、沿线设施、绿化等养护单价类项目和应急养护工程进行跟踪审计、结算审计工作。预算共计约为5623万元，基价类约为1469万元。

射阳管养里程全长195.432公里，其中1条国道（G228线）长60.438公里，3条省道（S226线、S232线、S329线）长134.994公里。工程预算约为2647万元。

滨海管养里程256.694公里，其中2条国道（G204线、G228线）长56.040公里，4条省道（S226线、S327线、S328线、S348线）长200.654公里。工程预算约为2977万元。

3.项目技术要求：

为保证审核质量，中标后拟派项目组的常驻现场注册造价工程师在中标项目现场跟踪审核期间不得承接其他现场跟踪审核项目。采购人保留对投标人提供的该名常驻注册造价工程师投标时全过程跟踪审核项目（在审）材料（附件项目人员配置清单）进行外调核查的权利。经查实，常驻注册造价工程师不符合上述要求的，采购人有权依法解除协议，并报相关监管部门处理。

4.人员配置要求：

本项目投标人需根据项目的专业特点组成项目组，并报拟派项目人员配置名单（不得含有返聘、临聘及已退休人员），拟派人员原则上不得变更。采购人有权根据工程特点要求中标单位配备符合项目需要的专业审核人员，中标单位须无条件服务采购人安排。

合同签订后，采购人有权对中标供应商的履约能力进行审查，在履行合同期限内，如发现中标供应商未能按照投标承诺提供相应人员服务的，则采购人有权依法解除协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。

拟派项目人员资质及驻场要求具体为（最低人员数量配置要求）：

| 采购包 | 拟派总人员 | 一级注册造价工程师 |  | 常驻现场驻场时间 | 隐蔽工程、晚间施工等关键环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常驻 项目负责人 | 常驻 协审人员 |  |  |
| 1 | 5 | 1 | 4 | 工作日起止打卡时间不少于7小时 | 1人及以上/环节 |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 工作日起止打卡时间不少于7小时 | 1人及以上/环节 |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 工作日起止打卡时间不少于7小时 | 1人及以上/环节 |

5.服务成果要求：编制结算审计报告,共计1套（一式五份交付），结算审计报告应符合盐城市审计局审计相关要求。

三、合同履行期限（服务期）：

施工工期约为365天，从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格，同时移交全部审计资料至采购人为止。

四、服务内容

1.审计内容：2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程造价控制及竣工决算审计，主要服务内容包括（但不限于）：全过程造价控制审核、工程竣工结算审核、出具审核报告、审核资料的归档等。

2.协审内容：

1）制定造价控制的实施细则，确定控制目标；

2）参与工程造价控制有关的工作会议；

3）负责对施工单位上报的每月完成工作量月报进行审核，编制标段月报或者项目月报，作为支付当月进度款的依据；

4）项目承包方提出索赔时，为采购人提供咨询意见；

5）根据需要，协助采购人及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；并向采购人提供造价控制动态分析报告；

6）及时核定分阶段完工的分部工程结算；完成所委托项目的结算审核工作，提供整套结算报告交采购人归档；

7）通过对送审竣工结算的严格审计，出具工程竣工结算初审意见，同招标人沟通并同施工单位谈判达成一致意见后，形成三方定案成果文件，出具工程竣工结算审计报告。

8）配合政府审计等相关协审工作。

3.跟审单位现场跟审要求：

1）跟审单位人员配置：在合同有效期内，跟审单位须确保每周至少有三名具备相应资质的审计人员全职驻场进行跟踪审计工作。

2）跟审人员名单与资质：跟审单位应在合同生效后三日内，向采购人提交常驻审计人员名单及其从业资质证明文件（如相关执业证书复印件），并经采购人书面确认。如需更换驻场人员，跟审单位应至少提前七个工作日书面通知采购人，并提供拟替换人员的资质证明，获得采购人书面同意后方可更换。

3）跟审人员考勤：跟审单位驻场人员应严格遵守采购人的现场管理制度，并每日在采购人指定的考勤系统或签到表上进行实名登记。考勤记录将作为判定跟审单位是否满足人员配置要求的主要依据。

4.跟审工作进度报告：

跟审报告周期与时限：跟审单位须于每月五日（如遇节假日则顺延至下一个工作日），向采购人提交当月（上月一日至上月月末）的审计工作进度书面报告（以下简称“月报”）。

1）跟审报告内容：应至少包括月报内容；

2）当月完成的主要审计工作内容、成果及关键发现；

3）计划完成情况与实际完成情况的对比分析（需对照双方确认的月度/阶段性工作计划）；

4）存在的问题、风险及解决方案/建议；

5）下月工作计划及需采购人协调的事项；

6）当月的现场人员考勤汇总表（需负责人签字并加盖跟审单位公章）。

五、技术方案要求

技术服务方案整体要求内容准确、全面，结合本项目特征，具备可操作性、合规性、安全性、经济性、针对性等，方案要点如下，具体量化指标可参考：

5.1协审实施大纲

本项目涉及到盐城市公路事业发展中心对2026年盐城境内的公路日常巡查、桥梁日常巡查、边坡整修、路肩割草、路面清扫保洁等基价类项目和路基、路面、桥梁、沿线设施、绿化等养护单价类项目以及应急养护工程进行跟踪审计、竣工决算审计工作。供应商需根据服务内容制定合理的实施大纲。制定内容至少要包括以下几个方面(1)协审人员管理；（2）造价控制流程；（3）造价审核方法；（4）关键环节控制；(5)协审质量及效率保证措施；(6)档案管理；(7)廉洁管理。

5.1.1协审人员管理

按项目各个采购包规模与专业需求配备公路（道路）、桥梁等专职造价协审人员，实行项目负责人负责制。协审人员须具备相应执业、从业资格，熟悉计价规范、合同、图纸及现场管理。人员一经确定，原则上不得随意更换；确需调整须书面报批并完成工作交接。协审人员与施工、监理、供应商等存在利害关系可能影响公正审核的，必须主动申请回避。

5.1.2造价控制流程

实行全过程、闭环式、可追溯造价控制，做到先审核后实施、先审批后支付、先核对后结算。坚持依据充分、程序合规、计量准确、计价合理、资料完整。所有流程节点留痕管理：签字、盖章、纪要、影像、台账齐全。

5.1.3造价审核方法

坚持合法合规、依据充分、客观公正、数据可溯。采用多种方法组合使用，根据审核对象、资料条件、风险等级灵活选用。所有审核方法执行过程留痕、结果可复核、问题可追溯。

5.1.4关键环节控制

坚持事前控制、过程把关、闭环管理，对造价影响大、风险高、易产生争议的环节实行重点管控，做到程序合规、依据充分、签字齐全、现场核实、不留后患。

5.1.5协审质量及效率保证措施

质量保证措施：

①严格执行三级复核制度：实行初审→专业复核→项目负责人终审，层层把关，确保工程量、单价、取费、资料完整无误。

②统一审核标准与口径：执行统一的计价依据、取费标准、材料价格、组价原则，做到同项目、同标准、同口径。

③依据充分、成果可追溯：所有审核必须有合同、图纸、变更、签证、认价单、现场记录等支撑，无依据不审核、无依据不出结论。

效率保证措施：

①明确时限管理：资料齐全后严格按约定时限完成审核，实行限时办结、超时预警。

②一次性告知补正资料：资料接收时一次性检查完整性，不反复、不遗漏、不拖延，减少来回补件。

③台账化、流程化推进：建立项目进度台账，明确节点、责任人、完成情况，实现全过程可跟踪、可督促。

5.1.6档案管理

遵循谁承办、谁整理、谁归档原则，做到一案一档、资料齐全、分类清晰、电子+纸质双归档、可检索、可追溯。档案必须真实、完整、规范、安全，满足审核、复查、审计、检查、验收要求。

5.1.7廉洁管理

坚持依法依规、客观公正、廉洁自律、诚实守信原则，严格遵守国家法律法规及廉政建设各项规定，杜绝一切违规违纪行为，确保协审工作干净、公正、安全。

5.2思路及建议

结合同类工程的专业特点，针对本项目各个采购包的实施要求，对有可能的迁移、路基、预制箱梁及安装、沥青面层、附属工程（导改、照明、智能化、交安、交通导改、声屏障、绿化）等专业，剖析本次招标项目的实施具体要求至少要包括四个方面:(1)审核重点；(2)审核难点，并提出本项目；(3)造价控制精细化管理思路；(4)合理化建议。

5.2.1审核重点

坚持依据为先、程序合规、量价准确、风险可控，聚焦高风险、高金额、高频次事项，做到重点突出、逐项核查、不留死角、有据可查。

5.2.2审核难点

清单漏项、项目特征描述不清，不平衡报价难以识别，合同条款约定不严谨。变更签证程序不规范、先施工后补签，真实性、必要性难以核实；隐蔽工程事后无法复核。新型材料、定制设备价格不透明，市场价与信息价差异大，价格认定争议多。施工、监理、验收资料缺失或前后矛盾，造价追溯与审核依据不足。

5.2.3 造价控制精细化管理思路

以概算、预算为刚性控制红线，分解各阶段造价指标，落实限额控制。建立动态投资台账，实时对比偏差，做到早预警、早纠偏。

5.2.4 合理化建议

强化前期策划精准度：完善可研、初设评审机制，邀请造价、技术、审计多方参与，明确项目功能定位，细化投资估算指标，将概算作为刚性控制红线，杜绝“边设计、边决策、边调整”，从源头减少后期变更。

提前介入清单编制：设计阶段同步启动清单编制筹备工作，加强图纸会审与清单预审，明确项目特征、计量规则，避免清单漏项、歧义。

5.3案例总结报告

以某个已完成的同类项目跟踪审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核为例，如实总结工程相应环节好的做法，制定总结报告内容至少要包括四个方面：（1）概算控制；（2）招标控制价审核；（3）项目变更、签证审核；（4）工程结算审核。

5.3.1概算控制

将概算作为项目投资的刚性控制红线，贯穿项目决策、设计、招标、施工、竣工决算全生命周期，任何环节不得擅自突破概算，确需调整的，必须严格履行审批程序，严禁“先突破、后审批”。

5.3.2招标控制价审核

招标控制价审核需坚守概算刚性约束，以批准的项目概算为核心管控上限，严格遵循现行计价规范、定额标准及项目相关约定，秉持“合法合规、精准严谨、闭环可追溯”原则，杜绝违规计价、虚增费用，确保招标控制价科学合理，为招投标工作提供合规依据。

5.3.3项目变更、签证审核

变更、签证审核需坚守“概算刚性约束、先审批后实施、真实合规、闭环可追溯”原则，贯穿变更签证提出、审批、实施、验收、计价全流程，严控不合理变更、虚假签证，防范因变更签证导致的概算超支、审计争议，确保变更签证符合项目实际需求和造价管控要求。

5.3.4工程结算审核

计量规则：严格按合同、计价规范、竣工图纸执行，确保计量口径一致；

计算准确性：重点审核造价占比超5%的分项，采用“图纸核对+现场实测”，计算误差不超过3%；

现场核查：常规分项抽测比例不低于10%（不少于3处），隐蔽工程、大额分项（≥50万元）、复杂工程核查比例100%，三方共同参与并留存记录；

异常核查：对比各阶段工程量数据，对增减幅度超 10% 的，需施工单位提供说明及佐证，无依据则核减。

5.4内控制度：至少要包括四个方面：（1）业务流程规范；（2）审核质量；（3）审核效率；（4）风险防控。

5.4.1业务流程规范

常驻项目组全体审计人员及相关协作人员必须严格按照本大纲及具体审计内控业务流程规范开展工作，不得擅自简化流程、跳过环节、违规操作，不得干预审计工作的客观性和公正性。流程执行过程中，提交的资料、记录、审计证据需真实、准确、完整、合规，严禁伪造、篡改、遗漏相关信息，确保审计结论有可靠依据。

5.4.2审核质量

投标单位审计部门应自查、内控部门常态化检查、管理层定期督查相结合，重点核查审核流程的合规性、审核记录的完整性、问题整改的有效性，及时发现审核质量隐患。

5.4.3审核效率

梳理现有审核流程，删减重复审核、无效审批环节，明确各审核层级的核心职责（如一级复核侧重基础合规性、二级复核侧重质量把控、终审侧重结论把关），避免多层级重复核查。按审计项目类型（常规、重大）、审核内容（证据、底稿、报告），明确各环节审核时限（如常规项目证据审核 3 个工作日、报告审核 5 个工作日），设置时限预警，杜绝拖延推诿。

5.4.4风险防控

严格落实审计证据收集、审核标准，确保证据真实、充分、相关；规范审计工作底稿编制，实行多级复核机制；明确审计方法标准，加强审计人员专业能力培训，提升审计精准度；定期开展审计质量自查，及时整改质量隐患。

六、项目费用报价及其他事项

1.本项目为“固定总价”合同。

2.服务费用的支付期限：

（1）预付款支付时间：合同签订后，甲方收到乙方发票后10个工作日内支付合同金额的30%。

（2）尾款支付时间：项目审计结束且出具审定单以及工程造价咨询报告，经甲方同意审核结论后，一次性付清合同金额的剩余服务费；如有乙方有违约情况，则扣除违约金后一次性付清服务费，以上付款均不计利息。

注:在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

3.跟审单位履约保证与违约责任

1）跟审单位未达现场人员要求：若跟审单位未能满足第1条（现场跟审要求）中关于每周最低驻场人数（四人）的要求（第1条第四款允许调整的情形除外），则视为跟审单位违约一次。采购人有权按每次违约500元人民币的标准向跟审单位收取违约金（罚款）。

2）跟审单位未按时提交进度报告：若跟审单位未能按照第2条（工作进度报告）的要求按时提交完整、合格的跟审月报（包括未按时提交、提交内容严重缺失或不符合要求），则视为跟审单位违约一次。采购人有权按每次违约1000元人民币的标准向跟审单位收取违约金（罚款）。

3）如未经采购人同意擅自更换驻场人员，视为违约一次，采购人有权按每次违约10000元人民币的标准向跟审单位收取违约金（罚款）。

4）违约金（罚款）的执行：

违约金（罚款）按次计算（每周人数不足计一次，每月报告延迟或不合格计一次）。

①采购人在发现违约情况后三个工作日内，向跟审单位发出书面违约通知单，载明违约事实、依据及应支付的违约金（罚款）金额。

②跟审单位在合同期内收到通知单后累计的违约金（罚款）从采购人应付跟审单位的合同款项中直接扣除。

③跟审单位支付违约金（罚款）不免除其继续履行合同义务（如补足人员、补交合格报告）的责任。

4.累积违约责任：

1）同一自然月内，因跟审人员累计发生违约达到不足二次，或跟审报告延迟/不合格累计达到一次，或累计违约总次数达到三次，采购人有权发出书面警告。

2）在合同期内，累计收到采购人三次书面警告，或单次严重违约（连续两周以上人员严重不足、连续两个月未提交报告）对项目造成重大影响，采购人有权单方面解除合同，并保留进一步追究跟审单位违约责任（包括但不限于赔偿损失）的权利。

5.本项目维护费包括所有成本、利润、管理费、保险、风险及利润等一切费用，更换故障设备不另外计费。

七、投标人业绩要求

为保证审核质量，中标后拟派项目组的常驻现场注册造价工程师在中标项目现场跟踪审核期间不得承接其他现场跟踪审核项目。所以投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），独立承担过同类工程审计业绩的业绩的优先。

八、拟派项目人员配置

为保证本项目顺利推进实施，拟派项目组成员的技术性和经验性工作非常重要，拟派常驻项目负责人（或常驻协审人员）具有一级注册造价工程师的优先；拟派常驻项目负责人具有工程类中级及以上技术职称的的优先；拟派常驻项目负责人自2021年1月1日以来，担任同类型项目跟踪审核（必须含结算审核）、或全过程工程造价控制（必须含结算审核）、或结算审核业绩的优先。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程造价控制及竣工决算审计 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

注：投标人可以同时投3个采购标包，兼投不兼中。评标顺序按采购标包1→采购标包2→采购标包3。上一采购标包中标的投标单位可继续参与下面采购标包的评审，但不作中标侯选人推荐。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 类别 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（保留两位小数）。 |
| 技术部分（50分） |  |  |
| 协审实施大纲 | 18分 | 供应商根据第四章第五款的“技术方案要求”，至少要包括(1)协审人员管理；（2）造价控制流程；（3）造价审核方法、关键环节控制；（4）协审质量及效率保证措施；(5)档案管理；(6)廉洁管理。 以上方案内容完整的得18分，每有一内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值3分扣完为止，未提供本项不得分。 |
| 思路及建议 | 8分 | 供应商根据第四章第五款的“技术方案要求”，至少要包括(1)审核重点；(2)审核难点；(3)造价控制精细化管理思路；(4)合理化建议。 以上方案内容完整的得8分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2分扣完为止，未提供本项不得分。 |
| 案例总结报告 | 12分 | 供应商根据第四章第五款“技术方案要求”，至少要包括（1）概算控制；（2）招标控制价审核；（3）项目变更、签证审核；（4）工程结算审核。 以上方案内容完整的得12分，每有一内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值3分扣完为止，未提供本项不得分。 |
| 内控制度 | 12分 | 供应商根据第四章第五款“技术方案要求”，至少要包括（1）业务流程规范；（2）审核质量；（3）审核效率；（4）风险防控。 以上方案内容完整的得12分，每有一内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值3分扣完为止，未提供本项不得分。 |
| 商务部分（40分） |  |  |
| 业绩 | 20分 | 1.投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），独立承担过同类工程跟踪审核（必须含结算审核）、或全过程工程造价控制（必须含结算审核）、或结算审核业绩的，每提供一个得4分，最高得12分。 评审依据：①投标人至少提供业绩的合同关键页（包含合同首末页、签署页、标的页、签订时间等）复印件加盖投标人公章；合同关键页的内容如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可。②同类工程是指路面日常维护、修复养护、新建或改扩建等公路施工工程。 2.自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），以项目负责人身份独立承担过同类工程跟踪审核（必须含结算审核）、或全过程工程造价控制（必须含结算审核）、或结算审核业绩的，得4分，该项合计最高得8分。 评审依据：①投标人至少提供业绩的合同关键页（包含合同首末页、签署页、标的页、签订时间等）复印件加盖投标人公章；合同关键页的内容(或项目负责人姓名的)如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可。②同类工程是指路面日常维护、修复养护、新建或改扩建等公路施工工程。③合同须能反映项目名称、主要标的物以及项目负责人名字，签订时间和签章清晰可见。合同内容中不能体现项目负责人名字的，须提供有效的佐证材料。 |
| 项目团队配置 | 20分 | 1.拟派项目负责人 职称：具有工程类高级及以上技术职称得5分；具有工程类中级技术职称得2.5分。 执业资格：具有一级注册造价工程师（交通运输工程专业）证书得5分。 评审依据：提供项目负责人执业注册证书原件扫描件及公路工程造价人员管理系统查询截图、技术职称证书复印件、在本单位近一个月缴纳社保证明；未提供或提供不全的，不得分。上述证明材料为复印件的并同时加盖投标单位公章，进行计分。 2.拟派常驻协审人员 每有1人具有一级注册造价工程师（土建或交通运输工程专业）证书的得2.5分；最高得10分。 评审依据：提供常驻协审人员执业注册证书原件扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)执业注册信息或公路工程造价人员管理系统查询截图、在本单位近一个月缴纳社保证明；未提供或提供不全的，不得分。上述证明材料为复印件的并同时加盖投标单位公章，进行计分。 |

说明：

1、投标人对所提供资料的真实性负责。招标人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格。

2、所有认证、证明等均以有效的并加盖公章的复印件为计分依据。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

所 投 标 段：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供。）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、项目负责人及服务团队人员一览表

十五、服务方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、异常低价说明函

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：       。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目投标人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人及被授权人身份证正反面：

八、投标函

致：盐城市公路事业发展中心

根据贵方的                    号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 号：

日 期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市招标代理有限公司组织的盐城市公路事业发展中心，采购编号为               ，2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程造价控制及竣工决算审计的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市公路事业发展中心单位的采购文件编号为          的2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程造价控制及竣工决算审计采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

十一、技术要求响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 响应情况（超出、 符合或偏离） | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

十二、商务要求响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

十三、开标一览表

项目编号：

采购包：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2026年盐城市普通国省道小修保养及应急养护工程全过程造价控制及竣工决算审计项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期：     年     月     日

十四、项目负责人及服务团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 在服务团队担任职务 | …. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：格式可作参考或自拟。

十五、服务方案

（根据评分标准自行编制）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十七、异常低价说明函

（提供项目具体成本测算与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释。）

单位名称（盖章）：

法定代表人签名：

年  月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。