招 标 文 件

项目名称：2026年盐城市高架桥梁结构定期检测服务项目

项目编号：JSZC-320900-SQGC-G2026-0011

采购单位：盐城市公路养护应急处置中心

2026年6月

总  目  录

招标公告……………………………………1

投标人须知…………………………………5

合同文本……………………………………17

采购需求……………………………………43

评标方法与评标标准………………………50

投标文件格式………………………………53

第一章 招标公告

项目概况

2026年盐城市高架桥梁结构定期检测服务项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年6月26日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-SQGC-G2026-0011

2.项目名称：2026年盐城市高架桥梁结构定期检测服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：本项目预算金额275万元。分为三个采购包，采购包一：103万元；采购包二：100万元；采购包三：72.05万元。

5.最高限价（如有）：采购包一：103万元；采购包二：100万元；采购包三：72万元。

报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.采购需求（简介）：

6.1检测单位检测前需根据《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017的要求拿出检测方案，通过专家评审后根据检测方案完成对高架桥梁的结构定期检测，对每座桥的病害问题提出明确的养护意见或维修方案。各采购包需检测桥梁的桥面铺装平整度，新洋港大桥主桥需进行动力特性及重要部位的内力静载试验检测；现场校核并完善桥梁卡片上的基础数据，并形成汇总表；同时检测单位还需对高架现有养护单位安排一次关于桥梁巡查和维修的培训。采购包一还需对快速路一期落地段双向约11公里的快速路按照《城镇道路养护技术规范》安排常规检测。

6.2本项目采购包服务内容：

采购包一概况: 对盐城市高架快速路一期新洋港大桥、建军桥互通、高铁枢纽、青年路高架跨通榆河桥、3座地面桥涵，共143联快速路桥梁进行结构定期检测，桥梁面积约165081㎡（具体检测桥梁以中标后发包人提供的桥梁表为准），新洋港大桥主桥、青年路高架跨通榆河桥为Ⅰ类养护城市桥梁，其它为Ⅱ类养护城市桥梁。

采购包二概况: 对盐城市高架快速路一期北环互通、新业路高架桥、新洋路高架桥、范公路高架桥、新丰河中桥，共71联快速路桥梁进行结构定期检测，桥梁面积约159691㎡（具体检测桥梁以中标后发包人提供的桥梁表为准），所有桥梁均为Ⅱ类养护城市桥梁。

采购包三概况: 对盐城市高架快速路三期世纪大道高架的共74联快速路桥梁进行结构定期检测，桥梁面积约113776㎡（具体检测桥梁以中标后发包人提供的桥梁表为准），所有桥梁均为Ⅱ类养护城市桥梁。

6.3后续服务：

采购包一：中标后至2026年12月31日，及时对盐城市区约 110km的快速路及桥梁检测发现的病害进行分析，并按业主需求，对部分病害出具维修处置方案。

采购包二：2027年度内，按业主需求，及时对盐城市区约 110km的快速路及桥梁的维修项目质量(包括但不限于隧道堵漏、支座更换、伸缩缝更换、路面铣刨摊铺、裂缝维修等)进行后评估，跟踪检测，提交检测报告。

采购包三:2027年度内，按照《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017中关于特殊检测的规定，盐城市区约110km的高架桥梁的按照标准中规定需要特殊检测的桥梁，无条件根据桥梁实际情况和规范要求安排特殊检测。

各采购包供应商在中标后，能够结合检测项目，针对于快速路常见病害研究出新技术、新材料、新工艺的应用，并形成相关的论文在正规合法期刊发表或者申报发明专利并取得证书(产权双方共有)。

注：投标人可同时参加上述多个采购包的投标，兼投不兼中，也可只投一个采购包。定标顺序为采购包一→采购包二→采购包三。当投标人在前面采购包中已确定为第一中标候选人时，其投标文件仍参与下面采购包的评审，但不再作为中标候选人进行排序，以此类推。

- 服务期限：①现场服务期：3个月，开工时间：以交警部门审批后甲方开工令为准。②后续服务期：根据项目情况，后续所有服务项目完成截止。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。（具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）文件。供应商投标时须提供《中小型企业声明函》、监狱企业、残疾人福利性单位，否则按无效响应处理。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质等级和要求：具有交通主管部门颁发的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书（或公路工程甲级质量检测机构资质证书）的独立法人。

（2）项目负责人资格和要求：项目负责人为供应商正式在册人员（不含退休人员，由供应商为其缴纳的投标截止日前近六个月中至少一个月的社保证明材料并加盖供应商公章）。

（3）技术负责人资格和要求：技术负责人为供应商正式在册人员（不含退休人员，由供应商为其缴纳的投标截止日前近六个月中至少一个月的社保证明材料并加盖供应商公章）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月26日9:00（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章(请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话:15051556883,办理邮箱:yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》(以下简称《操作手册》))、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址:苏采云系统-右侧消息通知栏。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市公路养护应急处置中心

地    址：盐城市内环高架管养大楼6楼

联 系 人：赵先生

联系电话：0515-88887285

2.采购代理机构信息

名 称：江苏双清工程造价咨询有限公司

地 址：盐城市紫薇广场C座7F

联系人：刘女士

联系方式：13338939126

3.项目联系方式

项目联系人：赵先生

联系电话：0515-88887285

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市公路养护应急处置中心（以下简称采购人）和江苏双清工程造价咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

4.3招标代理服务费：本项目招标代理服务费由采购人支付，支付标准为：根据代理合同约定的收费标准的29.96%计取代理费，单次项目代理服务费用计算少于5000元的按5000元计取。各供应商在投标报价无需考虑该项费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为采购代理机构招标代理部，联系地址：盐城市紫薇国际广场C座7F，联系电话：13338939126。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用采购包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或采购包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

32.9.1确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

32.9.2履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低或免收履约保证金（AA级降低履约保证金缴纳比例为5%，AAA级免缴履约保证金）。

32.9.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

32.9.4履约保证金的退还：

32.9.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

32.9.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后10个工作日内。

32.9.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

32.9.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法采购包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

32.9.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内。）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

第一节  通用合同条款

1．定义与解释

1.1定义

下列词句或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义：

1.1.1项目 委托人建造工程和委托试验检测人提供检测服务的对象，具体情况在专用条款中指明。

1.1.2工程 为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向委托人提供的物资和设备)，具体情况在专用条款中指明。

1.1.3服务 试验检测人根据检测合同所承担的工作，亦称试验检测服务。

1.1.4委托人 委托试验检测人提供检测服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.5试验检测人 受委托人委托提供试验检测服务并具有相应试验检测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人。指投标文件已被委托人接受，并与委托人签订了合同协议书负责实施检测服务的单位。

1.1.6一方 委托人或试验检测人。

双方 委托人和试验检测人。

1.1.7检测合同一般应包括：合同协议书及附件、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、标价的工程量清单、双方签认的补充或修正文件。

1.1.8书面形式 指任何手写、打字、印刷或电子文档等用文字表达的方式。

1.1.9日 即日历日。

1.1.10月 根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。

1.2解释

1.2.1检测合同中的标题只是为了方便查阅，不应作为检测合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对检测合同进行解释。

1.2.2为了简练文字，检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3组成检测合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1合同协议书及附件；

1.2.3.2中标通知书；

1.2.3.3投标函及投标函附录；

1.2.3.4专用合同条款；

1.2.3.5通用合同条款；

1.2.3.6技术标准和要求；

1.2.3.7标价的工程量清单；

1.2.3.8在本专用合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2．试验检测人的义务

2.1检测服务的形式、范围与内容

2.1.1服务形式

试验检测人应根据工程项目规模、难易程度、检测服务期安排、现场条件等因素设置现场检测的组织机构并满足合同要求。委托人对试验检测人的机构设置要求在专用条款中规定。

2.1.2服务范围

2.1.2.1检测服务的工作范围：试验检测人应当按照合同要求和委托人的授权范围进行下述检测服务：

除非专用条款另有规定，检测服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常检测服务期限内，对项目进行工程检测及合同其他事项管理等。

2.1.3检测服务的内容

试验检测人应按照公路水运工程检测规范及相关法律、法规开展检测服务。各阶段检测服务内容包括但不限于以下内容，委托人可根据工程实际情况在专用条款中对其进行调整。

2.1.3.1试验检测人应认真做好检测前期工作，试验检测人应编制详细的工作方案，确定检测内容、检测操作规程、评定标准、安全保障措施和检测服务期安排，经评审后才可实施。

2.1.3.2在接到委托人要求现场检测的通知后，试验检测人应在7日内进场，并做好开展检测工作的一切准备工作。

2.1.3.3试验检测人须严格按照经评审的工作方案规定的检测内容及检测服务期要求进行检测，确保数据真实、可靠。试验检测人在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告委托人。

2.1.3.4试验检测过程及检测工作质量应符合现行实施的交通运输部、江苏省交通运输厅有关技术标准和要求下发的相关规定；

2.1.3.5试验检测报告中应包括但不限以下内容：

试验检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等。

试验检测结果：主要指标统计合格率、质量等级等；

试验检测结论：检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等。

2.1.3.6检测工作报告中应包括对本次检测实施手段、方法及检测工作质量的总结和评价，本次检测结果与以往类似工程检测结果的对比分析，对检测工程质量状况的分析及建议，检测工作中发现的问题及改进措施。

2.1.3.7检测工作结束后7日内，将检测工作的进展、检测成果等汇总、分析，按时向委托人提交检测工作报告。

2.2检测服务的依据

2.2.1适用的法律、法规、规章；

2.2.2国家和行业有关标准、规范、规程；

2.2.3检测合同；

2.2.4工程设计文件和图纸；

2.3检测职责

2.3.1试验检测人应本着“严格检测、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照检测合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行检测服务。试验检测人在检测服务过程中行使的权力或所需的授权，在专用合同条款中详细规定并加以说明。

2.3.2如果试验检测人在检测服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于委托人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本检测合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入检测合同。此时试验检测人应：

2.3.2.1根据检测合同文件和工程合同文件进行检测服务；

2.3.2.2根据职责范围，在委托人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

2.3.2.3根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经委托人的书面批准，不得变更工程合同文件中规定的工程标准和第三方的责任与义务。

2.4检测人员

2.4.1试验检测人至指派到项目所在地进行检测服务的检测人员，必须能够胜任检测合同规定的检测服务工作，试验检测人配备的重要检测岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足招标文件的要求并在专用条款中约定。

2.4.2为了进行检测服务，试验检测人应在投标文件中授权检测项目负责人代表试验检测人全面履行检测合同；与委托人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知委托人，并得到委托人的同意。

2.4.3试验检测人因工作安排或其它原因，需要更换指派到项目所在地的重要岗位检测人员时，应事先得到委托人的同意。委托人有权以书面形式要求试验检测人更换不能按照检测合同的规定进行检测服务的检测工作人员。

2.4.4 样品抽样、试验检测、试验检测报告需具备相关资格的人员实施并签字备案。

2.4.5即使是委托人要求或同意更换的检测人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到委托人的认可。项目负责人、技术负责人、专业检测工程师的调换率不得高于专用条款中规定的比例。试验检测人擅自更换上述人员应承担相应的违约金，具体违约金额专用条款中规定。

2.5保密

在检测合同有效期间或检测专用合同条款规定的期限内，未经委托人的书面同意，试验检测人不得泄露委托人与本项目、本工程、本检测合同有关的保密资料。

3．委托人的义务

3.1检测工作条件

委托人应按照检测合同的规定向试验检测人提供履行服务所必需的工作条件。

3.1.1文件和资料

委托人在检测合同生效之日起，按照专用合同条款约定的期限和数量，向试验检测人免费提供下述文件、资料:

3.1.1.1合同图纸和相关的标准图纸及说明；

3.1.1.2其它。

3.2决定

委托人应在检测专用合同条款规定的时间内，就试验检测人书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。

3.3代表

委托人应指定一名授权代表，与试验检测人的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知试验检测人。

3.4授权通知

委托人必须将履行检测服务的试验检测人及委托人授予试验检测人的权力，及时用书面形式通知第三方。

3.5支付费用

委托人须按合同约定向试验检测人支付检测服务费用。

4．责任和保障

4.1试验检测人的违约及赔偿责任

4.1.1试验检测人的违约

4.1.1.1试验检测人违反检测合同的规定，将检测服务的任何部分转让或采购包；

4.1.1.2试验检测人未能按照投标文件的承诺配备满足检测服务需求的人员或设备；

4.1.1.3试验检测人不履行检测职责，造成工程质量、安全事故，给委托人造成损失；

4.1.1.4违反专用合同条款可能规定的其他重要规定。

则试验检测人承担违约责任，委托人在向试验检测人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向试验检测人课以专用条款中规定的违约金，并可在21日内发出第二次通知终止合同。在4.1.1.1或4.1.1.3情况下，委托人可发出书面通知立即终止合同。

4.1.2试验检测人的违约赔偿责任

试验检测人违反检测合同的规定并造成委托人的经济损失，应向委托人赔偿，赔偿办法在专用条款中规定。试验检测人对第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果试验检测人与委托人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。试验检测人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4款的规定办理。

4.1.3试验检测人对委托人未授权的服务项目或内容不承担检测责任。

4.2委托人的赔偿责任

委托人违反检测合同的规定并造成试验检测人的经济损失，应向试验检测人赔偿，赔偿办法在专用条款中规定。

4.3赔偿责任的期限

委托人或试验检测人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。否则，无论是委托人还是试验检测人均有权对上述索赔不予受理。

4.4赔偿的限额

鉴于双方在专用条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第4.1款和第4.2款支付赔偿的最高限额，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其它条款规定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

4.5保障

4.5.1在试验检测人不违反有关法律、法规的前提下，委托人应保障试验检测人免受因履行本检测合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2试验检测人在签订检测合同协议书时应按照委托人认可的形式向委托人递交履约保函或履约保证金。如果试验检测人无正当理由全部或部分不履行本检测合同时，委托人有权根据具体情况没收全部或部分履约保证金。

4.5.3在试验检测人将工程检测完整报告提交给委托人并通过认可后28日内，委托人向试验检测人返还100%的履约保证金。

4.6保险

试验检测人应在检测服务期内，自费办理指派到项目所在地的人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果试验检测人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

5．检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.1检测合同协议书的生效

检测合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

5.2检测服务的时间和期限

试验检测人必须按照专用条款中规定的时间和有关期限履行和完成检测服务。如果非试验检测人的原因，致使检测服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。

5.3检测合同的终止

检测合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。检测合同失效后，双方均不再受本检测合同的约束。

5.4检测合同的变更

5.4.1任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本检测合同进行变更。

5.4.2委托人可书面要求，改变本合同条款第2.1款和检测合同规定的检测服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本检测合同的规定进行变更。上述变更导致增加或减少的检测服务工作量，其有关的检测费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3因委托人或第三方的责任，阻碍或延误了试验检测人履行检测服务，试验检测人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知委托人，如有必要，在双方协商一致的基础上对检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的检测服务工作量或工作时间，应作为试验检测人附加服务，试验检测人完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.5检测合同的暂停与解除

5.5.1出现根据本检测合同的规定不应由试验检测人负责的情况，且该情况已使试验检测人不能继续履行全部或部分检测服务时，试验检测人应立即书面通知委托人。并且：

5.5.1.1不得不暂停或减缓某些检测服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的检测服务工作量或延长的服务时间应作为试验检测人附加的服务；

5.5.1.2全部检测服务已无法继续履行时，试验检测人在书面通知委托人28日之后，有权单方面解除本检测合同，因此而增加的检测服务工作量应作为试验检测人附加的服务。委托人应及时向试验检测人返还全部或剩余部分的履约保证金；

5.5.1.3因不可抗力致使本检测合同不能履行或只能部分履行时，相关规定详见通用合同条款第7条“其它”中第7.7款“不可抗力”。

5.5.2委托人要求试验检测人全部或部分暂停检测服务或解除本检测合同时，必须在56日之前发出书面通知。试验检测人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分检测服务并将相关费用开支减至最小。因此而增加的检测服务工作量应作为试验检测人附加的服务，委托人应及时向试验检测人返还全部或剩余部分的履约保证金。

5.5.3试验检测人无正当的理由，未根据检测合同的规定履行全部或部分检测服务，委托人可书面要求试验检测人予以解释。若试验检测人在28日内未能根据本检测合同给予合理的答复，委托人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本检测合同，并视情况没收试验检测人的全部或部分履约保证金。

5.5.4委托人拖延支付检测服务费用，并已超过专用条款规定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1条或第5.5.2项的规定，暂停检测服务已超过6个月，试验检测人可书面要求委托人予以解释。若委托人在28日内未能根据本检测合同给予合理的答复，试验检测人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本检测合同或自行暂停全部或部分检测服务。因此而增加的检测服务工作量应作为试验检测人附加的服务，委托人应及时向试验检测人返还全部或剩余部分的履约保证金。

5.5.5检测合同的解除，不得损害或影响双方根据本检测合同应有的义务、责任、权力和利益。

5.6转让和采购包

5.6.1试验检测人不得将其承包的任何工程检测业务转让给第三人。

5.6.2除专用合同条款另有约定外，未经委托人同意，试验检测人不得将检测服务的任何部分采购包。试验检测人因检测服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于采购包。

6．检测服务的费用与支付

6.1检测服务费用内容

试验检测人按照工程量清单的单价和实际完成检测数量报委托人审核批准后，由委托人负责承担并支付试验检测人的相关费用。试验检测服务过程中，委托人有权根据实际需要对合同范围内的任一工程检测细目的数量增加或减少，或者取消、增加某细目，委托人有权在相关规范标准规定范围内提出任何检测要求，而无需征得试验检测人的同意。

6.2支付

6.2.1动员预付费

为使检测服务能够及时开展，委托人按专用条款规定的时间及计算方式向试验检测人支付动员预付费。

6.2.2履约保证金

6.2.2.1履约保证金的提交和返还按照投标人须知第7.3条和检测通用合同条款第4.5.2款、第4.5.3款执行。

6.2.2.2委托人没收试验检测人的全部或部分履约保证金时，不影响试验检测人根据检测合同应当得到的其它款项的支付。

6.2.3违约赔偿金

6.2.3.1根据检测专用合同条款第4.1款确定的试验检测人对委托人的赔偿，由委托人从对试验检测人的日常支付中扣回。

6.2.3.2根据检测专用合同条款第4.2款确定的委托人对试验检测人的赔偿，应由委托人在日常支付中向试验检测人支付。

6.2.4支付方式与支付内容

6.2.4.1委托人采用按实计量、分期支付的方式向试验检测人支付检测服务费。

6.2.4.2试验检测人的违约赔偿金扣款方式应在专用条款中约定。

6.2.4.3委托人的违约赔偿金支付方式应在专用条款中约定。

6.2.5动员预付费的扣回

委托人在每期支付检测服务费的同时，按动员预付费占检测服务费用总额的比例在专用条款约定的期限内分期扣回动员预付费。

6.2.6最低支付限额

如某月计算得到的检测服务费用减去扣回或扣留的款项后的净额低于专用条款规定的最低支付限额时，则应将当期应支付的检测服务费用合并到下期支付。

6.2.7结算

检测费用工程量清单第1章总则中以总额计的费用在合同实施过程中不予调整，在检测服务工作结束后，按照专用条款规定的时间，双方结算实际发生的检测服务费用，同时委托人应向试验检测人返还100%的履约保证金。

6.2.8检测服务费用的支付期限

委托人在收到试验检测人提交的书面支付申请后，须在专用条款约定的支付期限内支付检测服务费用。委托人在规定的期限内，未向试验检测人支付到期应付的款项，则应按照专用条款规定的利率计算利息，给试验检测人予以补偿，补偿时间自未付款项的应付之日起算。该补偿不影响本合同条款第5.5.4款规定的试验检测人的权力。

6.2.9支付争议

委托人对试验检测人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到试验检测人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对试验检测人其它应得款项的支付。本合同条款第6.2.1款的规定，适用于最终支付给试验检测人的一切曾经有过争议的款项。

6.3货币

委托人支付履行检测服务的费用，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用条款中规定。

7.项目履约验收

7.1乙方完成合同约定内容（不含后续服务）且满足履约验收条件后，应向甲方提交书面验收申请。

7.2甲方需成立验收小组，依据采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收通过的，由验收小组出具履约验收书；验收结果将作为采购合同资金支付的依据。

7.3验收合格的项目，甲方应按照采购合同约定及时向乙方支付合同款项并退还履约保证金。验收不合格的，乙方须在规定时间内完成整改并重新申请验收；若整改后验收仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的费用。采购合同的履行、违约责任及争议解决方式等，适用《中华人民共和国民法典》。

8．其它

8.1合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本检测合同。委托人和试验检测人均应按照检测合同公正的行使权力和全面履行自己的职责。

8.2语言和法律

本检测合同使用的语言或主导语言及合同所遵循的法律，在专用条款中规定。

8.3安全措施

8.3.1、试验检测人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等法律法规的规定，建立健全的安全生产组织体系和责任体系，落实安全生产的保障措施，严格按照安全标准检测，采取必要的安全防护措施并对检测人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。试验检测人在检测过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，委托人概不承担任何责任和费用。

8.3.2、针对在试验检测期间需不中断交通保持过往车辆顺利通行，试验检测人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》、《江苏省公路条例》、《江苏省高速公路条例》及《江苏省道路安全条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对检测场地交通等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。试验检测人上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标记服在作业区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标记，并开启黄色警示灯和双跳灯。试验检测人应按照有关规定向路政、交警部门办理行政许可及交纳相关费用。试验检测人应杜绝因自身原因产生道路严重阻塞、中断等不良社会影响的现象发生，如发生上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由试验检测人承担。

8.3.3、在现场工作时，试验检测人应遵守政府有关部门、委托人及有关单位安全保卫制度，并对其人员的安全负责，试验检测人应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托人或任何第三方造成的损失负赔偿责任。在作业现场，试验检测人应采取必要的安全措施，并应保障委托人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。

8.3.4试验检测人应根据现场实际情况，针对水中作业、夜间、雨雾冰雪等特殊气候条件，制定完善的安全保障措施，确保安全。如因上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由试验检测人承担。

8.4利益矛盾

未经委托人书面同意，试验检测人不得获取本检测合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本检测合同规定的委托人利益相冲突的任何活动。

8.5版权

8.5.1对试验检测人拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，委托人有权在本合同项目中使用或复制。但未经试验检测人的同意，委托人不得将上述文件直接或间接用于其它项目、工程或服务之中。

8.5.2如果在专用条款中没有另外规定，则试验检测人有权出版与本项目或本工程检测服务有关的资料。但未经委托人同意，上述出版物中不得涉及委托人的专利、专有技术以及经济情报。

8.6通知

本检测合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

8.7不可抗力

8.7.1、除非合同另有约定，不可抗力系指委托人和试验检测人都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括(但不限于)下列情况：

(1)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；

(2)叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

(3)暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在试验检测人雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

(4)离子辐射或放射性污染；

(5)以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

(6)自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击)。

8.7.2、遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15日内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

8.7.3、因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

9．争端的解决

双方在履行本检测合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用条款的规定，申请仲裁或向法院起诉。

第二节  专用合同条款

说明：

1．专用合同条款是对通用合同条款有关条款的补充、修改或具体化，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果专用合同条款与通用合同条款之间有不符之处，以专用合同条款为准。

2．招标人认为需要进一步具体化的条款，或根据本地区特点或惯例需增列或删除的条款，也在本篇列出。

3．专用合同条款的编号应与通用条款一致。

专用合同条款数据表

说明：本数据表是合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称：2026年盐城市高架桥梁结构定期检测服务项目 |
| 2 | 1.1.4 | 委托人：盐城市公路养护应急处置中心 地址：盐城市内环高架管养大楼6楼 邮编：224005 |
| 3 | 2.1.2 | 服务范围： 本次招标项目为2026年盐城市高架桥梁结构定期检测服务项目，检测单位检测前需根据《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017的要求拿出检测方案，通过专家评审后根据检测方案完成对高架桥梁的结构定期检测，对每座桥的病害问题提出明确的养护意见或维修方案。各采购包需检测桥梁的桥面铺装平整度，新洋港大桥主桥需进行动力特性及重要部位的内力静载试验检测；现场校核并完善桥梁卡片上的基础数据，并形成汇总表；同时检测单位还需对高架现有养护单位安排一次关于桥梁巡查和维修的培训。采购包一还需对快速路一期落地段双向约11公里的快速路按照《城镇道路养护技术规范》安排常规检测。 各采购包服务内容： 采购包一：对盐城市高架快速路一期新洋港大桥、建军桥互通、高铁枢纽、青年路高架跨通榆河桥、3座地面桥涵，共143联快速路桥梁进行结构定期检测，桥梁面积约165081㎡（具体检测桥梁以中标后发包人提供的桥梁表为准），新洋港大桥主桥、青年路高架跨通榆河桥为Ⅰ类养护城市桥梁，其它为Ⅱ类养护城市桥梁。 采购包二：对盐城市高架快速路一期北环互通、新业路高架桥、新洋路高架桥、范公路高架桥、新丰河中桥，共71联快速路桥梁进行结构定期检测，桥梁面积约159691㎡（具体检测桥梁以中标后发包人提供的桥梁表为准），所有桥梁均为Ⅱ类养护城市桥梁。 采购包三：对盐城市高架快速路三期世纪大道高架的共74联快速路桥梁进行结构定期检测，桥梁面积约113776㎡（具体检测桥梁以中标后发包人提供的桥梁表为准），所有桥梁均为Ⅱ类养护城市桥梁。 后续服务： 采购包一：中标后至2026年12月31日，及时对盐城市区约 110km的快速路及桥梁检测发现的病害进行分析，并按业主需求，对部分病害出具维修处置方案。 采购包二：2027年度内，按业主需求，及时对盐城市区约110km的快速路及桥梁的维修项目质量(包括但不限于隧道堵漏、支座更换、伸缩缝更换、路面铣刨摊铺、裂缝维修等)进行后评估，跟踪检测，提交检测报告。 采购包三:2027年度内，按照《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017中关于特殊检测的规定，盐城市区约110km的高架桥梁的按照标准中规定需要特殊检测的桥梁，无条件根据桥梁实际情况和规范要求安排特殊检测。 各采购包供应商在中标后，能够结合检测项目，针对于快速路常见病害研究出新技术、新材料、新工艺的应用，并形成相关的论文在期刊发表或者申报发明专利并取得证书。具体详见第四章项目需求。 |
| 4 | 4.4 | 赔偿的限额 试验检测人的累计赔偿限额为检测服务费总价的5% |
| 5 | 5.2 | 检测服务的时间和期限 服务期：①现场服务期：3个月，开工时间：以交警部门审批后甲方开工令为准。②后续服务期：根据项目情况，后续所有服务项目完成截止。 |
| 6 | 6.2.1 | 动员预付费 委托人在与试验检测人签订协议书之后 / 日之内，向试验检测人支付 / 元（检测服务费的 / %）的动员预付费。 |
| 7 | 6.2.6 | 最低支付限额：人民币 / 万元 |
| 8 | 6.2.8 | 检测服务费用的支付期限：（1）合同预付款比例为30%；（2）完成桥梁结构定期检测的外业、内业工作，提交检测报告并并验收合格后付至合同价的80%；（3）完成后续服务后结清剩余费用，尾款以审定价为准。（以上付款均不计息）。 注：每次付款需提供等额的增值税发票,甲方应当自收到乙方完整的发票后10个工作日内支付资金，以上付款均不计任何利息和相关费用。本项目价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入乙方基本账户，实行专款专用。 |
| 9 | 8 | 争议的最终解决方式：仲裁 如采用仲裁，仲裁委员会名称：盐城市仲裁委员会 |

1．定义与解释

1.1.1项目

项目名称：2026年盐城市高架桥梁结构定期检测服务项目

委托人名称：盐城市公路养护应急处置中心

1.1.2工程

工程地点：盐城市境内

检测合同采购包名称：采购包一、采购包二、采购包三。

2．试验检测人的义务

2.1.1服务形式

2.1.2服务范围

2.1.2.1检测服务的工作内容：本次招标项目为2026年度盐城市高架桥梁结构定期检测服务项目，检测单位检测前需根据《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017的要求拿出检测方案，通过专家评审后根据检测方案完成对高架桥梁的结构定期检测，对每座桥的病害问题提出明确的养护意见或维修方案。各采购包需检测桥梁的桥面铺装平整度，新洋港大桥主桥需进行动力特性及重要部位的内力静载试验检测；现场校核并完善桥梁卡片上的基础数据，并形成汇总表；同时检测单位还需对高架现有养护单位安排一次关于桥梁巡查和维修的培训。采购包一还需对快速路一期落地段双向约11公里的快速路按照《城镇道路养护技术规范》安排常规检测。

2.1.2.2检测服务的工程范围：

2.1.3检测服务的内容：本次招标设3个采购包：采购包一、采购包二、采购包三。

采购包一：对盐城市高架快速路一期新洋港大桥、建军桥互通、高铁枢纽、青年路高架跨通榆河桥、3座地面桥涵，共143联快速路桥梁进行结构定期检测，桥梁面积约165081㎡（具体检测桥梁以中标后发包人提供的桥梁表为准），新洋港大桥主桥、青年路高架跨通榆河桥为Ⅰ类养护城市桥梁，其它为Ⅱ类养护城市桥梁。

采购包二：对盐城市高架快速路一期北环互通、新业路高架桥、新洋路高架桥、范公路高架桥、新丰河中桥，共71联快速路桥梁进行结构定期检测，桥梁面积约159691㎡（具体检测桥梁以中标后发包人提供的桥梁表为准），所有桥梁均为Ⅱ类养护城市桥梁。

采购包三：对盐城市高架快速路三期世纪大道高架的共74联快速路桥梁进行结构定期检测，桥梁面积约113776㎡（具体检测桥梁以中标后发包人提供的桥梁表为准），所有桥梁均为Ⅱ类养护城市桥梁。

后续服务：

采购包一：中标后至2026年12月31日，及时对盐城市区约 110km的快速路及桥梁检测发现的病害进行分析，并按业主需求，对部分病害出具维修处置方案。

采购包二：2027年度内，按业主需求，及时对盐城市区约 110km的快速路及桥梁的维修项目质量(包括但不限于隧道堵漏、支座更换、伸缩缝更换、路面铣刨摊铺、裂缝维修等)进行后评估，跟踪检测，提交检测报告。

采购包三:2027年度内，按照《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017中关于特殊检测的规定，盐城市区约110km的高架桥梁的按照标准中规定需要特殊检测的桥梁，无条件根据桥梁实际情况和规范要求安排特殊检测。

各采购包供应商在中标后，能够结合检测项目，针对于快速路常见病害研究出新技术、新材料、新工艺的应用，并形成相关的论文在期刊发表或者申报发明专利并取得证书。

2.4检测人员

2.4.1委托人对重要岗位检测人员的要求

详见投标人须知。

2.4.5项目负责人、技术负责人、专业检测工程师的调换率不得高于  /  %。

合同履行过程中，检测人员每月在工地现场不得少于 22天，若发现不能到位的人员，除要求其到位外，还将进行罚款5000元/人•天。

试验检测人员应从公司选派，在合同期内，未经业主同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人、技术负责人或检测人员时，须提前15 天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报业主批准，经业主批准后，受托方必须支付业主违约金。若业主提出人员更换要求，受托方应在接到通知的15 天内选派资格和经验为业主接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由受托方承担。

更换项目负责人、项目技术负责人，业主将向受托人收取违约金并在当期工程价款支付中扣除。其标准是：

项目负责人： 5 万元/人•次

技术负责人： 3 万元/人•次

2.5保密

在检测合同有效期内及以后的    年内，未经委托人同意，试验检测人不得泄露委托人与本项目、本工程、本检测合同有关的保密资料。

3．委托人的义务

3.1.1文件和资料

委托人在检测合同生效之日起     日之内，向试验检测人免费提供下述文件、资料:

3.1.1.1图纸1套；

3.1.1.2其它/。

3.2决定

委托人根据试验检测人有关针对本项目的质量和安全等重大问题的请示及时予以决定。委托人对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过7日。

3.3代表

委托人授权代表：

4．责任和保障

4.1试验检测人的违约及赔偿责任

4.1.1试验检测人的其他违约责任：试验检测人在投标文件中的增值服务承诺（针对于快速路养护工作研究出新技术、新材料、新工艺的应用，并形成相关的论文在核心期刊发表或者申报发明专利并取得证书）的，须在项目实施结束前，完成该项服务承诺，否则按照本合同金额的5%，进行违约赔偿。

4.1.2试验检测人的违约赔偿责任

试验检测人违反检测合同的规定，并因此造成委托人的经济损失，应根据其所承担责任的比例向委托人赔偿：试验检测人的累计赔偿限额为检测服务费总价的  5  %。

4.2委托人的赔偿责任

委托人违反检测合同的规定，并因此造成试验检测人的直接经济损失，应   /  向试验检测人赔偿。

4.3工期延迟：试验检测人须确保在约定的时间里保证完成检测任务，每延迟一天按0.3万元/天扣除。（非中标人原因除外）

4.4赔偿的限额

试验检测人的累计赔偿限额为检测服务费总价的  5   %，当达到此限额时，委托人有权单方面终止检测合同，没收试验检测人的履约保证金。

委托人赔偿试验检测人的直接经济损失的累计限额     。

5．检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.1检测合同协议书生效的条件和期限：

5.2检测服务的时间和期限

开工时间：以交警部门审批后甲方开工令为准。

检测服务结束时间：具体时间以专家评审通过截至为准。

5.4.4物价变动的调整办法

在合同执行期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，业主对合同价格不予调整  。

5.5.1.3不可抗力

本项目不可抗力：

6.检测服务的费用与支付

检测服务费用的调整方法：          /              。

6.2.1动员预付费

委托人在与试验检测人签订协议书之后   / 日之内，向试验检测人支付  /  元（检测服务费的  /  %）的动员预付费。

6.2.4支付方式与支付内容

检测服务费用的支付方式：银行付款

检测服务费用调整后支付方式： /

试验检测人违约赔偿金的支付方式：从检测服务费中扣除。

委托人的违约赔偿金的支付方式：/

6.2.5动员预付费的扣回

委托人在每期支付检测服务费的同时，按动员预付费占检测服务费用总额的   /  %分  /   期扣回动员预付费；自检测服务费支付到  /   起扣，至检测服务费支付  /   期间扣完。

6.2.6最低支付限额

某一期检测服务费用应支付额低于    /    元时，将当期应支付的检测服务费用合并到下期支付。

6.2.7结算

6.2.7.1在检测服务工作结束提交最终检测报告并经委托人审核批准后30日之内，双方结算至检测服务结束申请之日前实际发生的检测服务费用。

6.2.8检测服务费用的支付期限

- 合同预付款比例为30%；（2）完成桥梁结构定期检测的外业、内业工作，提交检测报告并并验收合格后付至合同价的80%；（3）完成后续服务

- 后结清剩余费用，尾款以审定价为准。（以上付款均不计息）。

注：每次付款需提供等额的增值税发票,甲方应当自收到乙方完整的发票后10个工作日内支付资金，以上付款均不计任何利息和相关费用。本项目价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入乙方基本账户，实行专款专用。

6.3货币

委托人支付检测服务费用的货币种类：人民币。

货币比例：人民币%，外币（币种）% ：                              。

汇率计算方法：                                                     。

7.项目履约验收

7.1乙方完成合同约定内容（不含后续服务）且满足履约验收条件后，应向甲方提交书面验收申请。

7.2甲方需成立验收小组，依据采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收通过的，由验收小组出具履约验收书；验收结果将作为采购合同资金支付的依据。

7.3验收合格的项目，甲方应按照采购合同约定及时向乙方支付合同款项并退还履约保证金。验收不合格的，乙方须在规定时间内完成整改并重新申请验收；若整改后验收仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的费用。采购合同的履行、违约责任及争议解决方式等，适用《中华人民共和国民法典》。

具体验收标准参照苏财规[2024]7号《江苏省政府采购履约验收管理办法》相关规定，详见下表：

政府采购履约验收书参考样本（服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  |  | 合同金额 |  |
| 分期（段）验收 |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | 口自行简易验收 口验收小组验收 口采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备配备情况 |  | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、地点、方式 |
|  | 合 格口 不合格口 | 按 时口 不按时口 | 合 格口 不合格口 |  | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合格口 不合格口 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |
| 经办人: 负责人: （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人: 负责人: （采购人公章） |  |  |  |
| 供应商确认: （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

8．其它

8.2语言和法律

检测合同的主导语言：   中文         。

检测合同所遵循的法律：                              。

8.5.2版权

委托人就本项目试验检测而向试验检测人提供的成果为委托人所拥有。试验检测人因受委托人委托进行的本项目试验检测而产生的成果均为双方共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若委托人因推行本项目的需要向第三方透露检测成果，则无须经过试验检测人的同意。

9争端的解决

双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由盐城市仲裁委员会仲裁解决。

10补充条款：

第三节  合同附件格式

附件一： 合同协议书

合同协议书

本协议书由（委托人全称）(以下简称“委托人”)为一方，与（试验检测人全称）(以下简称“试验检测人”)为另一方共同订立。

鉴于委托人已委托试验检测人为   （工程名称）   采购包   提供检测服务，并已接受了试验检测人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、本协议书中的词句和用语与通用合同条款中规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。下列文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

1合同协议书及附件；

2中标通知书；

3投标函及投标函附录；

4专用合同条款；

5通用合同条款；

6技术标准和要求；

7标价的工程量清单；

8在本专用合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

如果检测合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

- 项目负责人为                ，主要人员名单详见附件。

四、本合同计划服务期     日历天，计划开工日期为      ，计划完工日期为       。

五、根据预计的工程数量计算本合同总价为          圆（            元）。

检测服务费用的支付期限：（1）合同预付款比例为30%；（2）完成桥梁结构定期检测的外业、内业工作，提交检测报告并并验收合格后付至合同价的80%；（3）完成后续服务后结清剩余费用，尾款以审定价为准。（支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内。以上付款均不计息）。

六、委托人在此同意按照本检测合同规定的期限和方式，向试验检测人支付根据检测合同规定应支付的费用和提供检测工作条件。

七、试验检测人基于委托人的上述保证，在此向委托人承诺按照本检测合同的规定履行检测服务。

八、本协议书经双方签字盖章后，自    年  月　 日生效，至双方按照检测合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

九、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本  份，双方各执  份。

委托人: （全称） （盖章）  　    　   试验检测人: （全称） （盖章）

法定代表人 　　                       法定代表人

或其授权的代理人：（签字）            或其授权的代理人：（签字）

日期：      年    月     日           日期：       年    月   日

单位地址:                             单位地址:_________________

邮编:　        　　      　           邮编:_____________________

电话:                    　           电话:_____________________

传真:                    　　　       传真:_____________________

开户银行:                　　　       开户银行:_________________

帐号:                    　　　　     帐号：____________________

附件二： 廉政合同

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若于意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （工程名称） 采购包    的委托人 （全称）（以下称委托人）与试验检测人 （全称） （以下称试验检测人），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行（项目名称）采购包    检测的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 委托人的义务

（一）委托人作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的委托人责任。

（二）委托人及其工作人员不得索要或接受试验检测人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在试验检测人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

（三）委托人工作人员不得参加试验检测人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受试验检测人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）委托人及其工作人员不得要求或者接受试验检测人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）委托人工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的检测采购包项目。

第三条 试验检测人的义务

（一）试验检测人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）试验检测人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）试验检测人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）试验检测人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）试验检测人及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由试验检测人或个人支付的费用。

（六）试验检测人及其工作人员必须严格按照检测规程办事，不得损害委托人利益。

第四条 违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给试验检测人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）试验检测人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通工程建设主管部门给予试验检测人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请试验检测人或试验检测人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目检测报告验收后止。

第七条 本合同作为工程检测合同的附件，与工程检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

委托人单位：（全称） （盖章） 　      试验检测人：（全称） （盖章）

法定代表人：   （签字）               法定代表人：  （签字）

地址：_________________               地址：______________

电话：_________________               电话：______________

日期:     年   月     日              日期:      年   月  日

委托人监督单位：（全称）（盖章）      试验检测人监督单位：（全称）（盖章）

附件三： 安全生产合同

安全生产合同

为在                  （项目名称）采购包   合同的实施过程中创造安全、高效的检测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等的有关规定，本项目委托人           （委托人名称，以下简称“委托人”）与试验检测人                   （试验检测人名称，以下简称“试验检测人”）特此签订安全生产合同：

1、委托人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。严格贯彻执行国家、省有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向试验检测人传达，并对落实情况进行监督检查。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对试验检测人施工现场进行安全生产检查，监督试验检测人及时处理发现的各种安全隐患。

2、试验检测人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）试验检测人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）试验检测人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。检测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有检测人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；试验检测人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标记牌。

（10）试验检测人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因委托人或试验检测人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

委托人：           （盖单位章）        试验检测人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）   法定代表人或其委托代理人： （签字）

年     月     日                             年     月     日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概述

1.项目编号：JSZC-320900-SQGC-G2026-0011

2.项目名称：2026年盐城市高架桥梁结构定期检测服务项目

3.最高限价：采购包一为：103 万元；采购包二为：100 万元；采购包三为：72 万元；

报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

注：投标人可同时参加上述多个采购包的投标，兼投不兼中，也可只投一个采购包。定标顺序为采购包一→采购包二→采购包三。当投标人在前面采购包中已确定为第一中标候选人时，其投标文件仍参与下面采购包的评审，但不再作为中标候选人进行排序，以此类推。

4.采购需求：

4.1检测单位检测前需根据《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017的要求拿出检测方案，通过专家评审后根据检测方案完成对高架桥梁的结构定期检测，对每座桥的病害问题提出明确的养护意见或维修方案。各采购包需检测桥梁的桥面铺装平整度，新洋港大桥主桥需进行动力特性及重要部位的内力静载试验检测；现场校核并完善桥梁卡片上的基础数据，并形成汇总表；同时检测单位还需对高架现有养护单位安排一次关于桥梁巡查和维修的培训。采购包一还需对快速路一期落地段双向约11公里的快速路按照《城镇道路养护技术规范》安排常规检测。

4.2本项目招标分为三个采购包：

采购包一概况：对盐城市高架快速路一期新洋港大桥、建军桥互通、高铁枢纽、青年路高架跨通榆河桥、3座地面桥涵，共143联快速路桥梁进行结构定期检测，桥梁面积约165081㎡（具体检测桥梁以中标后发包人提供的桥梁表为准），新洋港大桥主桥、青年路高架跨通榆河桥为Ⅰ类养护城市桥梁，其它为Ⅱ类养护城市桥梁。

采购包二概况：对盐城市高架快速路一期北环互通、新业路高架桥、新洋路高架桥、范公路高架桥、新丰河中桥，共71联快速路桥梁进行结构定期检测，桥梁面积约159691㎡（具体检测桥梁以中标后发包人提供的桥梁表为准），所有桥梁均为Ⅱ类养护城市桥梁。

采购包三概况：对盐城市高架快速路三期世纪大道高架的共74联快速路桥梁进行结构定期检测，桥梁面积约113776㎡（具体检测桥梁以中标后发包人提供的桥梁表为准），所有桥梁均为Ⅱ类养护城市桥梁。

4.3后续服务：

采购包一：中标后至2026年12月31日，及时对盐城市区约 110km的快速路及桥梁检测发现的病害进行分析，并按业主需求，对部分病害出具维修处置方案。

采购包二：2027年度内，按业主需求，及时对盐城市区约 110km的快速路及桥梁的维修项目质量(包括但不限于隧道堵漏、支座更换、伸缩缝更换、路面铣刨摊铺、裂缝维修等)进行后评估，跟踪检测，提交检测报告。

采购包三：2027年度内，按照《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017中关于特殊检测的规定，盐城市区约110km的高架桥梁的按照标准中规定需要特殊检测的桥梁，无条件根据桥梁实际情况和规范要求安排特殊检测。

各采购包供应商在中标后，能够结合检测项目，针对于快速路常见病害研究出新技术、新材料、新工艺的应用，并形成相关的论文在正规合法期刊发表或者申报发明专利并取得证书(产权双方共有)。

5.服务期限：①现场服务期：3个月，开工时间：以交警部门审批后甲方开工令为准。②后续服务期：根据项目情况，后续所有服务项目完成截止。

6.质量要求：符合国家相关标准和规定；安全目标：无安全生产责任事故。

二、规范和标准

桥梁的检测评估工作必须严格按照国家的相关规程有据、有序的组织实施。桥梁详细检测评估的主要依据如下：

- 《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；

- 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

- 《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）（2019年版）；

- 《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）；

- 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）；

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）；

- 《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）；

- 住房城乡建设部《关于开展城市桥梁安全防护设施隐患排查整治工作的通知》（建办城电 [2018]46号）；

- 与本项目相关的其他标准、规范、规程等。

三、技术服务方案

投标人须依据自身实际状况与对本项目全方位的理解，精心编制技术服务方案。该项目实施方案至少涵盖定期检查要求、专项检查要求、主要病害分析、检查结论及建议、养护科学决策要求五大核心内容。内容清晰、全面、合理、可靠且结构完整，能切实贴合并超越项目需求的方案将更具优势。

（一）定期检查要求

严格按照《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）规定的频次及内容对全市普通国省道桥梁开展定期检查工作，并形成相关工作报告，至少包括（1）桥梁定期耐久性病害检测；（2）桥梁结构病害成因分析；（3）养护维修处置建议；（4）与上次检测对比和评价状况；（5）检测频率及相关依据。

（1）桥梁定期耐久性病害检测：至少包括混凝土结构检测、钢结构检测、支座与伸缩缝检测等检测的检测范围、检测内容与方法；

（2）桥梁结构病害成因分析：设计与施工溯源分析、运营与环境影响分析、材料性能衰减分析；

（3）养护维修处置建议；日常养护、专项维修、加固改造、应急处置；

（4）与上次检测对比和评价状况。检测对比主要从这几个方面分析：外观病害对比、结构性能对比、风险等级对比；评价状况：安全状况评价、耐久性评价、适用性评价。

（5）检测频率及相关依据：针对桥梁结构定期检测不同的检测内容所需检测数量及相关规范依据。

（二）专项检查要求

定期检查中难以判明损伤原因及程度的构件应进一步开展必要的专项检查，“专项检查结果”至少包括：（1）混凝土强度检测；（2）钢筋锈蚀状况检测；（3）混凝土碳化深度检测；其他还包括混凝土氯离子含量、混凝土电阻率、吊杆/斜拉索索力等检测。

（1）混凝土强度检测：检测范围与布点要求、检测方法与精度控制、数据记录与判定标准；

（2）钢筋锈蚀状况检测：检测前准备与范围界定、检测参数与量化指标、检测结果呈现与分析；

（3）混凝土碳化深度检测：检测取样与操作规范、检测步骤与精度控制、结果判定与关联分析；其他还包括混凝土氯离子含量、混凝土电阻率、吊杆/斜拉索索力等检测。

（三）主要病害分析

主要病害的分析宜按“上部结构典型病害”、“下部结构典型病害”和“桥面系典型病害”次序分别进行，分析内容应至少包括（1）病害类型、特征、位置及规律；（2）病害产生原因；（3）病害处置建议。

（1）病害类型、特征、位置及规律

按上部结构（混凝土裂缝病害、钢筋锈蚀病害、混凝土剥落病害）；下部结构（墩柱病害、盖梁病害、支座病害）；附属结构三大系统（桥面铺装病害、防撞护栏病害、排水系统病害、伸缩缝病害）分类梳理，为精准检测与养护提供依据。

（2）病害产生原因，至少从以下几个方面分析：

①环境侵蚀（气候因素、化学侵蚀、生物侵蚀）；

②设计施工缺陷（设计缺陷、施工缺陷）；

③运营荷载超限（超载车辆影响、交通量过大荷载分布不均）；

④养护维护缺失（日常检查不到位、清理维护不及时、病害处置滞后）。

（3）病害处置建议，至少从以下几个方面分析：

①日常养护：预防为主，定期维护；

②专项维修：针对性解决中度病害；

③加固改造：彻底解决严重病害；

④应急处置：快速应对突发病害，四个维护制定方案，既解决当前病害，又预防后续恶化。

（4）病害描述分析，必要时应附CAD图加以说明。

（四）检查结论、建议

检查结论：应对检查报告进行概括性归纳并作出总结，至少应包含以下内容：（1）主要检查结果及与上次检查的主要差别；（2）主要病害成因及影响分析；（3）是否进行特殊检查或荷载试验的建议；（4）下一步养护的建议。

（1）主要检查结果及与上次检查的主要差别：从上部结构、下部结构、附属结构等进行量化对比；

（2）主要病害成因及影响分析：从数据支撑和风险评估的角度分析核心病害成因、病害影响；

（3）是否进行特殊检查或荷载试验的建议：结合本次桥梁检测实际工况，该桥梁满足多项必须开展特殊检查的规范触发条件，具体如下：①病害临界触发；②结构耐久性衰减触发；③常规检测局限性触发；④运营安全管控触发。

（4）下一步养护的建议，从以下几个方面建议:

①紧急处置；

②短期养护；

③中期加固；

④长期维护。

- 养护科学决策要求

养护科学决策要求至少包括：（1）对桥梁基础数据收集、整理并进行多维分析评估；（2）结合各指标变化规律、交通量状况、养护政策、技术标准和可用资金资源等，制定符合桥梁实际特点的养护策略；（3）建立桥梁养护科学决策体系及编制桥梁养护科学决策报告和年度养护项目库。

（1）对历年桥梁技术状况等基础资料进行收集、整理，进行多维度、精细化的分析评估：基础数据收集体系、多维分析评估模型；

（2）结合各指标变化规律、交通量状况、养护政策、技术标准和可用资金资源等，制定符合桥梁实际特点的养护策略：以指标变化规律为核心的差异化养护策略（精准匹配病害发展阶段）；

（3）建立桥梁养护科学决策体系，达到桥梁养护项目综合排序、优化桥梁养护资金、科学合理养护的目的。需编制2026-2027年桥梁养护科学决策报告、编制年度养护项目库。

四、检测费用报价及其他事项

1.本项目为“固定总价”合同。

2.检测服务费用的支付期限：

（1）合同预付款比例为30%；

（2）完成桥梁结构定期检测的外业、内业工作，提交检测报告并通过审查后付至合同价的80%；

（3）完成后续服务后结清剩余费用，尾款以审定价为准。

（4）以上付款均不计息。

注：每次付款需提供等额的增值税发票,甲方应当自收到乙方完整的发票后10个工作日内支付资金，以上付款均不计任何利息和相关费用。本项目价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入乙方基本账户，实行专款专用。

3.本合同检测费包括检测试验费用、人员费用、检测设备、检测设备维护、办公设备用品、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。

4.在合同实施过程中，检测工作如有推迟或延误而超过约定的服务期限，应相应延长服务期，但并不因检测服务期的延长原因调整各项单价及总价。

5.履约保证金的金额：10%签约合同价；

6.履约保证金的形式：支票、本票、汇票、转账、电汇（以上均须从供应商基本账户汇出），银行保函或保险保函等非现金形式，银行保函或保险保函。

采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有银行或商业银行的支行及以上。

7.履约保证金缴纳的开户银行及账号如下，缴纳时需备注“盐城市公路养护应急处置中心，2026年盐城市高架桥梁结构定期检测项目履约保证金”，并将缴纳证明给予盐城市公路养护应急处置中心：

名称：盐城市财政局

账号：7000120101061661

开户行：江苏银行盐城分行营业部

五、类似业绩

1、企业业绩：自2021年1月1日以来（以签订合同时间为准），供应商独立承担并完成过至少一项桥梁结构定期检测项目业绩的的优先。

2、项目负责人业绩：项目负责人自2021年1月1日以来（以签订合同时间为准），担任过至少一项桥梁结构定期检测项目业绩的项目负责人或技术负责人的优先。

六、企业资信

1、质量管理体系认证

确保检测方项目实施时注重检测质量，检测流程符合相关标准标准，材料质量检测、节点处理规范性。投标时提供质量管理体系认证证书的优先。

2、环境管理体系认证

确保检测方项目实施时注重环境保护，检测流程符合规范废弃物处理流程，降低噪音污染和粉尘扩散、扬尘控制。投标时提供环境管理体系认证证书的优先。

3、职业健康安全管理体系认证

确保检测方项目实施时注重安全检测，检测人员人身安全、高温作业防护、有害气体监测等操作。投标时提供职业健康安全管理体系认证证书的优先。

4、投标时提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的检验机构认可证书或实验室认可证书的优先。

七、检测设备设施

为确保检测工作顺利、及时完成，自有（或租赁）相应检测车辆或承诺中标后购置（或租赁）检测车辆的优先。

八、其他人员

1、检测人员

现场检测人员具有公路水运工程助理试验检测师或检测员及以上证书(检测类别为：桥梁或桥梁隧道相关专业)的优先；

2、高空作业人员（可与检测人员为同一人）

现场检测人员具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（作业类别：高处作业）的优先。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年盐城市高架桥梁结构定期检测服务项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目为专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不再对报价给予价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，不再对报价给予价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 类别 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（保留两位小数）。 |
| 技术服务方案（50分） |  |  |
| 定期检查要求服务方案 | 15分 | 供应商根据第四章项目需求中“定期检查要求”，编写有针对性的检查要求服务方案，至少要包括（1）桥梁定期耐久性病害检测；（2）桥梁结构病害成因分析；（3）养护维修处置建议；（4）与上次检测对比和评价状况；（5）检测频率及相关依据。 以上方案内容完整的得15分，每有一内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值3分扣完为止，未提供本项不得分。 |
| 专项检查要求服务方案 | 12分 | 供应商根据第四章项目需求中“专项检查要求”，编写有针对性的检查要求服务方案，至少要包括（1）混凝土强度检测；（2）钢筋锈蚀状况检测；（3）混凝土碳化深度检测。 以上方案内容完整的得12分，每有一内容缺失的扣4分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值4分扣完为止，未提供本项不得分。 |
| 主要病害分析服务方案 | 9分 | 供应商根据第四章项目需求中“主要病害分析”，按“上部结构典型病害”、“下部结构典型病害”和“桥面系典型病害”次序分别进行编写有针对性的措施方案，至少要包括（1）病害类型、特征、位置及规律；（2）病害产生原因；（3）病害处置建议、病害描述分析在必要时应附CAD图加以说明。 以上方案内容完整的得9分，每有一内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值3分扣完为止，未提供本项不得分。 |
| 检查结论及建议方案 | 8分 | 供应商根据第四章项目需求中“检查结论及建议”，编写检查报告做出概括性归纳，作出总结，至少要包含以下内容：（1）主要检查结果及与上次检查的主要差别；（2）主要病害成因及影响分析；（3）是否进行特殊检查或荷载试验的建议；（4）下一步养护的建议。 以上方案内容完整的得8分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2分扣完为止，未提供本项不得分。 |
| 养护科学决策要求方案 | 6分 | 供应商根据第四章项目需求中“养护科学决策要求”，编写有科学合理的养护决策服务方案，至少要包括（1）对桥梁基础数据收集、整理并进行多维分析评估；（2）结合各指标变化规律、交通量状况、养护政策、技术标准和可用资金资源等，制定符合桥梁实际特点的养护策略；（3）建立桥梁养护科学决策体系及编制桥梁养护科学决策报告和年度养护项目库。 以上方案内容完整的得6分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2分扣完为止，未提供本项不得分。 |
| 业绩（20分） |  |  |
| 供应商业绩 | 10分 | 供应商自2021年1月1日以来（以签订合同时间为准），供应商独立承担并完成过至少一项桥梁结构定期检测项目业绩的，得基本分6分；每增加一个符合前述要求的业绩加2分，最多加4分。 注：提供合同复印件加盖供应商公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见。 |
| 项目负责人 | 10分 | 项目负责人自2021年1月1日以来（以签订合同时间为准），担任过至少一项桥梁结构定期检测项目业绩的的项目负责人（技术负责人），得基本分6分；每增加一个符合前述要求的业绩加2分，最多加4分。 注：投标时须提供合同复印件并加盖供应商公章，合同须能反映项目名称、主要标的物、项目负责人姓名，签订时间和签章清晰可见。如合同中不能体现项目负责人姓名，则须同时提供其他加盖原业主单位公章的证明材料。 |
| 供应商综合实力(20分） |  |  |
| 企业资信 | 12分 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书、获得由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的检验机构认可证书或实验室认可证书，以上证书每具有一个得3分，最多得12分，未提供不得分。 注：本项评审以供应商提供证书及附件扫描件为准，并加盖供应商公章，否则不予认可。 |
| 检测设备设施 | 4分 | 拟投入本项目的桥梁检测车，为供应商自有、租赁或者承诺中标后购置（租赁）的，供应商每提供1辆桥梁检测车加2分，最多加4分。 注：车辆如为自有，投标时须提供提供车辆购置发票或其他产权证明原件扫描件供评标委员会审查；车辆如为租赁的，须提供租赁合同及车辆出租单位持有的车辆相关产权证明原件扫描件供评标委员会审查；承诺中标后购置或租赁的，须提供承诺书原件扫描件供评标委员会审查。未提供上述原件扫描件的不得分。 |
| 其他人员1 | 3分 | （1）拟投入本项目现场检测人员具有公路水运工程助理试验检测师或检测员及以上证书(检测类别为：桥梁或桥梁隧道相关专业)的，每提供一人得1分，最多得3分，未提供不得分。 注：①以上人员须提供有效期内的证书扫描件并加盖供应商公章，同时提供上述人员在投标截止时间前六个月中至少1个月由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章。 |
| 其他人员2 | 1分 | （2）拟投入本项目高空作业人员（可与现场检测人员为同一人）具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（作业类别：高处作业），得1分，未提供不得分。 注：①以上人员须提供有效期内的证书扫描件并加盖供应商公章，同时提供上述人员在投标截止时间前六个月中至少1个月由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章。 ②注：应急管理部门颁发的特种作业操作证（作业类别：高处作业），须提供相关网站人员信息核验截图（国家应急管理部的特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台 ((http://cx.mem.gov.cn/，并加盖公章，否则不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、人员配备一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

十八、招标文件中规定要求提供的其他证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

注：如招标文件中提供的格式与苏采云系统中的格式不一致的，以苏采云系统中的格式为准。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市公路养护应急处置中心

根据贵方的              号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （采购人名称）    组织的，采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

项目编号：

采购包：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2026年盐城市高架桥梁结构定期检测服务项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期：     年     月     日

十五、人员配备一览表（采购包号：**）

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 执业资格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 其他人员 |  |  |
| … | … |  |  |

注：投标人可以根据需要自行拓展本表。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

（详见评标办法部分的要求）

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

十八、招标文件中规定要求提供的其他证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。