招 标 文 件

项目名称：盐城市区主城区功能策划与城北地区更新提升方案编制

项目编号：JSZC-320900-JSYF-G2026-0014

盐城市住房和城乡建设局

2026年6月

# 总目录

# 第一章招标公告…………………………01

# 第二章投标人须知………………………05

# 第三章合同文本…………………………18

# 第四章采购需求…………………………24

# 第五章评标方法与评标标准……………31

# 第六章投标文件格式……………………36

第一章招标公告

项目概况

盐城市区主城区功能策划与城北地区更新提升方案编制招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年6月30日 9 :00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSYF-G2026-0014

2.项目名称：盐城市区主城区功能策划与城北地区更新提升方案编制

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：350万元

5.最高限价：350万元,限价为三年服务费总价，投标人报价按照三年服务费报价，投标人报价超过限价按无效标处理，不按照招标文件要求报价按无效标处理。

6.采购需求：盐城市区主城区功能策划与城北地区更新提升方案编制,具体详见第四章“采购需求”。

7.合同履行期限：自合同签订之日起36个月。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具有城乡规划编制甲级资质证书。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月30日9:00时（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：盐城市住房和城乡建设局

地址：盐城市解放南路150号

联系人：王先生

联系方式：0515-88438311

- 采购代理机构信息

名称：江苏昱丰华项目管理有限公司

地　　址：盐城市大丰区人民北路西侧、通港大道北侧丰尚商务中心17层

联系人：周先生

联系电话：15605103326

项目联系方式

项目联系人：王先生

电　　话：0515-88438311

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏昱丰华项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费由招标人支付，招标人按“苏招协〔2022〕2号《江苏省招标代理服务收费的指导意见》规定的收费标准的36.88%支付，各投标人在投标报价无需考虑该项费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为本项目开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后发送的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、评标委员会和采购代理机构不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人或采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括但不限于：改变付款方式、延长履约期限、增加采购人义务、限制知识产权归属、设置不合理履约条件等）。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人或采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人接收以纸质原件形式或电子扫描件形式送达的质疑,纸质原件可以邮寄或直接送达采购人指定地点，但采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采用电子扫描件形式递交的质疑请发送至邮箱279196748@qq.com,发送完成后需电话联系采购代理机构或采购人确认。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。（未按规定格式填写、未加盖公章的质疑，不予受理。）

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购政策功能落实

32.1根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（服务）

项目编号：

项目名称：

甲方（委托方）：盐城市住房和城乡建设局

乙方（承接方）：

见证方：

甲、乙双方根据盐城市区主城区功能策划与城北地区更新提升方案编制项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容

1、采购内容：盐城市区主城区功能策划与城北地区更新提升方案编制,具体详见采购需求。

2、合同履行期限：自合同签订之日起36个月。

二、合同金额：本合同金额总额（大写），（小写）。

本合同金额包括为完成本项目，但不仅限于服务酬金（包含服务人员工资、社会福利费、保险、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费、专业服务人员驻场服务费、税金等）、可报销费用（指服务人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、设施费）、材料收集费、调研费、协调费、咨询费、会务费、出版费、研究费、售后服务、设备机械投入、管理费、利润、税金等政策性文件规定的各项所需的全部费用和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）。对投标人认为没有考虑到的费用采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

三、服务要求

1.乙方按照三年服务周期及2026—2028年三年阶段目标，完成主城区功能策划、城北地区更新提升方案编制、审批报备、落地指导、招商支撑、考核迎检等全部服务内容。

2.乙方按月提交工作简报，按季度提交阶段成果，按年度完成考核目标，全程配合甲方开展调研、评审、会议、整改、验收等工作。

3.乙方严格遵守保密及知识产权约定，未经甲方书面同意，不得泄露、外传项目资料、数据及成果。

四、验收标准和方式

1.验收标准：成果符合国家、省、市相关规范及招标文件要求，通过评审与验收，核心指标全部达标，成果完整归档。

2.验收方式：分年度阶段验收+三年期满总体验收，采用专家评审+甲方确认方式进行。

3.年度考核不合格且逾期未整改/整改仍不合格的，甲方有权终止合同，并追回年度已付款项且不再支付合同剩余全部款项。

五、知识产权

甲方向乙方提供的全部资料及乙方为履行本合同而在本合同履行期间独立创作开发的全部工作成果资料其知识产权归甲方所有，乙方不得以任何方式转让或提供给第三方使用。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，同时消除产生的不良影响并赔偿相应损失。双方须保证其提供的全部工作成果不侵犯任何第三方的合法权益。乙方须保证其提供的全部工作成果不侵犯任何第三方的合法权益。

六、保密要求

乙方需建立专项保密管理制度，对本项目涉及的所有敏感资料进行加密存储。没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方若违反本合同约定的保密义务，甲方有权单方解除本合同，同时乙方需赔偿甲方的损失。

七、付款方式及期限

1、本项目合同采用“固定总价”方式，结算方式：结算总价=合同总价-违约金(如有)。

2、付款方式：

（1）预付款：每年度工作启动时，甲方自收到乙方完整发票后10个工作日内支付，支付当年服务费金额的30%作为预付款；

（2）2026年：服务成果通过考核后1个月内支付至当年服务费的90%（当年服务费为合同总额的50%；如当年服务成果未能通过考核，且整改后仍未达到甲方要求，甲方有权解除合同，并追回当年预付款项)；

（3）2027年：服务期满且成果通过考核后1个月内，支付至当年服务费的90%（当年服务费为合同总额的30%，如当年服务成果未能通过考核，且整改后仍未达到甲方要求，甲方有权解除合同，并追回当年预付款项）；

（4）2028年：服务期满且成果通过考核后1个月内，支付至当年服务费的90%（当年服务费为合同总额的20%，如当年服务成果未能通过考核，且整改后仍未达到甲方要求，甲方有权解除合同，并追回当年预付款项）；

（5）总服务期满，最终成果通过验收，并完成归档后1个月内，结清合同尾款（如服务成果未能通过考核，且整改后仍未达到甲方要求，甲方不再支付本合同剩余全部款项）。

注：每次付款，甲方应当自收到乙方完整的发票后10个工作日内支付资金，以上付款均无利息，一律通过银行结转。

八、履约保证金

1、乙方交纳人民币（大写）    （¥    ）作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）；于合同履行完毕后同合同尾款一起无息退还。甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的有效期1年内第三方信用报告）免收履约保证金。

2、确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

（1）供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

（2）如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

3、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4、履约保证金的退还：

（1）方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

（2）时间：验收合格后30日内。

（3）条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

（4）不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

①乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

②乙方不履行与甲方订立的合同的；

③乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

④乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

⑤乙方将合同内容转包、违法分包的；

⑥乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

（5）逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

九、甲乙双方责任及义务

1、乙方不得向第三方提供资料，泄露相关数据、资料的，承担相应后果和责任。

2、在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：协调项目的进度。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

3、甲方的责任和义务

甲方提供开展业务必要的相关资料和业务咨询，保障乙方顺利开展工作；甲方按照合同要求按时按量付给乙方合同款项。甲方根据乙方需要，参与项目的相关讨论和调研活动，给予支持与指导。甲方对乙方的工作进度和阶段性成果进行监督、检查。

4、乙方的责任和义务

乙方需制定详细的现场工作方案和安全预案经甲方同意后方可实施。若因乙方未落实安全作业措施导致人员伤亡、设备损坏等安全事故，乙方需承担全部赔偿责任，造成严重后果的，甲方有权解除合同。在合同履行期间，乙方提交的所有材料均需达到招标文件和响应文件要求；如有需要修改的地方，乙方应当及时修改，在此期间甲方无需增加任何费用。在项目实施过程中，乙方不得向甲方提供虚假资料或信息。乙方应主动接受并配合甲方及相关财政、审计等部门对本项目的检查、指导和监督。乙方实施本项目产生的所有相关文字资料、影像资料、电子数据之知识产权均归甲方所有；未经甲方许可，乙方除可声明其为该项目承包方外不得对上述资料进行其他用途的使用。

5、全部成果于项目结束后7个工作日交甲方验收。乙方应当于全部成果交付前5日通知甲方，甲方应自接到通知之日起30日内完成验收。

十、违约责任

1、若甲方未能接收服务成果，且无法提供合理的拒绝理由，甲方应向乙方支付相当于服务成果价值百分之五的违约金。但若甲方能证明拒收是由于乙方服务成果不符合合同约定标准或存在重大缺陷，甲方有权拒收而不承担此违约责任。

2、甲方若因不可控因素导致验收或支付延迟，且已提前书面通知乙方并说明理由，不应视为无故逾期。在排除此类情形下，甲方若逾期验收或支付，应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，直至完成验收或支付完毕。

3、乙方逾期交付服务成果或成果验收不符合要求的，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。甲方依法依约解除合同的，乙方应向甲方支付合同金额百分之五的违约金，乙方应退还预付款，甲方有权不再付款。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的成果质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收。

5、若乙方违反知识产权、保密条款，除支付违约金外，还应立即停止侵权行为，消除影响，并赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方所交的成果资料等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收成果资料，乙方愿意修改完善但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝修改完善的，甲方可单方面解除合同。

十一、转包、分包

本项目实施核心人员必须与招标文件中提供的人员一致，未经采购人同意不得更换。乙方不得以任何原因和方式将合同转包。经采购人同意后，乙方可对项目非主体、非关键性工作进行分包，或雇用符合岗位资质要求的其他作业人员辅助工作，且乙方须就分包项目及全部作业人员的工作质量、安全与履约进度向采购人承担全责。未经甲方书面同意更换项目核心人员的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金；累计更换2次及以上，甲方有权解除合同。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议的解决

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、安全责任

乙方在履行合同过程中，一切事故责任自行承担，甲方不承担任何责任。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同一式6份，具有同等法律效力，甲乙双方各执3份。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：签订日期：

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概况

（一）项目背景与目的

为深入贯彻国家、省、市关于城市高质量发展、城市更新行动的决策部署，全面衔接《盐城市国土空间总体规划（2021—2035年）》，落实主城区精明收缩、存量优化发展理念，系统开展盐城市区主城区资源禀赋认知、发展动力识别、功能导入策划等核心工作，明确各区域发展定位与实施路径，并在城北地区通过资产盘活及价值识别、开展产业诊断与靶向导入、明确整体空间及功能布局、提出体制机制建议，实现闲置资产盘活、产业集聚、公共服务完善、片区活力提升，推动城市发展从外延扩张向内涵提升转变，构建可复制、可考核、可跟踪的全过程咨询服务体系，形成长效发展机制，特开展本次方案编制服务采购。

（二）规划范围

1.主城区功能策划范围：盐城市主城区全域，面积约342平方公里。

2.城北地区更新提升方案范围:面积约56.2平方公里(城镇开发边界内33平方公里)。

二、核心服务任务及要求

（一）2026年12月前：成果编制验收年

1.主城区功能策划成果编制：开展主城区现状功能资源评估，进行主城区机会功能业态研判，提出主城区功能定位与布局，提出重点地区业态引导建议，成果完整性100%(以专家评审意见为依据)。

2.城北地区更新提升方案编制：开展资产盘活及价值识别，建立空间资产“一图一表”，形成产业赋能路线图与细分赛道布局，提出可持续开发实施机制，确定近期开发的启动区，深化启动区实施方案，谋划近期实施标杆项目，对整改方案的支撑性100%（以市政府或部门审议会议意见为依据）。

3.完成成果汇报与验收：完成部门汇报、成果修改完善、市委市政府审议通过，成果完成度100%（以成果归档清单为依据）。

4.短期整改咨询支撑：开展闲置资产排查建档、规划修编指导、试点项目谋划遴选，咨询响应率100%(以工作联系单、会议纪要、邮件、微信记录等为依据)。

（二）2027年12月前：实施落地赋能年

1.城北地区产业导入咨询：绘制产业招商图谱，为相关区及平台责任主体开展技术培训，协助链接符合产业方向的投资运营商与企业，技术培训次数≥5次，协助对接投资运营商与企业数量≥20家。

2.城北地区资产盘活动态维护：跟踪资产盘活、项目导入实施，形成闲置资产盘活年度报告，咨询响应率100%(以工作联系单、会议纪要、邮件、微信记录等为依据)。

3.城北地区公共服务配套跟踪服务：为教育、医疗、养老、交通等设施落地提供全过程咨询服务，咨询响应率100%(以工作联系单、会议纪要、邮件、微信记录等为依据)。

4.城北地区中期整改跟踪优化：建立跟踪评估机制，动态优化方案，对整改方案的支撑性100%。

（三）2028年12月前：成效提升验收年

1.城北地区产业集群培育咨询：跟踪新产业新业态导入，围绕标志性项目业态聚群成链，协助链接符合生态链相关企业资源，主导产业集中度提升≥10%(以相关部门或产业园区的统计数据为依据)。

2.城北地区资产盘活动态维护：跟踪资产盘活、项目导入实施，形成闲置资产盘活年度报告，咨询响应率100%(以工作联系单、会议纪要、邮件、微信记录等为依据)。

3.整改成效核查与考核支撑：全面核验核心指标，提交整改成效评估报告，整理台账资料、撰写汇报材料、提供现场答疑，对巡视考核的保障度100%。

（四）2029年1月至服务期满

1.成果修改完善与归档：完成三年服务总结报告，完成项目成果制作及归档。

2.工作总结与机制构建:形成可持续发展机制建议，成果可复制、可推广。

（五）核心履约要求

1.服务内容符合整改方案、城市发展目标要求。

2.建立“方案—实施—评估—调整”动态闭环工作机制。

3.每月至少开展1次多方协同对接会议。

4.所有成果量化可考核、资料可追溯，归档完整率100%。

三、成果要求

1.成果采用图文混排正式报告形式，文字、图纸清晰、完整、规范、统一。

2.全部成果采用中文版本，纸质文件与电子文件同步提交。

3.最终成果：纸质成果6份，电子成果（PDF+可编辑版）1套。

4.按年度提交阶段成果，三年服务期满提交最终总成果与全套归档资料。

四、进度安排

总服务期限:36个月

1.第一阶段(2026年度):现状调研、方案编制、成果验收、短期整改支撑。

2.第二阶段(2027年度):产业导入咨询、动态维护与实施指导、服务配套跟踪服务、中期跟踪优化。

3.第三阶段(2028年度):产业集群培育、动态维护与实施指导、考核支撑、成果固化交付。

4.第四阶段（2029年1月至服务期满）：资料修改完善、完成归档。

五、付款方式

（1）预付款：每年度工作启动时，甲方自收到乙方完整发票后10个工作日内支付，支付当年服务费金额的30%作为预付款；

（2）2026年：服务成果通过考核后1个月内支付至当年服务费的90%（当年服务费为合同总额的50%；如当年服务成果未能通过考核，且整改后仍未达到甲方要求，甲方有权解除合同，并追回当年预付款项)；

（3）2027年：服务期满且成果通过考核后1个月内，支付至当年服务费的90%（当年服务费为合同总额的30%，如当年服务成果未能通过考核，且整改后仍未达到甲方要求，甲方有权解除合同，并追回当年预付款项）；

（4）2028年：服务期满且成果通过考核后1个月内，支付至当年服务费的90%（当年服务费为合同总额的20%，如当年服务成果未能通过考核，且整改后仍未达到甲方要求，甲方有权解除合同，并追回当年预付款项）；

（5）总服务期满，最终成果通过验收，并完成归档后1个月内，结清合同尾款（如服务成果未能通过验收，且整改后仍未达到甲方要求，甲方不再支付本合同剩余全部款项）。

注：每次付款，甲方应当自收到乙方完整的发票后10个工作日内支付资金，以上付款均无利息，一律通过银行结转。

六、考核与验收要求

1.考核主体：由甲方联合市相关部门组成考核小组，分年度考核。

2.年度考核标准：合格、不合格；考核小组根据采购需求中核心任务逐条进行考核，考核不合格应在15个工作日内完成整改，重新考核费用由乙方承担；重新考核仍不合格的，甲方有权解除合同。

3.验收标准：所有成果通过评审与验收，核心量化指标全部达标，资料完整归档。

4.验收方式：实行分阶段验收+最终总体验收，采用专家评审与采购人确认相结合方式。

5.验收不合格处理：验收不合格的，乙方应在15个工作日内完成整改，重新验收费用由乙方承担；重新验收仍不合格，甲方有权解除合同。

七、项目组成人员要求

项目组人员配备应满足项目技术要求、进度要求，项目人员数量不得低于15人，所有成员均为投标单位在职人员。

八、供应商能力要求

1.供应商自2021年1月1日以来承担过城市更新专项规划或片区功能策划类项目的优先。

2.项目负责人及团队成员具备高级职称、注册城乡规划师的优先。

九、本项目实施方案

投标人提交的《技术服务方案》是评审的重要组成部分，应针对本项目特点进行编制，至少应包括以下六个核心章节，其内容深度和完整性将作为评分依据：

1、项目背景、发展趋势与任务理解:应基于本项目需求，系统阐述对项目背景、的理解，至少包括以下3个方面:

①项目背景理解：解读城市工作新要求，认识城市更新、产城融合等新发展理念下盐城主城区功能导入与空间提质增效的重要机遇与挑战。分析长三角一体化发展规划纲要、国土空间总体规划、国民经济和社会发展规划等相关上位规划要求。

②发展趋势研判:构建“区域-城市-片区”多尺度分析框架，认识产业链、创新链、供应链的发展态势与潜在机会，分析盐城主城区及城北地区在区域协同联动、产业能级提升等方面机会。

③任务理解：基于项目背景与发展趋势分析，识别主城区及城北地区在功能提升、空间提效、资产盘活等方面存在的主要挑战，进一步提出本项目的主要目的、重要意义、核心问题、关键产出等任务要求。

2、对标案例与本土化策略:应基于本项目需求，提供有针对性的案例借鉴，至少包括以下3个方面:

①案例选取精准性:所选案例应在“旧城有机更新”、“产业社区营造”、“供应链枢纽地区开发”、“滨水空间复兴”等方面与“城北地区”具有高度的可比性(如区位、规模、基底条件等)。需说明每个案例的选取理由。

②案例经验深度剖析:超越一股性介绍，需深入剖析成功案例背后的“驱动机制-政策工具实施路径-资金平衡-运营模式”关键链条。分析其核心成功要素与潜在风险。

③本土化转译策略:结合城北地区具体情境，明确提出案例经验的可借鉴点与不可复制点。设计将先进理念、模式、工具植入本项目的具体“转译”策略与导入路径，说明需要调整或创新的环节。

3、重点难点分析及应对举措:应紧扣本项目需求，阐述项目重点与难点，提出应对举措，并提出相应的技术创新应用方案，至少包括以下3个方面

①重点难点分析:针对项目工作内容，分析其内在的技术难点、数据获取难点、跨部门协调难点及政策突破点。

②重难点应对举措：对项目重难点提出相应的解决措施，包括但不限于工作组织模式创新、研究方法创新等。

③关键技术创新应用:详细阐述重难点突破中拟采用的关键技术方法(如:大数据平台搭建与数据分析、产业链图谱绘制、人群画像与需求预测模型、财务测算模型等)。

4、技术路线与初步方案

①主要思路：提出主城区功能策划和城北地区更新提升的核心目标，凝练工作方针及总体思路。

②技术路线：衔接重难点应对举措与关键技术创新应用，提出科学、有效、可落地的项目技术落线。

③初步方案：提出主城区功能策划初步方案，包括现状评估、功能业态初步研判、总体格局思路等；提出城北地区更新提升初步方案，包括资源资产评估体系构建、产业与人群画像认知、功能谋划策划、开发实施机制建议等。

5、进度计划及保障措施:应制定详细、可行的整体工作计划，至少包括以下3个方面:

①精细化进度计划:采用图表(如甘特图)形式，展示从项目启动到最终验收的全过程。计划需划分明确的工作阶段(如:现状调研与评估、专题研究、方案初步构思中期成果、深化完善、最终成果)，设定包括“现场调研完成”、“中期成果汇报与评审”、“最终成果提交”在内的关键里程碑节点及其可交付成果描述。

②全方位保障体系:详述保障项目按时保质完成的组织管理措施(如:周报/月报制度、内部评审机制)、技术协调措施(如:与采购人及其他相关部门的常态化沟通机制)、以及资源保障措施。

③风险应对预案:识别项目执行中可能出现的进度风险(如:数据获取延迟、评审周期变化、需求重大调整等)，并针对每类风险制定具体的应对预案与弹性时间安排。

6、项目团队、管理与质量管控:应详细介绍为保障本项目顺利实施而建立的团队与管理体系，至少包括以下3个方面:

①团队架构与优势:以图表形式展示针对本项目的专属团队组织架构，明确项目总负责人、各专业分项负责人、核心成员的角色与职责。强调团队成员在类似项目中的协同经验与本项目所需专业(城市规划、产业经济、GIS分析、城市设计等)的搭配合理

②全过程管理机制:说明项目内部决策流程、知识管理与信息共享平台、以及应对采购人需求的快速响应机制。阐述具体的工作推进计划，包括内部头脑风暴、多专业协同工作坊、阶段性成果整合等环节的安排。

③全链条质量管控:构建“过程控制-成果控制”双线质量管控体系。过程控制需包括内部“编制-校核-审核-审定”多级校审流程、关键节点专家咨询会安排;成果控制需明确各阶段成果的深度标准、形式要求，以及最终成果的验收流程与合格标准。承诺对采购人提出的合理修改意见的响应方式与时限。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市区主城区功能策划与城北地区更新提升方案编制 | 其他未列明行业 |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%扣除价格。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%扣除价格。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%扣除价格。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

8.评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分内容 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 10分 |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 技术及实施方案 | 60分 | 项目背景、发展趋势与任务理解(9分) | 根据本项目第四章采购需求第九条第(一)款要求，至少包括以下3个方面的内容:①项目背景分析;②发展趋势研判;③项目任务理解。内容完整的，针对本项目特点编制达到采购实施方案要求的，最高得9分。其中，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵（瑕疵是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的得3分，存在1处瑕疵的该条得 2分;存在2处瑕疵的该条得1分;存在3处瑕疵的该条得0.5分;未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在4处及以上瑕疵的该条得0分。 |
|  |  | 对标案例与本土化策略(9分) | 根据本项目第四章采购需求第九条第(二)款要求，至少包括以下3个方面的内容: ①案例选取精准性；②案例经验深度剖析；③本土化转译策略。内容完整的，针对本项目特点编制达到采购实施方案要求的，最高得9分。其中，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵（瑕疵是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的得3分，存在1处瑕疵的该条得 2分;存在2处瑕疵的该条得1分;存在3处瑕疵的该条得0.5分;未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在4处及以上瑕疵的该条得0分。 |
|  |  | 重点难点分析及主要应对举措（15分） | 根据本项目第四章采购需求第九条第(三)款要求，至少包括以下3个方面的内容:①重点难点分析凝练;②重难点应对举措;③技术创新应用。内容完整的，针对本项目特点编制达到采购实施方案要求的，最高得15分。其中，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵（瑕疵是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的得5分，存在1处瑕疵的该条得 4分;存在2处瑕疵的该条得3分;存在3处瑕疵的该条得2分;未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在4处及以上瑕疵的该条得0分。 |
|  |  | 技术路线与初步方案(15分) | 根据本项目第四章采购需求第九条第(四)款要求，至少包括以下3个方面的内容: ①技术路线; ②主要思路; ③初步方案。 内容完整的，针对本项目特点编制达到采购实施方案要求的，最高得15分。其中，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵（瑕疵是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的得5分，存在1处瑕疵的该条得 4分;存在2处瑕疵的该条得3分;存在3处瑕疵的该条得2分;未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在4处及以上瑕疵的该条得0分。 |
|  |  | 进度计划与保障措施(6分) | 根据本项目第四章采购需求第九条第(五)款要求，至少包括以下3个方面的内容: ①精细化进度计划; ②全方位保障体系; ③风险应对预案。内容完整的，针对本项目特点编制达到采购实施方案要求的，最高得6分。其中，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵（瑕疵是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的得2分，存在1处瑕疵的该条得1.5分;存在2处瑕疵的该条得1分;存在3处瑕疵的该条得0.5分;未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在4处及以上瑕疵的该条得0分。 |
|  |  | 团队配置与质量管控(6分) | 根据本项目第四章采购需求第九条第(六)款要求，至少包括以下3个方面的内容: ①团队架构与优势; ②全过程管理机制; ③全链条质量管控。内容完整的，针对本项目特点编制达到采购实施方案要求的，最高得6分。其中，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵（瑕疵是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的得2分，存在1处瑕疵的该条得1.5分;存在2处瑕疵的该条得1分;存在3处瑕疵的该条得0.5分;未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在4处及以上瑕疵的该条得0分。 |
| 商务部分 | 30 | 类似项目业绩(10分） | 2021年1月1日以来承担过城市更新专项规划或片区功能策划类项目，每提供1项得2分，最高10分。(投标时须提供合同首末页、发票等扫描件。) |
|  |  | 项目团队实力(14分） | 1、拟投入本项目的负责人（4分）： （1）拟派项目负责人具有城乡规划专业正高级工程师职称证书的得2分，具有城乡规划专业副高级工程师职称证书的得1分，本项最高得2分，没有不得分。（注：须在投标文件中提供职称相关证书扫描件，否则不得分。） （2）拟派项目负责人2021年1月1日以来以项目负责人身份主持城市更新专项规划或功能策划类项目，每1项得1分，本项最高2分，没有不得分。（注：不与公司类似项目业绩重复计分。须提供合同首末页、发票等扫描件，若合同中未注明项目负责人，则需项目委托单位出具证明函，否则不得分。） 2、拟投入本项目的项目组成员(10分): （1）拟派项目组成员中（除项目负责人外）具有城乡（或城市）规划专业的高级及以上工程师技术职称的每个得2分，中级工程师技术职称的每个得1分。本项目最高得6分，没有不得分。（注：需在投标文件中提供毕业证书扫描件或职称相关证书扫描件，毕业证书或职称的专业符合要求即可，若职称证书未明确专业，则以毕业证书上专业为准。） （2）拟派项目组成员中（除项目负责人外）具备注册城乡规划师、咨询工程师（投资）的每个得1分，每个注册资质最高得2分，每个人只计取一个专业，同资质不重复计分。本项最高得4分，没有不得分。(注：需在投标文件中提供有效证书的扫描件，否则不得分。) |
|  |  | 获奖情况(6分） | 2021年1月1日至今，投标人获得过城市规划类相关奖项的，每个得1分。 注:本项最高得6分，奖项名称、获奖单位以获奖证书信息为准，需提供获奖证书扫描件，否则不得分;以上奖项均需为县级以上行政机关或主管部门颁发。 |

说明：1、投标人对所提供资料的真实性负责。采购人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格。

第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日   期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函（小微企业须提供，不提供的不享受价格扣除优惠）

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有：  。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就盐城市区主城区功能策划与城北地区更新提升方案编制JSZC-320900-JSYF-G2026-0014号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法定代表人有效身份证（正反面） | 被授权人有效身份证（正反面） |
| --- | --- |
| （身份证复印件粘贴处） （可电子粘贴） （证明材料可另页，不限于本框内） | （身份证复印件粘贴处） （可电子粘贴） （证明材料可另页，不限于本框内） |

八、投标函

致：盐城市住房和城乡建设局

根据贵方的项目招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市住房和城乡建设局组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于      行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日 期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 分项服务名称 | 服务期 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年服务费 | 一年 |  | 单项最高限价为175万元 |
| 2 | 2027年服务费 | 一年 |  | 单项最高限价为105万元 |
| 3 | 2028年服务费 | 一年 |  | 单项最高限价为70万元 |
| 投标总报价 （人民币： 元） |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.上述各年度服务费均不得超过各年度对应的单项最高限价，投标人有一项报价超过限价按无效标处理。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市区主城区功能策划与城北地区更新提升方案编制 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：               （电子签章）

日期： 年 月日

十五、技术服务方案等

（根据评标办法进行编制）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：  公章：  日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。