招标文件

# 项目名称：射阳县自然资源和规划局2026年浒苔绿潮前置打捞项目

射阳县自然资源和规划局

江苏苏伟项目管理有限公司

2026年4月

# 目  录

第一章	招标公告	2

第二章	供应商须知	6

第三章	合同文本	22

第四章	采购需求	28

第五章	评标方法与评标标准	36

第六章	投标文件格式	41

- 招标公告

项目概况

射阳县自然资源和规划局2026年浒苔绿潮前置打捞项目的潜在供应商可在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年4月28日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

- 1.项目编号：JSZC-320924-JSSW-G2026-0005

- 2.项目名称：射阳县自然资源和规划局2026年浒苔绿潮前置打捞项目

- 3.采购方式：公开招标

- 4.预算金额：800万元

- 5.最高限价（单价）：①打捞船每日每艘船舶费用不得高于7800元（为每日每艘船舶完成省市下达的打捞任务的基本补助价，未完成的按照奖惩政策依量扣减。基本补助价的60%由县财政拨付，其余40%由省财政拨付。超出每日基础打捞量的奖补部分根据奖惩政策执行，奖补资金全部由省财政拨付，省级奖补资金由省里考核拨付。）；②运输船每日每艘船舶费用不得高于12000元，总费用不超过90万元。

- 6.采购需求：根据《2026年江苏省浒苔绿潮联防联控工作方案》和《2026年盐城市浒苔绿潮联防联控工作方案》文件要求，在浒苔绿潮形成的早期阶段，组织开展浒苔绿潮前置打捞，最大限度控制漂浮浒苔初始生物量，有效降低浒苔绿潮灾害的影响，需组织落实打捞船舶25艘(其中打捞船23艘，运输船2艘）。具体采购范围及所应达到的具体要求，详见采购文件第四章项目需求。

- 7.合同履行期限：打捞时间从5月上旬开始至7月10日左右结束（具体时间以省、市、县浒苔绿潮联防联控工作领导小组要求为准）。

- 8.本项目不接受联合体参与投标，不允许分包及转包。

- 申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

  - 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

  - 2024年或2025年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现

- 金流量表，供应商成立不满一年无需提供）；

  - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

  - 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

  - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

  - 法律、行政法规规定的其他条件。

  - 在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）；

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为服务类。本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号文件。

- 本项目的特定资格要求：无

- 获取招标文件

- 时间：自招标公告发布之日起5个工作日

- 地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在“苏采云”系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

- 方式：本项目采用网上注册登记方式

- 售价：0元

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 时间：2026年4月28日15点00分（北京时间）

- 地点：苏采云“不见面”开标大厅

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章请至盐城市府西路1号市公共资源交易中心4楼窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

### 2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

### 4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名 称：射阳县自然资源和规划局

地 址：江苏省盐城市射阳县县城幸福大道26号

联系人：汪先生

联系方式：0515-82323656

### 2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏伟项目管理有限公司

地 址：盐城市射阳县海都路86号

联系人：王先生

联系方式：18014655317

### 3.项目联系方式

项目联系人：汪先生         王先生

电　  话：0515-82323656　  18014655317

- 供应商须知

- 总则

- 1、招标方式

  - 1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

  - 2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

  - 2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律和标准

- 3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保

- 护。

- 3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新

- 标准执行。

- 4、投标费用

  - 4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.2本项目采购代理服务费按照苏政采协[2024]20号文件规定标准计取，由

- 中标供应商在领取中标通知书前一次性支付。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

- 5、招标文件的约束力

  - 5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 招标文件

- 6、招标文件构成

  - 6.1招标文件由以下部分组成：

- 招标公告

- 供应商须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

  - 6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、招标文件的澄清

  - 7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

  - 8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

  - 8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

  - 8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

  - 9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

  - 9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

  - 10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

  - 10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

  - 11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

  - 11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

  - 12.1供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

  - 12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

  - 12.3有关费用处理的约定

  - 供应商根据现场实际情况、采购人提供的项目需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）完成出海、运输、装卸所需的人工、材料、网包、渔船打捞工具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

  - 13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

  - 13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、投标函和开标一览表

  - 14.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

  - 14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

  - 14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 15、投标有效期

  - 15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

  - 16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

  - 17.1电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18、投标截止时间

18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

  - 18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 19、投标文件的拒收

  - 19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

  - 20.1投标文件的撤回

    - 20.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

    - 20.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 20.2投标文件的修改

    - 20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

    - 20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 开标与评标

- 21、开标

  - 21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

  - 21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

  - 21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

  - 21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

  - 22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

  - 22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

  - 22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 23、评标过程的保密与公正

  - 23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

  - 23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

  - 23.3采购人、代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

  - 23.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

  - 24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

  - 24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

  - 24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对投标文件的初审

  - 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

    - 25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

    - 25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

  - 25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

  - 25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

  - 26.1无效投标条款

    - 26.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

    - 26.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

    - 26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

    - 26.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

    - 26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

    - 26.1.6未通过符合性审查的。

    - 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

    - 26.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

    - 26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

    - 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

    - 26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

    - 26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

  - 26.2废标条款

    - 26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

    - 26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

    - 26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

    - 26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

    - 26.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

  - 26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

    - 26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

- 27、确定中标单位

  - 27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

  - 27.2购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

  - 27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

  - 27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

    - 27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

    - 27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

    - 27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

    - 27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

    - 27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

  - 27.5有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

    - 27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

    - 27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

  - 28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

  - 28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

    - 28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

    - 28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

    - 28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

  - 28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

  - 28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收地址详见招标公告。

  - 28.5以下情形的质疑不予受理

    - 28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

    - 28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

    - 28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

  - 28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

  - 29.1中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

- 30、签订合同

  - 30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

  - 30.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 30.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

  - 30.4签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

  - 31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购政策功能落实

  - 32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考“苏采云”系统中操作手册。

  - 32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

      - 32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

      - 32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

      - 32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 32.3.4监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 32.3.5残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 32.3.5.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 32.3.5.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 32.3.5.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 32.3.5.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 32.3.5.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 32.3.5.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 32.3.6本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

    - 32.3.7采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

    - 32.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

  - 32.4政府采购节能产品、环境标志产品

    - 32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以提交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

    - 32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

  - 32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

  - 32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

  - 32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的提交形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替提交履约保证金。

如以履约保函（保险）形式提交履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

- 33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

## 八、踏勘

供应商自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

## 政府采购合同（服务）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，经公开招标确定该项目供应商。为明确责任，协作配合，结合本项目的具体情况，确保项目供应商根据本项目响应文件及其它有关规定实施本项目的各项工作，并经协商一致，签订本合同，共同遵守。

项目名称：

采购人：                   （简称甲方）

中标人：                    （简称乙方）

甲、乙双方根据                      招标的结果，签署本合同。

一、合同价款

1.本合同金额（单价）为（大写）：

打捞船______元/艘·日（￥____元/艘·日）人民币；

运输船______元/艘·日（￥____元/艘·日）人民币（总费用不超过90万元）。

合同单价中，打捞船的价格为每日每艘打捞船舶完成省市下达的基础打捞量的单价；运输船不参与计量补助，为固定价。合同价款最终按实际打捞天数、合同单价、考核标准结算。

单价合同，合同单价包含的风险范围：合同单价不因人工、材料、机械台班价格涨跌、服务期及打捞工程量的变化而调整。

2.奖惩制度：每艘打捞船舶超出每日基础打捞量后，可获得合同价款外的奖励补助（计量补助），未完成当日打捞任务的从合同价款中相应扣除（本合同另有约定除外）。

3.以上价格包含但不限于完成出海、运输、装卸所需的人工、材料、网包、渔船打捞工具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

4.本项目渔船打捞工具及网包自备（费用由乙方自理）。

5.落实打捞船舶绩效管理，建立打捞船黑名单机制，表现不佳消极怠工考核不合格的打捞船，3年内不允许参加浒苔前置打捞工作。制定打捞船舶详细的考核奖惩办法，坚持对每天每艘船的打捞量、运输船的运输量、藻情上报及处置、服从调度、航行里程等指标完成任务情况进行综合考核，定期进行通报，确保出工不出力的船舶不能进入到下一阶段打捞任务。打捞船舶奖惩办法报市自然资源和规划局备案。

5.根据上级统一部署，超出合同约定时间组织打捞的，参照中标单价结算。

二、服务要求

围绕全年目标任务，组织开展浒苔绿潮前置打捞工作。中标供应商须无条件服从采购人及各相关部门的组织领导。

（1）建立健全指挥体系

负责落实部省市现场指挥部工作指令，及时将前置打捞工作情况向市指挥部报告。做好浒苔打捞信息收集、报送和联络工作。定期以工作简报等形式，及时将前置打捞工作情况向采购人报告。

（2）打捞力量配备

根据浒苔打捞力量部署及调度情况，分阶段、分区域配备运输船舶，将打捞到的浒苔统一装载运输至市级指挥部指定港口或县指定位置，同时兼顾物资补给、人员更换等后勤任务。

1. 打捞力量配备

根据省市方案要求，全县组织25艘打捞渔船，其中2艘作为运输船（在集中打捞阶段，根据实际情况，经过采购人的认可后可以适当调整船只的用途）。打捞船舶应为盐城市籍渔船，伏季休渔期前应停泊在指定港口；船舶应为钢质，相关证书手续齐全；船长24米以上，主机功率180千瓦以上。配备称重设备、吊机，并具有一定的浒苔堆放空间。必须配备渔信通、卫星电话等通讯工具，能够及时报送打捞图片、视频等信息，确保全过程通信保持通畅。5月5日前完成打捞船舶的备航工作。

船舶进出港须及时申报，严格遵守相关要求。

2.打捞工具要求

全县现有4台自动化打捞设备，根据上级方案要求，今年新增1台，同时对原来的设备也新加装自动装包功能，省厅给予相关经费补助。其他打捞船舶打捞网具仍沿用以往的铁架、攻兜网为主，可根据实际需要对打捞工具和网具进行优化，也可自主设计其他更适合的打捞工具。打捞工具应于4月30日前落实到位。

3. 打捞人员要求

打捞船舶的人员应达到安全生产要求配置，符合海上（渔业）作业人员相关规定要求。每条打捞船舶人员控制在9人以内。所有作业人员出海作业前，县农业农村局应组织职务船员、作业船员等开展浒苔打捞业务与安全培训，强调安全作业相关注意事项，提前实操打捞工具，确保打捞工作安全有序开展。中标供应商须对其提供的人员人身安全负责，出海前须为相关人员办理商业保险（保额不得低于60万元每人），采购人不承担任何责任。中标供应商须对其所提供的船舶和人员的安全负责，打捞期间造成的全部经济损失及连带责任，采购人不承担任何责任。

4. 运输力量配备

配备2艘运输船，鼓励配备大型驳船、散货船作为运输船，提高运输力。运输船舶应为钢质，相关证书齐全，船长24 米以上，主机功率180千瓦以上，配备浒苔称重计量设备（能够打印电子票据）、吊机以及渔信通、卫星电话等通讯工具，单次运输量不低于80吨/艘。力争做到当日捞当日运，最迟确保在两日内完成转运工作，以释放打捞效能。

合同履行期限：打捞时间从5月上旬开始至7月10日左右结束（具体时间以省、市、县浒苔绿潮联防联控工作领导小组要求为准）。

（3）补贴政策

根据省市方案要求，本项目采用定额基数加打捞量考核的方法。打捞渔船补贴主要由每日巡航打捞基本补助和计量补助两部分组成。

基本补助由各地根据本地渔船大小、用油和用工情况等确定。计量补助按照各打捞阶段的特点进行设定：打捞启动阶段，打捞船执行巡航监测打捞任务，主要考核巡航里程、藻情上报等，不考核打捞量；集中打捞和打捞收尾阶段，打捞船每日基本打捞量分别达到12吨、10吨，方可获得当日全额基本补助，打捞量超出或不足部分，省厅按200元一吨予以奖励或扣减（机械化打捞船的日基本打捞量为普通船舶的130%），省级奖补资金由省里考核拨付。

运输船招标价格由各地根据本地运输船特点、运输路途和用工行情等综合确定，运载过程不得超重。以上补助标准，应在各地招标打捞船舶的文件中予以体现。运输船基本补助。根据往年经验，运输船不参与计量补助，单独报价。每艘运输船单趟运输浒苔量应达到核定装载量的70%，不得超载。

因市指挥部调度的原因，导致未完成当日打捞量指标的，按照基本补助价发放。

（4）规范数据报送

打捞期间，每日18:00时前，统计上报所属各打捞船当日打捞量、各运输船当日运输量以及各处置点当日处置量。打捞船、运输船、处置点之间应建立相关交接清点流程，保证打捞统计数据的准确性。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳      万元作为本合同的履约保证金。

【备注：采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。】

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标供应商出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标供应商无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标供应商不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标供应商所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标供应商采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）中标供应商将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标供应商故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1签订合同后，采购人凭发票付合同金额的30%作为预付款给中标供应商，中标供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外。

8.2中标供应商按照采购人要求进行服务，浒苔打捞工作全部结束且经射阳县审计局出具审计报告后，采购人根据审计结果按财政拨款序时付款，中标供应商须提供相关有效票据。

8.3付款方式：转账或支票，乙方提供合格的发票等付款证明材料后，甲方付款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决争议的方法

11.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

12.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

12.3 本项目招标文件、中标供应商的响应文件均属于合同的一部分。

12.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订时间：  年    月   日

- 采购需求

## 项目属性:服务类项目

一、项目总体要求

（1）项目目标

浒苔绿潮防控目标：少上岸，不成灾。

根据《2026年江苏省浒苔绿潮联防联控工作方案》和《2026年盐城市浒苔绿潮联防联控工作方案》文件要求，在浒苔绿潮形成的早期阶段，组织开展浒苔绿潮前置打捞，最大限度控制漂浮浒苔初始生物量，有效降低浒苔绿潮灾害的影响。

（2）总体部署

根据我省海域浒苔绿潮发生发展特点，结合往年浒苔打捞工作经验，分区域、分阶段实施打捞作业，具体打捞力量的部署根据打捞期间的水文气象条件和浒苔绿潮实际分布作灵活调整。打捞上岸的浒苔，全部用于资源化利用处置，防止形成新的环境问题。

（3）区域设置

根据浒苔绿潮发展情况和前置打捞联合指挥部的指示，随时组织力量投入开展打捞。

（4）本项目渔船打捞工具及网包自备，费用由中标供应商自理。

（5）本项目报价包含（但不限于）完成出海、运输、装御所需的人工、材料、网包、工器具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，招标文件另有规定的除外。

二、项目具体要求（技术要求）

围绕全年目标任务，组织开展浒苔绿潮前置打捞工作。中标供应商须无条件服从采购人及各相关部门的组织领导。

（1）建立健全指挥体系

负责落实部省市现场指挥部工作指令，及时将前置打捞工作情况向市指挥部报告。做好浒苔打捞信息收集、报送和联络工作。定期以工作简报等形式，及时将前置打捞工作情况向采购人报告。

（2）打捞力量配备

根据浒苔打捞力量部署及调度情况，分阶段、分区域配备运输船舶，将打捞到的浒苔统一装载运输至市级指挥部指定港口或县指定位置，同时兼顾物资补给、人员更换等后勤任务。

1. 打捞力量配备

根据省市方案要求，全县组织25艘打捞渔船，其中2艘作为运输船（在集中打捞阶段，根据实际情况，经过采购人的认可后可以适当调整船只的用途）。打捞船舶应为盐城市籍渔船，伏季休渔期前应停泊在指定港口；船舶应为钢质，相关证书手续齐全；船长24米以上，主机功率180千瓦以上。配备称重设备、吊机，并具有一定的浒苔堆放空间。必须配备渔信通、卫星电话等通讯工具，能够及时报送打捞图片、视频等信息，确保全过程通信保持通畅。5月5日前完成打捞船舶的备航工作。

响应文件中须提供不少于25艘盐城市籍打捞渔船（含2艘运输船）的船名号、船主、船员人数、主机功率、有效检验证书编号等信息，作为能够证明供应商对本项目有服务能力的证明材料，具体以通过备案的船舶为准。

船舶进出港须及时申报，严格遵守相关要求。

2.打捞工具要求

全县现有4台自动化打捞设备，根据上级方案要求，今年新增1台，同时对原来的设备也新加装自动装包功能，省厅给予相关经费补助。其他打捞船舶打捞网具仍沿用以往的铁架、攻兜网为主，可根据实际需要对打捞工具和网具进行优化，也可自主设计其他更适合的打捞工具。打捞工具应于4月30日前落实到位。

3. 打捞人员要求

打捞船舶的人员应达到安全生产要求配置，符合海上（渔业）作业人员相关规定要求。每条打捞船舶人员控制在9人以内。所有作业人员出海作业前，县农业农村局应组织职务船员、作业船员等开展浒苔打捞业务与安全培训，强调安全作业相关注意事项，提前实操打捞工具，确保打捞工作安全有序开展。中标供应商须对其提供的人员人身安全负责，出海前须为相关人员办理商业保险（保额不得低于60万元每人），采购人不承担任何责任。中标供应商须对其所提供的船舶和人员的安全负责，打捞期间造成的全部经济损失及连带责任，采购人不承担任何责任。

4. 运输力量配备

配备2艘运输船，鼓励配备大型驳船、散货船作为运输船，提高运输力。运输船舶应为钢质，相关证书齐全，船长24 米以上，主机功率180千瓦以上，配备浒苔称重计量设备（能够打印电子票据）、吊机以及渔信通、卫星电话等通讯工具，单次运输量不低于80吨/艘。力争做到当日捞当日运，最迟确保在两日内完成转运工作，以释放打捞效能。

（3）打捞阶段安排

根据全市海域浒苔发生发展特点，分阶段实施打捞作业，具体打捞时间和任务要求根据部省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

（1）打捞启动阶段（5月上中旬）。根据部省浒苔绿潮监测情况通报，当全市海域发现30米以上条带状浒苔时，启动前置打捞工作。按照海域就近原则适时组织打捞。实际投入的打捞船舶数量，根据部省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

（2）集中打捞阶段（5月中下旬至6月下旬）。我市负责1-6打捞区，各打捞区范围见附图2，实际投入的打捞船舶数量，根据部省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

（3）打捞收尾阶段（6月下旬至7月上旬）。该阶段主要目标为实现“少上岸、不成灾”的防控目标。全部打捞船舶要做好在全市海域开展应急打捞的工作。实际投入的打捞船舶数量，根据部省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

（4）经费保障和计量管理

县财政局落实浒苔防控和前置打捞工作经费。

采购人落实打捞船舶绩效管理，建立打捞船黑名单机制，表现不佳消极怠工考核不合格的打捞船，3年内不允许参加浒苔前置打捞工作。

打捞船舶每天应在打捞前、后均应拍摄带有经纬度的甲板照片，便于省市现场指挥部查看每天实际打捞量；运输船必须配备电子称（可以打印电子票据），对接驳的每条打捞船浒苔进行现场称重，重量结果须经浒苔打捞船船长和运输船船长共同签字确认。市县现场指挥组要结合资源化利用点接受重量对计量结果进行复核，省指挥部对计量过程、台账及结果等进行抽查。打捞船舶、运输船舶每天打捞结束时，填写工作日报，做好计量统计工作，并及时上报。

（5）补贴政策

根据省市方案要求，本项目采用定额基数加打捞量考核的方法。打捞渔船补贴主要由每日巡航打捞基本补助和计量补助两部分组成。

基本补助由各地根据本地渔船大小、用油和用工情况等确定。计量补助按照各打捞阶段的特点进行设定：打捞启动阶段，打捞船执行巡航监测打捞任务，主要考核巡航里程、藻情上报等，不考核打捞量；集中打捞和打捞收尾阶段，打捞船每日基本打捞量分别达到12吨、10吨，方可获得当日全额基本补助，打捞量超出或不足部分，省厅按200元一吨予以奖励或扣减（机械化打捞船的日基本打捞量为普通船舶的130%），省级奖补资金由省里考核拨付。运输船招标价格由各地根据本地运输船特点、运输路途和用工行情等综合确定，运载过程不得超重。以上补助标准，应在各地招标打捞船舶的文件中予以体现。运输船基本补助。根据往年经验，运输船不参与计量补助，单独报价。每艘运输船单趟运输浒苔量应达到核定装载量的70%，不得超载。

因市指挥部调度的原因，导致未完成当日打捞量指标的，按照基本补助价发放。

（6）安全生产和保障要求

县农业农村局要根据渔船出海作业安全管理要求，及时发布打捞船舶回港避风通知，并制定相关应急避风预案。所有前置打捞作业船舶，必须按照管理部门要求回港避风；统一打捞船舶标识及通讯方式，建立联系报告机制，如遇突发事件，迅速予以处置。落实打捞船舶安全主体责任，确保船舶和人员具备相关资质，人员需经过相关培训方可出海作业。所有打捞船舶，不得穿越海上军事打靶区域和从事违法捕捞活动。按照省、市现场指挥部部署，对打捞船舶作业进行统一调度，确保海上作业安全。

（7）规范数据报送

打捞期间，每日18:00时前，统计上报所属各打捞船当日打捞量、各运输船当日运输量以及各处置点当日处置量。打捞船、运输船、处置点之间应建立相关交接清点流程，保证打捞统计数据的准确性。

三、商务要求

（1）付款方式

1、签订合同后，采购人凭发票付合同金额的30%作为预付款给中标供应商，中标供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外。

2、中标供应商按照采购人要求进行服务，浒苔打捞工作全部结束且经射阳县审计局出具审计报告后，采购人根据审计结果按财政拨款序时付款，中标供应商须提供相关有效票据。

3、付款方式：转账或支票，乙方提供合格的发票等付款证明材料后，甲方付款。

（2）合同履行期限：打捞时间从5月上旬开始至7月10日左右结束（具体时间以省、市、县浒苔绿潮联防联控工作领导小组要求为准）。

四、供应商要求：

1、综合实力：为更好地体现供应商的综合实力，供应商配备不少于25艘钢质船舶、船长24米以上，主机功率180千瓦以上打捞船的优先。

2、安全责任及服务承诺：供应商明确承诺安全责任完全由自己承担、承诺在合同签订前向采购人提供船舶所有人为供应商的船只检验证书、承诺此次所提供的所有船只都须服务于此项目的优先。

五、项目要求：

供应商应按照招标要求提交以下投标技术方案（包括但不限于以下各项）：

5.1、管理模式及目标包括（但不限于）浒苔绿潮前置打捞工作的垃圾清捞、分类、清运、保洁、质量安全等。方案应全面完整、理解透彻、思路清晰、方法科学、可操作性和针对性强。

5.2、人员配备方案包括但不限于项目管理架构、岗位设置、职责分工、管理技术人员的经验、专业水平等。方案应分工明确，配置方案完整，科学合理，针对性强。

5.3、日常打捞保障体系及措施包括但不限于人员安全培训、船只各项防护措施、环境保护措施、后勤保障等。方案应全面、防护措施齐全、船只各项防护措施齐全。

5.4、质量保证体系及措施包括但不限于组织、经济、合同、技术、实时监控、调度管理、协调管理、见证取样与独立、平行检测、旁站等措施预案。方案应完整、具体、合理、与现场实际情况结合切实可行。

5.5、应急方案包括但不限于应急人员配备、应急设备、应急响应时间、处理预案等。方案应切实可行、表述完整、可操作性强。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳县自然资源和规划局2026年浒苔绿潮前置打捞项目 | 其他未列明行业 |

附图1：

附图2：

- 评标方法与评标标准

- 评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

- 评标方法与评标标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 20分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20。（四舍五入保留两位小数） |
| 管理模式及目标 | 10分 | - 供应商根据第四章第五条5.1项“管理模式及目标”要求，提供全面完整、理解透彻、思路清晰、方法科学、可操作性和针对性强的管理模式及目标，内容包括但不限于浒苔绿潮前置打捞工作的垃圾清捞、分类、清运、保洁、质量安全等。 - 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得10分；每有一项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |
| 人员配备方案 | 10分 | 供应商根据第四章第五条5.2项“人员配备方案”要求，提供分工明确，配置方案完整，科学合理，针对性强的人员配备方案，内容包括但不限于项目管理架构、岗位设置、职责分工、管理技术人员的经验、专业水平等。 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得10分；每有一项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |
| 日常打捞保障体系及措施 | 10分 | 供应商根据第四章第五条5.3项“日常打捞保障体系及措施”要求，提供方案全面、防护措施齐全、船只各项防护措施齐全的日常打捞保障体系及措施，内容包括但不限于人员安全培训、船只各项防护措施、环境保护措施、后勤保障等。 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得10分；每有一项内容缺失的扣2.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |
| 质量保证体系及 措施 | 10分 | 供应商根据第四章第五条5.4项“质量保证体系及措施”要求，提供完整、具体、合理、与现场实际情况结合切实可行的质量保证体系及措施，内容包括但不限于组织、经济、合同、技术、实时监控、调度管理、协调管理、见证取样与独立、平行检测、旁站等措施预案。 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得10分；每有一项内容缺失的扣1分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |
| 应急方案 | 10分 | 供应商根据第四章第五条5.5项“应急方案”要求，提供切实可行、表述完整、可操作性强的应急方案，内容包括但不限于应急人员配备、应急设备、应急响应时间、处理预案等。 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得10分；每有一项内容缺失的扣2.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |
| 企业综合实力 | 船舶配备（20分） | 供应商配备不少于25艘钢质船舶、船长24米以上，主机功率180千瓦以上打捞船： 1、提供25艘船舶的得基本分14分。 2、提供的船舶每多一艘加2分，最高加6分。 备注：（1）供应商投标时可以提供自购自有船舶也可以提供租赁船舶，自有船舶投标时至少须提供①行政部门核发的《渔业船舶所有权登记证书》复印件、②《国内海洋渔船安全证书》复印件；租赁船舶至少须提供①行政部门核发的《渔业船舶所有权登记证书》复印件、②《国内海洋渔船安全证书》复印件、③船舶租赁协议复印件。 （2）提供的船舶总数量低于25艘不得分；船舶主机功率、船舶长度、船体材质不符合要求的此项不得分，有关船舶主机功率、船舶长度、船体材质以每艘《渔业船舶所有权登记证书》记载为准，如《渔业船舶所有权登记证书》登记不清楚或漏项，则本项不得分。 （3）运输船舶要求须配备称重计量设备、吊机、渔信通卫星电话等通讯工具，投标时须提供设备照片，如不提供照片本项目不得分。 （4）有关船舶的其他要求还须满足《2026年盐城市浒苔绿潮联防联控工作方案》。 |
|  | 安全管理体系证书（6分） | 供应商具有海事行业主管部门按《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》要求，颁发有效期内的安全管理体系符合证明材料，提供得6分，不提供不得分； 注:提供有效期内的相关证明材料彩色扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 安全责任及服务 承诺 | 4分 | 1、明确承诺安全责任完全由乙方承担。作出明确书面承诺的得2分，未有承诺的不得分；单独提供承诺，承诺格式自拟。 2、承诺在合同签订前向采购人提供船舶所有人为供应商的船只检验证书；承诺此次所提供的所有船只都须服务于此项目。作出明确书面承诺的得2分，未有承诺的不得分；单独提供承诺，承诺格式自拟。 |

- 投标文件格式

投 标 文 件

项目 名 称：

项目 编 号：

## 供应商名称：（加盖CA电子公章）

日   期：

投标主要文件目录

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024或2025年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、评分标准要求提供的材料等

十五、其他材料

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、2024或2025年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

我单位承诺未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

## 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            号                  项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法人身份证复印件 粘贴区 | 被授权人身份证复印件 粘贴区 |
| --- | --- |

## 八、投标函

致： 射阳县自然资源和规划局

根据贵方的                 号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

### 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

### 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

供应商开户行：

账    号：

日    期：________年____月____日

## 九、中小微企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加射阳县自然资源和规划局组织的，项目编号为       的         项目的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第四章项目需求中技术要求的内容 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

### 注：行数不够，可自行添加。

## 十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第四章项目需求中商务要求的内容 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

## 十三、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标优惠率

小写： %（0<优惠率<100，小数点后最多保留两位小数）

合同履行期限：

注：1、报价方式：费率报价。例如投标优惠率为20%，则投标单价为最高限价（单价）*（1-20%）。

- 2、以上价格包含但不限于完成出海、运输、装卸所需的人工、材料、网包、渔船打捞工具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

- 3、合同单价中，打捞船的价格为每日每艘打捞船舶完成省市下达的基础打捞量的单价；运输船不参与计量补助，为固定价。合同价款最终按实际打捞天数、合同单价、考核标准结算。

4、单价合同，合同单价包含的风险范围：合同单价不因人工、材料、机械台班价格涨跌、服务期及打捞工程量的变化而调整。

日期：       年   月   日

## 十四、评分标准要求提供的材料等

## 十五、其他材料

## 十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

### （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

### （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月     日

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

### 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。