招 标 文 件

项目编号：JSZC-320991-JSJW-G2026-0002

项目名称：步凤镇道路、桥涵及配套设施管护服务项目

盐城经济技术开发区步凤镇人民政府

江苏建威建设管理有限公司

2026年1月

总  目  录

第一章 招标公告……………………………………3

第二章 投标人须知…………………………………6

第三章 合同条款……………………………………20

第四章 采购需求……………………………………29

第五章 评标方法与评标标准………………………35

第六章 投标文件格式………………………………38

第一章 招标公告

项目概况

步凤镇道路、桥涵及配套设施管护服务项目JSZC-320991-JSJW-G2026-0002 招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年2月11日 9:00时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320991-JSJW-G2026-0002

2.项目名称：步凤镇道路、桥涵及配套设施管护服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：196.4万元

5.最高限价：196.4万元，投标报价高于最高限价为无效报价。

6.采购需求：步凤镇道路、桥涵及配套设施管护服务项目，包括但不限于道路、管涵、板涵、路牙、桥梁等日常巡查和道路维修、交通安全设施维护、雨水管道疏通等，具体管护范围由采购人现场指定。单个项目预算金额在5万元以内的零星维修项目，具体以采购人的书面通知为准，采购人保留对招标范围内工程量适当调整的权利。具体要求详见招标文件第四章采购需求。

7.合同履行期限：一年，自合同签订之日起计。经考核合格后可续签，每次一年，最多续签两次；考核不合格的，采购人有权不再续签本合同，考核标准详见采购文件考核细则。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：是，联合体中所有成员数量不得超过2名。

二、申请人的资格要求：

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告(成立不满一年无需提供)；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。)；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；(响应文件中无需提供证明材料)

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为交通运输业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

(三)本项目的特定资格要求：投标人需同时具有建设行政主管部门颁发的公路路面工程专业承包和公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）施工资质。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年2月11日 9:00时（北京时间）

地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城经济技术开发区步凤镇人民政府

地    址：盐城经济技术开发区步凤镇步凤路156号

联 系 人：蔡先生

联系方式：18805100011

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建威建设管理有限公司

地    址：盐都区兆泉商务楼东电梯六楼

联 系 人：朱女士

联系方式：15051085369

3.项目联系方式

项目联系人：朱女士

电　    话：15051085369

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理服务费：本项目采购代理服务费按苏招协[2022]002号标准的50%收取，由中标人在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付。投标人投标时综合考虑进报价中，此项费用不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表、分项明细报价表等部分（格式详见招标文件“第六章投标文件格式”）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3有关费用处理

12.3.1投标报价的货币单位：人民币元。

12.3.2 本次投标报价分两部分，第一部分为路段日常巡查（含镇区内道路、桥梁等）费用、交通安全设施维护费用及雨水管道的疏通与维护费用69.4万元/年，此部分费用作为固定总价进入投标报价之中，投标人不得改动其金额，否则作无效标书处理。投标人中标后，该部分中标价不变；第二部分为道路零星维修等费用，因具体的维修部位尚未确定，故此部分本次采用费率的方式进行报价，且作为本次招标评审的主要依据。

12.3.3 报价范围具体内容详见项目需求和项目现场实际情况。投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部设计内容所发生的一切费用，包括但不仅限于人工费、材料费、机械费、地方矛盾协调费、临时设施费、管理费、利润、规费、税金。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

12.3.4 任何有选择性的报价将不予接受。

12.3.5本项目道路零星维修部分设定投标报价的最高限价为93%，采购人将拒绝高于上述最高限价的投标报价。投标人报价高于上述最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

举例：投标费率为93.10%、94.53%、95.25%...100%均为无效报价，投标费率为93.00%、92.75%、85.00%...1.00%均为有效报价。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人或采购招标代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或采购招标代理组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、采购招标代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购招标代理行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购招标代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购招标代理将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购招标代理只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人及采购招标代理不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

32.8.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

32.8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

32.8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购合同（服务）

项目名称：步凤镇道路、桥涵及配套设施管护服务项目

项目编号：JSZC-320991-JSJW-G2026-0002

甲方：

乙方：

盐城经济技术开发区步凤镇人民政府负责实施的步凤镇道路、桥涵及配套设施管护服务项目，经公开招标确定      为中标人。现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：步凤镇道路、桥涵及配套设施管护服务项目。

2、服务内容：步凤镇道路、桥涵及配套设施管护服务项目，包括但不限于道路、管涵、板涵、路牙、桥梁等日常巡查和道路维修、交通安全设施维护、雨水管道疏通等，具体管护范围由采购人现场指定。单个项目预算金额在5万元以内的零星维修项目，具体以采购人的书面通知为准，采购人保留对招标范围内工程量适当调整的权利。

二、承包方式：包工包料。

三、合同履行期限：一年，自合同签订之日起计。 经考核合格后可续签，每次一年，最多续签两次；考核不合格的，采购人有权不再续签本合同。

四、管护要求：按《道路、桥涵及配套设施管护考核评分表》进行百分制考核。具体考核标准见附件。

五、签约合同价：

其中：路段日常巡查（含镇区内道路、桥梁等）费用、交通安全设施维护费用及雨水管道的疏通与维护费用69.4万元/年；

道路零星维修等费用中标费率：    %。

六、项目负责人：            。

七、工程结算：

1、日常巡查（含镇区内道路、桥梁等）费用、交通安全设施维护费用及雨水管道的疏通与维护费用结算：结算价=此部分合同价-考核应扣金额。

2、道路零星维修等费用结算：

道路零星维修等费用结算时按其中标费率（     %）进行结算，管护期间及结算时，中标费率一律不予调整，具体按以下结算方式结算 ：

2.1工程量按实计算（按设计图纸或甲方确认的方案、甲方签字认可的工程签证和工程联系单、计价定额及相关文件规定结算），并按中标费率下浮后进行结算（签证价不参与下浮）。本工程最终以甲方和审计单位审计确认后的工程竣工结算价为准。

2.2计价程序：

1、工程量清单说明 1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。 1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款的相关规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。 1.4工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 1.5 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 2、投标报价说明 2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价；每一个子目报价均包含完成本项工作及为完成本项工作的其他辅助工作等，报价时需综合考虑报价。 2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的临时设施、劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、垃圾清运、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 2.3税金、安全费等全部由承包人承担并支付，包含在投标报价之中。 2.4工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。 2.5符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 2.6承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。 2.7 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 2.8暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 无 。 2.9 暂估价的数量及拟用子目的说明： 无 。 2.10本工程税金按增值税一般计税考虑，税率为9%。 3、其它说明 本部分内容是根据本工程实际情况，对《公路工程标准施工招标文件 (2009年版)》中“技术规范”中关于计量内容的补充，是对工程量清单中发包人认为有必要提醒各潜在投标人注意的、需要特别说明的部分项目进行的说明，应与《公路工程标准施工招标文件 (2018年版)》中“技术规范”的内容结合起来理解。请各潜在投标单位认真阅读，并以此作为投标时关于下述工程量清单项目定价的依据。同时，本说明涉及的计量方法也将会是发包人在施工过程中进行计量的依据： 3.1本工程电信设施的提供、维修与拆除、供水与排污设施费、便道、施工场地费、便桥等费用均由承包人承担并支付，不在报价中单列。 无论在何种情况下，发包人均不对应属于承包人自行与施工当地签署临时用地协议而使用的临时用地范围内、因承包人施工造成的任何拆迁考虑补偿。因此，投标人应认真了解、考察施工现场，避免因选择临时用地不当而产生损失。 3.2建筑工程一切险按（招标控制价的0.06%）计算，第三者责任险按（招标控制价的0.06%）计算，工伤保险费按（招标控制价的0.06%）计算，安全生产费用按（招标控制价的1.5%）计算，暂列金额（不含计日工总额）按（第100章～第700章）的3%计取算,基数为控制价上限。 3.3编制依据为《公路工程基本建设项目概预算编制办法》(JTG 3830—2018)及《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018)、《公路工程机载台班定额》(JTG/T 3833—2018)、交办公路[2016]66《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》、交通运输部公告2019年第26号文，苏交建[2019]22号文，及现行省市工程造价管理部门有关文件规定及取费标准；其他工程费、间接费中的企业管理费、利润和税金均按部颁费率执行。 3.4材料和工程设备单价执行施工期间《盐城工程造价》的算术平均价，无市场指导价或市场信息价和暂定价格的参照目前市场价格（由于乙方原因造成工期延误的，延误期间的信息价或指导价按不利于乙方价格结算的原则确定是否纳入平均值计算）。 3.5人工（含机械工）工日单价执行苏交建[2019]22号文，如施工期间出台新的文件规定，则执行其最新规定。

2.3道路零星维修等费用结算价=甲方最终结算价×中标费率，工程量按实计算（注：规费、税金及独立费不参与下浮）。

2.4施工结束验收合格，乙方在工程竣工验收合格后7天内乙方应提交工程结算资料，要求资料齐全，计算准确。

3、乙方结算报审时，如核减率在5%以内，则由甲方支付审核费用；如核减率在5%-10%，则其超出5%部分的审核费由乙方支付；如核减率超出10%，则本工程的审核费全部由乙方人支付。

- 八、项目付款

- 1、合同签订后，向乙方支付预付款，预付款为签约合同价的30%（在乙方提供等额的预付款支付担保后）

- 2、日常巡查（含镇区内道路、桥梁等）费用、交通安全设施维护费用及雨水管道的疏通与维护费用支付方式：

- 2.1采用分季度结算的办法支付日常巡查维护费用，每月结束后5日内甲方考核并和乙方核对完毕，每季度结束后10日内付清本季度管护费用。

- 2.2采用月考核，每月为一个结算周期（最后一个周期，待整个服务项目完成后结算，下同）。每月日常巡查维护费用＝（合同总价÷12）×考核扣除的百分比，养护费用与季度养护工作考核得分挂钩。

- 2.3付款比例：按考核标准，每月考核总分在90分（含）以上的全额支付结算周期日常巡查管护费；每月考核总分在85分（含）-90分之间，付结算日常巡查管护费的95%；每月考核总分在80分（含）-85分之间，付结算周期日常巡查管护费的90%；每月考核总分在80分以下，付结算周期日常巡查管护费的50%；12个月考核总分在80分以下及未通过上级验收的不予支付剩余养护工程款，发包人有权解除合同并没收承包人履约保证金。

- 2.4上述款项均不计任何银行利息和财务费用。每次甲方付款前，乙方应提供相应金额的有效发票，否则采购人有权拒绝付款。

- 3、道路零星维修等费用付款(按上述结算周期付款)：

3.1工程竣工验收合格后无质量问题，按结算审计价款一次性付清。

3.2上述款项均不计任何银行利息和财务费用。每次甲方付款前，乙方应提供相应金额的有效发票，否则甲方有权拒绝付款。

- 4、履约保证金

- 4.1乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金。【履约保证金为合同金额的10%，合同金额暂按69.4万+（196.4万-69.4万）×中标费率计算，甲方对AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金。】

4.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

4.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

4.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

4.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4.4履约保证金的退还：

4.4.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

4.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

4.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

- 4.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

- 九、分包

- 不得以任何形式进行挂靠公路设施管护、不得转包和违法分包。如乙方以挂靠、转包或变向挂靠转包的，甲方有权解除合同，已完工的工程量无偿归甲方所有。

十、违约责任

1、甲方根据现场进展情况有权要求乙方增加机械、人员，所发生的费用乙方自行承担，不服从管理的，乙方承担不少于2000元/次的违约金；

2、乙方应主动与涉及单位做好相互道路设施管护配合工作，若出现相互协调不力、影响管护、相互推诿，需甲方协调的，每发生一次，乙方承担不少于1000元的违约金。

3、乙方须要派专人负责工程所有相关资料的填写、审签、完善工作，并服从甲方检查的需要。乙方未按照甲方要求及时完成的，每发生一次乙方承担不少于3000元的违约金；

4、乙方必须保证农民工工资及时发放到位，不得截留和拖欠。在道路设施管护期间，乙方及其工人不得违背合同约定的付款期限以农民工工资、材料商材料款等名义向甲方及相关政府索要款项，如乙方及其工人违背上述约定的，视为乙方违约，承担每索要一次，乙方承担合同价款5%的违约金。

十一、其它

1、本项目施工项目经理部主要管理人员需满足工程管理的需要，至少配备8人，其中项目负责人1名、技术负责人（工程师职称）1名，巡查人员至少4名，安全员及档案员各1名，维修施工人员根据维修工程配备。乙方在合同签订后必须在步凤镇设立固定办公场所和不小于200平方米场地，具体设立的办公场所地点须报甲方认可。

2、本项目乙方须配备道路养护专门应急抢险车（并配有发电机、夜间照明、警示标志、排水泵等设施）1辆，在合同签订后10日内向甲方提供车辆购买发票、驾驶证复印件以及车辆彩色图片。

3、为及时掌握道路等运行情况，项目部应配日常巡查车辆1辆，合同签订后5日内配备到位。

4、乙方须每天进行道路巡查，巡查范围为合同范围内的所有道路，如发现乙方未进行每天巡查或巡查范围不足，则处以每次500元的违约金，从履约保证金中扣除。

5、乙方须保证雨水管道保持畅通，且每六个月疏通一次。如出现因乙方未及时疏通而导致严重积水的情况，则处以每次5000元的违约金，从履约保证金中扣除。

6、乙方须每10天向甲方书面汇报本次服务项目的巡查情况，需要维修项目的内容和范围以甲方书面通知为准，并按甲方认可的方案和甲方要求的时间完成维修，且在维修过程中不得影响道路的正常通行。

7、乙方负责解决本工程管护过程中发生的地方矛盾，并承担相关费用。

8、乙方自行承担工程管护过程中的工程质量、任何状况下的安全责任，非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关的一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理；若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方的工程进度和相关工作，甲方有权从管护费用中提取费用处理相关事务，如管护费用不足以处理所发生的问题和责任，则甲方有权单方面终止合同，直至追偿乙方所造成的一切损失。乙方须根据安全市政道路、公路设施管护的法律、法规规定组织道路设施管护，实施安全、监督、管理。

9、道路设施管护用水、电由乙方自行协调，协调费用及水、电费均由乙方承担。

10、本工程价款一律通过银行非现金结算。

十二、合同生效及其它

- 1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

- 2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

- 3、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

年   月   日                              年   月   日

附件1：

| 道路、桥涵及配套设施管护考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 考核标准 | 考核方法 | 标准分 | 扣分原因 | 考核得分 |
| 管 护 质 量 | 路基 | 路肩清洁、整齐、顺适、密实，无堆积物和种植，无高路肩阻水及高草（不超过15cm） | 路肩不洁每100米扣1分；没有培路肩每100米扣1分；堆积或种植有1处扣1分；高路肩、高草每200米扣1分 | 看现场 | 15分 |  |  |
|  |  | 边沟排水畅通，边坡冲沟在2米以内，边沟淤塞在6米以内的，及时清理边坡塌方 | 边沟淤塞、排水不畅，每50米扣1分；不及时清理塌方，每处扣1分 | 看现场 |  |  |  |
|  |  | 路基无缺口，若坍方、泥石流在5立方米以下，及时清理修复到位 | 路基有新增缺口每处扣1分 | 看现场 |  |  |  |
|  | 桥涵 | 桥头（涵顶）无跳车，构件无破损 | 有一处跳车扣1分；构件破损有一处扣1分 | 看现场 | 15分 |  |  |
|  |  | 涵洞排水畅通，桥梁泄水孔疏通，伸缩缝清洁，桥面清洁无积水 | 桥涵排水不畅，桥面、伸缩缝不洁有一处扣1分 | 看现场 |  |  |  |
|  |  | 公路桥下管理 | 桥下堆积物、临时搭建未清理到位每处扣1分。发生烧损桥梁，该项考核分全扣 | 看现场 |  |  |  |
|  | 路面 | 路面保持清洁、无堆积物 | 路面不清洁每100㎡扣1分；路面堆积物每处扣1分 | 看现场 | 15分 |  |  |
|  |  | 路面状况良好，及时修复影响路面正常通行的病害（路面损坏在5m2以内），保障公路安全畅通。 | 不及时修补影响行车安全的沥青路面坑槽每1㎡扣1分，水泥路面严重破碎板等影响安全通行的每块板扣1分；水泥路面接缝养护差（无填缝料）每20m扣1分 | 看现场 |  |  |  |
|  | 雨水管道维护 | 定期清理疏通雨水排水设施，保持排水设施完好，确保路面无积水 | 发现雨水管道不通5天之内进行整改结束，每迟一天扣2分（汛期为2天） | 看现场 | 5分 |  |  |
|  |  | 各类检查井、排水井内无淤积物，各种井盖无缺损 | 每发现一个井有淤积物，一天内整改结束，每迟一天扣1分；发现检查井、排水井之后立即或1天之内修复完毕，每迟一天扣2分，出现安全事故，承担全部责任并扣除全部分值 | 看现场 | 5分 |  |  |
|  | 沿线 设施 | 标志牌整洁、齐全、设置醒目、无歪斜 | 里程卑、百米桩、村名牌等设施缺损1处扣0.5分 | 看现场 | 5分 |  |  |
|  |  | 安全设施齐全，护栏、警示桩、防撞墩无损毁 | 已安装的交叉路口、急转弯、危桥、宽路窄桥等警示标志缺1块扣0.5分 | 看现场 |  |  |  |
|  | 绿化 | 无绿化遮挡交通视线，修剪影响交通标志的树木枝条。 | 发现一处遮挡交通视线的，扣0.5分,未及时修剪影响交通标志的树木枝条，每发现一处扣0.5分 | 看现场 | 5分 |  |  |
| 规范 管理 |  | 管护巡查记录规范齐全 | 无巡查记录扣3分；无考核记录扣3分；巡查不及时，记录不真实、不全面，每发现一处扣0.5分 | 看台账 | 15分 |  |  |
|  |  | 桥梁台帐符合养护规范要求 | 无检查记录扣2分；检查记录与实际不符，每发现一处扣0.5分 | 看台账 |  |  |  |
|  |  | 交通量调查、路况调查等符合养护规范要求 | 没有按要求完成完成的，一次扣2分 | 看台账 |  |  |  |
|  |  | 及时上报农路养护计划和维修计划 | 编制计划不及时、不合理或不可行，违反一次扣2分 | 看台账 |  |  |  |
|  |  | 合理科学配备养护人员，养护人员按线路定员出勤，作业规范，上路作业人员须穿戴统一配发的标准管养服装 | 未按规定人数出勤的，发现一次扣3分，未穿戴标准管养服、帽发现一次扣1分。 | 看现场 和台账 |  |  |  |
| 安全 管理 |  | 建立安全生产管理制度、安全生产台帐 | 没有安全生产管理制度扣1分；无安全生产台帐扣1分。 | 看现场 和台账 | 15分 |  |  |
|  |  | 无安全生产责任事故 | 违反养护作业操作流程，发生安全生产事故的一次扣3分，发生重大事故的一次扣10分，可倒扣分。 | 看现场 |  |  |  |
|  |  | 做好灾害性天气或突发事件、事故的应急预案，及时采取措施，保证公路安全畅通 | 针对灾害性天气或突发性事件、事故，未制定应急预案，未及时采取有效措施的，每发生一起扣3分 | 看现场 |  |  |  |
| 路产路权管理 |  | 做好农村公路路产路权维护的法律法规和政策的宣传工作 | 未利用宣传车、宣传标语、公开信等形式宣传维护公路路产路权的，扣1分 | 查资料 看现场 | 5分 |  |  |
|  |  | 维护路产路权，公路附属设施完整，发现超载超限等破坏路产路权的违法行为，及时制止并上报公路路政部门 | 打谷晒场、占道经营、焚烧秸杆、损毁绿化和破坏公路设施，每发现一次扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | 确保公路控制区范围内不发生新的违法建筑和擅自栽（埋）设杆线、管线、广告牌等 | 出现违法建筑，未及时查处并拆除的，每发现一处扣1分 |  |  |  |  |

注：

1、养护管理考核执行《江苏省农村公路技术状况评定标准》（试行稿）（苏交公农路（2015）378号），该标准后附表中各评定表由养护单位按季度组织对每条养护路段自检自查填报，发包人组织复查，核定得分。

2、承包人在管护工作中出现安全生产事故或因承包人养护工作不到位而导致的交通安全事故，一切责任均由承包人自行承担，本月度考核得分直接为零。

附件2：

技术规范

养护类

第 101 节  通则

101.04 技术标准、规范、规程

《公路安全保护条例》

《农村公路养护管理办法》

《建设工程安全生产管理条例》

《江苏省交通建设工程安全责任制度》

《江苏省农村公路管理办法》

公路养护技术规范

公路桥涵养护规范

公路沥青路面养护技术规范

公路交通标志标线设置规范

公路养护安全作业规程

公路桥梁技术状况评定标准

江苏省农村公路技术状况评定标准

江苏省乡村公路小修保养操作规程

注：当标准互相矛盾或有更新标准时，以最新和最严格的为准。

第102节  检查与考核

- 102.01原路况鉴定和确认

发包人与承包人应对原路况进行现场鉴定和确认,鉴定和确认后移交养护单位。

- 102.02考核办法

对承包人承包的公路小修保养项目，发包人每月进行检查，每季度考核，发包人对承包人的检查考核详见《亭湖区县道公路管理养护工作考核标准》。

第103节	公路小修保养项目管理

103.01一般要求

1.除发生不可抗力事件外,在任何情况下,承包人应对公路及其附属设施进行经常性、及时性、周期性和预防性维修保养，使公路设施处于完好的技术状态，保证公路畅通。同时应配合发包人等有关部门迅速排除路障，及时修复破损设施。

2.制订养护组织计划

（1）按合同条款规定,承包人在签订合同协议书后的15天内,应根据投标书确定的养护组织设计, 编报实施性的养护组织计划。内容包括养护组织、资源(劳动力、机械设备、原材料)供应计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等。

（2）在养护承包实施过程中,承包人应根据发包人的指示与要求,加强公路技术检查，提出合理的预防性养护建议，及时提交月度、季度和年度的小修保养计划和预防性作业计划。

（3）承包人必须按照养护组织设计的要求确保投入及时到位,发包人将依据合同条款督促其实施。承包人必须无条件服从发包人的各项养护管理考核办法。

（4）公路养护巡查承包人必须按日常巡查、定期巡查、特殊巡查、专项巡查的种类、内容、频率、方法进行巡查，执行路政管理汇报制度，路况每日巡视一次，每月步行检查一次（步行检查主要是按交通部《公路养护质量检查评定标准》的要求，确定路况等级），按发包人的要求做好养护巡视记录,并将养护巡视记录按发包人规定的内容和时间报送发包人。发现路面有污染、坑槽、拥抱、拱起、沉陷或挡墙、边坡坍方、桥涵毁损等可能影响行车安全和行车畅通的病害,必须立即做好防护抢修措施并及时通知发包人，在发包人规定的时间内修复病害。具体公路养护巡查见下表：

公路养护巡查表

| 巡查种类 | 巡查内容 | 巡查频率 | 巡查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡查 | 检查路基、路面、桥梁及附属设施的完好程度，发现各类路面病害及可能诱发病害的因素，发现可能妨碍交通的 路障 | 所养护的路段每天一次 | 车查为主，人工观测、目测为辅，并辅以摄影或摄像 |
| 定期巡查 | 检查所养护路段中的全部养护项目 | 每月一次 | 步行检查路况质量，包括桥 梁检查，重要情况应予摄影或摄像 |
| 特殊巡查 | 主要是在台风、暴雨、大雾、冰雪及其他可能危及公路正常交通的灾害性气候时，其他特发性事件进行的巡查 | 在灾害性天气到来之前进行预防性巡查，在灾害性天气中进行应急性巡查；在灾害性天气过后进行补救性 巡查，发现问题及时处理 | 车查为主，步查为辅，发现异常情况应立即向发包人报告，同时承包人要紧急采取抢修措施，确保公路畅通 |
| 专项巡查 | 对特发性事件或某些数量较多且危害较大的路基、路面、桥梁病害或发生异常变化的险桥、路段进行较为细致的 检查，桥梁经常性检查 | 根据实际需要决定巡查路段及频率 | 车查与步查结合，定位、定量观测，重要情况应予摄影或摄像 |

- 3.承包人应根据养护管理的需要及时完成发包人的要求和交办的其他任务。

- 4.承包人在实施合同工程的过程中,应做到文明施工,规范作业,不但要树立承包人的形象,也维护发包人的利益。否则，因此造成的一切损失由承包人负责，发包人有权采取发包人认为适当的办法，向承包人索回损失。

- 103.02人员培训

承包人应加强现场养护人员的岗位和工序教育,加强质量、安全知识的岗位培训。

- 103.03养护巡查及工区内部（项目部）台帐记录

- 1.承包人应与养护承包进程同步形成、积累、整理及保管所有养护巡查记录、桥梁检查台帐、路政管理汇报记录、安全台帐、机械台帐等。

2.承包人应搜集、掌握下列信息:

（1）路况信息：包括动态信息和静态信息。动态信息指有关公路设路况、受灾等信息静态信息指公路、桥梁等构造物的形状、尺寸等信息。

（2）气象信息:有关雨、雪、雾、风、冰冻等信息，提前采取有效措施。

3.承包人应掌握和上报的资料:

承包人应对发包人提供的资料,进行调查核实，建立路况及养护工作台册,必须在规定时间上报各类由发包人规定的报表。

- 103.04养护管理、装备投入

1.养护承包单位设专职养护管理人员、专职道路工程师、专职桥梁工程师；有养护检查考核、养护施工组织、月度考核自查通报等管理措施；有突发事件应急预案。

- 2.养护单位有必要办公设备，电脑、打印机、照相机等，有巡查车、清扫车（装GPS定位系统）、高压清洗车、沥青路面维修机械及其它常用养护、应急设备。

- 103.05安全保护措施

1.一般要求

（1）承包人应遵守有关安全生产、文明施工的规定外,还应遵守有关安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，采取有效措施，以保持现场养护人员健康安全和车辆、行人通行安全。

（2）为了便于管理和确保安全,公路养护作业人员必须着符合部颁规定的标志服、标志帽，并佩证上岗。必须夜间作业时，作业人员的标志服必须有醒目的反光的标志养护。作业地段严格按《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2004）设置规范施工标志。

- 2.事故报告

无论何时,一旦发生危害路况或人身的事故时,承包人除采取必要的抢救措施外,必须按合同要求的时间和方式,将事故的情况报告发包人,以及查明原因,迅速处理。对突发事件,承包人必须在第一时间赶赴现场，及时采取抢修了措施，在抢修中承包人必须服从发包人的指挥和安排。

- 103.06防汛防台措施

- 1.承包人应按发包人或有关部门的要求成立防汛防台组织,负责防汛防台工作,并将组织机构情况报发包人。

- 2.承包人应建立通讯网络,落实抢险人员,添置必须的防汛防台器材,制订抢险预案,并报发包人批准。一旦预报有大暴雨天气和台风警报,承包人必须安排人员值班,遭受台风暴雨时,承包人要在 加强值班的基础上,收听气象报告,组织人员外出巡查,并做好巡查记录,发现险情及时报告并迅速处理险情。

- 3.由于重大自然灾害对路况造成的损害,承包人应提出抢修方案并报发包人批准,在抢修过程中 ,承包人必须服从发包人的统一指挥和安排。

4.承包人必须按照公路养护特点，进行每天一次的日常巡查，每月一次的定期巡查，灾害天气时的特殊巡查，针对性的专项巡查，组织制定养护实施中的生产安全事故应急救援预案；因日常养护及特发 性事件处置工作不到位，而发生的有碍公路、桥梁安全畅通事件，造成交通安全事故或人身损害赔偿案 件的，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门， 并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人，所造成的实际经济损失由承包人承担。

第200章	公路路基养护

201 路基养护一般要求

- 1.路基是公路的重要组成都分,是路面的基础。它与路面共同承担车辆荷载,并把车辆荷载通过其本身传递到地基。路基的强度和稳定性直接影响路面的平整度和强度,是保证路面稳定的基本条件。必须保持路基土的密实,排水性能良好,各部尺寸和坡度符合要求,及时消除不稳定因素。

- 2.路基养护应通过对公路各部分的日常巡视和定期检查,发现病害及时查明原因,采取有效措施进行修复或加固,消除病害根源。

- 3.路基各部分应经常保持完整,各部分尺寸保持规定的标准要求,不损坏变形,经常处于完好状态。

- 202 路基小修保养的工作内容

1.维修、加固路肩（硬路肩养护见路面维修保养）及边坡。

2.疏通、清理、维修排水设施。

3.维护、修理各种防护构造物。

4.消除塌方、冲沟积雪（冰），处理塌陷，检查险情，防止水毁。

5.消除因交通事故造成的对路基的损害。

6.及时清除公路用地内垃圾、杂物、堆积物等，清理受阻时，及时向发包人书面汇报，同时采取安全、防范措施。

203 路肩、边坡养护工作的基本要求

- 1.路肩硬化后的养护要求同相应类型的路面要求。

- 2.路肩无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口、积水,横坡适度,边缘顺适,表面平整坚实、整洁,无白色污染与路面接茬平顺。当土路肩受损修复后，其外观应恢复至损坏前状态，并与周围未损坏土路肩外观保持一致，不得积水。

- 3.边坡的坡面应保持平顺、坚实无冲沟，稳定、坚固、无松散，坡度应符合设计规定。

- 203.1 路肩、边坡养护工作的质量控制：

1.土路肩边坡应经常检查，因暴雨、渗漏产生塌陷、冲沟及水土流失时应检查原因并及时修补， 经常保持路肩边坡完好。

- 2.土路肩的横坡应比路面横坡度大 2%-3%，以利排水。当横坡过大时，应用好的亚粘土填补并压实；横坡度过小时，应铲除整修至规定坡度，保证外观平顺，排水畅通，雨后不积水。

- 3.草皮高度不超过 15 厘米，平时注意修剪平整。

204 排水设施养护工作的基本要求:

边沟、排水沟、截水沟、跌水井、泄水槽等排水设施应无淤塞、无积水、无高草杂物、纵坡符合要求，排水畅通、进口维护完好，保证路基、路面、路肩及边沟内不积水。

205 防护设施养护工作的基本要求:

挡土墙、护坡及其他路基构造物等设施保持完好无损坏,其泄水孔无堵塞。

205.1质量控制

1.防护工程的日常养护经常检查其是否损坏，特殊情况下重点检查。

2.防护工程产生掏空、滑塌等现象时，应及时分析原因，采取相应措施。

206 其他路基养护工作的基本要求:

做好路基翻浆、坍方等病害的预防、治理和抢修，尽力缩短阻车时间。

第 300 章 公路路面养护

301路面养护一般要求

- 1.路面是在路基上铺筑成一定厚度的结构层。它直接承受交通荷载的作用,受气候、水文等自然因素的影响而损坏。因此,必须采取预防性、经常性的保养和修理措施,以保持路面平整完好、横坡适度、排水畅通、具有足够的强度和抗滑性能,以保持公路技术状况,使行车安全、顺畅。

- 2.路面养护应通过对公路各部分的日常巡查、定期检查、特殊巡查、专项巡查,发现病害及时查明原因,采取有效措施进行修复或加固,消除病害根源，同时通过日常巡查、定期检查、特殊巡查、专项巡查,，对可能发生的病害及时提出维修计划上报发包人。

- 3.经常性保持路面（含桥面）和环境的清洁，及时清除公路用地内垃圾、白色污染、杂物、堆积物等，清理受阻时，及时向发包人报告，同时采取安全、防范措施。

- 4.当路面受到影响行车安全的污染时，应采取防范措施，保障交通安全，并向发包人报告。

- 5.路面养护应重视路面排水, 及时修补沥青路面的坑洞和裂缝,及时填灌水泥混凝土路面的裂缝和纵横接缝,防止地表水渗入基层。对已渗入基层的积水,应开设路肩盲沟排水。路面排水设施应加强养护维修,保持良好的排水功能。路面应保持横坡适度,以利排水。

- 6.为了保障行车安全,路面积雪应予消除,冬季扫雪工作应符合下列规定： (a)一级、二级公路应及时清除路面积雪,并排出路肩以外。 (b)三、四级公路应及时清除路面积雪,路肩积雪解冻前一次清除。交通量小于 100 辆/昼夜的路线(段),如除雪有困难,可将积雪压实、整平,维持通车,横向用平坡。在陡坡、急弯、平交道口等撤布防滑砂石材料。

- 302沥青路面养护

- 302.1养护内容：

- 1.日常保养的工作内容：

清扫路面泥土、白色污染、杂物；排除路面积水、积雪、积冰、积砂、铺防滑料等；路缘石刷白、修理；清理边沟、平台、维修护坡道、培土等。

- 2.小修的工作内容：

修补路面的泛油、拥包、裂缝、坑塘、沉陷、波浪、局部网裂、松散、车辙、麻面、啃边、桥头跳车等病害。

- 302.2养护质量标准

- 1.沥青路面平整度、抗滑性能及路面状况的养护质量标准应符合《公路沥青路面养护技术规范》JTJ073.2-2001 表 3.2.1-1 的规范。

- 2.沥青路面强度的养护质量标准应符合《公路沥青路面养护技术规范》JTJ073.2-2001 表 3.2.1-3 的规范。

- 3.沥青路面车辙养护质量标准应符合《公路沥青路面养护技术规范》JTJ073.2-2001 表 3.2.1-3 的规范。

- 4.沥青路面应保持横坡适度，以利排水，各种路面类型的路拱坡度宜符合《公路沥青路面养护技术规范》JTJ073.2-2001 表 3.2.1-4 的规定。

- 302.3常见病害的维修：

具体详见《公路沥青路面养护技术规范》JTJ073.2--2001

第400 章 公路桥梁与涵洞养护

401桥梁与涵洞养护要求

- 1.为保证公路畅通无阻,必须加强现有桥涵构造物的检查和保养、维修与加固工作,使其经常处于完好的技术状态,延长其使用年限。

- 2.桥涵养护和修理工作的范围：

- （a）技术状况检查。

- （b）建立和健全完整的桥涵技术档案。

- （c）桥涵构造物的安全防护。

（d）桥涵构造物的经常保养、维修与加固。

（e）桥头锥坡及桥下生活垃圾、堆积、桥下住人、停靠船舶应及时清理。

- 3.桥涵构造物应按规定进行检查,以便系统地掌握技术状况,及时发现缺损,采取相应的养护措 施。桥梁检查结果,应按桥梁实际技术状况评定桥梁技术状况，分类并建立桥梁技术档案。

- 4.桥涵构造物的养护首先应保持符合载重等级要求,保证车辆安全通行。

- 5.通过检验,发现有三、四、五类桥梁病害和不明原因的其他严重病害的情况,需进行限载、限速通行者,应以书面形式报发包人。

公路桥涵养护质量标准应符合《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004）规范要求。

第 500 章 公路沿线设施养护

503 公路沿线设施养护要求

- 1.公路沿线设施主要指交通安全设施、公路标志、标线等。

- 2.公路沿线设施应经常保持完整、齐全并处于良好状态。 沿线设施应定期保养,及时修理和更换损坏部分。

第 600 章 路政管理

承包人应及时发现、制止挖掘、损坏、侵占公路、公路用地及公路设施，污染路面、搭接道口、公路建筑控制区建（构）物等损坏路产路权的行为，并及时向发包人汇报，保证道路沿线无新增违章建筑、无打谷晒场、摆摊设点、未经许可的乱搭乱接、埋设杆线现象，无堆积物、废弃物等障碍物影响交通安全畅通的现象。

雨水管道养护管理

- 1.根据市区行业主管部门地下管网安全生产工作要求,城镇街道市政道路雨水管道需要进行常态化的巡查、维护,特别是窨井盖、淤泥堵塞、检查井、雨水篦子清捞、雨水管、支管射水疏通，垃圾弃置、违规开挖等需要及时发现、及时处置,以保障雨水管道的安全运行和安全考核工作。此外还包含夏季防汛应急排水、污水调排等水环境应急处置工作。

- 2.养护要求：

- 2.1投标人保证管道畅通、不满溢；积泥不超标、保障设施完好；特别是保障汛期排水安全。必须对养护区域内排水设施渗漏损坏及雨污互通点进行详细调查登记报招标人。投标人在养护作业过程中必须服从招标人的信息化管理要求。

- 2.2配合招标人对沿线排水户，特别是餐饮、菜场等污染重点户进行检查，禁止污水排入雨水管线，如养护中发现私接乱排等情况应向招标人书面汇报。

- 2.3建立巡视制度。巡视内容主要为雨水窨井和管道是否有损坏、漫溢现象；雨水井是否有污水流入，是否有雨污混接、私接乱排等等现象，及时做好记录并书面报招标人。特别是发现雨水井盖丢失、损坏，应及时补缺更换（该工作计入指令性工作）。养护区域如有在建工地（老新村改造、街巷改造、其他管线施工、建筑工地等），应加强巡视，必要时采取旁站形式，阻止垃圾落入窨井，制止有损排水管道、窨井等行为；如因养护单位看管不到位，应承担其相应损失责任。

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概况

1、项目名称：步凤镇道路、桥涵及配套设施管护服务项目。

2、服务内容：步凤镇道路、桥涵及配套设施管护服务项目，包括但不限于道路、管涵、板涵、路牙、桥梁等日常巡查和道路维修、交通安全设施维护、雨水管道疏通等，具体管护范围由采购人现场指定。单个项目预算金额在5万元以内的零星维修项目，具体以采购人的书面通知为准，采购人保留对招标范围内工程量适当调整的权利。具体要求详见招标文件第四章采购需求。

3、合同履行期限：一年，自合同签订之日起计。经考核合格后可续签，每次一年，最多续签两次；考核不合格的，采购人有权不再续签本合同，考核标准详见采购文件考核细则。

4、投标申请人资质要求：

4.1投标人资质类别和等级：具有建设行政主管部门颁发的公路路面工程专业承包三级及以上施工资质且同时具有建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上施工资质，并具有安全生产许可证；

4.2项目负责人：具有公路工程二级及以上建造师注册证书，并具有有效的省级及以上交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工单位主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）；

4.3技术负责人：具有交通或公路工程类中级及以上职称，并具有有效的省级及以上交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工单位主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）；

4.4专职安全员：具有有效的省级及以上交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工单位主要负责人项日负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）。

4.5投标人须保证项目负责人、技术负责人、专职安全员及授权委托人均为本单位的正式职工，投标时提供上述人员从2025年11月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。

- 5、本项目接受联合体投标，联合体投标的，须满足以下要求：

- ①联合体成员应为共同签署联合体投标协议，协议中明确联合体牵头人，并明确各方的权利与义务；联合体各成员单位均应当符合招标文件规定的投标人基本资格要求（详见本条款第4条投标申请人资质要求），并应当具备承担与联合体协议中约定的分工相适应的能力。

- ②联合体投标的，只需联合体牵头人对投标文件盖章（其中联合体投标协议必须共同签署）；

- ③联合体投标的，联合体牵头人报名即可；

- ④参加联合体的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将全部被拒绝。

- ⑤联合体中标后，其成员不得变更。

- ⑥联合体成员数（含牵头人）不得多于2家。

- ⑦投标人组建联合体投标的，项目负责人必须为牵头单位正式职工。

二、采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 服务要求 简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路段日常巡查（含镇区内道路、桥梁等）、交通安全设施维护 | 项 | 1 | 管理养护 | 确保每日巡查一次 |
| 2 | 雨水管道疏通 | 项 | 1 | 管理养护 | 保证畅通，且每6个月疏通1次 |
| 3 | 道路等工程零星维修项目 | 项 | 1 | 维修施工 | 在采购人要求的时间内完成维修工作 |

三、服务要求

（一）农村公路、桥梁养护质量：

1、路肩清洁、整齐、顺适、密实，物堆积物和种植，无高路肩阻水及高草（不超过15cm）；

2、边沟排水畅通，边坡冲沟在2米以内，边沟淤塞在6米以内的，及时清理边坡塌方；

3、路基无缺口，若坍方、泥石流在5立方米以下，及时清理修复到位；

4、桥头（涵顶）无跳车，构件无破损，桥梁涵洞排水畅通，泄水孔疏通，伸缩缝清洁，桥面清洁无积水；

5、交通标志牌整洁、设置醒目、无歪斜；

6、安全设施齐全，护栏、警示桩、防撞墩无损毁；

7、交通闪爆灯、信号灯主灯无损毁；

8、保持农路绿化美观协调，做好绿化修剪和防病治虫工作，及时修剪影响交通标志的树木枝条；

9、确保管理范围内的线路与桥梁每日巡查一次，发现有不洁堆放杂物或道路破损等影响交通的情况，要及时处理或上报；

10、每日清扫路面一次，道路垃圾每日清运一次。

（二）规范管理

1、设置专职资料员，做好相关台账资料记录、收集、归档等工作，配合做好相关公路、桥梁评定，调查、统计、迎检等工作，养护巡查记录规范齐全；

2、及时处置12345等相关部门交办的关于农村公路、桥梁需处置的事项；

3、坚持全年养护，各类工作人员不少于8名，其中项目负责人1名、技术负责人（工程师职称）1名，巡查人员至少4名，安全员及档案员各1名，维修施工人员根据维修工程配备。各类人员应聘用劳动年龄段（男60周岁内，女50周岁内）内人员，并办理相关保险。同时，每日需在工作群内汇报今日工作，包括用工情况、机械使用情况、今日作业完成情况以及对应的工作照片；

4、每月及时上报农村公路、桥梁养护计划和维修计划，形成工作简报上报农路公路管护办公室，简报内容包括本月工作内容、交办事项处置情况、下月工作计划等。

（三）安全管理

1、建立安全生产管理制度、安全生产台账；

2、无安全生产责任事故，做好养护人员的安全教育工作，养护人员上路作业时须穿戴好安全标志服，严格执行安全技术操作规程，文明施工、安全生产。在工作期间发生的安全事故或造成其他损坏的，所有损失全部由养护单位自行负责；

3、做好灾害性天气或突发事件、事故的应急预案，及时采取措施，保证公路安全畅通。

（四）路产路权管理

1、做好农村公路路产路权维护的法律法规和政策的宣传工作；

2、维护路产路权，公路附属设施完整，超载超限等破坏路产路权的违法行为，如发现及时制止并上报；

3、确保公路控制区范围内不发生新的违法建筑和擅自栽（埋）设杆线、管线、广告牌等，如发现及时制止并上报。

（五）雨水管道维护质量要求

1、管道通畅，无杂物、无明显堵塞，；结构无裂缝、无变形（椭圆度≤管径5%）、无渗漏（无可见滴水/涌水）、接口密封良好；CCTV检测结构完好率≥95%，功能性缺陷及时修复。无雨污混接、无非法接入，发现立即整改，确保雨污分流有效。

2、附属设施维护质量，检查井：井盖完好、无缺失；与井框高差≤±3mm，无跳动异响；井壁无裂缝渗漏，井底积泥≤5cm；爬梯牢固、井内无有毒气体滞留；雨水口、雨水箅完好、无堵塞，周边无积水；清掏后进水顺畅，无杂物残留；标识与安全：作业区设警示标志，人员着反光服；下井前通风检测，持续监测有毒有害气体，严禁明火与违规操作。

3、维护频次与响应时效，巡检主干管每月≥1次，支管每季度≥1次；汛期加密，易涝点每周≥1次；CCTV检测新建管每5年1次，老旧管（>20年）每3年1次，问题管每年1次。清淤雨季前完成清淤；泥沙量大路段每季度1次，一般路段每半年1次；雨后48小时内巡查清疏。 应急井盖/雨水箅缺失损坏，接报2小时内设护栏警示，6小时内修复；内涝点1小时内响应，24小时内处置到位。

四、服务考核

我镇农村公路、桥梁管理养护考核由镇农村公路管护办公室进行考核，实行百分考核制，其中养护单位管护质量占65分、规范化占20分、安全管理占20分、路产路权管理占5分，以月度考核、季度考核为主。考核评定分为四个等级，90分以上（含90分）的为“优”；85分（含85分）至90分的为“良”；80分（含80分）至85分的为“中”；80分以下的为差。

五、其他要求

1、未按要求完善台账记录、收集、归档等工作，以及公路、桥梁评定，调查、统计、迎检等工作每次扣除5000元；

2、当日养护人员上路率不达标，每次扣除200元/人；

3、未按照规定进行每日汇报、每次扣除200元；

4、未按照规定进行每月月报、每次扣除1000元；

5、交办事项未及时处置，且为提前说明合理原因，每次扣除1000元。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 步凤镇道路、桥涵及配套设施管护服务项目 | 交通运输业 |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明 函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，不再对联合体报价给予价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20分） | 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（该结果四舍五入，保留两位小数）。 |
| 2 | 企业综合实力（10分） | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，资质（许可）范围内需包含公路交通工程。每提供一个得1分，最高得3分，未提供不得分。 注：投标时提供网站截图和证书原件扫描件，否则不得分。认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”。 2.投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似农村公路及以上公路日常养护业绩的得4分，本项最高得4分。投标时需提供合同原件扫描件加盖单位公章，合同须能反映项目名称、主要标的物（服务内容）、签订时间、单位公章或专用合同章。不能反映的，须提供盖有原委托单位公章及证明人签名的证明，否则业绩不予认可。 3.投标人配备满足服务要求的工程救援的轻型多用途货车的，车辆为投标人自有的得3分，车辆为投标人租赁的不得分。投标时需提供车辆购买发票原件、行驶证原件扫描件加盖单位公章，发票或行驶证需体现车辆类型，发票购买方名称需与投标人名称一致，否则不予认可。 |
| 2 | 实施方案 （70分） | 1.服务方案整体设想（10分） 投标人需提供与本项目背景、政策依据、服务内容及实施重点难点理解相结合的整体服务方案。方案应至少包含：对项目设立背景及相关政策的正确理解；项目重点、难点的识别分析；为保障项目顺利实施所采取的合理措施。方案科学合理规范，详细全面完整，分析透彻具体，优于项目需求的得10分；方案符合项目需求的得8分；内容完整性有欠缺的得6分；未提供本项内容的不得分。 投标人提供的方案科学合理、分析透彻、内容详实，不仅完全响应项目需求，还能体现额外深度与创新性的，可视为优于需求；完全响应项目需求的，视为符合需求；响应不完整或存在偏离的，视为有欠缺。 2.养护片区划分（10分） 投标人应制定详细可行的养护片区划分与管理方案，至少包含：划分依据与原则；工程概况与范围界定；总体布置、工期安排及技术方案。方案科学合理规范，详细全面完整，分析透彻具体，优于项目需求的得10分；方案符合项目需求的得8分；内容完整性有欠缺的得6分；未提供本项内容的不得分。 - 投标人提供的方案科学合理、分析透彻、内容详实，不仅完全响应项目需求，还能体现额外深度与创新性的，可视为优于需求；完全响应项目需求的，视为符合需求；响应不完整或存在偏离的，视为有欠缺。 - 3.管理人员配备、安排计划及保障措施（10分） 投标人应明确人员配置计划及相应保障措施，内容至少包括：项目组织架构、各岗位职责说明、人员到岗计划、培训安排及相应的管理制度与保障机制。方案科学合理规范，详细全面完整，分析透彻具体，优于项目需求的得10分；方案符合项目需求的得8分；内容完整性有欠缺的得6分；未提供本项内容的不得分。 - 投标人提供的方案科学合理、分析透彻、内容详实，不仅完全响应项目需求，还能体现额外深度与创新性的，可视为优于需求；完全响应项目需求的，视为符合需求；响应不完整或存在偏离的，视为有欠缺。 - 4.主要维修、养护方案、技术措施（10分） 投标人应制定具体维修养护方案，内容至少包括：道路、桥涵及配套设施的日常养护与专项维修内容，说明具体技术措施、工艺流程及质量控制要点。方案科学合理规范，详细全面完整，分析透彻具体，优于项目需求的得10分；方案符合项目需求的得8分；内容完整性有欠缺的得6分；未提供本项内容的不得分。 投标人提供的方案科学合理、分析透彻、内容详实，不仅完全响应项目需求，还能体现额外深度与创新性的，可视为优于需求；完全响应项目需求的，视为符合需求；响应不完整或存在偏离的，视为有欠缺。 - 5.安全及文明施工保证措施（10分） 投标人应提供安全文明施工专项方案，内容至少包括：安全生产责任体系、现场安全管理措施、文明施工规范及相应的监督检查机制。方案科学合理规范，详细全面完整，分析透彻具体，优于项目需求的得10分；方案符合项目需求的得8分；内容完整性有欠缺的得6分；未提供本项内容的不得分。 - 投标人提供的方案科学合理、分析透彻、内容详实，不仅完全响应项目需求，还能体现额外深度与创新性的，可视为优于需求；完全响应项目需求的，视为符合需求；响应不完整或存在偏离的，视为有欠缺。 - 6.应急响应方案（10分） 投标人应制定完善的应急响应预案，至少包含：应急预案总则（目的、原则、依据、适用范围等）；应急内容（防汛防台、抗雪防冻、市民投诉、“12345”服务热线、突发事件及重大活动）；应急响应流程（信息处理、指挥协调、处置措施、人员防护等）；应急队伍管理与资源配置（名单、设备、车辆等）；事后评估与改进措施。方案科学合理规范，详细全面完整，分析透彻具体，优于项目需求的得10分；方案符合项目需求的得8分；内容完整性有欠缺的得6分；未提供本项内容的不得分。 投标人提供的方案科学合理、分析透彻、内容详实，不仅完全响应项目需求，还能体现额外深度与创新性的，可视为优于需求；完全响应项目需求的，视为符合需求；响应不完整或存在偏离的，视为有欠缺。 7.台账资料管理、进退场交接方案（10分） 投标人应制定台账资料管理与交接服务方案，内容至少包括：台账资料的收集、整理、归档规范；进退场交接流程与标准；后续服务计划（保修、技术支持、质量回访等）。方案科学合理规范，详细全面完整，分析透彻具体，优于项目需求的得10分；方案符合项目需求的得8分；内容完整性有欠缺的得6分；未提供本项内容的不得分。 投标人提供的方案科学合理、分析透彻、内容详实，不仅完全响应项目需求，还能体现额外深度与创新性的，可视为优于需求；完全响应项目需求的，视为符合需求；响应不完整或存在偏离的，视为有欠缺。 注：本项目实施方案不应超过300页，每超过一页扣0.1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供2024年度或2025年度资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

（1）投标单位企业营业执照（副本）。

（2）投标单位企业施工资质证书。

（3）投标单位企业安全生产许可证。

（4）投标项目负责人的建造师注册证书。

（5）投标项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

（6）投标项目技术负责人的职称证书、安全生产考核合格证书（B类）。

（7）投标专职安全员的安全生产考核合格证书（C类）。

（8）项目负责人、技术负责人、专职安全员及授权委托人从2025年11月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。

注：如有联合体的，上述（1）-（3）牵头方与联合体均需要提供。

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、实施方案等

十七、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

十八、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

（1）投标单位企业营业执照（副本）。

（2）投标单位企业施工资质证书。

（3）投标单位企业安全生产许可证。

（4）投标项目负责人的建造师注册证书。

（5）投标项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

（6）投标项目技术负责人的职称证书、安全生产考核合格证书（B类）。

（7）投标专职安全员的安全生产考核合格证书（C类）。

（8）项目负责人、技术负责人、专职安全员及授权委托人从2025年11月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。

注：如有联合体的，上述（1）-（3）牵头方与联合体均需要提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320991-JSJW-G2026-0002号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城经济技术开发区步凤镇人民政府

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

日      期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：如不是残疾人福利性单位，无需提供此声明函。

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城经济技术开发区步凤镇人民政府组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 路段日常巡查（含镇区内道路、桥梁等）费用、交通安全设施维护费用及雨水管道的疏通与维护费用 | 12个月 | 项 | 1 | 69.4万元 | 69.4万元 |
| 2 | 道路零星维修等费用 | 12个月 | 项 | 1 | % | % |

备注：

1.序号1投标报价采用固定总价；序号2投标报价采用费率报价，两个投标价应包括完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.序号1此部分费用作为固定总价进入投标报价之中，投标人不得改动其金额，否则作无效标书处理；序号2此部分设定投标报价的最高限价为93%，投标人报价高于上述最高限价的，视为无效标书。

3.“投标分项报价表”中报价应当与“开标一览表”中报价一致。

投标人（加盖CA电子签章）：

日 期 ：

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：

十五、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币

投标费率

大写： （小写： %）

项目负责人：

投标人公章：              （电子签章）

日期：       年   月   日

十六、实施方案

十七、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

日期：      年  月  日

十八、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。